| 2018年预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武宣县金鸡乡大仁村熔剂用岩矿出让前期工作经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 | 市自然资源局 |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中 央 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市本级 |  |  | 74.4 |  |  |
|  | 政府性基金 |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 武宣县人民政府已组织相关部门开展现场勘查，符合《来宾市矿产资源总体规划（2016-2020）》，符合办理使用国家生态手续，经估算，储量属大型矿山，拟上报自治区列入2018年度采矿权出让计划。通过政府采购，与安徽金联地矿科技有限公司签订了《武宣县金鸡乡大仁村溶剂用石灰岩矿出让前期工作服务》合同，进行岩矿勘查实施方案、详查报告、开发利用总体方案、矿业权出让收益评估报告、矿山地质环境保护与土地复垦方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2018 |  | 项目终止时间 |  |  | 2019 |  |  |
| 项目实施进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成武宣县金鸡乡大仁村熔剂用岩矿出让前期工作进度30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 89 |  | 预算执行率%（10分） |  |  | 10 |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |  | 未完成的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 矿山出让前期工作进度 | 30% | 100% |  |  | 20 |
|  |  | 产出质量 | 编制方案合格率 | 100% | 0 |  | 未形成方案、报告 | 0 |
|  |  | 产出时效 | 矿山出让前期工作本年目标进度完成时间 | 2018年12月31日前 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 产出成本 | 委托业务费 | ≤74.4万元 | 100% |  |  | 10 |
|  | 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 环境评估 | 通过 | 100% |  |  | 30 |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 周边居民满意度 | 100% | 90% |  |  | 9 |
|  |  | —— |  |  |  |  |  |  |