# 广西武宣泰富矿业有限公司

武宣县花山矿区白云岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

广西武宣泰富矿业有限公司

2023 年 12 月

广西武宣泰富矿业有限公司

武宣县花山矿区白云岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：广西武宣泰富矿业有限公司

编制单位：广西驰步工程设计咨询有限公司

法人代表：徐炳连

技术负责：徐炳连

项目负责人：陈海峰

编 写 人：许惠娟 张家荣 覃革帆

制图人员：覃革帆

审    核：陈海峰

审    定：徐炳连

提交时间:2023 年 12 月 1 日

# 矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿山企业 | 矿山企业名称 | 广西武宣泰富矿业有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 高新杰 | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 广西来宾市武宣县武宣镇城东路缘江商住中心 5- 12 号 |
|  | 矿山名称 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 |
|  | 采矿许可证 | 新申请 □持有 ☑变更 □延续 |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 广西驰步工程设计咨询有限公司 |
|  | 法人代表 | 徐炳连 | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 南宁市良庆区体强路 19 号阳光城时代中心 B 座一层 118 号 |
|  | 主要编制人员 |
|  | 姓 名 | 职 责 | 签 名 |
|  | 陈海峰 | 项目负责人、野外调查、方案审核 |  |
|  | 许惠娟 | 野外调查、编写 |  |
|  | 覃革帆 | 野外调查、制图 |  |
|  | 张家荣 | 方案编写 |  |
|  | 徐炳连 | 野外调查、审定 |  |
| 审查申请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引 数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承 诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人：邓彩柳 联系电话： |

# 矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 矿山企业概况 | 矿山名称 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 |
| --- | --- | --- |
|  | 矿山企业名称 | 广西武宣泰富矿业有限公司（签 章） |
|  | 通讯地址 | 广西来宾市武宣县武宣镇城东 路缘江商住中心 5- 12 号 | 邮 编 | 545900 |
|  | 法人代表 | 高新杰 | 联系人 | 邓彩柳 |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 经济类型 | 有限责任公司 | 开采矿种 | 白云岩、石灰岩 |
|  | 矿区范围 | 见附图 | 矿山面积 | 1.2247km2 |
|  | 建矿时间 | 2020 年 10 月 | 生产现状 | 变更 |
|  | 设计利用 资源储量 | ******** 万 t （ 白 云 岩 矿 ******** 万 t ， 石 灰 岩 矿 ********万 t） | 企业规模 | 大型 |
|  | 服务年限 | 22 年 |
|  | 设计生产能力 | 900 万 t/a | 实际生产能力 | -- |
| 方案编制单位 | 单位名称 | 广西驰步工程设计咨询有限公司（签 章） |
|  | 通讯地址 | 南宁市良庆区体强路 19 号阳 光城时代中心 B 座一层 118 号 | 邮 编 | 530201 |
|  | 法人代表 | 徐炳连 | 联系人 | 陈海峰 |
|  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 主要编制人员 |
|  | 姓名 | 职责 | 签 名 |
|  | 陈海峰 | 项目负责人、野外调查、方案审核 |  |
|  | 许惠娟 | 野外调查、编写 |  |
|  | 覃革帆 | 野外调查、制图 |  |
|  | 张家荣 | 方案编写 |  |
|  | 徐炳连 | 野外调查、审定 |  |

| 复垦 区土 地利 用现 状 | 土地类型 | 面积 hm2 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地 01 | 旱地 0103（9 等） | 0.1461 | 0.096 | 0.0501 | 0 |
|  | 林地 03 | 乔木林地 0301 | 3.0599 | 1.7763 | 1.2836 | 0 |
|  |  | 竹林地 0302 | 0.0817 |  | 0.0817 | 0 |
|  |  | 灌木林地 0305 | 86.0706 | 23.5876 | 62.483 | 0 |
|  |  | 其他林地 0307 | 0.0695 |  | 0.0695 | 0 |
|  | 草地 04 | 其他草地 0404 | 4.8887 |  | 4.8887 | 0 |
|  | 工矿用地 06 | 采矿用地 0602 | 26.1272 | 25.8508 | 0.2764 | 0 |
|  | 交通运输用地 10 | 农村道路 104 | 0.0093 | 0.0093 |  | 0 |
|  | 其它土地 12 | 设施农用地 122 | 0.0003 |  | 0.0003 | 0 |
|  | 合计 | 120.4533 | 51.3200 | 69.1333 | 0 |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁面 积 | 类型 | 面积（hm2） | 其中 |
|  |  |  | 已损毁 | 拟损毁 |
|  | 损毁 | 挖损 | 108.2737 | 39.8626 | 68.4111 |
|  |  | 压占 | 12.1796 | 11.4574 | 0.7222 |
|  |  | 塌陷 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 120.4533 | 51.3200 | 69.1333 |
|  | 占用 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 120.4533 | 51.3200 | 69.1333 |
| 复垦土地面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积 hm2 |
|  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地 01 | 旱地 0103（9 等） | 0 | 1.7575 |
|  | 林地 03 | 乔木林地 0301 | 0 | 10.6064 |
|  |  | 灌木林地 0305 | 0.5346 | 91.1281 |
|  | 草地 04 | 其它草地 043 | 0 | 1.8933 |
|  | 交通运输用地 10 | 农村道路 104 | 0 | 1.0967 |
|  | 合计 | 0.5346 | 106.4820 |
|  | 土地复垦率% | 88.84 |
| 投资 估算 | 土地 复垦 | 静态投资（万元） | 1221.99 | 动态投资（万元） | 1818.03 |
|  |  | 单位面积静态投资 （万元/亩） | 0.7612 | 单位面积动态投资 （万元/亩） | 1.1326 |
|  | 治理 | 静态投资（万元） | 120.14 | 动态投资（万元） | 172.25 |
|  | 静态总投资（万元） | 1342.13 | 动态总投资（万元） | 1990.28 |
|  | 单位面积静态总投资 （万元/亩） | 0.7428 | 单位面积动态总投资 （万元/亩） | 1.1015 |

一、 自然地理与社会经济概况 一）矿山交通位置 本矿山位于广西武宣县城南西 200° 方向的统安村-赛脚村一带，距离县城直距 8km 、 运 距 约 13km 。 矿 区 地 理 坐 标 （2000 国 家 大 地 坐 标 系 ） ： 东 经 *********~********* ；北纬********~********* 。矿区中心点坐标（2000 国家大地 坐标系）：东经********* ， 北纬*********。 国道 G209 线从矿区北东侧经过，相距最近约 510m；S52 武平高速从矿区南侧经 过，相距最近约 530m 。自矿区已修建有村水泥路面运输公路与国道 G209 线相接，经 国道 G209 往北至柳州 110km，往南西至黎湛线上的覃塘火车站 60km；黔江从矿区北 东侧穿流而过，离矿区直距约 10km 有武宣镇码头，可通客轮及 300~2000t 货轮，上 至柳州、下抵广西梧州和广东珠江三角洲等地。矿区水陆两路交通较为方便。 二）地形地貌 项目区属峰林谷地地貌，谷地相对平坦开阔，标高+79~+85m ，濠江河自西向东 从谷地流过，项目区内濠江河水位标高+72~+80m ，濠江谷地两侧峰林密布，峰林主 要由白云岩、灰岩岩体组成，一般坡脚坡度较缓，多在 30°~40°之间，半山腰以上山 体坡度较陡，坡度在 50° 以上，局部呈直立。峰顶呈塔尖状、椭圆状或长条形为主， 峰顶高程+200~+350m ，相对高差 120~265m。谷地主要开垦种植农作物，峰林山体以 天然灌木和杂草等植被覆盖。矿山主要开采白云岩峰林山体，峰林山体坡度一般大于 35° , 综上所述，项目区地形条件中等，地貌条件简单。 三）气象 矿区属亚热带季风气候，温暖、潮湿，雨量充沛，日照较长。根据武宣县气象站 资料统计（1985~2020 年），全年平均气温 21.2℃ , 最低气温 1 月平均气温为 11.5℃ , 最高温度 7 月平均气温为 29.0℃ , 极端最低气温达到- 1℃ , 极端最高气温达到 40.5℃。 矿区历年降雨量 1200~ 1400mm，年最大降雨量 1730.7mm（1997 年），日最大降 雨量 140.2mm（1998 年），小时最大降雨量 40.7mm（1998 年）。每年 4~9 月为雨季， 降雨量约占全年的 77% ，雨季开始晚，结束早，大部分地区 4 月下旬才进入雨季，又 于 9 月初雨季就结束。因此，5~8 月为丰水期，12 月至翌年 3 月为枯水期，其他为平 水期。 四）水文

濠江河自南西向北东穿过矿区，濠江河属于珠江流域西江水系黔江支流，是矿区 的排泄基准面，在距矿区北东约 7.5km 处汇入黔江。濠江河全长 77km ，汇水面积 290km2 ，多年平均流量为 6.71m3/s，枯水期平均流量 0.5m3/s。濠江河在矿区南西面里 料屯进入矿区，在矿区统安村北东面流出矿区，长度约为 4km，矿区内河面最宽处约 40m，河面最窄处约 10m，水深 1~4m，矿区内河水位标高+75~+82m。2019 年 7 月 15 日在统安村村部附近实测流量为 5.68m3/s ，2019 年 8 月 21 日为 0.624m3/s。 五）土壤与植被 据土壤普查资料，项目区土壤主要为红壤土。根据野外调查，项目区土壤按所处 位置不同，土壤厚度变化较大。在谷地及峰林山脚缓坡地段，土壤层厚度较大，最大 可达 1.5m ，平均厚度约 1m ，有机质含量＜10% ，富含铁、铝氧化物，盐基饱和度低， 土壤 pH 值约为 7.6。在这些地段已开垦种植农作物和经济林木。在峰林山体地段，土 壤极薄，多覆存在岩石裂隙中，土壤层厚度 0～0.5m 不等，平均厚度约 0.2m。这些地 段以天然灌木和杂草等植被覆盖。 项目区植被发育，植被覆盖率 80%~90% 。人工植被主要种植速生桉树，多分布 于峰林坡脚缓坡地段。自然植被主要为天然灌木桃金娘、黄荆条、扫枝群等。草本以 中生型的五节芒、铁芒萁群丛和旱生的野草、黄茅草群为主，多分布于峰林山体。项 目区内无国家重点保护的珍稀植物，无国家和广西重点保护的野生植物种类。 六）社会经济 武宣县位于广西中部，地处北回归线上，东邻桂平，南靠贵港，西接来宾，北连 柳州；县域面积 1739.45 平方公里，辖 9 镇 1 乡、142 个村民委、10 个社区，540 个 自然村（屯），共 1991 个村民小组。总人口 45.71 万，常住人口 34.05 万人。 2022 年全县生产总值（GDP）144.44 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.3%。 全年全县社会消费品零售总额 23.41 亿元，比上年增长 1.5%。全年全县财政收入 10.35 亿元，比上年下降 17.8%；一般公共预算收入 8.26 亿元，增长 9.5% ，其中税收收入 3.98 亿元，下降 17.4% 。全县一般预算支出 32.95 亿元，比上年下降 5.6% 。全年全县 居民人均可支配收入 26608 元，比上年名义增长 4.6% 。按常住地分，城镇居民人均 可支配收入 39724 元，比上年名义增长 3.4%；农村居民人均可支配收入 17036 元， 比上年名义增长 6.8% 。全县城镇居民人均消费支出 20624 元，名义增长 1.3%；农村 居民人均消费支出 13255 元，名义增长 3. 1% 。全县城镇居民家庭食品消费支出占消

费总支出的比重（即恩格尔系数）为 34.0% ，农村为 32.5% 。（资料来源：来宾市武 宣县人民政府门户网站） 矿山跨武宣县武宣镇及桐岭镇二个乡镇，社会经济概况简述如下： 项目区所处武宣镇是武宣县县城所在地，地处武宣县中部，东接三里镇，南连桐 岭镇，西邻禄新乡和来宾市兴宾区南泗乡，北连二塘镇，全镇区域面积达 311.4km2 ， 下辖 17 行政村和 10 个社区居委会，包括 52 个居民小组，156 个村民小组。全镇人口 7.88 万人，有耕地面积约 7.59 万亩，其中水田 1.63 万亩、旱地 5.96 万亩。农作物以 水稻、甘蔗、玉米、花生和蘑菇为主，主要经济作物有甘蔗、油料作物、玉米、油葵 等，甘蔗生产是该镇的一大支柱产业，是农民收入的主要来源。林地面积 2.77 万亩， 主要种植松树和桉树。畜牧业以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。渔业以淡水养殖为主。 武宣镇境内储藏有锰、滑石、重晶石等矿产资源，工业以矿产、加工、建筑材料为主。 桐岭镇，地处武宣县南部，东接贵港市覃塘区奇石乡，南连通挽镇，西邻禄新乡， 北接武宣镇，区域面积 188.34km2，下辖 16 个村民委员会，310 个村民小组。截至 2019 年末，户籍人口 60047 人。桐岭镇有耕地面积约 5.83 万亩，粮食作物以水稻为主，主 要经济作物有玉米、黄豆、甘蔗等。畜牧业以饲养生猪为主，渔业以淡水养殖为主。 桐岭镇境内主要矿藏资源有石灰石、锰、铁、铅锌、氧化铁、重晶石等。 矿山自 2020 年 10 月取得现有采矿证后，主要进行矿山基建工作，包括对 3#露天 采场开展削顶以及加工场地建设，于 2023 年 4 月正式投产。根据矿山储量年报及采 矿权人提供的数据，2022 年动用资源量为*****万 t ，2023 年动用资源量*****万 t 。 经调查矿山所在地区近三年矿产品销售价格，白云岩粗料（熔剂用）、石灰岩粗料（熔 剂用）矿山交货价均为**元/t ，因此，矿山近三年产值约 21226.8 万元。采矿权人已实 施的矿山地质环境保护与土地复垦工程累计投入矿山保护治理与土地复垦资金约 202.6672 万元。

二、矿区地质环境条件 一）地层岩性 矿区及外围出露地层为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2pm） 及第四系（Q）。 二）地质构造 矿区内构造简单，总体为宽缓褶皱构造。

三）水文地质 根据区域地层岩性特征，水理性质和水动力条件，区域地下水类型主要为碳酸盐 岩裂隙溶洞水、碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水、碎屑岩基岩裂隙水及松散岩类孔隙水。 矿区属峰林谷地地貌，矿区位于濠江河下游水文地质单元；矿区出露的地层岩性 主要为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2pm）白云岩、灰岩， 岩溶中等～强发育，地下水类型主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水，水量丰富；矿床属以裂 隙溶洞水为主的岩溶充水矿床；矿体位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，未来矿山 为露天开采，矿坑充水源主要为大气降水，地形有利于矿坑水自然排泄，总体上，矿 区水文地质条件复杂类型属简单类型。 四）工程地质 根据矿区岩土体工程地质性质，结合岩性、结构、组合关系、强度等，可划分为 1 个工程地质岩组和 1 个土体类型：含碎石单层结构土体、中厚层-块状中等岩溶化坚 硬碳酸盐岩岩组。矿山工程地质条件复杂程度为中等类型。 五）人类工程活动 本矿山为变更矿山，2020 年 10 月 22 日由探转采首次办理了采矿许可证，随后对 ②号矿体进行矿山基建，修建上山公路和削顶形成首采平台，采用露天开采方式，公 路开拓、汽车运输方案，目前已修筑自矿石破碎站至采场的开拓运输公路 1460m ，形 成了+300m 开采平台及+250m 装载平台。矿山生产、生活辅助设施（包括矿部、临时 生活区及矿石破碎加工配套设施等）设置在区域三东侧。生产及生活用水主要取自矿 部及临时生活区附近的深水井，采用储水罐进行供给。 矿区周边内无其他矿权设置，矿区范围外 500m距离无重要通讯电缆、高压输电 线路经过，南侧有武平高速通过，东侧为国道 G209。矿区开采爆破作业点周边 300m 范围内居民点拟在生产前搬迁。周边 500m 范围内分布的村屯主要有王村、统安村、 里料村、龙堂村，约 20~40 户，人口约 150~340 人，生活用水主要为自打深水井供给， 各户基本均打有深约 3~5m 的民井，未见泉水出露；生产用水由濠江河供给，低洼平 缓区域基本为基本农田分布，丘陵坡地有少量果树，无公益林地。矿山建设不影响人 畜饮水水源，也不占用耕地，只占荒坡，矿山周边环境良好。矿山设施、场地、厂区 及矿石加工场、矿部及生活区及矿山建设不占用、不破坏、不影响基本农田。 综上，现状矿业活动对地质环境的影响程度较轻~严重。

三、矿山地质环境问题 一）矿山地质灾害及其隐患 已产生：现状评估不稳定斜坡强发育，危害程度小，危险性中等；崩塌地质灾害 强发育，危害程度小，危险性中等。现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重。 可能产生：预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危 害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度 小，危险性中等。预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危 害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小， 危险性小。预测矿山建设工程自身可能遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的 可能性大，危害程度小，危险性中等；遭受已存在的崩塌地质灾害加剧的可能性大， 危害程度小，危险性中等。预测地质灾害对矿山地质环境的影响或破坏程度严重。 二）地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。 已产生： 本矿山为变更矿山，经现场调查，现状矿山目前对地形地貌景观的破坏主要表现 在3#露天采场、各滚石区、1#表土场、1#沉淀池、矿部及临时生活区、矿石加工区等 地段，对地形地貌产生严重破坏。 可能产生： 未来采矿活动对地形地貌景观的破坏主要表现在各露天采场、初破站、变电房、 矿山公路、沉淀池及表土场等地段，对地形地貌产生严重破坏。 三）矿区含水层破坏。 已产生： 现状采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻。 可能产生： 预测采矿活动对含水层结构的影响和破坏程度较轻。 四）水土环境污染。 已产生：现状采矿活动对水土环境的污染程度较轻。 可能产生：预测采矿活动对水土环境的污染程度较轻。 五）土地资源的影响和破坏，包括压占、毁损的土地类型及面积。 已产生：

本矿山为变更矿山，经现场调查，现状矿山损毁土地共计 51.3200hm2，其中旱地 （9 等）0.0960hm2、乔木林地 1.7763hm2、灌木林地 23.5876hm2、采矿用地 2.8508hm2， 农村道路 0.0093m2 。项目损毁土地中 39.0342hm2 位于矿区范围内，12.2858hm2 位于 矿区范围外，损毁土地未占用永久基本农田，损毁方式表现为压占及挖损，损毁程度 轻度、中度、重度。 可能产生： 预测未来采矿活动共计损毁土地面积 120.4533hm2（106.9548hm2 位于矿区范围 内，13.4985hm2 位于矿区外），包括旱地（9 等）0. 1461hm2 、乔木林地 3.0599hm2 、 竹林地 0.0817hm2、灌木林地 86.0706hm2、其他林地 0.0695hm2、其他草地 4.8887hm2、 采矿用地 26. 1272hm2、农村道路 0.0093hm2、设施农用地 0.0003hm2。损毁土地未占用 永久基本农田，损毁方式为挖损及压占，损毁程度轻度、中度、重度。 六）对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物等的 影响与破坏。 已产生：无 可能产生：预测采矿活动对周围交通干线、水利工程、工矿企业的影响程度较轻。 七）已采取的防治措施和治理效果。 根据野外调查，矿石加工区边坡进行分级削坡，并在部分高陡边坡坡脚修建护坡， 在边坡平台种植灌木，修建截排水沟、沉淀池等设施。 1#表土场下方修建了干砌石挡土墙，周边布置了截排水沟。

四、拟采取的保护与治理措施 一）矿山地质灾害防治措施 （1）露天采场不稳定斜坡预防措施 规范开采+截排水沟+坡面防护+巡视监测。 （2）矿石加工区不稳定斜坡、崩塌防治措施 截排水沟+浆砌石挡土墙+削坡+坡面防护+巡视监测。 （3）岩溶塌陷防治措施 加强管理，严禁强抽地下水+定期巡视监测。 （4）其他地质环境问题防治措施 2#表土场：挡土墙+截排水沟+巡视检测

二）含水层破坏防治工程及防治措施 根据现状评估及预测评估，采矿活动对含水层的影响或破坏程度较轻，本方案不 专门部署针对含水层破坏的预防措施。 三）水土环境污染防治措施 根据评估结果，预测矿山采矿活动对水土环境的污染程度较轻。本项目为露天开 采白云岩矿山，开采的矿石无化学污染、无放射性污染，未来生产生活过程中不排放 污染液体，采矿工艺不会造成地下水水质污染、土壤污染。按环评要求，矿山生活污 水经化粪池处理后用于周边山地和林地施肥，并需采取如下措施：①矿区、矿山道路、 表土场、堆矿场、废石场（排土场）、加工场地应设计有截排水沟（渠）、沉渣池； ②对外排水时排水沟端部应设置简易消能池，防止冲毁农田、果树、公路等；③做到 雨污分流，污水须沉渣或处理再排放。 由于各场地基本已设置有排水沟，新建场地根据规划设计截排水沟，生产过程矿 山应严格按照环评部门要求设置足够容量的沉淀池，初期雨水收集到沉淀池中经澄清 后排放，并做好其它废水的处理。 四）地形地貌景观破坏防治措施 对各露天采场、生产配套设施用地等损毁单元进行植被恢复，配合土地复垦工程， 对地形地貌景观进行有效防治。 五）土地复垦工程 主要采取表土收集、建（构）筑物拆除工程、土地平整、土壤培肥改良工程、表 土回填工程及植被恢复等工程措施复垦土地面积 107.0166hm2 ，包括旱地 1.7575hm2、 乔木林地 10.6064hm2 、灌木林地 91.6627hm2 、其 它草地 1.8933hm2 、农村道路 1.0967hm2 ，土地复垦率 88.84%。 六）监测工程 1 、地质灾害监测 不稳定斜坡：布置在各露天采场、矿石加工区及各表土场。采取宏观变形观测方 法进行监测。监测时限从生产至矿山恢复治理工程竣工后一个水文年。 监测频率：5~9 月雨季平均每月监测 3 次，其余时期每月监测 2 次，则每年监测 29 次。 2 、含水层监测

对矿区周围地下水进行水质监测。水质监测频率：1 组/6 个月。监测时限从生产 至矿山保护治理工程竣工后一个水文年。 3 、地形地貌景观监测 布置在各损毁土地单元地段，监测各损毁土地单元的范围、面积和程度。监测频 率：1 次/年。监测时限为从生产至矿山保护治理工程竣工后一个水文年。 4 、土地复垦监测 包括土地损毁与土地复垦效果监测。土地损毁监测为监测各损毁土地单元的范 围、面积、地类等情况；土地复垦效果监测为包括土壤质量监测、复垦植被监测及复 垦配套设施监测。 七）管护措施工程设计 管护内容为对复垦林草地的管护，包括水分及养分管理、修枝、密度调控、树林 病虫害防治及林木补种等。

五、工作部署 本方案按矿山生产年限 22.0 年、矿山地质环境与土地复垦保护治理工程期 1.0 及 监测管护期 2.0 年进行规划，对矿山开采破坏情况按 5 年为一个阶段进行总体部署， 设计分六个阶段进行矿山地质环境保护治理与土地复垦工程部署。分述如下： 第一阶段：2024 年 2 月至 2029 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括近期部署排 水沟、挡土墙等预防工程措施；生产过程中进行表土剥离收集、废渣土收集，各采区 开采前，在矿区下部坡脚地带设置防滚石平台或防护沟（槽）（作为采矿主体工程）； 按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台进行治理与土地复垦工程；整个 生产过程中部署矿山地质环境监测、土地损毁及复垦配套设施监测工程。 第二阶段：2029 年 2 月至 2034 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台进行治理与 土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境监测工程、土地损毁及复垦配套设施监测工 程，以及已复垦土地的监测及管护工程。 第三阶段：2034 年 2 月至 2039 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台以及生产配 套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境监测工程、土地损毁 及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。

第四阶段：2039 年 2 月至 2044 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台以及生产配 套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境监测工程、土地损毁 及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。 第五阶段：2044 年 2 月至 2046 年 1 月，共计 2.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台以及生产配 套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境监测工程、土地损毁 及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。 第六阶段（闭坑后）：2046 年 2 月至 2049 年 1 月，共计 3.0 年，主要工作包括 开采完毕的采场台阶、底部平台以及生产配套设施用地进行治理与土地复垦工程，矿山地 质环境监测工程，以及治理及土地复垦实施后的监测及管护工程。 本方案服务年限为 25.0 年，即从 2024 年 2 月至 2049 年 1 月。根据该矿山地质环 境保护治理与土地复垦工程总体部署，细化各年度的工作计划安排。

六、经费估算及资金来源 本矿山地质环境保护与土地复垦方案的投资估算编制依据采用《广西壮族自治区 水利水电建筑工程预算定额（2007 年版）》计价的要求完成，所用的工程材料价格 参考广西壮族自治区建设工程造价管理总站最新发布的《来宾市建设工程造价信息 （2023 年第 9 期）》，项目建设期的年物价指数按 3.0%计。 一）经费估算 本矿山地质环境保护与土地复垦工程总投资为 1990.28 万元，由静态投资和价差 预备费组成。其中静态投资 1342. 13 万元，占投入总资金的 67.43%，价差预备费 648.15 万元， 占投入总资金的 32.57% 。其中治理费用 172.25 万元，土地复垦费用 1818.03 万元。 二）资金来源 该项目的矿山地质环境保护与土地复垦经费均由广西武宣泰富矿业有限公司承担。

填表人：许惠娟

填表日期：2023 年 11 月 30  日

目  录

1.前  言 	 1

1. 1.任务由来及编制目的 	 1

1.2.方案编制工作概况 	 1

1.3.方案编制依据 	 9

1.4.方案的服务年限 	 13

2.矿山基本情况 	 14

2. 1.矿山概况 	 14

2.2.矿山自然概况 	 30

2.3.社会经济概况 	 35

2.4.矿区地质环境背景 	 36

2.5.矿区土地利用现状 	 59

2.6.矿山及周边人类工程活动情况 	 60

2.7.矿山地质环境和土地条件小结 	 64

3.矿山地质环境影响评估和土地损毁评估 	 65

3.1.矿山地质环境影响评估范围与级别 	 65

3.2.现状评估 	 66

3.3.预测评估 	 8 1

4.矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分	 108

4. 1.矿山地质环境保护治理分区 	 108

4.2.土地复垦区与复垦责任范围确定 	 109

5.矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析 	 120

5. 1.矿山地质环境治理可行性分析 	 120

5.2.矿区土地复垦可行性分析 	 120

6.  矿山地质环境保护治理与土地复垦工程设计 	 138

6. 1  矿山地质环境保护与土地复垦预防工程 	 138

6.2.地质环境治理工程设计 	 140

6.3.矿区土地复垦工程设计 	 147

6.4.矿山地质环境监测工程 	 162

6.5.矿区土地复垦监测和管护 	 165

7.经费估算 	 168

7. 1.估算说明 	 168

7.2.矿山地质环境防治工程经费估算 	 176

7.3.土地复垦工程经费估算 	 182

7.4.估算结果 	 193

7.5.投资估算附表 	 194

8.  矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排 	 220

8. 1.总体工程部署 	 220

8.2.年度实施计划 	 221

9.保障措施与效益分析 	 223

9. 1.保障措施 	 223

9.2.效益分析 	 226

10.结论与建议 	 227

10. 1.结论 	 227

10.2.建议 	 228

矿区照片： 	 229

附表：矿山地质环境现状调查表 	 错误！未定义书签。

附件 1：现采矿证 	 错误！未定义书签。

附件 2：划定矿区范围批复 	 错误！未定义书签。

附件 3：矿山企业营业执照 	 错误！未定义书签。

附件:4：编制方案委托书.................................................................. 错误！未定义书签。

附件 5：编制单位承诺书.................................................................. 错误！未定义书签。

附件 6：矿山企业承诺书.................................................................. 错误！未定义书签。

附件 7：编制单位对本方案的初审意见.......................................... 错误！未定义书签。

附件 8：矿山企业对方案的意见...................................................... 错误！未定义书签。

附件 9：土地权属人意见.................................................................. 错误！未定义书签。

附件 10：当地自然资源部门对本方案的初审意见........................ 错误！未定义书签。

附件 11：《原矿山地质环境保护与土地复垦方案》批复............ 错误！未定义书签。

附件 12：治理恢复基金账户余额查询单........................................ 错误！未定义书签。

附件 13：原土地复垦协议................................................................ 错误！未定义书签。

附件 14：土地复垦预存凭据............................................................ 错误！未定义书签。

附件 15：开发利用方案评审意见书................................................ 错误！未定义书签。

附件 16：原环评报告批复................................................................ 错误！未定义书签。

附件 17：检测报告（部分）............................................................ 错误！未定义书签。

附  图  目  录

| 图号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿山地质环境与土地损毁现状评估图 | 1：5000 |
| 2 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿山地质环境与土地损毁预测评估图 | 1：5000 |
| 3 | 武宣县 2021 年度变更土地利用现状局部打印图 | 示意图 |
| 4 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 土地复垦规划图 | 1：5000 |
| 5 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿山地质环境保护治理工程部署图 | 1：5000 |
| 6 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿山地质环境保护治理与土地复垦工程剖面图 | 1:1000 |
| 7 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿山土地遥感监测影像图 | 1：10000 |
| 8 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 ①号矿体露天开采终了平面图（引用） | 1：2000 |
| 9 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 ②、③号矿体露天开采终了平面图（引用） | 1：2000 |
| 10 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 ①号矿体露天开采最终境界 A-A ′ 、B-B ′剖面图（引用） | 1：1000 |
| 11 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 ②号矿体露天开采最终境界 E-E ′ 、F-F ′ 、G-G ′剖面图（引用） | 1：1000 |
| 12 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 ③号矿体露天开采最终境界 H-H ′ 、I-I ′剖面图（引用） | 1：1000 |
| 13 | 广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿 矿区水文地质图（引用） | 1：5000 |

# 1.前  言

## 1.1.任务由来及编制目的

根据广西壮族自治区国土资源厅关于印发《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编 制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4 号），各级国土资源主管部门发证的矿山全 部实行《矿山企业矿山地质环境保护与治理恢复方案》和《土地复垦方案》合并编制《矿 山地质环境保护与土地复垦方案》。本矿山原已编制有《矿山地质环境保护与土地复垦方 案》并通过评审备案，后因补充详查工作，查明资源储量增加，进而扩大采矿权面积并完 成新的开发利用方案，需申办新的采矿权，因此，本项目为变更采矿权项目，采矿权人为 申请办理采矿权变更相关手续，完善报批材料及相关用地手续，依法编制新的矿山地质环 境保护与土地复垦方案。2023 年 8 月，广西武宣泰富矿业有限公司委托广西驰步工程设计 咨询有限公司承担《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿山地质环境保

护与土地复垦方案》的编制工作。

方案编制目的：落实矿山地质环境保护、土地复垦有关法律法规和政策要求；保证矿 山地质环境保护和土地复垦义务的落实；保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、 计划和资金落到实处；为自然资源主管部门实施监管、采矿权人申请办理采矿权变更手续

和建设用地手续提供依据。

## 1.2.方案编制工作概况

### 1.2.1.原矿山地质环境保护与土地复垦方案编制、实施情况

（1）编制情况

广西地矿建设集团有限公司于 2020 年 7 月完成《广西武宣泰富矿业有限公司花山白 云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（简称原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》） 的编制及备案工作（详见附件 11）。该方案预测矿山损毁土地总面积 66.8767hm2 ，其中旱 地 0.3995hm2 ，有林地 0. 1354hm2 ，灌木林地 57.0155hm2 ，其他草地 5.2286hm2 ，坑塘水面 1.0794hm2 ，裸地 3.0183hm2 。方案设计采取修建挡土墙和排水沟等恢复治理工程、预留坡 面修整与清理、岩溶塌陷回填等预防措施工程与建（构）筑物拆除、土地平整、土地翻耕、 表土回填、种植林木、撒播草籽等复垦工程措施，预计复垦土地面积 59.5372hm2 ，其中旱 地 0.4277hm2 ，有林地 3.6928hm2 ，灌木林地 48.4559hm2 ，其它草地 5.8646hm2 ，农村道路

1.0961hm2 ，土地复垦率为 89% 。矿山地质环境保护与土地复垦动态总投资 1654.43 万元，

单位面积动态费用为 1.8525 万元/亩。原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计方案服 务年限自 2021 年至 2054 年，分 7 个阶段进行土地复垦工作：第一阶段（2021 年-2025 年） 主要修建区域三采场耕地防护挡土墙，表土堆场挡土墙和截排水沟，收集保存表土，对不 稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、地下水水质和水位进行防治和监测，对地形地貌景观和土地 损毁进行监测。第二阶段（2026 年-2030 年）主要收集保存表土，对区域三采场 251、236、 206 和 191 平台进行治理，对不稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、地下水水质和水位进行防治  和监测，对地形地貌景观和土地损毁进行监测。第三阶段（2031 年-2035 年）主要收集保  存表土，对区域三采场 176 、161 和 131 平台进行治理，对不稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、 地下水水质和水位进行防治和监测，对地形地貌景观和土地损毁进行监测。第四阶段（2036  年-2040 年）主要对区域一和二采场耕地防护挡土墙，收集保存表土，对区域三采场 116  和 101 平台进行治理，对区域三采场进行复垦和管护。对不稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、 地下水水质和水位进行防治和监测，对地形地貌景观和土地损毁进行监测。第五阶段（2041  年-2045 年）主要收集保存表土，对区域一采场 205 、190 、175 和 145 平台，对不稳定斜  坡、危岩、岩溶塌陷、地下水水质和水位进行防治和监测，对地形地貌景观和土地损毁进 行监测。第六阶段（2046 年-2049 年）主要收集保存表土，对区域一采场 130 和 115 平台， 区域二采场 130 和 115 平台进行治理，对不稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、地下水水质和水  位进行防治和监测，对地形地貌景观和土地损毁进行监测。第七阶段（2051 年-2054 年）  主要对各个场地进行复垦，对不稳定斜坡、危岩、岩溶塌陷、地下水水质和水位进行防治

和监测，对复垦场地进行植被和土壤质量监测，对复垦的土地进行管护。

根据原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》投资估算结果，矿山地质环境保护与土 地复垦动态总投资 1654.43 万元，投资包括治理恢复费用 760. 16 万元，土地复垦费用 894.27 万元，各阶段存入治理恢复基金金额与预存土地复垦费金额详见表 1-2- 1。矿山地质环境治 理恢复基金按照《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》设立与 计提，土地复垦费按照《广西壮族自治区国土资源厅关于加强土地复垦管理工作的通知（桂

国土资发〔2013〕91 号）》和签订的土地复垦协议（附件 13）预存。

表 1-2- 1        原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》年度投资计划表

| 阶段 | 年限 | 治理恢复基金 | 土地复垦费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2021-2025 | 136.97 | 2.33 |
| 第二阶段 | 2026-2030 | 57.77 | 2.54 |
| 第三阶段 | 2031-2035 | 81.52 | 2.95 |
| 第四阶段 | 2036-2040 | 214.73 | 376.28 |
| 第五阶段 | 2041-2045 | 94.56 | 3.96 |
| 第六阶段 | 2046-2049 | 132.75 | 4.6 |
| 第七阶段 | 2051-2054 | 41.86 | 501.61 |
| 合计 | 760.16 | 894.27 |

（2）实施情况

经核实，采矿权人已计提存入治理恢复基金共计 760. 16 万元（详见附件 12）；与武 宣县自然资源局签订矿山土地复垦费用监管协议，并预存第一期土地复垦费 178.8540 万元

（详见附件 13 、附件 14）。

在区域三 C10 拐点处设置 1#表土场，用于收集区域三损毁土地的表土，该表土场采 用干砌石挡土墙，土堆表面撒播草籽；1#沉淀池设置在 1#表土场下游；区域三东侧为矿石 加工区，场地内设置储料仓、破碎车间、变电房及堆料场；矿石加工区北侧为矿部及临时

生活区，场地地面进行混凝土硬化，建筑物主要 1~2 层钢架结构厂棚。

矿山生产过程中严格按照设计规范开采，各场地周边及采场内均设置有截排水沟，场

地内无积水，按照环评要求设置足够数量的沉淀池，并定期进行矿山地质环境监测工程。

根据现场调查，矿山目前仍在生产中。原方案各损毁场地仍用于矿山生产配套建设， 场地功能与面积相差较大（原方案设计的表土堆场位于现 3#露天采场范围内、办公生活区 位于矿石加工区范围内；根据新的开发利用方案，设置了新的场地，如：矿部及临时生活 区、初破站、2#表土场等）现状矿石加工区形成的边坡平台复垦为灌木林地，原方案的区 域二挡土墙以及各露天采场治理等治理工程未实施，矿山定期开展巡视监测工作，对地质

灾害隐患点、损毁土地范围进行监测。

表 1-2-2        矿山地质环境保护与土地复垦已使用费用统计表

| 序号 | 治理工程 | 投入费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（2021 年） | 1 | 挡土墙基础土方 | 143980.09 |  |
|  | 2 | 浆砌挡土墙 | 612568. 11 |  |
|  | 3 | 水沟基础土方 | 36125.36 |  |
|  | 4 | 浆砌排水沟 | 469718.55 |  |
|  | 5 | 浆砌沉淀池 | 36530.23 |  |
|  | 6 | 边坡面修整 | 178933.01 |  |
|  | 7 | 崩塌体清理 | 15697.98 |  |
|  | 8 | 危岩清理 | 28973.24 |  |
|  | 9 | 撒播狗牙根、橡草 | 63564.38 |  |
|  | 10 | 种植爬山虎、樟树 | 56987.02 |  |
|  | 小计 | 1464144.96 |  |
| 第二阶段（2022 年） | 1 | 浆砌挡土墙 | 361258.66 |  |
|  | 2 | 边坡面修整、挂网 | 119701.05 |  |
|  | 3 | 崩塌体清理 | 153600.00 |  |
|  | 4 | 危岩清理 | 161032.31 |  |
|  | 5 | 浆砌沉砂池 | 46801.3 |  |
|  | 6 | 撒播狗牙根 | 61235. 11 |  |
|  | 7 | 种植爬山虎、桉树、樟树 | 46789. 11 |  |
|  | 小计 | 361258.66 |  |
| 第三阶段（2023 年） | 1 | 边坡面修整、挂网 | 53210.99 |  |
|  | 2 | 崩塌体清理 | 23619. 12 |  |
|  | 3 | 危岩清理 | 69811.62 |  |
|  | 4 | 撒播狗牙根 | 31059.41 |  |
|  | 5 | 种植爬山虎、橡草 | 23567. 11 |  |
|  | 小计 | 201268.25 |  |
|  | 合计： | 2026671.87 |  |

### 1.2.2.与本方案的对比、衔接情况

本矿山地质环境保护与土地复垦方案预测损毁土地总面积 120.4533hm2，包括旱地（9  等）0. 1461hm2 、乔木林地 3.0599hm2 、竹林地 0.0817hm2 、灌木林地 86.0706hm2 、其他林 地 0.0695hm2、其他草地 4.8887hm2、采矿用地 26. 1272m2、农村道路 0.0093hm2、设施农用 地 0.0003hm2 。与原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》相比，地类和面积均存在差异， 主要是原因是：①本方案是根据新的开发利用方案进行编制，现矿区增加了区域四的范围， 新方案设计 4 个露天采场，并根据采场位置与矿山生产需要设置相应的矿山生产配套设施， 故损毁面积增加；②本方案是按照最新的三调数据进行土地损毁分析，故两个方案损毁各 地类及对应面积有差异。因此，未来采矿活动，采矿权人以本方案矿山地质环境保护与土

地复垦工程设计为准进行施工。

表 1-2-3        原《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与本方案设计工程对比表

| 工程 | 原方案 | 本方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复垦工程 | 单位 | 工程量 | 复垦工程 | 单位 | 工程量 |  |
| 恢复治理工程 | 地 质 灾 害 预 防/ 治 理 工 程 | 预留警示设施费 | 项 | 1 | 安装警示牌 | 个 | 10 | 开采生产过程中一旦发 现隐患或者发生灾害， 对其进行专项治理，该 部分属于矿山建设主体 工程，本方案针对现状 已发生的崩塌设计崩塌 体清理，其他工程不再 设计 |
|  |  | 坡面修整 | m3 | 20105.0 |  |  |  |  |
|  |  | 崩塌体清理 | m3 | 15000.0 | 削土方 | m3 | 797.5 |  |
|  |  | 危岩清理 | m3 | 600.0 |  |  |  |  |
|  |  | 塌陷回填 | m3 | 900.0 |  |  |  |  |
|  |  | 预留含水层治理费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 挡 土 排 水 沟 工 程 | 挡土墙基础土方 | m3 | 2083.0 | 挖土方 | m3 | 116.2 | 区域三基建工程基本完 成，后续其他区域工程 量减少 |
|  |  | 浆砌挡土墙 | m3 | 4989.0 | 浆砌石砌筑 | m3 | 1188.0 |  |
|  |  |  |  |  | 伸缩缝 | m2 | 38. 1 |  |
|  |  |  |  |  | 排水管 | m | 18.4 |  |
|  |  |  |  |  | 反滤层 | m3 | 1.4 |  |
|  |  | 水沟基础土方 | m3 | 437.0 | 截排水沟挖土方 | m3 | 159.8 |  |
|  |  | 浆砌排水沟 | m3 | 946.0 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 4718.3 |  |
|  |  |  |  |  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 4096.7 |  |
|  | 边坡平台植被恢复 | 场地平整 | m3 | 5767.0 |  |  |  | 本方案计入复垦工程 |
|  |  | 回填表土 | m3 | 11531.0 |  |  |  |  |
|  |  | 撒播狗牙根 | hm2 | 5.7661 |  |  |  |  |
|  |  | 种植爬山虎 | 株 | 21272 |  |  |  |  |
|  | 监测工程 | 位移及巡视监测 | 工日 | 10608 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 1392 | 生产年限缩短，评估结 果不同，故设置的监测 点位和频率不同 |
|  |  | 水位监测 | 工日 | 1224 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 144 |  |
|  |  | 水质监测 | 组 | 510 | 水质监测 | 工日 | 144 |  |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 工日 | 1020 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 66 |  |
|  |  |  |  |  | 地形地貌景观恢复监测 | km2 | 1.8068 |  |
| 土地复垦工程 | 表土剥离堆存工程 | 购买表土 | m3 | 70000.0 | 表土收集（运距 0.5km） | m3 | 31379.9 | 复垦面积增加，供需表 土方量随面积变化 |
|  |  |  |  |  | 客土收集（运距 10km） | m3 | 106728.3 |  |
|  |  |  |  |  | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 291758.8 |  |

| 工程 | 原方案 | 本方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复垦工程 | 单位 | 工程量 | 复垦工程 | 单位 | 工程量 |  |
| 土地复垦工程 | 土石方工程 |  |  |  | 浆砌石绿化槽 | m3 | 1565.3 | 工程措施大致相同，工 程量随复垦面积及场地 功能变化 |
|  |  | 拆除硬化地面 | m3 | 414.0 | 地面硬化层拆除 | m3 | 5382.8 |  |
|  |  | 拆除挡土墙 | m3 | 95.0 | 砌体拆除 | m3 | 1041.3 |  |
|  |  | 修建排水沟 | m3 | 297.0 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 18333.8 |  |
|  |  | 表土回填 | m3 | 149038.0 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 314757.9 |  |
|  |  | 场地平整 | m3 | 105350.0 |  |  |  |  |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 1.2831 | 土地平整 | hm2 | 1.7575 |  |
|  | 植被重建工程 |  |  |  | 土壤培肥（复合肥） | kg | 122751 | 原方案爬山虎工程计入 治理工程，种植桑树以 改善土壤，由于土壤重 金属超标属背景值过高 的原因，本矿山生产对 土壤污染程度较轻，无 需再设计污染治理工程 |
|  |  |  |  |  | 土壤培肥（有机肥） | kg | 27680.6 |  |
|  |  | 种植桑树 | 株 | 35642 | 种植绿肥 | hm2 | 5.2725 |  |
|  |  | 种植松树 | 株 | 6155 | 种植松树 | 株 | 17681 |  |
|  |  | 种植灌木林 | 株 | 121139 | 种植山毛豆 | 株 | 227820 |  |
|  |  |  |  |  | 种植爬山虎 | 株 | 93052 |  |
|  |  | 撒播狗牙根 | hm2 | 117.6851 | 撒播草籽 | hm2 | 104.1094 |  |
|  |  | 松树管护 | 株 | 1846 | 松树补种 | 株 | 1768 |  |
|  |  | 灌木林管护 | 株 | 36342 | 灌木补种 | 株 | 22782 |  |
|  | 监测与管护工程 | 土地损毁监测 | 工日 | 240 | 土地损毁监测 | 工日 | 44 | 优化监测方法，减少人 工投入 |
|  |  | 设施管护 | 工日 | 48 | 配套设施监测 | 工日 | 100 |  |
|  |  | 土壤质量监测 | 工日 | 3 | 耕地质量等别评定 | hm2 | 1.7575 |  |
|  |  | 复垦植被监测 | 工日 | 58 | 复垦植被监测 | 工日 | 276 |  |
|  |  | 草地管护 | hm2 | 17.4040 | 林草地管护 | hm2 | 156.3657 |  |

### 1.2.3.本方案编制工作概况

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，在充分收集、分析矿 山现有相关资料的基础上，广西驰步工程设计咨询有限公司接受委托后，按《广西矿山地 质环境保护与土地复垦方案编制技术要求的通知》中要求的工作程序，在充分收集、分析 矿山现有相关资料的基础上，于 2023 年 9 月组织技术人员对矿区及其周围采矿活动影响 范围区域进行实地调查、走访，主要调查区域为矿山拟采区、拟设矿山配套设施场地（初

破站、表土场、矿山公路、矿石加工区、矿部及临时生活区、沉淀池）及周围村庄等。重

点调查矿区及周边的地质灾害发育现状、地层岩性、地质构造，通过现场调查及走访当地 居民，明确矿山现状地质灾害发育情况及潜在危害对象。同时收集项目区及周边自然地理、 生态环境、社会经济、土地利用现状及权属问题等相关资料；根据土地利用现状，对土地 复垦义务人、土地使用权人、政府相关部门及相关权益人进行公众调查，在充分听取了他 们的意愿之后拟定初步确定土地复垦方向。本项目损毁土地单元包括各露天采场、初破站、 变电房、矿山公路、表土场、沉淀池、滚石区、矿部及临时生活区、矿石加工区，损毁土 地未占用永久基本农田，且矿山生产建设已布置基本农田保护工程措施，因此矿山用地范

围不占用、不破坏、不影响永久基本农田。

在矿山地质环境和土地现状调查基础上，根据矿山矿产资源开发利用方案，对矿山开 采区及其矿业活动的影响区，进行矿山地质环境影响评估，划分地质环境保护治理分区， 提出矿山地质环境保护治理总体工程部署和方案适用期内分年度实施计划；明确矿山地质 环境保护、治理、监测的对象和内容，提出有矿山地质环境保护治理工程的矿山地质环境 监测工程，并分别提出有针对性的技术措施。同时，分析预测矿山采矿活动损毁土地类型、 面积、程度，考虑矿山地区复垦条件、工程地质环境条件及土地权利人的意愿，对损毁土 地进行复垦适宜性分析，进而确定土地复垦方向并部署相应的复垦工程措施。最后制定详 细的矿山地质环境保护和土地复垦经费估算和效益分析。提出切实可行的组织保障、技术

保障、资金保障措施，保障矿山地质环境保护和土地复垦工作顺利进行。

本次矿山地质环境和土地资源调查以收集资料和现场调查为主，调查范围包括采矿权 范围和采矿可能影响的范围。收集资料共 14 套，野外调查面积约 8.5km2，调查线路约 20km， 定地质地貌点 10 处，水文地质点 5 处，拍摄照片 55 张。本次工作于 2023 年 9 月初进行 准备、搜集资料、编制评估工作大纲，2023 年 9 月至 2023 年 10 月进行室内资料整理、编

制图表、编写报告。具体的工作程序见图 1-2-4 ，完成工作量见表 1-2-2。

资料收集及现场踏勘

矿山地质环境和土地资源调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响与土地损毁评估

矿山地质环境保护与土地复垦的分区、复垦责任范围划分

矿山地质环境保护与土地复垦可行性分析、 土地复垦适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦工程方案设计

矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和图件编绘

图 1-2- 1

表 1-2-4

工作程序框图

完成工作量表

| 序号 | 工作 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集 资料 | 《区域测量地质报告（1：20 万来宾幅）》（1973 年） | 份 | 1 |
|  |  | 《区域水文地质普查报告（1：20 万来宾幅）》（1980 年） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西壮族自治区武宣县地质灾害调查与区划报告》（2004 年 3 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《1:50 万广西壮族自治区数字地质图及说明书》（2006 版） | 份 | 1 |
|  |  | 广西壮族自治区地质灾害防治规划（2006～2020 年） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣县花山矿区白云岩矿详查报告》（2020 年 1 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣泰富矿业有限公司花山白云岩矿矿产资源开发利用方案》（2020 年 4 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣泰富矿业有限公司花山白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2020 年 7 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山白云岩矿开采加工工程项目环境影响报告书》（2020 年 8 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣县花山矿区白云岩矿补充详查报告》（2020 年 10 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案》（2023 年 8 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《〈广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》 （来地勘方案审字〔2023〕19 号）（2023 年 9 月） | 份 | 1 |
|  |  | 《矿区土地利用现状图》 | 份 | 1 |
|  |  | 《来宾市建设工程造价信息（2023 年第 9 期）》 | 份 | 1 |
| 2 | 野外 调查 | 调查面积 | km2 | 8.5 |
|  |  | 地质地貌点 | 处 | 10 |
|  |  | 水文地质点 | 处 | 5 |
|  |  | 拍摄相关照片 | 张 | 55 |

## 1.3.方案编制依据

### 1.3.1.法律法规

1.  《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第 74 号，2009 年修正）；

2.  《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26  日第三次修正，2020 年 1 月 1  日

实施）；

3.  《中华人民共和国水土保持法》（主席令第 39 号，2011 年 3 月 1  日起施行）；

4.  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第 31 号，2020 年 4 月 29

日第二次修订）；

5.   《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27  日修正，2018 年 1 月 1  日起实施）；

6.  《中华人民共和国环境保护法》（主席令第 9 号，2015 年 1 月 1  日起施行）；

7.  《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28  日第十三届全国人民代表大会常务委

员会第十五次会议修订，2020 年 7 月 1  日起实施）；

8.  《地下水管理条例》（自 2021 年 12 月 1  日起施行）。

9.  《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令，2004 年 3 月 1  日起施行）；

10. 《土地复垦条例》（国务院令第 592 号，2011 年 3 月 5 日起施行）；

11. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 7 月 2  日第三次修订，2021 年 9

月 1 日起施行）；

12. 《广西壮族自治区农业环境保护条例》（2016 年 11 月 30  日第二次修正）；

13. 《广西壮族自治区地质环境保护条例》（2019 年 7 月 25 日修正）；

14. 《广西壮族自治区环境保护条例》（2019 年修订）（自 2019 年 7 月 25  日起施行）。

### 1.3.2.部门规章

1.  《矿山地质环境保护规定》（2015 年修正， 自 2015 年 5 月 6  日起施行）；

2.  《土地复垦条例实施办法》（2019 年 7 月 26  日修正）；

3.  《地下水污染防治实施方案》（2019 年 3 月 28  日印发）。

### 1.3.3.政策性文件

1.  《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38 号）；

2. 《财政部、国土资源部关于土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕

128 号）；

3. 《广西壮族自治区国土资源厅、财政厅关于调整我区土地整治项目预算人工费预

算定额标准的通知》（桂国土资发〔2011〕19 号）；

4. 《关于印发广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（桂财建

〔2011〕373 号）；

5. 《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国土资源厅〈转发财政部、国土资源 部关于印发土地开发整理项目预算定额标准通知〉的通知》（桂财建〔2012〕21

号）；

6. 《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于取消编制矿山地质环境恢复治理水文地

质详查报告的通知》（桂国土资办〔2014〕468 号）；

7. 《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的

通知》（国土资规〔2016〕21 号）；

8.  《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1 号）；

9.  国土资源部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 国家能源局《关于加强矿山地

质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63 号）；

10.  《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于实行广西矿山地质环境恢复治理与土

地复垦方案公示制度的通知》（桂国土资办〔2016〕439 号）；

11.《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿

山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）；

12.  《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦方案

编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4 号）；

13.  《广西壮族自治区国土资源厅关于停止收缴矿山地质环境治理恢复保证金的通

知》（桂国土资发〔2017〕56 号）；

14.  广西壮族自治区国土资源厅关于执行广西地方标准《地质灾害危险性评估规程》

（DB45/T 1625-2017）（桂国土资办〔2017〕563 号）；

15.  《广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区环境保 护厅关于清退矿山地质环境恢复保证金有关事项的通知》（桂国土资发〔2018〕

65 号）。

16.  《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区生态环 境厅关于印发广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》（桂

自然资规〔2019〕4 号）；

17.  《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境保护与土地

复垦方案编制和审查要求的通知》（桂自然资办〔2019〕232 号）；

18.  《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质灾害防

治工程预算定额标准的通知》（桂财资环〔2020〕6 号）；

19.  《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区

地质勘查项目预算标准的通知》（桂财资环〔2021〕18 号）

20.  《广西壮族自治区林业局关于印发广西壮族自治区恢复植被和林业生产条件及

树木补种标准（试行）的通知》（桂林规〔2022〕1 号）；

21.  《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》

（桂水建设〔2023〕4 号）。

### 1.3.4.技术标准与规范

1. 《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（桂国土资规〔2017〕4

号附件 1）；

2. 《矿山地质环境恢复治理要求及验收规范》（DB45/T701-2010）；

3. 《土地复垦技术要求及验收规范》（DB45/T892-2012）；

4. 《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

5. 《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

6. 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

7. 《区域地质图图例》（GBT 958-2015）；

8. 《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-90）；

9. 《综合水文地质图图例及色标》（GB/T14538-93）；

10.  《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

11.《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

12.  《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）；

13.  《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）；

14.  《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）；

15.  《泥石流灾害防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP 006-2018）；

16.  《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

17.  《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

18.  《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2017）；

19.  《危岩防治工程技术规范》（DB45/T1696-2018）；

20.  《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

21.  《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

22.  《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02）；

23.  《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

24.  《建筑边坡工程技术规范》（GB5033-2013）；

25.  《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

26.  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G815618-2018）；  27.  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G836600-2018）；

28.  《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

29.  《土地开发整理项目预算定额标准》（2012 版）；

30.  《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007 版）；

31.  《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015 版）。

### 1.3.5.其他相关资料

1.《区域测量地质报告》（1:20 万 来宾幅），广西壮族自治区地质局区域地质测量队，

1973 年；

2.《1:20 万来宾幅区域水文地质普查报告》，广西壮族自治区水文工程地质队，1980 年；

3.《广西壮族自治区武宣县地质灾害调查与区划报告》（2004 年 3 月）

4.《1:50 万广西壮族自治区数字地质图及说明书》，2006 年版；

5.《广西壮族自治区地质灾害防治规划》，2006-2020 年；

6.《广西武宣县花山矿区白云岩矿详查报告》，广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司，

2020 年 1 月；

7.《广西武宣泰富矿业有限公司花山白云岩矿矿产资源开发利用方案》，广西南宁全桂矿

业投资咨询有限公司，2020 年4 月；

8.《广西武宣泰富矿业有限公司花山白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，

广西地矿建设集团有限公司，2020 年 7 月；

9.《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山白云岩矿开采加工工程项目环境影响报告书》，

广西韬慧工程咨询有限公司，2020 年 8 月；

10.《广西武宣县花山矿区白云岩矿补充详查报告》，广西南宁全桂矿业投资咨询有限公

司，2020 年 10 月；

11.《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案》及

图件（见表 1-3- 1），广西探采工程技术有限公司，2023 年 8 月；

表 1-3- 1        《矿产资源开发利用方案》附图目录

| 图号 | 顺序号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 矿区地形地质及矿区范围图（含矿区开采现状图） | 1:2000 |
| 02 | 02 | ①号矿体总平面布置及露天开采基建终了平面图 | 1:2000 |
| 03 | 03 | ② 、③号矿体总平面布置及露天开采基建终了平面图 | 1:2000 |
| 04 | 04 | ①号矿体露天开采终了平面图 | 1:1000 |
| 05 | 05 | ② 、③号矿体露天开采终了平面图 | 1:1000 |
| 06 | 06 | ①号矿体露天开采最终境界 A-A′ 、B-B ′剖面图 | 1:1000 |
| 07 | 07 | ①号矿体露天开采最终境界 C-C ′ 、D-D ′剖面图 | 1:1000 |
| 08 | 08 | ②号矿体露天开采最终境界 E-E ′ 、F-F ′ 、G-G ′剖面图 | 1:1000 |
| 09 | 09 | ③号矿体露天开采最终境界 H-H′ 、I-I′剖面图 | 1:1000 |
| 10 | 10 | 露天采矿工艺及采场工程布置图 | / |
| 11 | 11 | 露天开采深孔台阶爆破起爆网路图 | / |
| 12 | 12 | ①号矿体露天开采边坡压占及剥离动用资源量估算图 | 1:2000 |
| 13 | 13 | ② 、③号矿体露天开采边坡压占及剥离动用资源量估算图 | 1:2000 |

12.《〈广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案〉

审查意见书》（来地勘方案审字〔2023〕19 号），来宾市地质勘察院，2023 年 9 月 1  日；

13.《矿区土地利用现状图》（武宣县自然资源局提供）；

14.《来宾市建设工程造价信息（2023 年第 9 期）》，来宾市建设工程造价管理站；

15.方案编制委托书。

## 1.4.方案的服务年限

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，方案服务年限应根据 矿山采矿许可证有效期限或其剩余年限，或开发利用方案的矿山服务年限，或拟延续的采 矿许可证期限，加上超出采矿许可证有效年限的地质环境与土地复垦保护治理工程期及监

测管护期确定。

根据矿产资源开发利用方案，矿山服务年限为 22 年，加上闭坑后的矿山地质环境与 土地复垦保护治理工程期 1.0 年及监测管护期 2.0 年，因此，本方案服务年限为 25.0 年（预 计自 2024 年 2 月至 2049 年 1 月，基准期以获得采矿许可证之日算起）。当采矿权人扩大 开采规模、变更矿区范围或者开采方式，以及当矿山总损毁范围扩大时，应重新编制矿山

地质环境保护与土地复垦方案。

# 2.矿山基本情况

## 2.1.矿山概况

### 2.1.1.矿山简介

#### 2.1.1.1.探矿权设置情况

广西武宣泰富矿业有限公司于 2009 年 6 月 1  日首次申请取得“广西武宣县花山锰矿、 方解石矿普查 ” 探矿权 ，发证机关为广西壮族 自 治 区 国土 资源厅 ，勘查许可证号 T**************** ，勘查面积：5. 12km2 ，有效期限自 2009 年 6 月 1  日至 2012 年 6 月 1 日。广西武宣泰富矿业有限公司于 2012 年 6 月 26  日根据广西壮族自治区国土资源厅桂国 土资函〔2011〕1224 号文增加勘查矿种，并办理探矿权名称变更为“广西武宣县花山矿区 白云岩矿详查” 。现探矿权名称为“ 广西武宣县花山矿区白云岩矿勘探” ，勘查许可证号 T**********************，勘查面积 0.39km2，有效期限自 2020 年 11 月 23  日至 2025 年

6 月 1 日。探矿权历次延续（变更）情况详见表 2- 1- 1 ，探矿权范围拐点坐标见表 2- 1-2。

表 2- 1- 1        探矿权历次延续（变更）情况表

| 勘查项 目名称 | 广西武宣县 花山锰矿、 方解石矿普查 | 广西武宣县 花山矿区 白云岩矿详查 | 广西武宣县花山矿区白云岩矿勘探 | 广西武宣县 花山矿区 白云岩矿勘探 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证号 |  |  |  |
| 探矿权 类型 | 首立 | 变更、延续 | 变更 |
| 图幅号 |  |
| 勘查面 积 （km2） | 5. 12 | 3.73 | 2.42 | 1.35 | 0.39 |
| 有效期 限 | 2009.6. 1 至 2012.6.1 | 2012.6.26 至 2014.6.1 | 2014.7.2 至 2016.61 | 2016.6. 1 至 2018.6.1 | 2018.6.8 至 2020.6.1 | 2020.6. 1 至 2025.6.1 | 2020. 11.23 至 2025.6.1 |
| 探矿 权人 | 广西武宣泰富矿业有限公司 |
| 勘查 单位 | 来宾市地质勘察院 | 湖南省核工业地 质局三〇一大队 | 广西金果子 矿业有限公司 | 辽宁省第六地质 大队有限责任公司 |  |  |

表 2- 1-2        探矿权范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标 | 面积 (km2) |
| --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 | X | Y |  |
|  |  |  |  |  | 0.39 |

#### 2.1.1.2.采矿权设置情况

##### （1）已设采矿权情况

2019 年 5- 10 月，广西武宣泰富矿业有限公司委托广西南宁全桂矿业投资咨询有限公 司对武宣县花山矿区①、②号白云岩矿体开展详查工作，并于 2020 年 1 月提交了《广西  武宣县花山矿区白云岩矿详查报告》（此报告已经广西壮族自治区矿产资源储量评审中心 以桂储评字〔2020〕5 号文评审通过，广西壮族自治区自然资源厅以桂资储备案〔2020〕6 号文备案），基本查明矿区内①、②号白云岩矿体的空间形态、品位、厚度及规模等，并 估算各矿体的资源量。根据 2020 年 3 月 30  日广西壮族自治区自然资源厅下发的《关于广 西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山白云岩矿采矿权划定矿区范围的批复》（桂自然资采 划〔2020〕2 号文），广西武宣泰富矿业有限公司经申请后取得由来宾市自然资源局颁发 的采矿许可证，采矿许可证号 C************************，有效期限自 2020 年 10 月 22 日至 2050 年 10 月 22  日。现采矿权矿区范围由三个区域共 31 个拐点圈定，各拐点坐标见

表 2- 1-3：

表 2- 1-3        现采矿权矿区范围拐点坐标表

| 采区 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 区域一 |  |  |  |  |  |  |
| 区域二 |  |  |  |  |  |  |
| 区域三 |  |  |  |  |  |  |
| 矿区面积：0.8446km2 ，开采标高：+339m~+86m。 |

现矿山企业持有采矿许可证基本信息如下：

采矿许可证号：C************************；

采矿权人：广西武宣泰富矿业有限公司；

矿山名称：广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：白云岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：380.00 万 t/a；

矿区面积：0.8446km2；

开采深度：由+339m 至+86m 标高；

有效期限：叁拾年， 自 2020 年 10 月 22  日至 2050 年 10 月 22  日。

##### （2）补充详查报告资源量提交情况

2020 年 4 月-2020 年 6 月，广西武宣泰富矿业有限公司委托广西南宁全桂矿业投资咨 询有限公司对武宣县花山矿区① 、② 、③号白云岩矿体开展补充详查工作，并于 2020 年

10 月提交了《广西武宣县花山矿区白云岩矿补充详查报告》（此报告已经广西壮族自治区

矿产资源储量评审中心以桂储评字〔2020〕55 号文评审通过，广西壮族自治区自然资源厅 以桂资储备案〔2020〕37 号文备案），基本查明矿区内①、② 、③号白云岩矿体的空间形 态、品位、厚度及规模等，并估算各矿体的资源量。资源量估算范围分为四块，共由 56

个拐点圈定，各拐点坐标详见表 2- 1-4。

表 2- 1-4        资源量估算范围拐点坐标表（扣除基本农田压覆）

| 矿体 编号 | 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 | 面积 （km2） | 估算标高（ m） | 埋藏深度（ m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 最低 | 最高 | 最小 | 最大 |  |
| ① |  |  |  | 0.214 | +100 | +294 | 0 | 194 |  |
|  |  |  |  | 0.074 |  |  |  |  |  |
| ② |  |  |  | 0.561 | 86 | 339 | 0 | 253 |  |

| 矿体 编号 | 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 | 面积 （km2） | 估算标高（ m） | 埋藏深度（ m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 最低 | 最高 | 最小 | 最大 |  |
| ③ |  |  |  | 0.239 | 86 | 332 | 0 | 246 |  |
| 资源量估算面积 1.088km2 ；估算标高：+339~+86m；埋藏深度 0~253m。 |

##### （3）划定矿区范围及拟申请采矿权情况

根据 2023 年 4 月 7 日来宾市自然资源局下发的《关于广西武宣泰富矿业有限公司武 宣县花山矿区白云岩矿划定矿区范围的批复》（来自然资矿采划〔2023〕01 号文），经批

复的划定矿区范围各拐点坐标如表 2- 1-5。

表 2- 1-5        划定矿区范围拐点坐标表

| 采 区 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 区域一 |  |  |  |  |  |  |
| 区域二 |  |  |  |  |  |  |
| 区域三 |  |  |  |  |  |  |
| 区域四 |  |  |  |  |  |  |
| 矿区面积：1.2247km2 ，开采标高：+339m~+86m。 |

现拟申请采矿权矿区范围与经批复的划定矿区范围一致，各拐点坐标详见表 2- 1-5。各

申请事项如下：

拟申请采矿权矿区面积：1.2247km2（注：根据划定矿区范围批复的坐标，矿区实际面

积为 1.2247km2 ，而批复上的面积为 1.2241km2）

拟申请开采标高：+339m~+86m

采矿权申请人：广西武宣泰富矿业有限公司

矿山名称：广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿

经济类型：有限公司

开采矿种：白云岩、石灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：900 万 t/a

申请矿山服务年限：22 年（含基建期 1 年）

### 2.1.2.矿山开采历史与现状

#### 2.1.2.1.矿山勘查简史

1971- 1972 年，广西区域地质测量队进行了 1/20 万来宾幅区域地质测量，提交并出版 了《1/20 万幅来宾区域地质（矿产）图及测量报告说明书》，对本区的地层、构造及矿产

都进行了论述，为在该区域内找矿提供了区域地质基础资料。

2009 年 8 月-2010 年 8 月，来宾市地质勘察院在该区开展锰矿、方解石矿普查工作。 2010 年 9 月-2011 年 2 月，在对锰矿勘查过程发现白云岩矿。2011 年 2 月，来宾市地质勘 察院初步完成了测区白云岩矿普查工作，编写《广西武宣县花山矿区统安矿段化工用白云 岩矿地质普查报告》，初步查明区内白云岩（333）资源量******万 t ，平均化学成分为： CaO 31.31%；MgO 20.62%；Al2O3 0.0092%；Fe2O3 0.055%；SO2 0.068%；P 0.003%；S 0.013%；

烧失量 46.37%。

2011 年 5 月，广西武宣泰富矿业有限公司（探矿权人）向广西壮族自治区国土资源厅 申请增加白云岩勘查矿种；2011 年 9 月，广西壮族自治区国土资源厅经过论证后，以桂国 土资函〔2011〕1224 号“关于同意广西武宣县花山锰矿、方解石矿普查探矿权增加勘查矿 产白云岩矿的通知”给予批复，同意探矿权人在广西武宣县花山锰矿、方解石矿普查项目基 础上增加白云岩勘查矿种，因普查区内锰矿、方解石矿的找矿前景不大，放弃对锰矿、方

解石矿继续投资勘查，主要投入对白云岩矿的勘查工作上。

2012 年 6 月-2014 年 4 月，来宾市地质勘察院开展详查工作，共完成实物工作量有： 1/1 万地质测量 5. 12km2 、1/2000 地形测量 1.33km2 、1/2000 地质测量 1.33km2 、1/2000 地质

剖面测量 6.50km 、钻探 638. 10m；完成采样测试 150 个。

2014 年 6 月-2016 年 4 月，湖南省核工业地质局三〇一大队开展了勘探工作，共完成

实物工作量有：钻探 383.00m。

2019 年 5- 10 月，广西武宣泰富矿业有限公司委托广西南宁全桂矿业投资咨询有限公  司对武宣县花山矿区①、②号白云矿体开展详查工作，并于 2020 年 1 月提交了《广西武  宣县花山矿区白云岩矿详查报告》（此报告已经广西壮族自治区矿产资源储量评审中心以 桂储评字〔2020〕5 号文评审通过，广西壮族自治区自然资源厅以桂资储备案〔2020〕6     号文备案），查明矿区内①、②号白云岩矿体的空间形态、品位、厚度及规模等，并估算 各矿体的资源量，截至 2019 年 10 月 15  日，经估算探矿权范围内累计查明白云岩矿资源  量（332+333）：矿石量******万 t，平均品位 MgO 20.73%、Fe2O3  0.036%、Al2O3 0.046%、

MnO 0.004% 、SiO2  0. 174% 、Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 之和为 0.260% 。其中，位于已设采

矿权范围内累计查明白云岩矿石量（332+333）：矿石量*******万吨，平均品位 MgO20.72%、 Fe2O3 0.036% 、Al2O3 0.046% 、MnO 0.004% 、SiO2  0. 175% ，Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 之和

为 0.261%。

2020 年 4 月-2020 年 6 月，广西武宣泰富矿业有限公司委托广西南宁全桂矿业投资咨 询有限公司对武宣县花山矿区① 、② 、③号白云岩矿体开展补充详查工作，并于 2020 年 10 月提交了《广西武宣县花山矿区白云岩矿补充详查报告》（此报告已经广西壮族自治区 矿产资源储量评审中心以桂储评字〔2020〕55 号文评审通过，广西壮族自治区自然资源厅 以桂资储备案〔2020〕37 号文备案），基本查明矿区内①、② 、③号白云岩矿体的空间形 态、品位、厚度及规模等，并估算各矿体的资源量，截至 2020 年 6 月 20  日，经估算，原 勘查区范围内（提交详查报告时的勘查许可证面积为 1.35km2 ）累计查明：白云岩矿控制+  推断+基本农田压覆推断资源量（注：包含 2020 年 10 月 22  日至 2022 年 12 月 31  日采空 控制资源量*******万 t）********万 t，其中控制资源量*******万 t（占总资源量 54. 18%）， 推断资源量******万 t ，基本农田压覆推断资源量********万 t ；石灰岩矿控制+推断资源 量（保有）******万 t ，其中控制资源量********万 t（占总资源量 65.98%），推断资源量

*******万 t。

#### 2.1.2.2.矿山开采现状

##### （1）矿山设计情况

2020 年 4 月，采矿权人委托广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司编制了《广西武宣泰 富矿业有限公司花山白云岩矿矿产资源开发利用方案》（方案已经广西壮族自治区国土资 源规划院以桂矿开审〔2020〕3 号文评审通过），该开发利用方案设计开采矿体为① 、② 号矿体，采用露天开采方式，开采矿种为白云岩矿，生产规模为 380 万 t/a ，设计台阶高度 15m ，最终边坡台阶坡面角 70°（松软岩层台阶坡面角 45° ) , 安全平台宽 5m ，清扫平台 宽 8m（每隔两个安全平台设一清扫平台），露天采场最终边坡角≤58°。设计区域一①号矿 体地表境界最长 583m 、最宽 427m ，采场最高标高+298.5m ，采场底部最低标高+100m； 设计区域二①号矿体地表境界最长 416m ，最宽 238m ，采场最高标高+268.9m ，采场底部 最低标高+100m；设计区域三②号矿体地表境界最长 865m ，最宽 618m ，采场最高标高 +339.0m，采场底部最低标高+86m。设计①号矿体露天采场最终境界内剥离围岩量为 373.09 万 t（亦为白云岩），②号矿体露天采场最终境界内剥离围岩量为*******万 t（亦为白云 岩），合计约******万 t 。由于围岩岩性与矿石岩性一致，可综合利用，因此不单独计算

剥采比。

2023 年 8 月，采矿权人委托广西探采工程技术有限公司编制了《广西武宣泰富矿业有 限公司武宣县花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案》（方案已经来宾市地质勘察院以 来地勘方案审字〔2023〕19 号文评审通过），该开发利用方案设计开采矿体为①、②、③ 号矿体，采用露天开采方式，开采矿种为白云岩、石灰岩矿，生产规模为 900 万 t/a ，设计 台阶高度 15m ，最终边坡台阶坡面角 70°（松软岩层台阶坡面角 45° ) , 安全平台宽 5m ， 清扫平台宽 8m（每隔两个安全平台设一清扫平台），露天采场最终边坡角≤58°。设计区域 一①号矿体地表境界最长 704m ，最宽 485m ，采场最高标高+298.5m ，采场底部最低标高 +100m；设计区域二①号矿体地表境界最长 416m ，最宽 238m ，采场最高标高+268.9m ， 采场底部最低标高+115m；设计区域三②号矿体地表境界最长 930m ，最宽 900m ，采场最 高标高+339.0m，采场底部最低标高+86m；设计区域四③号矿体地表境界最长 552m，最宽 456m ，采场最高标高+332.21m ，采场底部最低标高+115m。设计①号矿体露天采场最终境 界内剥离围岩量为*****万 t（亦为白云岩）；②号矿体露天采场最终境界内剥离围岩量为 *****万 t（亦为白云岩），③号矿体露天采场最终境界内剥离围岩量为*****万 t（亦为白 云岩），合计*****万 t（详见表 5- 1）。由于围岩岩性与矿石岩性一致，可综合利用，因

此不单独计算剥采比。

##### （2）矿区开采现状

本矿山在 2020 年 10 月 22  日由探转采首次办理了采矿许可证，随后对②号矿体进行  矿山基建，修建上山公路和削顶形成首采平台，采用露天开采方式，公路开拓、汽车运输 方案，目前已修筑自矿石破碎站至采场的开拓运输公路 1460m ，形成了+300m 开采平台及 +250m 装载平台。矿山生产、生活辅助设施（包括矿部、临时生活区及矿石破碎加工配套 设施等）设置在区域三东侧（各设施位置详见矿区总平面图）。生产及生活用水主要取自 矿部及临时生活区附近的深水井，采用储水罐进行供给；矿区变电房配备有 S11-M-2000/10 型、S11-M-250/10 型变压器各 1 台，S11-M- 1000/10 型变压器各 2 台，主要供给露天采场

生产、破碎站及生活等用电，另外，配备有 1 台 100kW 柴油发电机组作为备用电源。

经现场勘测及广西武宣泰富矿业有限公司提交的《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县 花山矿区白云岩矿 2022 年度矿山储量年报（2020 年 10 月 22  日至 2022 年 12 月 31  日）》 （来宾市自然资源局已出具《2022 年度矿山企业动用矿产资源储量备案表》），矿山现状 在②号矿体已形成 1 个采场，长度 494m ，宽度 92~262m ，台阶高度 10~ 15m ，台阶坡面角 60~70° , 采场台阶基本按原开发利用方案设计的边坡参数布设，估算 2022 年动用控制资源

量******万 t 。2023 年 1~4 月，矿山主要在办理安全生产许可证及完善相关安全设施，生

产不正常，采出矿量少，因此矿山自取得采矿许可证至今开采的矿石量与 2022 年矿山储  量年报动用资源量基本一致，即动用控制资源量为******万 t ，2022 年末保有******万 t。

今后生产可在现有开采平台基础上继续自上而下开采，现有采空区对今后开采影响不大。

矿山在矿区南东侧已建成处理能力达 500 万 t 的矿石破碎站及相应配套设施，生活辅

助设施较完善，可为矿山目前生产提供保障。

矿山人员配备较完善，配备有矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长及地质、

采矿、测量、机电等专业技术人员，安排就业人员约 164 人，矿山主要人员配备详见表 2- 1-6。

#### 2.1.2.3.周边矿权分布情况

本矿山周边无其他采矿权设置，不存在矿权、矿界纠纷。

### 2.1.3.矿山开发利用方案概述

2023年8月，广西探采工程技术有限公司完成对《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县

花山矿区白云岩矿矿产资源开发利用方案》的编制工作，方案概况具体如下：

#### 2.1.3.1.开采对象、资源储量、生产规模及矿山服务年限

##### （1）开采对象

方案设计开采范围为拟申请采矿权范围内+339m 至＋86m标高间具有工业开采价值的

白云岩、石灰岩矿。

##### （2）确定开采资源量

根据设计利用的资源量，取矿石回采率为 95% ，则可采出矿石量为：

1）白云岩：******万 t×95%=******万 t；

2）石灰岩：******万 t×95%=******万 t。

设计可采出白云岩、石灰岩矿总资源量为******万 t。

##### （3）生产规模

根据矿山保有的白云岩、石灰岩矿资源量及矿区矿产资源规划、相关产业政策要求，

结合矿山以往生产实际能力，方案设计矿山生产规模为 900 万 t/a。

产品方案为：白云岩粗料（熔剂用）、石灰岩粗料（熔剂用）。

##### （4）矿山设计服务年限计算如下：

方案设计矿山生产规模为 900 万 t/a ，矿山服务年限由以下公式计算：

T ＝QK/A

式中： T—矿山服务年限，a；

Q—矿山设计利用总资源量（白云岩+石灰岩），取 Q=******万 t；

A—矿山生产规模，900 万 t/a；

K—矿石总回采率，取 K=95％。

则   T ＝QK/A

= ******×95%/900

=21a

考虑到矿山扩大生产规模进行基建，时间为 1 年，故方案确定矿山总服务年限为 22 年。

#### 2.1.3.2.矿床开采方式

本矿区白云岩、石灰岩矿体均裸露地表，位于当地侵蚀基准面以上，矿区水文地质条

件简单。根据上述开采技术条件，设计确定采用露天开采方式进行开采。

#### 2.1.3.3.开拓运输方案

##### （1）开拓运输方案

矿区及周边地形以岩溶峰丛地形地貌为主，地势陡峭，海拔标高+75~+339.0m 。矿区

已修筑有部分矿区公路与外部公路连接，利于矿岩运输。

本矿山属山坡露天矿，根据地形、矿床赋存条件、开采技术条件、环保要求及生产辅 助配套设施，结合矿区开采现状，方案确定矿床采用公路开拓、汽车运输方案。为满足设 计生产规模要求，设计布置三个采区，共三个开采工作面同时开采，即在区域一（含区域

二）、区域三、区域四各设一个开采工作面。

区域一开拓运输方案：设计在矿体南东侧利用已修筑到矿区内+100m 标高的原有矿区 公路，继续修建至+235m 装载平台， 自+235m 装载平台至山顶（+298.5m）修建机械上山 道路，采用削顶工艺自上而下分层采剥至+250m 标高，形成+250m 基建终了平台及+235m 装载平台。设计按台阶高度 15m ，一般岩层最终台阶坡面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角

取 45° , 自上而下分台阶进行开采。

区域二开拓运输方案：设计在矿体南东侧利用已修筑到矿区内+100m 标高的原有矿区 公路，继续修建至+220m 装载平台， 自+220m 装载平台至山顶（+268.9m）修建机械上山 道路，采用削顶工艺自上而下分层采剥至+235m 标高，形成+235m 基建终了平台及+220m 装载平台。设计按台阶高度 15m ，一般岩层最终台阶坡面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角

取 45° , 自上而下分台阶进行开采。

区域三开拓运输方案：矿山在以往基建及开采过程中已修筑开拓运输公路至西侧采区 +310m 标高，设计对已有+300m 开采平台平整至+295m 标高，形成+295m 装载平台， 自

+295m 装载平台至+310m 基建终了平台修建机械上山道路，再按台阶高度 15m，一般岩层

最终台阶坡面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角取 45° , 自上而下分台阶进行开采。西侧采区 开采至+175m 标高时，对该区南东侧山头（即 279. 1 高地）进行开辟，由于该山体较陡， 设计采用采下矿石作为垫层修建填方公路通达 279. 1 高地山体西侧（此处路面标高为 +220m）， 自+220m 至山顶（+279. 1m）修建机械上山道路，采用削顶工艺自上而下分层 采剥至+220m 标高，形成+220m 基建终了平台，再按台阶高度 15m ，一般岩层最终台阶坡 面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角取 45° , 自上而下分台阶进行开采。北东侧区域山体陡且 狭小，无法修筑上山运输道路，因此设计仅修建机械上山道路，采用削顶工艺自上而下分 层采剥至+205m 标高，形成+205m 基建终了平台，利用底部的+135m 水平作为装载平台， 采用溜槽（溜槽坡度＞50° , 断面形状为矩形，规格为宽 2m×高 1.5m ，沿山体布设，采用 钢筋混凝土整体三面浇灌，上部铺设后 15mm 的钢板，避免矿石飞出）将矿石溜放至+135m 装载平台，设计按台阶高度 15m ，一般岩层最终台阶坡面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角

取 45° , 自上而下分台阶进行开采。

区域四开拓运输方案：设计在矿体南东侧利用已修筑到+105m 标高的原有矿区公路， 继续修建至+280m 装载平台，自+280m 装载平台至山顶（+351m）修建机械上山道路，采 用削顶工艺自上而下分层采剥至+295m标高，形成+295m基建终了平台及+280m装载平台， 为便于布置运输公路，在东西两高地之间的鞍部采用采下矿石作为垫层，垫高至+295m 水 平，从而形成近东西走向的+295m 开采平台，实现统一开采。设计按台阶高度 15m ，一般

岩层最终台阶坡面角取 70° , 松散岩层台阶坡面角取 45° , 自上而下分台阶进行开采。

本矿山交通条件困难且交通量接近下限，根据《厂矿道路设计规范》，汽车的小时单 向交通量在 85~25 辆的露天矿山道路生产干线、支线，采用三级露天矿山道路。经计算， 本矿山露天矿山道路平均小时单向交通量 30 辆（矿用自卸汽车 Cat®773 型，平装最大达 26.86m3 ）（1.15×3000000t/8h×300d×67t×0.8 ×0.9=30 辆/小时），结合矿山的地形地貌特征， 设计生产干线、支线采用三级露天矿山道路（单车道），根据规范及选择的汽车宽度，设 计确定单车道路面宽为 6m（泥结碎石路面），最大允许纵坡坡度为 9% ，最小曲线半径为 16.6m，每隔 200m 设缓和坡段（坡度＜3％），缓和坡段长度 60m。在缓和坡段设错车道， 错车道路面宽 11m 。各工作台阶在基建和生产过程中，通过场内支线、生产干线与厂外道

路连通。

##### （2）削顶工艺

本矿山各采区顶部山体较陡，无法修筑汽车运输道路通达顶部，因此采用机械削顶，

最终形成基建终了平台。首先，修建三级运输道路至各基建平台后，再修建机械上山便道

至山顶，采用挖掘机+液压破碎锤+局部松动爆破工艺进行削顶挖掘，挖掘出的矿岩采用挖

掘机转卸至基建平台，再装自卸汽车运走。

削顶期间必须做好相关安全防范措施：山上作业时，山下危险区域拉设安全警戒带， 并设专人警戒，严禁无关人员入内、逗留；施工期间，施工便道也必须按《厂矿道路设计 规范》进行施工，外侧设挡车墙，内侧设排水边沟；施工期间必须保证各施工平台所需最

小尺寸要求；施工单位需根据现场情况设置防滚石挡墙（沟），防止滚石毁坏林田。

##### （3）开拓运输道路设计

1）矿山运输道路主干线（支线、联络线）主要技术参数

①道路类型：泥结碎石路面；

②路面宽度：主干单车道为 6m ，单车道为 6m；

③路肩宽度：挖方 0.75m ，填方 1.5m；

④计算行车速度：20km/h；

⑤停车视距：20m；会车视距：40m；

⑥不设超高的曲线半径：≥100m；

⑦最小圆曲线半径：16.6m；

⑧最大纵坡：≤9%；

⑨最大纵坡限制长度：200m；

⑩缓和坡段：长度不小于 60m ，坡度 3%；

⑪错车道路面宽：11m。

山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段弯外侧应设置护栏、挡车墙

和醒目的行车警示牌等、道路内侧设截水沟。

由于区域一、三运距较远，加工场地标高略高于采场标高对运输通道设计影响不大； 区域二开采终了标高比加工场地标高低 34m ，但该区域距离加工场地近，采用汽车运输，

按上述技术参数设计运输道路可满足运输条件要求。

2）挖掘机上山道路

挖掘机上山便道设计路宽 5m ，顺山坡较缓处设置，最大坡度 25%。

#### 2.1.3.4.矿山开采

##### （1）开采顺序

根据设计的生产规模（900 万 t/a），开采时分三个采区各布设一个工作面同时开采（各

采区生产规模均为 300 万 t/a），每个工作面布置一至二个台阶同时开采，即可满足设计生

产规模要求。整个矿区的开采顺序是：从各基建平台开始进行逐层采剥，采用自上而下分 台阶式开采，从开拓公路旁开始，按 15m 台阶高度分台阶从上而下进行采剥，直至露天开

采的最低开采标高（即采场底平面标高+100m 、+86m 、+115m）为止。

设计矿山共形成三个基建平台：（1）位于①号矿体 6′ 号勘探线中部附近为+250m 基 建终了平台及+235m 装载平台，基建终了平台平均长约 170m ，平均宽约 100m；（2）位 于②号矿体 107 号勘探线西部附近的+310m 、+295m 装载平台，基建终了平台平均长约 110m，宽约 35m；（3）位于③号矿体 118、122 号勘探线之间的+295m 基建终了平台及+280m 装载平台，基建终了平台长约 300m ，宽约 28~67m 。各基建平台均修筑有矿山公路与之相

通，可满足矿山生产设备正常作业要求。

##### （2）采场边坡参数

根据矿体的开采技术条件、矿岩物理力学性质（白云岩、石灰岩饱和单轴抗压强度 77.4~87.8MPa）、设计确定的开采深度、露天采场服务年限等因素和参考同类矿山实际经 验合理选定采场边坡参数。开发利用方案根据《采矿设计手册》及有关规程、规范要求选

定的露天采场边坡参数为：

台阶高度：15m（采用 CAT®395 型挖掘机，最大挖掘高度 12.37m，最大卸载高度 7.96m）；

工作台阶坡面角：80° ;

最终边坡台阶坡面角：70°（松软岩层台阶坡面角 45° ) ;

安全平台宽：5m；

清扫平台宽：8m（每隔两个安全平台设一清扫平台）；

露天采场最终边坡角：≤58°。

##### （3）露天开采境界

根据设计确定的露天开采境界圈定原则，按选定的露天采场边坡参数，先在地质横剖 面图初步确定开采深度，再在纵投影图上调整露天矿底部标高，将横剖面、纵投影图上的

露天矿底部周界投影到分层平面上，逐层圈定露天采场开采境界。

综上，开发利用方案圈定的露天开采境界几何参数如下：

1）区域一①号矿体

地表境界：最长 704m ，最宽 485m；

采场底部：最长 600m ，最小底宽 40m；

采场最高标高：+298.5m ，采场底部最低标高：+100m；

最大开采高差：198.5m；

最终边坡高差：93m。

2）区域二①号矿体

地表境界：最长 416m ，最宽 238m；

采场底部：最长 382m ，最宽 232m ，最小底宽 40m；

采场最高标高：+268.9m ，采场底部最低标高：+115m；

最大开采高差：153.9m；

最终边坡高差：18m。

3）区域三②号矿体

地表境界：最长 930m ，最宽 900m；

采场底部：最长 860m ，最小底宽 40m；

采场最高标高：+339.0m ，采场底部最低标高：+86m；

最大开采高差：253m；

最终边坡高差：149m。

4）区域四③号矿体

地表境界：最长 552m ，最宽 456m；

采场底部：最长 456m ，最小底宽 40m；

采场最高标高：+332.21m ，采场底部最低标高：+115m；

最大开采高差：217.21m；

最终边坡高差：197m。

##### （4）露天采剥工艺

根据开采技术条件及类似矿山生产实践经验，开发利用方案确定采用自上而下分台阶 进行开采，深孔爆破直接崩落矿石，挖掘机采装，自卸汽车运输的台阶式采矿工艺。此外， 矿山处理底根、修路、采准、开挖引（排）水沟等作业，采用 CAT®330 型挖掘机+KBKB3500  型液压破碎锤辅助作业。临近最终边坡采用预裂爆破技术，以减少爆破作业对最终边坡稳

定性和影响。

#### 2.1.3.5.防治水方案

本矿山最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，对大气降水有足够的排泄能力，因此

地表水体对矿山充水不会造成影响。

主要的防治水措施有：

（1）修建矿山公路排水沟，防止雨水损坏矿区运矿公路路面。

（2）做好采场的防排水工作。在每个清扫平台的内侧（坡底线处）设宽 20cm，深 15cm

的台阶坡面截水沟，开采工作面及开采平台不能形成积水洼地。

（3）采场四周修建截排水沟，堆料场及矿山设施不能设在冲沟口，以免山洪毁坏设施

及设备。

矿山生产过程中要定期检查道路边沟、截排水沟等排水设施通畅，对于堵塞的部位及

时清理，以便雨水及时排出，保证采场、破碎站场地、道路、人员及设备安全。

#### 2.1.3.6.排土场

矿山为山坡露天矿，围岩亦为白云岩矿（可综合利用），矿体覆盖层薄，故矿山剥离 不能综合利用的废料量很少，矿山开采产生的剥离土和废方可用于平整场地、修路等综合 利用。根据矿山实际，仅在前期开采过程中有部分废渣需临时堆放，因此不设永久排土场， 仅利用区域三(②矿体）的 1#表土场南西侧沟谷设置为临时排土场，堆放开采过程中的废 渣，根据实际开采情况逐步用于回填露天采空区。临时排土场排土过程中不能影响及威胁

到正常的生产安全。

#### 2.1.3.7.表土场

根据采场的空间位置，设计设置 2 个表土场，主要用于收集开采过程中的表土，用于

复垦。表土场设置在①、②号矿体采场附近的沟谷内：

（1）1#表土场为原有表土场，在表土场下方已设有挡土墙，确保堆放表土的安全， 该表土场面积约 7071m2，平均有效堆高 5m，总容积 4.45 万 m3 ，目前已堆放约 1.20 万 m3，

剩余约 3.25 万 m3 可堆放今后开采过程中收集的表土；

（2）2#表土场为新设计表土场，在表土场下方需设挡土墙，确保堆放表土的安全， 该表土场面积约 4816m2，平均有效堆高 3.5m ，总容积 1.54 万 m3。在生产过程中实行边生 产边复垦的原则，表土场的容量可满足生产需要。设计在表土场周边开挖截排水沟，避免

雨水、山洪灌入场区内，严防淤泥污染附近村庄、农田。

表土收集后集中堆放在表土场内作今后土地复垦使用，确保及时恢复生态环境。

#### 2.1.3.8.矿山总图布置

矿山已在区域三②号矿体的北东、东侧建成矿部、临时生活区、矿石破碎站及堆矿场、 变配电站、维修车间、材料库等生产、生活辅助设施，今后需对矿石破碎站进行扩建，用

地范围基本不变，各设施用地均不占用基本农田。

#### 2.1.3.8.矿山主要人员及设备

矿山主要人员及设备如下表所示。

表 2- 1-6        矿山主要技术人员配备一览表

| 名 称 | 数量（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 矿长、总工、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长 | 5 | 各 1 ，兼作技术员 |
| 地质、采矿、测量、机电技术人员 | 4 | 各 1 |
| 专职安全员 | 2 |  |
| 注册安全工程师 | 1 |  |
| 电工 | 2 |  |
| 挖掘机工 | 12 |  |
| 汽车司机 | 51 |  |
| 凿岩机工 | 27 |  |
| 空压机工 | 9 |  |
| 装载机司机 | 3 |  |
| 破碎操作工 | 38 |  |
| 环境保护 | 4 |  |
| 财务 | 3 |  |
| 后勤 | 3 |  |
| 合 计 | 164 |  |

表 2- 1-7        采矿主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 | 台 | 100kW | 3 | 其中新增 2 |
| 2 | 变压器 | 台 | S11-M- 1000/10 型 | 4 | 其中新增 2 |
|  |  |  | S11-M-2000/10 型 | 1 | 原有 |
|  |  |  | S11-M-250/10 型 | 1 | 原有 |
| 3 | 空压机 | 台 | LUY190-20 型 | 11 | 其中新增 8 |
| 4 | 潜孔钻机 | 台 | JK590BC-2A 型 | 11 | 其中新增 8 |
| 5 | 挖掘机 | 台 | CAT®395 型 | 12 | 其中新增 9 |
|  |  |  | CAT®330 型 | 6 | 原有 |
| 6 | 装载机 | 台 | 柳工电铲车 856E | 3 | 原有，破碎站用 |
| 7 | 矿用自卸汽车 | 辆 | Cat®773 型 | 64 | 其中新增 35 |
| 8 | 破碎机 | 台 | SD5080 型 | 2 | 其中新增 1 |
|  |  |  | H900156 型 | 2 | 其中新增 1 |
|  |  |  | H900157 型 | 2 | 其中新增 1 |
|  |  |  | H900158 型 | 2 | 其中新增 1 |
|  |  |  | H900159 型 | 2 | 其中新增 1 |

## 2.2.矿山自然概况

### 2.2.1.地理位置

本矿山位于广西武宣县城南西 200° 方向的统安村-赛脚村一带，距离县城直距 8km 、 运距约 13km 。矿区地理坐标（2000 国家大地坐标系）：东经*********~************ ； 北纬*********~************。矿区中心点坐标（2000 国家大地坐标系）：东经**********，

北纬**********。

国道 G209 线从矿区北东侧经过，相距最近约 510m；S52 武平高速从矿区南侧经过， 相距最近约 530m。自矿区已修建有村水泥路面运输公路与国道 G209 线相接，经国道 G209  往北至柳州 110km ，往南西至黎湛线上的覃塘火车站 60km；黔江从矿区北东侧穿流而过， 离矿区直距约 10km 有武宣镇码头，可通客轮及 300~2000t 货轮，上至柳州、下抵广西梧 州和广东珠江三角洲等地。矿区水陆两路交通较为方便（详见图 2-2- 1        矿区交通位置

图）。

图 2-2- 1        矿区交通位置示意图

### 2.2.2.地形地貌

项目区属峰林谷地地貌，谷地相对平坦开阔，标高+79~+85m，濠江河自西向东从谷地 流过，项目区内濠江河水位标高+72~+80m ，濠江谷地两侧峰林密布，峰林主要由白云岩、 灰岩岩体组成，一般坡脚坡度较缓，多在 30°~40°之间，半山腰以上山体坡度较陡，坡度 在 50° 以上，局部呈直立。峰顶呈塔尖状、椭圆状或长条形为主，峰顶高程+200~+350m ， 相对高差 120~265m 。谷地主要开垦种植农作物，峰林山体以天然灌木和杂草等植被覆盖。 矿山主要开采白云岩峰林山体，峰林山体坡度一般大于 35° , 综上所述，项目区地形条件

中等，地貌条件简单。

图 2-2-2        项目区地貌图（引自开发利用方案）

照片 2-2- 1        项目区峰林谷地地貌（2023.09.09 摄）

32

### 2.2.3.气象水文

#### 2.2.3.1.气象

矿区属亚热带季风气候，温暖、潮湿，雨量充沛， 日照较长。根据武宣县气象站资料 统计（1985~2020 年），全年平均气温 21.2℃ , 最低气温 1 月平均气温为 11.5℃ , 最高温

度 7 月平均气温为 29.0℃ , 极端最低气温达到- 1℃ , 极端最高气温达到 40.5℃。

矿区历年降雨量 1200~ 1400mm ，年最大降雨量 1730.7mm（1997 年），日最大降雨量 140.2mm（1998 年），小时最大降雨量 40.7mm（1998 年）。每年 4~9 月为雨季，降雨量 约占全年的 77% ，雨季开始晚，结束早，大部分地区 4 月下旬才进入雨季，又于 9 月初雨

季就结束。因此，5~8 月为丰水期，12 月至翌年 3 月为枯水期，其他为平水期。

#### 2.2.3.2.水文

濠江河自南西向北东穿过矿区，濠江河属于珠江流域西江水系黔江支流，是矿区的排 泄基准面，在距矿区北东约 7.5km 处汇入黔江。濠江河全长 77km ，汇水面积 290km2 ，多 年平均流量为 6.71m3/s ，枯水期平均流量 0.5m3/s 。濠江河在矿区南西面里料屯进入矿区， 在矿区统安村北东面流出矿区，长度约为 4km ，矿区内河面最宽处约 40m ，河面最窄处约 10m ，水深 1~4m ，矿区内河水水位标高+75~+82m 。2019 年 7 月 15  日在统安村村部附近

实测流量为 5.68m3/s ，2019 年 8 月 21  日为 0.624m3/s。

图 2-2-3        项目区水系示意图

### 2.2.4.土壤

据土壤普查资料，项目区土壤主要为红壤土。根据野外调查，项目区土壤按所处位置 不同，土壤厚度变化较大。在谷地及峰林山脚缓坡地段，土壤层厚度较大，最大可达 1.5m， 平均厚度约 1m ，一般有机质含量＜3% ，富含铁、铝氧化物，盐基饱和度低，土壤 pH 值 约为 7.6 。在这些地段已开垦种植农作物和经济林木。在峰林山体地段，土壤极薄，多覆 存在岩石裂隙中，土壤层厚度 0～0.5m 不等，平均厚度约 0.3m。这些地段以天然灌木和杂

草等植被覆盖。土壤剖面详见照片 2-2-2。

照片 2-2-2        林地典型土壤剖面

### 2.2.5.植被

项目区植被发育，植被覆盖率 80%~90%。人工植被主要种植速生桉树，多分布于峰林 坡脚缓坡地段。自然植被主要为天然灌木桃金娘、黄荆条、扫枝群等。草本以中生型的五 节芒、铁芒萁群丛和旱生的野草、黄茅草群为主，多分布于峰林山体。项目区内无国家重

点保护的珍稀植物，无国家和广西重点保护的野生植物种类。

照片 2-2-3        项目区旱地种植玉米和乔木林地种植的速生桉树

## 2.3.社会经济概况

武宣县位于广西中部，地处北回归线上，东邻桂平，南靠贵港，西接来宾，北连柳州； 县域面积 1739.45 平方公里，辖 9 镇 1 乡、142 个村民委、10 个社区，540 个自然村（屯），

共 1991 个村民小组。总人口 45.71 万，常住人口 34.05 万人。

2022 年全县生产总值（GDP）144.44 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.3% 。全 年全县社会消费品零售总额 23.41 亿元，比上年增长 1.5%。全年全县财政收入 10.35 亿元， 比上年下降 17.8%；一般公共预算收入 8.26 亿元，增长 9.5% ，其中税收收入 3.98 亿元， 下降 17.4% 。全县一般预算支出 32.95 亿元，比上年下降 5.6% 。全年全县居民人均可支配 收入 26608 元，比上年名义增长 4.6% 。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 39724 元， 比上年名义增长 3.4%；农村居民人均可支配收入 17036 元，比上年名义增长 6.8% 。全县 城镇居民人均消费支出 20624 元，名义增长 1.3%；农村居民人均消费支出 13255 元，名义 增长3. 1%。全县城镇居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重（即恩格尔系数）为34.0%，

农村为 32.5% 。（资料来源：来宾市武宣县人民政府门户网站）

矿山跨武宣县武宣镇及桐岭镇二个乡镇，社会经济概况简述如下：

项目区所处武宣镇是武宣县县城所在地，地处武宣县中部，东接三里镇，南连桐岭镇， 西邻禄新乡和来宾市兴宾区南泗乡，北连二塘镇，全镇区域面积达 311.4km2 ，下辖 17 行 政村和 10 个社区居委会，包括 52 个居民小组，156 个村民小组。全镇人口 7.88 万人，有 耕地面积约 7.59 万亩，其中水田 1.63 万亩、旱地 5.96 万亩。农作物以水稻、甘蔗、玉米、 花生和蘑菇为主，主要经济作物有甘蔗、油料作物、玉米、油葵等，甘蔗生产是该镇的一 大支柱产业，是农民收入的主要来源。林地面积 2.77 万亩，主要种植松树和桉树。畜牧业 以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。渔业以淡水养殖为主。武宣镇境内储藏有锰、滑石、重

晶石等矿产资源，工业以矿产、加工、建筑材料为主。

桐岭镇，地处武宣县南部，东接贵港市覃塘区奇石乡，南连通挽镇，西邻禄新乡，北 接武宣镇，区域面积 188.34km2，下辖 16 个村民委员会，310 个村民小组。截至 2019 年末， 户籍人口 60047 人。桐岭镇有耕地面积约 5.83 万亩，粮食作物以水稻为主，主要经济作物 有玉米、黄豆、甘蔗等。畜牧业以饲养生猪为主，渔业以淡水养殖为主。桐岭镇境内主要

矿藏资源有石灰石、锰、铁、铅锌、氧化铁、重晶石等。

矿山自 2020 年 10 月取得现有采矿证后，主要进行矿山基建工作，包括对 3#露天采场 开展削顶以及加工场地建设，于 2023 年 4 月正式投产。根据矿山储量年报及采矿权人提

供的数据，2022 年动用资源量为*****万 t ，2023 年动用资源量*****万 t 。经调查矿山所

在地区近三年矿产品销售价格，白云岩粗料（熔剂用）、石灰岩粗料（熔剂用）矿山交货 价均为***元/t ，因此，矿山近三年产值约********万元。采矿权人已实施的矿山地质环境

保护与土地复垦工程累计投入矿山保护治理与土地复垦资金约 202.6672 万元（见表 1-2-2）。

## 2.4.矿区地质环境背景

### 2.4.1 地层岩性

#### 2.4.1.1.区域地层

根据《广西武宣县花山矿区白云岩矿补充详查报告》（2020 年 10 月），矿山区域出露地 层主要有第四系（Q）、二叠系合山组（P3h）、栖霞茅口组并层（P2q-m）和石炭系马平组（C2Pm）、 黄龙组（C2h）、大埔组（C2d）和都安组（C1－2d），区域内各地层间均为整合接触。现由

老到新分述于下：

（1）都安组（C1－2d）：主要分布在矿区外南侧，岩性为浅灰色厚层块状灰岩夹白云质

灰岩、白云岩。厚 29~696m。

（2）大埔组（C2d）：主要分布于矿区，岩性为灰白－灰色厚层块状白云岩夹白云质

灰岩，局部含礈石团块。厚度 29~804m。

（3）黄龙组（C2h）：主要分布在矿区的南部、北侧、东侧和西侧，岩性为浅灰－灰

色厚层状生物屑灰岩、生物屑泥晶灰岩、白云质灰岩夹白云岩。厚 112~790m。

（4）马平组（C2Pm）：主要分布在矿区外围，主要岩性为灰白色厚层状微晶灰岩、生 物碎屑灰岩、生物碎屑泥晶灰岩，局部夹白云质灰岩、核形石灰岩、棘屑有孔虫灰岩，局

部含礈石团块。厚 282~920m。

（5）栖霞茅口组并层（P2q-m ）：主要分布在矿区外的南部，栖霞组岩性为深灰色薄中 层状，上部为中厚层泥晶灰岩，含泥质条带、硅质条带及结核，局部含磷。茅口组岩性为 浅色厚层块状亮晶灰岩、生物屑泥晶灰岩、粉泥晶生物屑团粒灰岩，夹白云质灰岩、白云

岩，含礈石团块和硅质条带。厚 15~932m。

（6）合山组（P3h）：主要分布在矿区外的南部，岩性为深灰色中厚层生物屑微晶灰 岩、泥质灰岩为主，底部为灰黄色铁铝土岩、含豆粒泥岩、硅质岩，中下部含炭泥灰岩中

夹数层煤层或煤线。厚 48~475m。

（7）第四系（Q）：分布于矿区及周边低洼处，由褐～褐黑色黄色粉砂质黏土、白云

岩碎块组成，厚度 0.5～8m。

图 2-4- 1        矿区区域地质图

#### 2.4.1.2.矿区地层

矿区及外围出露地层为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）及第四系（Q），

现由老到新分述于下：

（1）大埔组（C2d）：该组为白云岩矿主要赋存层位，岩性单一，厚度、产状稳定。 分布于矿区北西部和东南部。北西部地段沿走向出露长约 300m～1000m，沿倾向出露宽约 1500m，面积约 0.79km², 倾向 80° ~105° , 倾角 7° ~9° , 东南部地段沿走向出露长约 1100m， 沿倾向出露宽约 100～1200m，面积约 0.94km2，岩层走向近南北，倾向 80° ~120° , 倾角 7° ~ 9° 。岩性为浅灰～灰白色白云岩，为粉晶结构、细晶结构、中晶结构，中厚层～厚层状、 块状构造，矿物成分为白云石（94%～98%）、方解石 1%～4% 、高岭石 1%～2% 。厚度

大于 300m 。本区白云岩矿体产于本层白云岩中。与上覆地层黄龙组（C2h）为整合接触。

（2）黄龙组（C2h）：分布于矿区北～北东部，总体走向北北东～南南西，倾向 85° ~ 110° , 倾角 7° ~10° , 岩性为灰～浅灰色中厚层状生物碎屑灰岩、泥晶灰岩、白云质灰岩，

局部夹白云岩，厚度 112～790m 。与下伏地层大埔组（C2d）为整合接触。

（3）第四系（Q）：分布于矿区内低洼处，由褐～褐黑色黄色粉砂质黏土、白云岩碎

块组成，厚度 0.5～8m。

### 2.4.2.地质构造与地震等级

#### 2.4.2.1.区域地质构造

（1）区域地质构造

根据《1:50 万广西壮族自治区数字地质图及说明书》（2006 版），广西地壳划分为 3  个二级构造单元，6 个 3 级构造单元和 17 个 4 级构造单元（图 2-4-2 ，表 2-4- 1）。矿区区 域上构造单元属华南板块南华活动带桂中—桂东北褶皱系西来宾凹陷。来宾凹陷是晚古生 代凹陷最深的地区，基底未露，东部边缘为下泥盆统滨岸相碎屑岩外，广泛分布碳酸盐岩，

以平缓开阔褶皱为主，构造线方向为北东和北西向，或南北向和东西向，几乎无岩浆活动。

图2-4-2 广西构造单元划分示意图（引自《1:50 万广西壮族自治区数字地质图及说明书》（2006 版））

表 2-4- 1        广西构造单元划分简表

（2）区域断裂构造特征

评估区附近（50km 范围内）的断裂主要有凭祥—大黎断裂、东乡—永福断裂（详见

图 2-4-3），断裂基本情况分述如下：

1）凭祥—大黎断裂（图上编号）：区域性断裂。走向北东东， 自武宣县通挽、桂 平市紫荆、藤县大黎、昭平县陈塘至桃花，向北东与富川断裂相交。断裂在通挽—紫荆段 倾向南东，紫荆以东倾向北西，倾角 50～65° , 大部为逆冲断层。断裂切割寒武系至第三 系，断裂破碎带内构造透镜体、糜棱岩、断层角砾岩、硅化、劈理化、擦痕等现象较普遍， 断层谷、断层崖及断层三角面发育。断裂对岩浆活动有一定的影响，加里东期花岗斑岩群 在平南县罗平附近平行断裂分布；贵港市大天平山、桂平市西山等地的燕山期酸性侵入岩， 据重力资料分析，可能仍受断裂控制；平南县马练一带的燕山期和喜马拉雅期煌斑岩、基 性岩和超基性岩的形成，可能与该断裂和南北向断裂的复合控制有关。断裂具有多旋回活

动特点。属硅镁层深断裂。该断裂带位于矿区南东侧约 12.5km 处。

图 2-4-3 广西主要断裂分布图（引自《1:50 万广西壮族自治区数字地质图及说明书》（2006 版））

2）东乡—永福断裂（图上编号）：区域性断裂。位于武宣县至永福县一带，南起 武宣东乡镇，经象州县中平乡、金秀县桐木镇、鹿寨县四排乡，北延至永福县一带与桂林 —柳州断裂相接，全长 190km ，走向近南北向。断裂由一系列近于平行的次级断裂组成， 构成宽 3～10km 的断裂带，断面倾向变化大，主断裂为倾向西的逆断层，附近为一系列向 东倾斜的阶梯状正断层，倾角一般 50～80° 。断裂为大瑶山隆起的西缘控制性大断裂，属 复合断裂，主要切割泥盆系，同时也是大瑶山西侧重晶石、铅锌多金属矿成矿带的主要控 制断裂，主要重晶石、铅锌多金属矿床有寺村重晶石矿床、风沿铅锌矿床、潘村重晶石矿

床、花鱼岭铅锌矿床等。该断裂带位于矿区东侧约 23.7km 处。

#### 2.4.2.2.矿区地质构造

矿区内构造简单，总体为宽缓褶皱构造。

（1）褶皱：矿区位于轴向北北东的旧东堂—社礼背斜轴部及北转折端，褶皱不明显， 轴部地层为大埔组，两翼地层为黄龙组，两翼地层对称，地层平缓且产状稳定，走向大致 近南北向，总体近东倾向，倾角一般 7°~9°之间。矿区中部位置剥蚀程度相对较浅，出露

黄龙组地层；矿区东西两侧剥蚀程度相对较深，出露大埔组（C2d）地层。

（2）断层：矿区位于来宾凹陷的东南侧， 目前没有发现断层分布，但在地表岩石裸

露处见到风化裂隙分布。

（3）节理、裂隙：1）节理：在矿区范围内没有发现断层分布。从施工的钻孔和剥土 中，没有发现节理分布现象，钻孔所取岩心较完整，故本矿区岩（矿）层节理不发育。2） 裂隙：矿区内没有发现断层分布，从施工的钻孔和剥土中没有发现裂隙分布现象，仅在地  表发现有风化裂隙分布和刀砍状溶蚀沟，裂隙长 0.3~0.5m 之间，宽 3~5mm，深 1~3mm 之

间，走向比较零乱。钻孔所取岩心完整，故认为本矿区岩（矿）层裂隙不发育。

#### 2.4.2.3.地震等级及地壳稳定性

根据《中国地震动峰值加速度区划图（1：400 万）》（GB18306-2015 图 A1），矿区 地震动峰值加速度为 0.05g ，相当于地震基本烈度为Ⅵ度区。根据《中国地震动反应谱特 征周期区划图（1：400 万）》（GB18306-2015 图 B1），矿区地震动反应谱特征周期为 0.35s，

属弱震区。

此外，根据《活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范》（DD2015-02）中表 5（见表 2-4-2）、表 6（见表 2-4-3）、表 7（见表 2-4-4）的规定，由于评估区地震动峰值加速度为 0.05g ，评估区构造稳定性分级为稳定。根据广西主要断裂分布图（见图 2-4-3），评估区 外延 20km 范围内无活动断裂，但采矿活动易诱发地质灾害，地表稳定性分级为次不稳定。

综上，判定区域地壳稳定性为次稳定。

图 2-4-4        评估区地震动峰值加速度区划图

图 2-4-5        地震动加速度反应谱特征周期区划图

42

表 2-4-2        构造稳定性评价基本指标及分级标准

| 构造 稳定 性分 级 | 地震活动性 | 地块特征 | 邻近 50km 范围内 断层活 动性 a | 构造应力应变特征 | 地球物理场特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地震 峰值 加速 度 g | 区域内历 史最大地 震震级 M | 潜在震源 区（震级 上限）Mu |  |  | 构造应力场 | 区域地表 变形 s （mm/a） | 重力布格 异常梯度 （10-5/ （s2×km）） | 大地热流 值 b(mW/m2) |
| 稳定 | ≤0.05 | M＜5 级 地震 | Mu＜5.5 | 古老结晶基底（前寒 武纪），工作区范围 内没有活动火山或潜 在火山灾害不能影响 划分单元，划分单元 内没有第四纪火山。 | 无活动 | 岩石饱和单轴抗 压强度与最大主 应力比值大于 10 ，主应力方向 变化 0°~ 10°。 | 均匀上升 或下降（s ＜0. 1） | ＜0.6 | ≤60，基本 无温泉 |
| 次稳 定 | 0.05~0 .15 | 有 5≤M< 6 级地震 活动或不 多于 1 次 M≥6 级地 震 | 5.5≤Mu < 6.5 | 古生代褶皱带中地 （岩）块、地壳较完 整，工作区范围内可 能存在活火山，但潜 在火山灾害不能影响 划分单元，划分单元 内有第四纪火山，但 没有活火山。 | 弱活动 | 岩石饱和单轴抗 压强度与最大主 应力比值 7～10， 主应力方向变化 10°~30°。 | 不均匀升 降，轻微 差异运动 （s=0. 1 ~0.4） | 0.60~ 1.0 | 60~75，有 零星温泉 分区 |
| 次不 稳定 | 0.15~0 .4 | 有 6≤M< 7 级地震 活动或不 多于 1 次 M≥7 级地 辰 | 5.5≤Mu < 6.5 | 中、新生代褶皱带盆 地、槽地边缘、裂谷 带、地壳破碎，工作 区范围内存在影响地 区安全性的活火山， 划分单元范围内可能 存在活火山。 | 较强活 动或中 等活动 | 岩石饱和单轴抗 压强度与最大主 应力比值 4～7， 主应力方向变化 30°~60°。 | 显著断块 差异 （s=0.4~ 1） | 1.1~ 1.2 | 75~85，有 热泉、沸 泉发育 |
| 不稳 定 | ≥0.4 | 有多次 M≥7 级的 强地震活 动或次 M≥8 级地 震 | Mu≥7.5 | 新生代褶皱带、板块 碰撞带、现代板块俯 冲带，现代岛弧深断 层发育，地壳破碎， 划分单元范围内存在 影响安全的活火山。 | 强活动 | 岩石饱和单轴抗 压强度与最大主 应力比值＜4，主 应力方向变化 60°~90°。 | 强烈断块 差异运动 （s＞1） | >1.2 | >85 ，热 泉、沸泉 密集发育 |

表 2-4-3        地表稳定性评价指标及分级标准

| 稳定 性分 级 | 活动断层 展布 | 地质灾害 | 岩土体类型 | 构造地貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外动力 地质灾害 | 内动力 地质灾害 | 人类活动 地质灾害 |  |  |
| 稳定 | 划分单元 及外延 20km 范围 内无活动 断层 | 基本无外动 力地质灾害 | 无构造地质灾 害，不具备地震 震动诱发地质灾 害的岩土体条件 | 无采矿、水库蓄水等 工程建设，或大规模 工程建设不易造成地 质灾害 | 完整坚硬岩体：火成 岩，厚层、巨厚层沉积 岩，结晶变质岩等坚硬 岩石 | 剥蚀准平原、山前平 原、冲积平原、构造平 原 |
| 次稳 定 | 划分单元 及外延 5km 范围 内无活动 断层 | 降雨、河流冲 蚀等水动力 诱发的地质 灾害偶有发 生、规模较小 | 无构造地裂缝， 具有地震砂土液 化的岩土体条件 | 采矿或地下工程诱发 地质灾害偶有发生， 库岸斜坡基本稳定， 抽汲地下液体或气体 未诱发地表变形 | 较坚硬的沉积岩，砂砾 土，砂土的粗颗粒第四 纪地层 | 山间凹地，冲积平原， 河口三角洲，湖泊平 原，黄土派、梁、岇， 溶蚀准平原 |
| 次不 稳定 | 划分单元 内有弱活 动断层和 中等活动 性断层 | 降雨、河流冲 蚀等水动力 诱发的地质 灾害顿较频 繁、规模中等 | 存在构造地裂 缝，具有发震断 层地表破裂、地 震砂土液化构造 和岩土体条件， 未来可能发生 | 采矿或地下工程易诱 发地质灾害，库岸斜 坡有蓄水失稳，抽汲 地下气液体诱发地表 变形 | 页岩、粘土岩、千枚岩 及其他软弱岩石，风化 较强烈（未解体）岩石， 松散土体 | 丘陵，剥蚀残丘，洪积 扇，坡积裙，阶地，沼 泽堆积平原，冰川堆积 刨蚀区，海岸阶地、平 原，石穿残丘，峰林地 形，风蚀盆地 |

| 稳定 性分 级 | 活动断层 展布 | 地质灾害 | 岩土体类型 | 构造地貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外动力 地质灾害 | 内动力 地质灾害 | 人类活动 地质灾害 |  |  |
| 不稳 定 | 划分单元 内有较强 活动断层 和强活动 断层 | 降雨、河流冲 蚀等水动力 诱发的地质 灾害频紧、规 模大 | 构造地裂缝成带 分布，或发震断 层地表破裂、地 震砂土液化历史 上曾有发生，未 来发生可能性大 | 采矿或地下工程诱发 地质灾害频繁发生、 库岸斜坡严重失稳、 抽汲地下气液体导致 地表严重变形 | 砂土层，特别是淤泥、 粉细砂层、粘土类土发 育。劣质岩土，如冻融 土层、湿陷性土、分布 较宽的构造岩带（糜棱 化破碎带）、风化严重 致解体的松、严重的岩 溶地段，以及膨胀性岩 土，浅水位松散土 | 构造或剥蚀山地、丘 陵，河床，河漫滩，牛 辄湖，河间地块，沼泽， 沙漠砂丘，岩溶盆地 |

表 2-4-4        依据地表稳定性和构造稳定性划分的区域地壳稳定性

| 区域地壳稳定性分级 | 构造稳定性 | 地表稳定性 |
| --- | --- | --- |
| 稳定 | 稳定 | 稳定 |
|  | 稳定 | 次稳定 |
| 次稳定 | 稳定 | 次不稳定 |
|  | 次稳定 | 稳定 |
| 次稳定 | 次稳定 | 次稳定 |
| 次不稳定 | 稳定 | 不稳定 |
|  | 次稳定 | 次不稳定 |
|  | 次稳定 | 不稳定 |
|  | 次不稳定 | 稳定 |
|  | 次不稳定 | 次稳定 |
|  | 不稳定 | 稳定 |
| 不稳定 | 次不稳定 | 次不稳定 |
|  | 次不稳定 | 不稳定 |
|  | 不稳定 | 次稳定 |
|  | 不稳定 | 次不稳定 |
|  | 不稳定 | 不稳定 |

综上，矿山地质条件复杂程度为中等。

### 2.4.3 岩溶发育特征

2.4.3.1.区域岩溶发育特征

评估区属峰林谷地地貌，区域上主要出露石炭系上统黄龙组（C2h）和大埔组（C2d） 等碳酸盐岩地层，黄龙组（C2h）地层岩性以灰岩为主，大埔组（C2d）地层岩性以白云岩 为主，根据区域地质资料，由于岩性不同，黄龙组（C2h）地层岩溶发育普遍比大埔组（C2d） 地层岩溶发育强。根据区域地质资料和野外调查，评估区周边地表及地下岩溶发育。地表  上常发育峰林、洼地、地下河出口、地下河天窗等岩溶个体形态。地下岩溶发育有地下河、

溶洞、溶穴、溶孔、溶蚀裂隙等。区域岩溶发育程度中等—强发育。

2.4.3.2.矿区岩溶发育特征

（1）地表岩溶发育特征

根据地质填图，矿区内地表没有发现岩溶裂隙、漏斗和溶洞分布。

（2）地下岩溶发育特征

本矿区共施工 25 个钻孔，各孔孔深 38.15~217.61m 之间，其中只有 3 个钻孔见溶洞。 ①号矿体的 ZK301 见矿厚度为 92.97m，于孔深 17.30~ 18.70m 和 75.40~80.09m 分别见溶洞 长 1.40m 和 4.69m 合计 6.09m ，单孔线岩溶率为 6.55% 。①号矿体共施工 6 个钻孔，见矿 总厚度 402.36m ，溶洞总厚度 6.09m ，线岩溶率为 1.51% 。②号矿体的 ZK10001 见矿厚度 为 48.59m，于孔深 12.97~ 15.96m 见溶洞长 3.00m，单孔线岩溶率为 6. 17%；ZK10303 孔深 见矿厚度为 58.96m ，于 29.46~30.86m 见溶洞长 1.40m ，单孔线岩溶率为 2.37%。②号矿体 共施工 13 个钻孔，见矿总厚度 1124.74m，溶洞总厚度 4.40m，线岩溶率为 0.39%。③号矿 体共施工 6 个钻孔，见矿总厚度 561.52m ，没有发现溶洞。矿区累计施工 25 个钻孔，见矿

总厚度 2088.62m ，溶洞总厚度 10.49m ，矿区线岩溶率为 0.50%。

（3）遇洞隙率

矿区累计施工 25 个钻孔，其中只有 3 个钻孔见溶洞，分别是①号矿体的 ZK301 、②

号矿体的 ZK10001 和 ZK10303 ，遇洞隙率为 12%。

（4）涌水量

在①号矿体南侧 0.6km 处发育有里料地下河出口，2019 年 8 月 21 日实测流量 156.6L/s。

表 2-4-5        岩溶发育等级划分表

| 岩溶发育 等级 | 地表岩溶发育密 度（个/km2） | 线岩溶率 （%） | 遇洞隙 率（%） | 单位涌水 量（l/m.s） | 岩溶发育特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩溶强烈 发育 | >6 | >10 | >60 | 1 | 岩性纯，分布广，地表有较多的洼地、漏 斗、落水洞，泉眼、暗河、溶洞发育 |
| 岩溶中等 发育 | 5~ 1 | 10~3 | 60~30 | 1~0. 1 | 以次纯碳酸盐岩为主，地表发育有洼地、 漏斗、落水洞，泉眼、暗河、溶洞少见 |
| 岩溶弱发 育 | <1 | <3 | <30 | <0. 1 | 以不纯碳酸盐岩为主，地表岩溶形态稀疏， 泉眼、暗河及洞穴少见 |
| 注 1：同一档次的四个划分指标中，根据最不利组合的原则，从高到低，有 1 个达标即可定位该等级； 注 2：地表岩溶发育密度是指单位面积内岩溶空间形态（塌陷、落水洞等）的个数； 注 3：线岩溶率是指单位长度上岩溶空间形态长度的百分比，即线岩溶率=（钻孔所遇岩溶洞隙长度）/ （钻孔穿过可溶岩的长度） × 100%； 注 4：遇洞隙率是指钻探中遇岩溶洞隙的钻孔与钻孔总数的百分比。 |

根据《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-002-2018），矿区地表岩溶发 育密度＜1 个/km2 ，线岩溶率＜3% ，钻孔遇洞率＜30% ，矿区区域以大埔组（C2d）白云岩

为主，总体上矿区岩溶发育程度较低，溶洞充填物多为灰黑色粘土和白云岩碎块。由于矿

山详查施工的钻孔多在谷地地面标高以上，对于谷地地面以下岩溶发育情况没有揭露，根 据场地岩溶发育等级划分综合判定，结合区域岩溶发育特征等情况看，评估区岩溶发育中

等—强。

### 2.4.4.水文地质条件

#### 2.4.4.1.区域水文地质条件

##### （1）区域水文地质单元划分

根据实地调查和参考《1:20 万区域水文地质普查报告》（来宾幅），区域内主要为峰 林谷地地貌，属珠江流域西江水系黔江支流。矿区①、②、③号矿体分别位于濠江两岸，区 域上，评估区属濠江水文地质单元，濠江为本区最低侵蚀基准面，自西向东穿过矿区，本 矿区分为四个区域，距濠江 150~500m 不等。最低侵蚀基准面标高+72.80m，区域地下水总

体由濠江两岸向中部的濠江排泄。

矿区位于黔江支流濠江河的下游，区域上属于濠江河下游水文地质单元径流排泄区， 地下水分别从濠江河北岸、南岸向中部的濠江河排泄，然后沿濠江河流入北东面的黔江。 根据地形地貌和地层岩性，结合水文地质勘查分析，本区地下水分水岭和地表水分水岭基 本一致，濠江河水文地质单元北西、南西、南东面以地表分水岭为界，北东面以黔江作为 排泄边界，形成一个以裂隙—管道为含水介质的水文地质单元。在濠江河下游水文地质单 元内，根据局部地表分水岭，又可以分为若干个次级水文地质单元，其中矿区北西部①号 矿体属于王村北面次级水文地质单元，矿区南东部②号矿体、东部③号矿体属于新龙堂东

面次级水文地质单元。

1）王村北面次级水文地质单元

王村北面次级水文地质单元位于矿区的北西部，其西部以区域分水岭为界、北东部以

总场—古化村连线的局部地下分水岭为界、南东部以濠江河为排泄边界。

王村北面次级水文地质单元以濠江河为最低排泄基准面。该单元地下水主要靠大气降 水补给，大气降水补给主要是通过裸露基岩的溶蚀裂隙下渗快速补给碳酸盐岩裂隙溶洞水 含水层，在潜水含水层稳定水位之上，大气降水主要以垂向入渗补给碳酸盐岩裂隙溶洞水 含水层，进入含水层后，地下水主要以水平运动为主，在溶蚀裂隙—管道中自北向南径流，

在濠江河北岸一带排泄，地下水流程较短。

2）新龙堂东面次级水文地质单元

新龙堂东面次级水文地质单元位于矿区的南东部，其西部以新龙堂西面的地表分水岭

为界、东部以③号矿体东面地表分水岭为界、南东部以区域分水岭为界、北西部以濠江河

为排泄边界。

新龙堂东面次级水文地质单元以濠江河为最低排泄基准面。该单元地下水主要靠大气 降水补给，大气降水补给主要是通过裸露基岩的溶蚀裂隙下渗快速补给碳酸盐岩裂隙溶洞 水含水层，在潜水含水层稳定水位之上，大气降水主要以垂向入渗补给碳酸盐岩裂隙溶洞 水含水层，进入含水层后，地下水主要以水平运动为主，在溶蚀裂隙—管道中自南向北径

流，在濠江河北岸一带排泄，地下水流程较短。

##### （2）区域地下水类型及富水性

根据区域地层岩性特征，水理性质和水动力条件，区域地下水类型主要为碳酸盐岩裂

隙溶洞水、碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水、碎屑岩基岩裂隙水及松散岩类孔隙水。

1）松散岩类孔隙水

主要分布于矿区北东面黔江两岸阶地一带，由第四系冲洪积层组成，上部为粉质粘土， 下部岩性为砾石、砂砾石层，厚度一般为 0.5～8m ，无泉水出露，在该地层村民自挖的民 井一般深 5~8m ，挖到砂砾石层后就有水，但水量很小，一般涌水量在 10~30m3/d ，水量贫 乏。矿区范围内谷地内也有第四系出露，村民在第四系自挖民井需要挖到基岩后才有水，

在第四系土层中一般没有水，因此，矿区第四系土层具弱富水性。

2）碳酸盐岩裂隙溶洞水

含水岩组地层为泥盆系东岗岭组（D2d）、融县组（D3r ）、石炭系尧云组（C1y）、 都安组（C1-2d）、大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm）、二叠系栖霞组（P2q）、 茅口组（P2m ），主要岩性为中厚层—块状灰岩、白云岩、白云质灰岩，地下水主要赋存 在裂隙溶洞中。该含水岩组地层岩溶发育强烈，发育有 3 条地下河管道，地下河管道基本 沿地层走向发育，大致呈北东南西向展布。矿区西侧马村地下河出口位于濠江河北岸边， 距离矿区西部边界约 2.2km，2019 年 8 月 21  日实测流量 78.36L/s，据访丰水期最大流量约 600L/s，枯水期最小流量约 50L/s，矿区南侧里料地下河出口位于里料屯南东面山脚下，距 离矿区边界约 600m，2019 年 8 月 21  日实测流量 156.6L/s，据访丰水期最大流量约 900L/s， 枯水期最小流量约 100L/s ，矿区北东侧文江地下河出口位于文江屯南东面的黔江西岸，距 离矿区东部边界约 6.5km，2019 年 8 月 21  日实测流量 512.5L/s，据访丰水期最大流量可到 1200L/s ，枯水期最小流量约 200L/s 。在矿区南东面约 5km 的桐岭镇—石岗村一带的谷地 中部，沿北东走向出露多个岩溶泉，泉流量在 1.12~52.3L/s ，平均流量 18.898L/s 。由此可

见，碳酸盐岩裂隙溶洞水含水岩组水量丰富，具强富水性。

3）碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水

分布于在矿区南侧一带，含水岩组地层为二叠系合山组（P3h），岩性为厚层灰岩、 泥灰岩夹硅质岩，地下水赋存在溶蚀裂隙中。该地层岩溶发育较弱，无大的溶洞发育，地 貌上属溶丘地貌，调查时没有发现泉水出露，且位于地下水分水岭地带，仅靠大气降水补

给，补给面积较小，水量贫乏，具弱富水性。

4）碎屑岩基岩裂隙水

分布于区域东南角一带，含水岩组地层为寒武系黄洞口组(∈h）、泥盆系莲花山组 （D1l）、郁江组（D1y），主要岩性为砂岩、泥质粉砂岩、页岩，地下水主要赋存在砂岩 构造裂隙中，由于页岩和砂岩为互层出现，页岩具有隔水作用，该含水岩组地下水具有弱 承压性。调查时在该含水岩组仅发现一个下降泉，流量为 0.58L/s，据访，该区村民曾请钻

井队在此含水岩组地层施工机井，均为无水孔，该含水岩组地下水水量贫乏，具弱富水性。

##### （3）区域地下水的补给、径流、排泄条件

大气降水为区内地下水的主要补给来源，降雨多以面状入渗形式补给地下水。大气降 水入渗补给量的大小与降雨量及降雨入渗补给溪水密切相关，而入渗补给系数则取决于地 形地貌及岩层的渗透性。根据前人资料及详查调查成果，第四系覆盖区降雨入渗系数为 0.2， 裸露型碳酸盐岩区降雨入渗系数为 0.35，裸露型碳酸盐岩夹碎屑岩区降雨入渗系数为 0.25，

碎屑岩区降雨入渗系数为 0.15。

第四系松散岩类孔隙水只接受大气降水直接补给，然后下渗补给下伏碳酸盐岩裂隙溶 洞水含水岩组；区域上大部分碳酸盐岩裂隙溶洞水只接受大气降水补给，在区域南部还接 受碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水侧向补给，在区域南东角还接受碎屑岩基岩裂隙水侧向补 给；区域南部的碳酸盐岩夹碎屑岩溶洞裂隙水只接受大气降水补给；区域南东角的碎屑岩

基岩裂隙水只接受大气降水补给。

区域上，矿区位于濠江河下游完整的水文地质单元内，矿区北面和南面的地下水分别 从北、南两个方向往中部的濠江河径流，碳酸盐岩区地下水主要在地下河管道中集中径流， 碳酸盐岩夹碎屑岩区地下水主要在溶蚀裂隙中径流，然后在濠江河沿岸排泄。区域东南部 的碳酸盐岩区地下水在地下河管道中往北东方向径流，排泄入黔江，东南部的碎屑岩区地 下水在构造裂隙中径流，部分在地势低洼地带及冲沟以分散隙流的形式出露地表，然后在

地表溪沟中往岩溶区径流，部分地下水继续在裂隙中往北西方向径流，补给岩溶含水层。

图 2-4-5  矿区区域水文地质图（据 1：20 万来宾幅综合水文地质图）

49

#### 2.4.4.2.矿区水文地质条件

##### （1）地下水类型

整个矿区位于区域水文地质单元—濠江河下游水文地质单元内，属于该水文地质单元 的排泄区。根据地表分水岭，又可以分为两个独立的水系统，矿区北西部①号矿体属于王

村北面水系统，矿区南东部②号矿体属于新龙堂东面水系统。

根据矿区出露地层岩性、含水介质特征，矿区内地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、

碳酸盐岩裂隙溶洞水两种地下水类型。

##### （2）含水岩组及其富水性

矿区内及其附近出露的地层为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm）

及第四系（Q）。根据地层岩性及组合特征，可将矿区划分为以下含水岩组：

1）松散岩类孔隙水含水岩组

第四系（Q）松散岩类，均分布在矿区地势平坦的谷地中，岩性主要为粉砂质黏土、 白云岩碎块，厚 0.5～8m。根据调查，以前村民在此含水岩组自挖民井深 3~6m，均挖到下 伏基岩后才有水涌出，水量较小，单井涌水量一般<20m3/d，枯水季节井中无水，只在雨季 含季节性潜水，水量贫乏。详查工作在①号矿体和②号矿体附近的谷地第四系土层中分别 进行了一组渗水试验 ，渗透系数分别为 7.4 × 10-5cm/s 、6.8 × 10-5cm/s ，平均渗透系数为

7.1 × 10-5cm/s ，属于弱透水层，具弱富水性。

2）碳酸盐岩裂隙溶洞水含水岩组

该含水岩组地层为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm），其 中大埔组（C2d）和黄龙组（C2h）广泛分布于矿区，马平组（C2Pm）仅在矿区北东角分布。 岩性主要为厚层—块状白云岩、白云质灰岩、生物碎屑灰岩，含裂隙溶洞水，地下水主要 赋存在裂隙溶洞中。岩溶较为发育，裸露基岩随处可见溶隙、溶痕，矿区南西面一带发育 一条地下河，地下河出口位于里料屯南东面山脚下，距离矿区边界约 600m ，2019 年 8 月  21 日实测流量 156.6L/s ，据访丰水期最大流量约 900L/s ，枯水期最小流量约 100L/s 。详查 期间共施工 26 个钻孔，其中有 4 个钻孔遇到 5 个溶洞，其中 ZK301 遇到两层溶洞，5 个 溶洞分布高程为 68.17~ 182.7 m ，洞高 0.17~4.69m ，平均洞高 2. 132m ，洞中有泥质及白云 岩砾石充填。详查期间施工的地质钻孔揭露最低标高为+84.09m（ZK10303），高于附近谷 地地面标高（+80m），因此施工的钻孔没有揭露到矿区地下水位，钻孔施工过程中全漏水，

施工结束后孔中无水。2020 年 5 月在 2 号矿体东部山脚下施工了一个水文孔（SK01），

孔深 30m，孔口标高+88. 17m，2020 年 5 月 10— 11  日在该钻孔中进行了一次稳定流抽水试 验，抽水稳定后降深为 1.287m ，涌水量为 0.658L/s（56.85m3/d），利用抽水试验资料求得 含水层渗透系数为 2.7782m/d，导水系数为 21.585m2/d 。由于所用的抽水泵流量较小，抽水 试验水位降深很小，仅 1.287m ，换算成标准降深 10m ，该钻孔涌水量可达 441.72m3/d 。根 据地下河出口枯季流量和 SK01 水文孔标准降深涌水量综合判定，该含水岩组水量丰富，

具强富水性。

##### （3）矿区地下水补径排条件

1）地下水补给

矿区有松散岩类孔隙水和碳酸盐岩裂隙溶洞水两种地下水类型，松散岩类孔隙水仅靠 大气降水补给，补给方式以面状入渗补给为主；矿区范围内及其附近的碳酸盐岩裂隙溶洞 水补给来源有大气降水补给和上覆第四系松散岩类孔隙水补给，其中大气降水是该含水层 的主要补给来源，大气降水补给主要是通过裸露基岩的溶蚀裂隙下渗快速补给碳酸盐岩裂 隙溶洞水含水层，第四系松散岩类孔隙水主要是在雨季对下伏碳酸盐岩裂隙溶洞水含水层

进行渗透补给。

2）地下水径流与排泄

前文已述，根据地表分水岭，矿区可以分为两个次级水文地质单元，矿区北西部①号 矿体属于王村北面水文地质单元，矿区南东部②号矿体、东部③号矿体属于新龙堂东面水

文地质单元。

矿区北西部①号矿体位于濠江河北岸，矿体与濠江河最近距离约 300m ，属于王村北 面水文地质单元的径流区，调查时在矿体附近没有发现地下水排泄点，濠江河是该水文地 质单元的排泄区，濠江河在该矿体附近的水位标高为+80~+82m，①号矿体所属水文地质单 元浅部地下水自北向南在裂隙溶洞中径流，在濠江河北岸一带排泄入濠江河，濠江河河床 标高以下的深部地下水往北东方向径流，排泄入黔江。矿区南东部②号矿体、东部③号矿 体位于濠江河南岸，②号矿体与濠江河最近距离约 400m ，③号矿体与濠江河最近距离约 200m，两个矿体属于新龙堂东面水文地质单元的补给区，濠江河是该水文地质单元的排泄 区，濠江河在②号、③号矿体附近的水位标高为+75~+77m，矿体所属水文地质单元浅部地 下水自南向北在裂隙溶洞中径流，在濠江河南岸一带排泄入濠江河，濠江河河床标高以下

地下水往北东方向径流，排泄入黔江。

详查阶段施工的水文孔（SK01）孔口标高+88. 17m ，钻孔终孔稳定水位标高+72.813m

（埋深 15.358m），19.83~20.0m 深度段为一溶洞，有少量砂充填。根据 SK01 水文孔资料

推测，矿区矿体之下矿体地下水主要赋存在裂隙—溶洞中，水位标高+72m 左右，在稳定 水位之上，大气降水入渗转化的地下水主要以垂向运动为主，快速补给岩溶含水层，进入 到稳定含水层后，排泄基准面（濠江河）标高（+75~+82m）之上地下水以水平运动为主， 分别从南、北两个方向向濠江河运移排泄，在排泄基准面之下的地下水，部分下渗运动，

参与深层地下水循环，部分往北东方向径流，在黔江沿岸排泄。

##### （4）地下水动态特征

矿区整体上位于区域地下水排泄区，濠江河为矿区地下水的排泄基准面，濠江河在矿 区附近水位标高为+75~+82m ，根据①号矿体附近的民井（S06 ，2019 年 8 月 21  日水位标 高+77.36m）、矿区北部赛脚村机井（S05 ，2019 年 8 月 21 日水位标高+74.43m）、矿区 ②号矿体西部旧龙堂机井（S08，2019 年 8 月 21  日水位标高+75.36m）调查访问情况分析， 矿区附近地下水位高程为+72~+80m ，年水位变幅 10m 左右。由于矿区大部分为基岩裸露 区，岩溶裂隙发育，大气降水通过裂隙很快下渗补给地下水，地下水位对降雨响应较为明

显，在雨季具有急剧变化特征。

##### （5）矿坑涌水量预测

根据开发利用方案，碳酸盐岩裂隙溶洞水含水岩组为矿区的主要含水岩组，水量丰富， 矿体最低开采标高高于当地地下水位，地下水不会对采场进行充水；矿区中部的濠江河， 水位标高低于矿体最低开采标高，地表水体不会对采场进行充水；大气降水是采场唯一的 充水水源。本矿山露天采场涌水量即为露天采场地表水补给量，采用水均衡法计算露天采场 地表水补给量。计算得到未来开采的矿坑涌水量结果：①号矿体露天采场最大地表水补给 量为 48807m3/d ，一般地表水补给量为 5959m3/d；②号矿体露天采场最大地表水补给量为  41571m3/d ，一般地表水补给量为 2520m3/d； ③号矿体露天采场最大地表水补给量为 46332m3/d ，一般地表水补给量为 2809m3/d 。由于各露天采场最低开采标高均比周边区域

排泄区高 5m 以上，因此露天采场内大气降水补给的地表水可自然排泄。

综上所述，矿区属峰林谷地地貌，矿区位于濠江河下游水文地质单元；矿区出露的地 层岩性主要为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2pm）白云岩、灰岩， 岩溶中等～强发育，地下水类型主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水，水量丰富；矿床属以裂隙溶 洞水为主的岩溶充水矿床；矿体位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，未来矿山为露天开 采，矿坑充水源主要为大气降水，地形有利于矿坑水自然排泄，总体上，矿区水文地质条

件复杂类型属简单类型。

### 2.4.5.工程地质特征

#### 2.4.5.1.岩土体工程地质类型及特征

##### （1）区域岩土体工程地质类型及特征

根据评估区岩土体的岩性、结构、组合关系、强度等，区域上可划分为 1 个工程地质

岩组和 1 个土体类型：

1）第四系松散土体

主要由第四系（Q）的含碎石黏土、黏土组成，土体结构松散，稳定差，强度低，分 布于山体缓坡、河流沿岸及阶地，厚度 0.5～8m 。该土体呈可塑状，结构松散，强度低，

压缩性高，承载力低，较易引发边坡崩塌、滑坡地质灾害。

2）中厚~厚层状、块状中等～强岩溶化较坚硬～坚硬的碳酸盐岩岩组

地层岩性包括石炭系，岩性主要为灰岩、白云岩等，中厚～厚层状、块状，岩溶中等~ 强发育，岩溶裂隙有方解石、泥质充填。其中白云岩岩石单轴抗压强度一般＞50MPa ，属

于中硬—坚硬岩石；石灰岩岩石单轴抗压强度一般＞30MPa ，属于中硬岩石。

##### （2）矿区岩土体工程地质类型及特征

根据矿区岩土体工程地质性质，结合岩性、结构、组合关系、强度等，可划分为 1 个

工程地质岩组和 1 个土体类型。

1）含碎石单层结构土体

广泛分布于矿区地势平坦的谷地中，岩性主要为粉砂质粘土，夹少量白云岩碎块，厚 0.5～8m 。根植土以下土层结构较为紧密，透水性弱。由于土体分布高程均在矿体外围的

谷地中，且地势平坦，不会产生崩塌、滑坡等地质灾害。

2）中厚层—块状中等岩溶化坚硬碳酸盐岩岩组

该岩组所属地层为石炭系上统大埔组（C2d）、黄龙组（C2h）、马平组（C2Pm），岩 性主要为白云岩、白云质灰岩、生物碎屑灰岩，细晶结构，中厚层—块状构造。岩体较完 整 ，根据 26 个钻孔水文地质编录 ，岩心 RQD 值 80%~95% 。岩石饱和单轴抗压强度 77.4~87.8MPa，属于坚硬岩。施工的 26 个钻孔，其中有 4 个钻孔遇到 5 个溶洞，钻孔遇洞 率 23.07%，钻孔平均线岩溶率 0.85% ，由于钻孔多在谷地地面标高以上，对于谷地地面以

下岩溶发育情况没有揭露，综合来看，该岩组属于中等岩溶化岩组。

#### 5.4.5.2.矿区结构面工程地质特征

矿区内无断层、软弱夹层，不良结构面主要为岩石溶蚀裂隙面。矿区内结构面主要为

Ⅳ级结构面，其特征如下：

该结构面是矿区内的溶蚀（节理）裂隙面，主要发育于灰岩、白云岩中，是影响矿区 内岩体强度的主要结构面。经调查，矿区内主要发育一组垂直于岩层层面的溶蚀裂隙，裂 隙宽一般 0.2~ 1cm ，产状为 270~300° ∠55~70° 。溶蚀（节理）裂隙面延展有限，延伸长度 一般数十厘米至数十米，其张开程度随埋深增大而减小。该结构面破坏了岩石的完整性，

影响局部岩体的稳定性。

根据现场调查，区域三 3#露天采场主要开采的区域包含三座山体，现状主要完成矿 区中部山体的削顶工作并进行开采，目前开拓有+300m 开采平台及+250m 装载平台，+300 开采平台南西侧和北侧还剩余部分边坡未开采完毕，其余区域形成高陡边坡，表面植被基 本被破坏。开采揭露半风化层，岩层中夹层松散土体，浅部岩体风化较严重，裂隙发育，

表层 10~20cm 岩石破碎，深部新鲜岩石岩面顺节理发育刀砍纹，岩溶弱发育。

由于岩层倾角平缓，倾角 7°~ 10° , 设计台阶坡面角一般取 70° , 因此岩层面对开采边

坡稳定性影响不大。综上所述，矿区工程地质条件复杂类型属中等类型。

### 2.4.6.矿体地质特征

#### 2.4.6.1.矿体特征

矿区属岩溶峰丛谷地地貌，峰丛陡峭，基岩裸露；谷地开阔平坦，谷地中山体坡脚坡 度多在 30~40° , 半山腰以上山体坡度在 50° 以上，局部直立。本区矿床属浅海相沉积碳酸  盐岩，矿体主要赋存于上石炭统大埔组（C2d）白云岩中，次有赋存于上石炭统黄龙组（C2h） 灰岩中，严格受层位控制，呈层状产出，矿体与地层产状一致。矿区共圈定矿体 3 个，编 号为①、②、③号。其中，①号矿体分布于矿区的北西部，②号矿体分布于矿区东南部， ③号矿体分布于矿区东北部。此外，③号白云岩矿体的上部分布有一层石灰岩矿层（编号

同白云岩矿体）。经补充详查，进一步查明各矿体特征，各矿体特征分述如下：

##### （1）①号矿体

分布于矿区北西部 8-6 线及其两侧，矿体在平面形态呈似长方形分布，沿走向南北长  约 450m ，沿倾向东西宽约 1000m ，分布海拔标高+100~+298m ，矿体裸露地表呈正地形， 分布于两个山头，其标高分别为+294.23m 和+270.23m ，山顶至半山腰地势陡峭，坡度大于  70° , 半山腰到山脚地势较缓，坡度 30°~40° 。矿体呈层状产出，受上石炭统大埔组（C2d） 层位控制，走向近南北向，倾向 80°~ 105° , 倾角 7°~9°。工程控制 200~235× 100~200m ，自 北向南分别有 BT1 、BT2 、BT3 等 3 条剥土及 ZK301 、ZK601 、ZK602 、ZK701 、ZK701 、 ZK801 等 6 个钻孔控制。矿体厚度受地形高低影响，在山顶处矿体厚度最大，在山底处矿

体厚度较薄，单工程厚度 46.90~210. 15m，平均 116.38m。单样 MgO 品位 16.76%~22.47%，

平均 21.00% ，品位变化系数 4.24% ，属有用组分分布均匀的矿体 。单工程 MgO 品位 20.04%~21.64% ，平均 20.98%； Fe2O3  品位 0.022%~0.051% ，平均 0.032%；Al2O3  品位 0.023%~0.066% ，平均 0.039% ；MnO  品位 0.003%~0.009% ，平均 0.004% ；SiO2  品位 0.046%~0.814%，平均 0.211%；Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 品位 0.096%~0.908%，平均 0.256%。 矿体平均品位：MgO20.86% ，Fe2O30.033% ，Al2O30.042% ，MnO 0.005% ，SiO20.265%，

Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO20.345%。

①号矿体在补充详查未开展补勘工作，虽然矿证范围发生了变化，但缩减的基本为基 本农田分布范围，故矿体在矿区内的展布范围和平面形态基本没有变化。受当地最低侵蚀

基准面和开采技术条件影响，钻孔揭露最低标高至+100m ，往下尚有矿体存在。

##### （2）②号矿体

分布于矿区东南部 104- 107 线及其两侧，矿体在平面形态呈不对称“ 凹”字形分布，沿 走向南北长约 900m ，沿倾向东西宽约 950m ，海拔标高+86~+339m 。矿体裸露地表呈正地 形，在标高+160m 的以上地形陡峭，上部近直立，山腰至山脚坡度稍缓，坡度 35°~45° 。 矿体呈层状产出，严格受上石炭统大埔组（C2d）层位控制，走向 20°~200° , 倾向 80°~ 120° ,  倾角一般 7°~9°。工程控制 170~240m×120~360m ，自北向南分别有 BT4、BT5、BT6、BT7、 BT8 等 5 条剥土及 ZK10001、ZK10002、ZK10003、ZK10004、ZK10301、ZK10302、ZK10303、 ZK10304 、ZK10401 、ZK10701 、ZK10702 、ZK10703 、ZK10704 等 13 个钻孔控制。矿体 厚度受地形高低变化影响，在山顶处矿体厚度大，在山底处矿体厚度较薄，单工程厚度 37.86~271.59m ，平均 107.27m 。单样 MgO 品位 15.91%~22.60% ，平均 20.43% ，品位变化 系数 4.85%，属有用组分分布均匀的矿体。单工程 MgO 品位 19.38%~21. 14%，平均 20.38%； Fe2O3 品位 0.021%~0.063%，平均 0.036%；Al2O3 品位 0.021%~0.096%，平均 0.043%；MnO  品 位 0.002%~0.006% ， 平 均 0.004% ； SiO2    品 位 0.017%~0.200% ， 平 均 0.089% ； Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 品位 0.065%~0.361%，平均 0. 126%。矿体平均品位：MgO21. 12%，

Fe2O3 0.037%，Al2O30.047%，MnO 0.004%，SiO20. 101%，Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 0. 188%。

②号矿体进行了补勘工作，扩大了矿体分布范围，其平面形态发生了较大变化，由原 来的呈不对称“梯形”变化为不对称“ 凹”字形，同时平面规模扩大了约一倍。受当地最低侵

蚀基准面和开采技术条件影响，钻孔揭露最低标高至+86m ，往下尚有矿体存在。

##### （3）③号矿体

分布于矿区东北部 114- 122 线及其两侧，③号矿体分布于矿区东北部，沿走向南北长

约 700m，沿倾向东西宽约 600m，矿体形态平面上呈近等轴状多边形，海拔标高+86~+332m。

矿体裸露地表呈正地形，在标高+220m 的以上地形陡峭，上部近直立，山腰至山脚坡度稍 缓，坡度 35°~45° 。该矿体在山脊中部地段（由东往西标高约+253~+275m）为石炭系上统 大埔组（C2d）和黄龙组（C2h）的分层界线，两者为整合接触，其下部为大埔组（C2d）层 位，为白云岩矿体；上部为黄龙组（C2h）层位，为灰岩矿体，以白云岩矿体为主矿体（层）。 其中白云岩矿体严格受上石炭统大埔组（C2d）层位控制，石灰岩矿体严格受上石炭统黄 龙组（C2h）层位控制。矿体呈层状产出，走向 20°左右，倾向 110°左右，倾角 6°~8° 。工 程控制 170~280m×150~230m ， 自北向南分别有 BT9 、BT10 、BT11、BT12 、BT13 、BT14   等 6 条剥土及 ZK11401、ZK11402、ZK11801、ZK11802、ZK12201、ZK12202 等 6 个钻孔 控制。矿体厚度受地形高低变化影响，在山顶处矿体厚度大，在山底处矿体厚度较薄，单 工程厚度 32.96~271.75m ，平均 101.59m 。单样 MgO 品位 15.52%~21.74% ，平均 20. 11% ， 品位变化系数 5.68%，属有用组分分布均匀的矿体。单工程 MgO 品位 18.27%~21. 12%，平 均 20.02%；Fe2O3 品位 0.028%~0.070% ，平均 0.040%；Al2O3 品位 0.032%~0.072% ，平均 0.049%；MnO 品位 0.003%~0.006%，平均 0.004%；SiO2 品位 0.042%~0. 134%，平均 0.087%； Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO2 品位 0. 120%~0.228%，平均 0. 180%。矿体平均品位：MgO19.96%，

Fe2O30.037% ，Al2O30.051% ，MnO0.003% ，SiO20.098% ，Fe2O3+Al2O3+MnO+SiO20. 189%。

石灰岩矿体位于③号白云岩矿体的上部，严格受上石炭统黄龙组（C2h）层位控制， 呈层状产出，产状与白云岩矿体基本一致。 目前仅有 BT10 一条剥土工程控制，矿体分布 于③号矿体山脊地段，展布标高+25~+275m 以上，最大标高+332m，为白云岩矿的盖帽层， 向东缓倾斜，平面形态整体呈“似纺锤体”（矿权区内呈“似鸡腿”状），东西长约 500m（矿 权区内长约 300m），宽约 50~ 150m ，单工程（BT10）控制最大厚度 82.21m 。单样 CaO  品位 46.50%~54.90% ，平均 52.74% ，品位变化系数 3.51% ，绝大部分样品 CaO 品位大于 50%以上；MgO 品位 0.55%~2.93% ，平均 1.54%；SiO2  品位 0. 17%~ 14.25% ，平均 0.78%； S 品位 0.002%~0.056% ，平均 0.020%；P 品位 0.016%~0.073% ，平均 0.041%。矿体平均品

位：CaO52.92% ，MgO1.612% ，SiO20.380% ，S 0.017% ，P0.037%。

#### 2.4.6.2.矿石特征

##### （1）矿石的矿物成分及结构构造

矿区白云岩矿体主要赋存于大埔组白云岩层位中（即白云岩层就是矿体），次有赋存于

黄龙组灰岩层位中（即灰岩层就是石灰岩矿体）。

1）白云岩矿石：一般矿石颜色呈浅灰—灰白色、灰色。根据岩矿鉴定和选矿试验资料，

白云岩矿石矿物成分较简单，含量稳定，矿石主要有用矿物为白云石，次为方解石、高岭石

及绢云母等，矿物成分及含量见表 2-4-6。

2）灰岩矿石：一般矿石颜色呈浅灰—灰白色、灰色。根据岩矿鉴定资料，灰岩矿石矿 物成分较简单，含量稳定，矿石主要有用矿物为方解石，次为石英、高岭石及绢云母等，矿

物成分及含量见表 2-4-7。

表 2-4-6        矿石矿物成分及含量表

| 矿物名称 | 含量（%） | 矿物名称 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 白云石 | 93~98 | 绢云母 | ＜1 |
| 方解石 | 1~4 | 褐铁矿 | ＜1 |
| 高岭石 | ＜1~2 | 不透明矿物 | ＜1 |

表 2-4-7        矿石矿物成分及含量表

| 矿物名称 | 含量（%） | 矿物名称 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 方解石 | 95~98 | 绢云母 | ＜1 |
| 石英 | ＜1 | 不透明矿物 | ＜1 |
| 高岭石 | ＜1 |  |  |

##### （2）矿石结构、构造

矿石结构：粉晶结构、细晶结构、中晶结构、微晶结构、变余结构及生物碎屑结构。

矿石构造：块状构造、斑团状构造及微脉状穿插构造。

##### （3）矿石化学成分

根据详查阶段采集样品分析，白云岩矿石有用组分 MgO 品位 15.91%~21.74% ，绝大 部分样品（97%以上）MgO 品位大于 18%以上，矿区 MgO 平均品位 20. 12% ，变化系数为 5.27%；CaO 品位 29.86%~37.48%；有害组分 Fe2O3 品位 0.004%~0.29%、平均 0.035%；Al2O3 品位 0.001%~ 1.46% ，平 均 0.047% ；MnO  品位 0.001~0.014 ，平 均 0.003 ； SiO2  品位

0.001%~4. 150% ，平均 0.093% 。上述四项有害杂质之和平均为 0. 153% ，酸不溶物 0.20%。

根据白云岩矿石光谱半定量分析、矿石组合分析和矿石化学全分析结果，白云岩矿石 化学成分平均品位为：MgO20. 13%、CaO31.71%、Fe2O30.036%、Al2O30.052、MnO0.004%、 SiO20. 136%、TiO20.002%、Na2O0.053%、K2O0.004%、SO30.021%、P2O50.012%、Cl- 10.025、

烧失量 46.98% 。白云岩矿石有害组分：P0.006% 、S0.008% ，酸不溶物 0.20%。

由各探矿工程采样分析统计可知，矿区白云岩矿石各组分含量均匀，各矿体沿走向、 倾向和延深均无规律性的明显变化。白云岩矿石除 MgO 为有用组分外，CaO 为有益伴生

组分；矿石有害组分含量很低。

石灰岩矿石有用组分，单样 CaO 品位 46.50%~54.90% ，平均 52.74% ，品位变化系数

3.51% ，绝大部分样品（98%以上）CaO 品位大于 50%以上；MgO 品位 0.55%~2.93% ，平

均 1.54%；SiO2 品位 0. 17%~ 14.25% ，平均 0.78%；S 品位 0.002%~0.056% ，平均 0.020%；

P 品位 0.016%~0.073% ，平均 0.041%。

矿区石灰矿石各组分含量分布均匀，变化较小。石灰岩矿石中除CaO为有用组分外，

MgO为有益伴生组分；矿石有害组分含量很低。

##### （4）矿石放射性分析

据分析结果，白云岩矿石中226Ra11.0~ 13. 1（Ba/kg）、40K1.0~7.5（Ba/kg）、232Th1.0~ 1.5 （Ba/kg）；石灰岩矿石中226Ra24.4（Ba/kg）、40K32.6（Ba/kg）、232Th2.8（Ba/kg），放 射性元素的放射性比活度均很低，均属于A类产品，无放射性异常现象，对人体没有影响

和危害。

##### （5）矿石自然类型及工业类型

1）矿石自然类型

白云岩矿石主要矿物成分为白云石，次为方解石、高岭石及绢云母等，细晶结构、中晶结

构，块状构造，矿石自然类型按成因为原生白云岩矿石，按结构为细晶中晶白云岩矿石。

石灰岩矿石主要矿物成分为方解石，次为白云石、高岭石及绢云母等，细晶结构、中晶结

构，块状构造，矿石自然类型按成因为原生石灰岩矿石，按结构为细晶中晶石灰岩矿石。

2）矿石工业类型及品级

白云岩矿石平均化学成分为：MgO20.79%、Fe2O30.036%、Al2O30.047%、MnO0.004%、 SiO20. 142% 、CaO31.73% ，放射性比活度低。矿石的有益组分和有害组分含量符合熔剂用 白云岩矿石一般工业指标的要求，矿石质量良好。因此，矿石工业类型为熔剂用白云岩矿 石。白云岩矿石也满足耐火材料炉衬用白云岩工业质量要求。正式生产期间企业可以按照

市场情况、生产工艺、产品销售情况决定未来产品方案。

石灰岩矿石平均化学成分为：CaO52.92% 、MgO1.612% 、SiO20.380% 、S0.017% 、 P0.037% ，放射性比活度低。矿石的有益组分和有害组分含量符合熔剂用灰岩矿石一般工

业指标的要求，矿石质量良好。因此，矿石工业类型为黑色冶金熔剂灰岩矿石。

#### 2.4.6.3.矿体围岩和夹石

本矿区矿体为海相沉积的碳酸盐岩，矿石主要为白云岩，次有少量灰岩，岩层（矿体） 大部分裸露地表，少部顶板上覆有薄层残坡积物，底板为白云岩矿（没有揭穿白云岩矿层）； ③号矿体中部山脊地段（由东往西标高+253~+275m）有石炭系上统大埔组（C2d）白云岩  和黄龙组（C2h）灰岩的分层界线，两者互为顶、底板关系。白云岩矿石 MgO 品位比较稳

定，石灰岩矿石 CaO 品位比较稳定，且都分布均匀，矿体中均没有夹石出现。

根据岩矿鉴定及野外观察，矿体顶板大部分裸露地表，少部分覆盖残坡积层（厚

0.1~0.5m），没有蚀变现象；矿体底板为白云岩，也没有蚀变现象。

## 2.5.矿区土地利用现状

根据武宣县自然资源局提供的土地利用现状图（三调图），矿区范围内的土地类型包 括旱地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、其它草地、采矿用地、农村宅基地、 农村道路及设施农用地等， 以灌木林地为主，其次为采矿用地。经统计，矿区面积为 1.2247km2（合 122.4681hm2 ），各类型土地面积详见表 2-5- 1。土地权属武宣县桐岭镇马料

村，武宣镇统安村、马步村。

矿山生产建设共计损毁土地资源 120.4533hm2 ，包括旱地（9 等）0. 1461hm2 、乔木林 地 3.0599hm2 、竹林地 0.0817hm2 、灌木林地 86.0706hm2 、其他林地 0.0695hm2 、其他草地 4.8887hm2 、采矿用地 26. 1272hm2 、农村道路 0.0093hm2 、设施农用地 0.0003hm2 。详见表 2-5-2 。项目损毁土地未占用永久基本农田，损毁土地权属武宣县桐岭镇马料村，武宣镇统

安村、马步村集体所有，采矿权人应及时办理相关用地手续。

表 2-5- 1        矿区土地利用现状表

| 矿区 | 一级地类 | 二级地类 | 面积小 计（hm2） | 占总面积 比例（%） | 面积合计 （hm2） | 占总面积 比例（%） | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域一 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.0026 | 0.82 | 31.5313 | 25.75 | 统安村委会 |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 24.2006 | 19.76 |  |  | 马料村委会 |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 6.3281 | 5.17 |  |  |  |
| 区域二 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 7.3321 | 5.99 | 7.3694 | 6.02 | 统安村委会 |
|  |  |  | 0307 | 其他林地 | 0.0373 | 0.03 |  |  |  |
| 区域三 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.0501 | 0.04 | 60.0667 | 49.05 |  |
|  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.7379 | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 43.2747 | 35.34 |  |  |  |
|  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 15.9735 | 13.04 |  |  |  |
|  | 10 | 交通运输 用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0003 | 0.00 |  |  |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1202 | 设施农用地 | 0.0302 | 0.02 |  |  |  |
| 区域四 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.9392 | 0.77 | 23.5007 | 19.19 |  |
|  |  |  | 0302 | 竹林地 | 0.1681 | 0. 14 |  |  |  |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 17.4593 | 14.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.9325 | 4.03 |  |  | 马步村委会 |
|  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0016 | 0.00 |  |  | 统安村委会 |
| 合计 | 122.4681 | 100.00 | 122.4681 | 100.00 |  |

表2-5-2        矿山建设损毁土地利用现状表

| 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） | 占总面积比例 （%） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 |  |  |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1461 | 0.1461 | 0. 12 | 武宣镇统安村 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.5441 | 3.0599 | 2.54 | 桐岭镇马料村 |
|  |  |  |  | 2.5158 |  |  | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 0.0817 | 0.0817 | 0.07 | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 7.0016 | 86.0706 | 71.46 | 桐岭镇马料村 |
|  |  |  |  | 79.0690 |  |  | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 0.0695 | 0.0695 | 0.06 | 武宣镇统安村 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 4.8887 | 4.8887 | 4.06 | 桐岭镇马料村 |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 26.1272 | 26.1272 | 21.69 | 武宣镇统安村 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0093 | 0.0093 | 0.01 |  |
| 12 | 其他土地 | 1202 | 设施农用地 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00 |  |
| 合计 | 120.4533 | 120.4533 | 100.00 | — |

## 2.6.矿山及周边人类工程活动情况

### 2.6.1.矿业活动影响特征

本矿山为变更矿山，2020 年 10 月 22  日由探转采首次办理了采矿许可证，随后对②号 矿体进行矿山基建，经补充详查确认后增加可采矿体资源储量，从而扩大生产规模，采用 露天开采方式，公路开拓、汽车运输方案，深孔爆破法进行采矿。矿业活动影响特征分述

如下：

#### （1）露天采场

经现场勘测，矿山在区域三开采②号矿体已形成 3#露天采场，长度 494m ，宽度 92~262m ，台阶高度 10~ 15m ，台阶坡面角 60~70° , 采场台阶基本按原开发利用方案设计 的边坡参数布设。累计动用控制资源量*****万 t 。由于该采区相对海拔较高，爆破工作中

产生大量滚石、飞石，现状滚落至山脚缓坡地带。

#### （2）矿山公路建设

现场调查，矿山已开采多年，矿区周边有多条农村道路经过，道路一般宽约 3~5m，位于 谷地或坡脚平缓地带。区域三开采至今修筑了自矿石破碎站至采场的开拓运输公路 1460m，形

成了+300m 开采平台及+250m 装载平台。

#### （3）生产生活设施

矿山在矿区南东侧已建成处理能力达 500 万 t 的矿石破碎站及相应配套设施，生活辅

助设施较完善，可为矿山目前生产提供保障。矿山生活辅助设施（包括矿部、临时生活区

等）设置在区域三北东侧。生产及生活用水主要取自矿部及临时生活区附近的深水井，采 用储水罐进行供给；矿区变电房配备有 S11-M-2000/10 型、S11-M-250/10 型变压器各 1 台， S11-M- 1000/10 型变压器各 2 台，主要供给露天采场生产、破碎站及生活等用电，另外，

配备有 1 台 100kW 柴油发电机组作为备用电源。

矿山周边范围内的人类工程活动主要表现为附近居民的耕作等活动，对原有植被及表 土造成破坏程度较轻；另外，周边地表水、地下水丰富，农业用水可直接抽取河水或钻井

汲取。

综上，现状矿业活动对地质环境的影响程度较轻~严重。

### 2.6.2.农业、林业及居民房屋建设

矿区周边内无其他矿权设置，矿区范围外 500m距离无重要通讯电缆、高压输电线路 经过，南侧有武平高速通过，东侧为国道 G209。矿区开采爆破作业点周边 300m 范围内居 民点拟在生产前搬迁。周边 500m 范围内分布的村屯主要有王村、统安村、里料村、龙堂 村，约 20~40 户，人口约 150~340 人，生活用水主要为自打深水井供给，各户基本均打有 深约 3~5m 的民井，未见泉水出露；生产用水由濠江河供给，低洼平缓区域基本为基本农 田分布，丘陵坡地有少量果树，无公益林地。矿山建设不影响人畜饮水水源，也不占用耕 地，只占荒坡，矿山周边环境良好。矿山设施、场地、厂区及矿石加工场、矿部及生活区

及矿山建设不占用、不破坏、不影响基本农田。

矿区周边居住居民村屯稀疏，居住点分散，主要为壮族。主要从事农业生产，农作物 以玉米、水稻为主，次为木薯和豆类等；经济作物为甘蔗、花生和桉树等。工业不发达， 经济发展滞后，经济来源靠家庭种养和外出务工，区内经济条件一般，工业基础较薄弱。

矿区已接入 10kV 高压电，可为矿山生产、生活提供电源。

### 2.6.3.工程设施

采矿活动影响范围内无重要电力工程设施，南侧有武平高速通过，东侧有国道 G209

通过。

矿区周边 100m 范围内无通信电缆、经过；矿区周边 300m 范围内无地质遗迹、地质 公园、自然保护区、名胜古迹、风景旅游区、人文景观及水库或大的载水体等，区域一东

侧与区域四西侧的居民点拟在生产前搬迁；矿区周边 500m 范围内无高压电力线经过。

因此，矿山所处场地环境状况较好，周边主要为山地及耕地为主。采矿活动影响范围 内无文化古迹、地质公园、自然保护区。矿区及其周边村屯饮用水源及敏感点情况详见表

2-6- 1 ，分布位置详见图 2-6- 1。

表 2-6- 1        矿区周围村屯饮用水源及敏感点一览表

| 序 号 | 名称 | 距项目边界距离、方位 | 人口 （人） | 敏感 点 | 饮用水 情况 | 采矿活动对村屯的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛脚 | 位于区域二矿区范围 边界东侧约 600m | 400 | 否 | 机井 S1 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
|  |  | 位于区域二矿区范围 边界南东侧约 300m | 70 | 是 | 机井 S1 | 该屯有 15 户居民，部分位于区域一和 二采场爆破安全距离内，但有自然山 体作为屏障，因此将该点列为敏感点 |
| 2 | 中间 | 位于区域三矿区范围 边界西北侧约 500m | 300 | 否 | 机井 S1 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 3 | 统安 | 位于区域三矿区范围 边界西北侧约 500m | 400 | 否 | 机井 S1 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 4 | 旧龙 堂 | 位于区域三矿区范围 边界西侧约 850m | 500 | 否 | 机井 S2 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 5 | 新龙 堂 | 位于区域三矿区范围 边界西侧约 600m | 300 | 否 | 机井 S2 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 6 | 王村 | 位于区域一矿区范围 边界南侧约 400m | 170 | 否 | 机井 S2 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 7 | 里料 | 位于区域一矿区范围 边界西南侧约 600m | 150 | 否 | 机井 S2 | 位于评估影响范围外，采矿活动对饮 用水影响小 |
| 8 | 养殖 场 | 位于区域三矿区范围 边界北侧约 200m | 10 | 是 | 机井 S1 | 位于区域三、四采场爆破安全距离内， 但有自然山体作为屏障，因此将养殖 场列为敏感点 |

综上，现状采矿活动对矿山地质环境影响程度严重，周边人类工程活动对矿山地质环

境影响程度较轻。

图 2-6- 1  矿区周边敏感点关系图

63

## 2.7.矿山地质环境和土地条件小结

矿山地质环境条件复杂程度根据对矿山开采影响很大的六大要素，即矿区水文地质条 件、工程地质特征、地质构造的复杂程度、地质灾害的发育情况、地质灾害及地形地貌形 态复杂程度等，划分为复杂、中等、简单三个级别。采取就上原则。六个要素条件中只要 有一个满足某一级别，应定为该级别。广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩 矿设计为露天开采矿山，矿山地质环境条件复杂程度根据《广西矿山地质环境保护与土地 复垦方案编制技术要求》中附录 C.2 及《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2017）

中附录 C. 1 综合确定。

（1）矿山开采矿体位于最低侵蚀基准面及地下水位以上，采场汇水面积小，与区域 含水层或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于 6000m3/d，采矿和疏干排水导致矿区周

围主要充水含水层破坏可能性较小。评估区水文地质条件复杂程度为简单。

（2）矿体及围岩主要为中—厚层状、块状白云岩，次有少量灰岩，岩石属中硬—硬 质岩，软弱结构面、不良工程地质层不发育，岩层稳固性较好，只要按合理的设计边坡开

采，边坡基本稳定。评估区矿山工程地质条件复杂程度属中等类型。

（3）区域地质构造条件简单，建设场地附近无微弱全新活动断裂，地震基本烈度为 Ⅵ度，地震动峰值加速度为 0.05g ，区域地壳稳定性为次稳定。区域地质背景条件复杂程 度中等。矿区地质构造简单，断裂构造不发育，对采场充水影响小。矿区地质构造条件复

杂程度简单。

（4）现状条件下，矿山地质环境问题的类型较少，危害较小。

（5）露天采场面积较大，采场四周高差落差及采坑深度大，边坡较不稳定，较易产

生地质灾害。

（6）矿区属峰林谷地地貌，微地貌形态较复杂。区内海拔标高在+75~+339.0m ，相对 高差+120~+265m 。山体坡度 30°~40° , 地形起伏变化大，自然排水条件较好。评估区地形

地貌条件复杂程度为地形条件中等，地貌条件简单。

综上，矿山地质环境条件复杂程度确定为中等。

# 3.矿山地质环境影响评估和土地损毁评估

## 3.1.矿山地质环境影响评估范围与级别

### 3.1.1.矿山地质环境影响评估范围

矿山地质环境影响评估范围原则上以矿山整个采矿活动所影响到的区域及第一分水

岭为界，山体若发生危岩、崩塌一般按2倍坡高距离外推评估影响范围，通过实地调查及  对地质资料分析研究，根据建设工程的特点，结合矿区地质环境条件，考虑到采矿活动及 其矿业活动的可能影响范围，确定本矿山地质环境影响评估范围面积约为493.7083hm2（约 4.94km2 ）。评估区范围大体是：按矿区区域分布位置分为东西两个区域，其四周基本以地

表分水岭为界，两个区域间以传送带影响范围连接，大致呈“杠铃状” 。具体见附图1。

### 3.1.2.矿山地质环境影响评估级别

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》，按评估区重要程度、

矿山生产建设规模和矿山地质环境条件复杂程度综合判定矿山地质环境影响评估级别。

广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿设计露天开采白云岩、石灰岩矿 900 万 t/a ，矿山生产建设规模为大型。矿山开采活动影响范围内居住的村屯居民拟在开采 前搬迁。矿区及其影响范围内无自然保护区、重要旅游景点、重要交通设施、重要水源地， 矿山开采过程中破坏的土地类型为旱地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、其他 草地、采矿用地、农村道路及设施农用地。矿山不存在矿权争议问题。评估区重要程度划

为重要区。矿山地质环境条件复杂程度中等。

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录A的表A.1，确定本

矿山地质环境影响评估级别为一级。

### 3.1.3.生产工艺流程分析

本矿山为变更矿山，设计露天开采，开采矿种为白云岩、石灰岩，产品方案为白云岩 粗料（熔剂用）、石灰岩粗料（熔剂用）。根据开发利用方案，矿山设计深孔凿岩爆破， 崩落的矿石采用挖掘机、装载机联合装车运输至矿石加工区内加工，随后出售。前期剥离 表土堆放于表土场，采矿过程中产生的废渣土，采用内排土工艺堆放在先期开采结束的底 部采场内，并用于土地复垦，实现“边生产，边复垦” 。矿石加工区位于区域三东侧，区域  一、二、四采场矿石经初破站处理后使用传送带输送至矿石加工区。综上所述，露天开采、

矿石加工场地、矿山公路等场地建设可能引发或加剧不稳定斜坡、崩塌等地质灾害，表土

场的建设产生其他地质环境；采矿活动可能造成矿区水土环境污染；同时，露天采场整个 开采过程中均对土地资源形成挖损损毁，矿石加工区、初破站、表土场对土地资源产生压

占损毁。项目生产工艺流程及矿山环境问题环节详见图3- 1- 1。

图 3- 1- 1        生产工艺流程及矿山地质环境问题环节图

## 3.2.现状评估

### 3.2.1.地质灾害现状评估

#### 3.2.1.1.地质灾害评估与级别

参照《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2017）（以下简称《评估规程》） 地质灾害危险性评估分级表（表 1）、建设项目重要性分类表（表 B. 1）以及地质环境条件 复杂程度分类表（表 C. 1），本矿山开采项目属重要建设项目，地质环境条件复杂程度为

中等，地质灾害危险性评估确定为一级评估。

#### 3.2.1.2.地质灾害现状评估

根据现场调查，评估区范围内发育不稳定斜坡、崩塌地质灾害，地质灾害诱发因素、 危害程度和危险性大小依据《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T1625-2017）（下文简 称《评估规程》）中表 2 、表 3 、表 4 进行评估（见下表 3-2- 1 、3-2-2 、3-2-3）。不稳定斜 坡、崩塌地质灾害的发育程度（可能性）依据《评估规程》中表 D. 10 进行评估（见下表

3-2-4 、表 3-2-5）。各类型地质灾害现状评估如下：

表 3-2- 1        地质灾害诱发因素分类表

| 地质灾害类型 | 滑坡 | 崩塌（危岩） | 泥石流 | 岩溶塌陷 | 采空塌陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然因素 | 地震、降水、融雪、 融冰、地下水位上 升、河流侵蚀、新 构造运动 | 地震、降水、融雪、 融冰、温差变化、 河流侵蚀、树木根 劈、雷击 | 降水、融雪、 融冰、堰塞湖 溢流、地震 | 地下水位变化、 地震、降水 | 地下水位变化、 地震 |
| 人为因素 | 挖填扰动、震动、 加载、抽排水、灌 水、灌浆、采矿 | 挖填扰动、震动、 加载、抽排水、灌 水、灌浆、采矿 | 水库溢流或垮 坝、弃渣、植 被破坏 | 挖填扰动、震 动、加载、抽排 水、灌水、灌浆、 采矿、水库浸没 | 开挖扰动、震 动、加载、抽排 水、灌水、灌浆、 采矿 |
| 注：不稳定斜坡可参照滑坡、崩塌地质灾害种类分析。 |

表 3-2-2        地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 | 险情 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡人数（人） | 直接经济损失（万元） | 受威胁人数（人） | 可能直接经济损失（万元） |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | 4~9 | 100~＜500 | 10~99 | 100~＜500 |
| 小 | ≤3 | ＜100 | ＜10 | ＜100 |
| 注 1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价 注 2：险情：指可能发生的地质灾害（地质灾害隐患），采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价 注 3：危害程度采用“灾情”或“ 险情”指标评价 |

表 3-2-3        地质灾害危险性现状评估分级表

| 危害程度 | 发育程度 |
| --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

表 3-2-4        不稳定斜坡发育程度（可能性）分级表

| 判别指标 | 岩土体类型 | 强（大） | 中等 | 弱（小） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡高 H(m) | 欠固结堆积土、膨胀岩土、软土 | >5 | 3～5 | ＜3 |
|  | 其他堆积土 | >10 | 5～10 | ＜5 |
|  | 新近系软质岩体，碎裂或散体结构岩体 | >15 | 5～15 | ＜5 |
|  | 层状软质泥、页、片岩 | >20 | 10～20 | ＜10 |
|  | 层状次硬～坚硬的碎屑岩和碳酸盐岩类 | >30 | 15～30 | ＜15 |
|  | 块状坚硬岩类 | >40 | 20～40 | ＜20 |
| 稳定系数 Fs |  | 欠稳定、不稳 定状态 | 基本稳定 | 稳定 |
| 注 1：按“就高不就低” 的原则确定，有一项指符合该级别则判定为该级别。 注 2 可计算 Fs 的优先按 Fs 和稳定状态判定，稳定系数和稳定状态根据 DZ/T 0218 确定，膨胀岩土不 稳定斜坡根据 DB45/T 1250 确定。 注 3：符合 6.8. 1 b） 中 2）、3）、4）、5）款特征的斜坡可按滑坡或崩塌评估。 注 4：土质边坡粘性土按 1:1 坡率，岩质边坡按 1:0.5～1:0.75 坡率，填方边坡按设计坡率考虑；超过 上述坡率的则就高一级别评定。 |

表 3-2-5        崩塌发育程度（可能性）分级表

| 判别指标 | 强（大） | 中等 | 弱（小） |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡角 | 前缘临空，坡度＞55° , 常处 于地表径流的冲刷之下，有发 展趋势，并有季节性泉水出露， 岩土潮湿、饱水。 | 临空，坡度 35° ~55° , 有 阶段季节性地表径流流 过，岩土较湿。 | 临空高差小，坡度＜35° , 无地表径流流经和继续变 形的迹象，岩土体干燥。 |
| 坡体 | 坡面上有多条新发展的张性裂 缝，主控裂隙面上宽下窄，且 下部向外倾，裂缝内近期有碎 石土流出或掉块。其上建筑物、 植被有新的变形迹象，裂缝发 育或存在易滑软弱结构面。 | 坡面上局部有小的裂缝， 主控裂隙面直立呈上宽下 窄，上部充填杂土，裂面 内近期有掉块现象。其上 建筑物、植被无新的变形 迹象，裂缝较发育或存在 软弱结构面。 | 坡面上无新裂缝发展，主 控裂隙面直立，上部充填 杂土，多年来裂面内无掉 块现象。其上建筑物、植 被没有新的变形迹象，裂 缝不发育，不存在软弱结 构面。 |
| 坡肩 | 可见裂缝或明显位移迹象，有 积水或存在积水地形。 | 有小裂缝，无明显变形迹 象，存在积水地形。 | 无明显变形迹象，无积水， 也不存在积水地形 |
| 地下水 | 主控裂隙面隙张开并易积水。 | 主控裂隙面不易积水。 | 主控裂隙面无积水条件。 |
| 现状灾点密度 | 评估区或周边同类崩塌发育密 度＞5 点/km2。 | 评估区或周边同类崩塌发 育 密 度 3 点 /km2 ～ 5 点 /km2。 | 评估区或周边同类崩塌发 育密度＜3 点/km2。 |
| 工程活动 | 影响崩塌区内有加载、爆破、 振动、开挖扰动、地下挖空、 水体浸泡和其他崩塌稳定影响 大的工程建设活动。 | 邻近影响崩塌区内有加 载、爆破、振动、开挖扰 动、地下挖空、水体浸泡 和其他崩塌稳定影响中等 的工程建设活动。 | 影响崩塌区外有加载、爆 破、振动、开挖扰动、地 下挖空、水体浸泡和其他 崩塌稳定影响小的工程建 设活动。 |
| 注 1：按“就高不就低” 的原则确定，有二项指标符合该级别或较高级别则判定为该级别。 注 2：工程活动栏主要用于预测引发或加剧崩塌可能性判别指标。 |

据现场调查，露天采空区发育不稳定斜坡地质灾害，矿石加工区发育崩塌地质灾害。 由于矿山采用露天开采，开采最低标高位于矿区地下水水位之上，矿山开采活动不需抽排 地下水，对地下水影响小。经现场调查及走访当地居民，矿山现有采矿活动期间未发生岩

溶塌陷地质灾害。

##### （1）现状评估不稳定斜坡地质灾害的危险性

1）现状评估露天采场不稳定斜坡地质灾害的危险性

经现场调查，目前矿山已开辟 1 个露天采场，位于区域三，为本矿山 3#露天采场，该 采场长度 494m ，宽度 92~262m ，台阶高度 10~ 15m ，台阶坡面角 60~70° , 采场面积约 36.8188hm2 。矿山采用自上而下分台阶式开采，深孔爆破直接崩落矿石，挖掘机采装， 自 卸汽车运输的台阶式采矿工艺，3#露天采场开辟进场道路并进行削顶后，南面与西面保持 原有坡面，道路从东面环北面向上，至西面转向，形成了+300m 开采平台及+250m 装载平台， 工作面台阶坡面角为 80° , 两平台最大落差约 70m ，形成的边坡高一般约 0~70m 。矿山采用爆

破开采，开采平台的碎石、飞石滚落，造成 3#露天采场南面与西面边坡覆盖植被破坏，基岩裸

露，西面边坡高 116~119m，坡度 35°~80° , 南面边坡 162~182m，坡度 48°~85° , 南面边坡赤平 投影分析见图 3-2-1 。3#露天采场东侧通往矿石加工区道路北侧有一岩质边坡，为开辟进场 道路形成，高 60m ，边坡进行削坡分级，分为 3 级，该区域为 3#露天采场东侧采区，临时 边坡角约 80 ° 。矿区地层岩层倾向南东，倾角 7°~ 10° , 与各边坡倾向为斜交。上述碎石沿各 边坡滚落至山脚堆积，形成 3 个滚石区，1#、2#、3#滚石区分别位于 3#露天采场西侧坡脚、南

侧坡脚以及北侧沟谷的西侧坡脚，滚石压占坡脚旱地、林地。

图 3-2-1        现状 3#露天采场南侧边坡（拍摄角度 246 ° )

经调查，矿区内主要发育一组垂直于岩层层面的溶蚀裂隙，裂隙宽一般0.2~ 1cm ，产  状为270~300° ∠55~70°。溶蚀（节理）裂隙面延展有限，延伸长度一般数十厘米至数十米， 其张开程度随埋深增大而减小。该结构面破坏了岩石的完整性，影响局部岩体的稳定性。

按照各种结构面产状，编制成赤平投影图，具体如下：

据图 3-2-2 可知，由于边坡为斜交坡，边坡与结构面之间的夹角均大于 30° , 各切割体

基本稳定，边坡基本稳定。在震动、暴雨工况下可能产生岩质崩塌。

图 3-2-2        现状露天采场边坡赤平投影分析图

根据《评估规程》中的 6.8. 1 b）款的 8 条与表 D. 10 不稳定斜坡发育程度（可能性）分 级表（表 3-2-4），各边坡岩性以大埔组（C2d）白云岩为主，属层状次硬~坚硬的碳酸盐岩 类，区域上岩层断裂、褶皱等构造不发育，岩石稳定性较稳定，边坡高度＞30m ，现状评 估露天采场不稳定斜坡地质灾害强发育。根据《评估规程》6.2.2 条中的地质灾害诱发因素 分类表（表 2）（表 3-2- 1），降水、挖填扰动、震动及采矿等因素是现状采场不稳定斜坡 地质灾害的主要诱发因素，形成不稳定斜坡而产生崩塌、滑坡地质灾害规模一般小于 1000m3，属小型规模，威胁范围一般按 2 倍坡高距离外推。根据《评估规程》6.2.2 条中的 地质灾害危害程度分级表 3（见表 3-2-2）及地质灾害危险性现状评估分级表 4（见表 3-2-3）， 结合现场调查及走访，采场不稳定斜坡未造成人员伤亡及财产损失，未来 3#露天采场仍继 续生产，不稳定斜坡地质灾害威胁到下方农田及耕作村民、采场工作人员及采矿设备，受

威胁人数小于 10 人，可能造成的直接经济损失小于 100 万元，危害程度小，危险性中等。

2）现状评估矿石加工区不稳定斜坡地质灾害的危险性

经现场调查，矿山已在 3#露天采场东侧建成矿石加工区，用于矿石破碎加工，矿石加

工区北部为进场道路，由于场地的建设平整，对四周坡脚进行削坡，北西侧形成一高约 20m，

长 170m ，坡度 32 ° 的土质边坡，削坡时对坡面进行分级，大致分为三级，平台处进行了 植被恢复；东侧削坡后分成两级，中间平台作为道路连接至林间道路，坡高 17m，坡脚 39 ° , 下方一级边坡高 8m，底部修建有约 3m 的护坡，顶部种植有小灌木；南部矿石破碎站的东 侧至南侧边坡，坡高 19m ，坡脚 45 ° , 半坡处种植有小灌木，下方未修建护坡，破碎站工 作扰动较大，在雨水浸润下发生小面积的崩塌（崩塌地质灾害评估见下节），其他区域边

坡坡面出现裂痕。

根据《评估规程》中的 6.8. 1 b）款的 8 条与表 D. 10 不稳定斜坡发育程度（可能性）分 级表（表 3-2-4），各边坡岩性以第四系（Q）为主，属其他堆积土，边坡高度＞10m ，现 状评估矿石加工区不稳定斜坡地质灾害强发育。根据《评估规程》6.2.2 条中的地质灾害诱 发因素分类表（表 2）（表 3-2- 1），降水、挖填扰动、震动及采矿等因素是现状场地不稳 定斜坡地质灾害的主要诱发因素，形成不稳定斜坡而产生崩塌、滑坡地质灾害规模一般小 于 1000m3 ，属小型规模，威胁范围一般按 2 倍坡高距离外推。根据《评估规程》6.2.2 条 中的地质灾害危害程度分级表 3（见表 3-2-2）及地质灾害危险性现状评估分级表 4（见表 3-2-3），结合现场调查及走访，矿石加工区不稳定斜坡未造成人员伤亡及财产损失，未来 矿石加工区仍继续生产，不稳定斜坡地质灾害威胁到下方破碎站工作人员及加工设备，受

威胁人数小于 10 人，可能造成的直接经济损失小于 100 万元，危害程度小，危险性中等。

##### （2）现状评估崩塌地质灾害的危险性

根据前述，现状评估矿石加工区南侧边坡发生小型土质崩塌（见图3-2-3 ，编号为1#崩 塌），属于滑移式崩塌。该边坡为矿石加工区场地平整开挖形成，坡高约20m，坡度约55° , 基本为一面坡状。边坡岩性为第四系（Q）黏土，土体结构松散，稳定性差，崩塌发生时 间为2023年5月。崩塌产生原因：由于该土质边坡高，坡度陡，受暴雨冲刷影响，边坡土  体在降雨及自重作用下失稳而发生崩塌地质灾害，经调查走访，未造成人员伤亡及财产损 失。经航拍测量可知，崩塌体近矩形，崩塌方向3 ° , 长23m ，宽14m ，厚1.0m ，崩塌体沿

坡面向下滑动距离约2.0m 。现状该边坡处于基本稳定状态。

图 3-2-3        矿石加工区南侧 1#崩塌

根据《评估规程》崩塌发育程度（可能性）分级表（表3-2-5），崩塌区边坡前缘临空， 坡度＞55° , 坡脚偶有积水且易，坡面多裂缝，近期发生土体滑移，其上植被无新的变形迹 象，存在易滑移软弱结构面积水，因此，现状评估崩塌地质灾害强发育。根据地质灾害诱 发因素分类表（表3-2- 1），降水、挖填扰动等因素是崩塌地质灾害的主要诱发因素。根据 《评估规程》地质灾害危害程度分级表（表3-2-2）及地质灾害危险性现状评估分级表（表 3-2-3），结合现场调查及走访，崩塌发生至今未造成人员伤亡及财产损失。现状该崩塌主 要威胁边坡下方加工场地内的工作人员及生产设备，现状受威胁人数小于10人，可能直接

经济损失小于100万元，危害程度小，危险性中等。

##### （3）现状评估岩溶塌陷地质灾害的危险性

根据详查阶段钻孔揭露情况来看，矿区范围内岩溶弱发育。根据水文地质资料与现场 调查，评估区及周边岩溶中等~强发育，未发现大量抽排地下水现象，矿山生产至今评估

区范围内未发现岩溶塌陷等地质灾害。

##### （4）其他地质环境问题现状评述

矿山在区域三C10拐点处的沟谷设置1#表土场，在表土场下方已设有挡土墙，确保堆 放表土的安全，该表土场面积约8900m2（部分位于3#露天采场内），平均有效堆高5m ，总 容积4.45万m3 ， 目前已堆放约1.20万m3 ，剩余约3.25万m3可堆放今后开采过程中收集的表

土。经调查走访，表土场堆存表土至今未发生崩塌、滑坡、泥石流等其他地质环境问题。

综上所述，现状评估不稳定斜坡强发育，危害程度小，危险性中等；崩塌地质灾害强

发育，危害程度小，危险性中等。现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重。

### 3.2.2.地形地貌景观影响和破坏现状评估

矿区及周围无地质遗迹、人文景观、国家或自治区级的文物保护单位，评估范围内无 重要交通干线通过，无水利工程及工矿企业，无村屯居民居住。采矿活动主要是对矿山地 形地貌景观产生影响及破坏。现状采矿活动对地形地貌景观的破坏表现在3#露天采场、各

滚石区、1#表土场、1#沉淀池、矿部及临时生活区、矿石加工区等地段，具体分述如下：

3#露天采场：该场地为区域三②号矿体采场，长度494m ，宽度92~262m ，台阶高度  10~ 15m ，台阶坡面角60~70° , 采场台阶基本按原开发利用方案设计的边坡参数布设。目前 已修筑自矿石破碎站至采场的开拓运输公路1460m，形成了+300m开采平台及+250m装载平 台。因此，3#露天采场采矿活动使原有山体被开挖，部分配套设施用地对土地形成压占，

挖损、压占面积36.8188hm2 。对地形地貌的影响和破坏程度严重。

1~3#滚石区：位于3#露天采场西侧、南侧及北侧中部沟谷，为采场滚石压占。1~3#滚 石区已损毁土地面积分别为1.4537hm2 、1.4273hm2 、0.9658hm2 ，因建设压占改变了原有地

形，破坏地表植被，对地形地貌的破坏较严重。

1#表土场：位于区域三C10拐点处的沟谷，用于堆存矿山生产收集的表土。1#表土场 已损毁土地面积为0.7071hm2 ，因建设压占改变了原有地形，破坏地表植被，对地形地貌的

破坏较严重。

1# 沉淀池： 位于1# 表土场北侧 ，用于收集沉淀采场废水 。 1#沉淀池已损毁土地

0.0405hm2 ，因建设挖损改变了原有地形，破坏地表植被，对地形地貌的破坏较严重。

矿部及临时生活区：位于3#露天采场北东侧，用于建设矿山办公区与临时生活区，场 地内设置1~2层钢架结构建筑，地面进行硬化。矿部及临时生活区已损毁土地0.4582hm2，

因建设压占改变了原有地形，破坏地表植被，对地形地貌的破坏较严重。

矿石加工区：位于3#露天采场南东侧，用于建设矿石加工区，场地内矿石破碎站、堆 矿场、变电房等，破碎站设备底座地面及场内道路进行硬化。矿石加工区已损毁土地

9.4486hm2 ，因建设压占改变了原有地形，破坏地表植被，对地形地貌的破坏严重。

因此，现状矿山对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。

### 3.2.3.含水层的影响和破坏现状评估

根据 2020 年 8 月广西韬慧工程咨询有限公司完成的《广西武宣泰富矿业有限公司武 宣县花山白云岩矿开采加工工程项目环境影响报告书》，矿山开采不抽排地下水，不会造

成含水层地下水位下降，不会造成含水层疏干，不会造成地表水体漏失。评估区内地下水

类型为碳酸盐岩类溶洞裂隙水，地下水靠大气降水补给，受季节影响较大。已开采的②号 矿体最低开采标高为+86m ，目前刚开始开采，开采标高高于当地侵蚀基准面和地下水位标 高。采场和表土场周边设置有排水沟，对周边汇水进行引流，加工场场地硬化，车间密闭， 周边修建截排水沟和挡雨棚，不受雨淋及雨水冲刷，不产生污水；表土场也修建截排水沟

和淋溶水沉淀池，淋溶水经沉淀后回用不外排，初期雨水和淋溶水等均得到有效处置。

矿区地下水主要靠大气降水沿岩溶入渗补给，由于补给量有限且矿区露天开采面积较 小，矿山开采不会对区域地下水含水层的连续性和稳定性造成大的破坏和影响。项目为露 天开采，各采区四周均设置截排水沟、沉淀池、加工场堆场地面硬化，有效收集淋溶水和

避免其漫流下渗。

综上，采矿活动对区域地下水环境含水层影响较轻。

### 3.2.4.矿区水土环境污染现状评估

#### 3.2.4.1.水质污染现状评估

2020 年 8 月采矿权人委托广西韬慧工程咨询有限公司对矿区开展环境影响评价工作， 并完成有《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山白云岩矿开采加工工程项目环境影响报 告书》。环评工作成果中表明，对矿区地表水环境影响评价工作等级为三级，采矿活动废 水主要为雨水径流及生活污水。雨水径流经雨水池处理后回用降尘，生活污水水质复杂程 度为简单，经化粪池处理后作农肥使用，不外排，其纳垢水体为濠江。环评期间对矿区上

下游的濠江水体进行监测，监测结果如下：

##### （1）地表水现状监测

濠江河 1#~4#监测断面 pH 、氨氮、化学需氧量、硫化物、石油类、六价铬、铜、铅、 镉、锌、汞、砷、挥发酚、氟化物、五日生化需氧量等各项检测指标达到 GB3838-2002《地 表水环境质量标准》Ⅲ类标准；悬浮物能达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标 准。铁、锰、硫酸盐达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中为集中式生活饮用

水地表水源地特定项目标准限值。

##### （2）地下水现状监测

①水质达标分析

矿区周边 1#寨脚钻井、2#寨脚村民井、3#②矿体矿区上游、4#旧龙堂民井 4 个地下水 现状监测点监测项目 pH 值、总硬度、氨氮、耗氧量、六价铬、硫酸盐、氟化物、亚硝酸 盐、硝酸盐、氯化物、硫化物、镉、铁、铜、锌、锰、铅、砷、汞等均达到《地下水质标

准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

②地下水的化学特征

根据水文地质调查报告对 1# 、3# 、4#井水监测，地下水矿化度为 240~371mgL；环评 期间区域地下水类型以重碳酸钙镁（HCO3——Ca2+•Mg2+ ）型水为主，毫克当量浓度 Ca2+ 为 15.6%~31.3% 、mg2+为 9.6%~20.3% ，HCO3— 为 44.0%~72.8% 、SO42- 为 0.9%~2.0% ，地

下水水质类型主要为 2-A 型，即矿化度（M）不大于 1.5g/L 的 HCO3--Ca2+•Mg2+型水。

本矿山开采矿种为白云岩，矿石无有毒有害组分，雨季时产生的淋溶水不含有毒物质。 据现场调查，矿山生产不抽排地下水，产生废水量少，经多级沉淀后回用于生产，废水资 源综合利用，不直接外排，确保不对周围环境造成污染。因此，现状开采对周边地下水质

影响较轻。

综上，现状评估采矿活动对水环境的污染程度较轻。

#### 3.2.4.2.土壤污染现状评估

根据矿山《广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山白云岩矿开采加工工程项目环境影 响报告书》（2020 年 8 月），对土壤首次监测共设置 6 个监测点；引用《广西武宣泰富矿 业有限公司花山白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（编制单位广西地矿建设集 团有限公司）于 2020 年 4 月 29  日在一采区的 1 个土壤监测点、补充监测设置 7 个土壤监

测点（其中 5 个柱状样、两个表层样）。监测结果如下：

（1）环评监测结果

项目评价区域土壤 pH 值为 7.02~7.48 ，土壤含盐量为 0.2~ 1.0g/kg ，根据土壤盐化、酸

化、碱化分级标准，矿山及周边土壤各监测点无盐化、酸化或碱化现象。

矿区下游内寨脚、安村旱地镉、汞、砷、铅、铬监测值达到《土壤环境质量  农用地 土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险管制值标准；两个监测点汞、铅、 铜符合《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险筛 选值 ，镉、砷、铬、镍、锌超出《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》 （GB15618-2018）农用地风险筛选值，其中最大超标倍数：镉 7.6 倍（6#点）、砷 0.463

倍（5#点），铬 0. 12 倍（6#点）、镍 2. 15 倍（5#点）、锌 2.384 倍（5#点）。

（2）引用监测结果

一采区附近旱地土壤汞、砷、铅、铬监测值达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风 险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险管制值标准，镉超出农用地风险管制值标准， 超标倍数 1.62 倍；监测点汞、砷、铅、铜符合《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控

标准》（GB15618-2018）农用地风险筛选值，镉、铬、镍、锌超出《土壤环境质量  农用

地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险筛选值，最大超标倍数：其中镉

25.2 倍、铬 0.55 倍、镍 1. 14 倍、锌 0.424 倍。

（3）补充监测结果评价

矿区范围及加工场工业场地范围内，镉、砷、六价铬、镍、锌监测因子均满足《土壤  环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选  值标准。矿区周边旱地和水田的监测点参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标  准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，各监测因子镉、砷、镍、锌均有一个因子或  多个因子不同程度超标，最大超标倍数：其中镉 4.9 倍、砷 0. 15 倍、镍 2.514 倍、锌 1.945   倍；另外，T7 水田监测点镉超出《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB15618-2018）管制值标准 0. 18 倍。

超标原因分析：根据两次检测及引用监测报告，区域镉、砷、镍、锌、铬较高，农用 地土壤出现不同程度超标。根据相关研究分析，自然的镉主要来源于岩石和矿物中的背景 值，对人类造成危害的土壤中镉大都是人为因素引入的，土壤中的外源镉、砷等主要来源 于采矿、冶炼、电镀等行业排放的废水、废气、废渣以及含镉化肥、农药等。评估区周边 的人类活动主要为农作物种植活动，无采矿、冶炼、电镀等相关企业，根据检测及补充柱 状土壤监测分析，区域未受人类活动影响的林地土壤铬、砷、镍、锌等含量较高，表明其 本底值均较高是评估区土壤样镉、砷、镍、锌等超标其中一大原因之一，同时区域过量使 用农药、化肥也有一定的影响，土壤中重金属随雨水径流、漫流或农灌形成一定的扩散及

富集、沉积，导致区域铬、砷、镍、锌等含量不同程度超标。

评估区土壤各监测点无盐化、酸化或碱化现象；矿区范围及矿石加工场地范围内，镉、 砷、六价铬、镍、锌监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB36600-2018） 第二类用地筛选值标准。周边农田重金属超标是区域背景值过

高的原因。

综上所述，现状采矿活动对水土环境的污染程度较轻。

### 3.2.5.土地损毁现状评估

矿山采用露天开采，原有采矿活动已经对土地资源产生损毁。经现场调查，现状采矿 活动对土地资源的损毁主要表现在露天采场以及配套设施场地地段。各损毁单元损毁程度

评价因子及等级标准详见表3-2-6。

表 3-2-6        土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价 因素 | 评价因子 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 轻度破坏(Ⅰ级） | 中度破坏(Ⅱ级） | 重度破坏(Ⅲ级） |
| 挖损、 压占、 塌陷、 污染 | 塌、挖、填 深（高）度 | <6 米 | 6~ 10 米 | >10 米 |
|  | 面积 | 林地或草地小于等于 2hm2，荒山或未开采设 计土地小于等于 10hm2 | 耕地小于等于 2hm2 ，林地 或草地 2～4hm2，荒山或未 开采设计土地 10～20hm2 | 基本农田，耕地大于 2hm2 ，林 地或草地大于 4hm2，荒地或未 开采设计土地大于 20hm2 |

3#露天采场：该场地为区域三②号矿体采场，长度494m ，宽度92~262m ，台阶高度  10~ 15m ，台阶坡面角60~70° , 采场台阶基本按原开发利用方案设计的边坡参数布设。目前 已修筑自矿石破碎站至采场的开拓运输公路1460m，形成了+300m开采平台及+250m装载平 台。根据开发利用方案，未来3#露天采场继续使用。经计算，3#露天采场已损毁土地面积 36.8188hm2 ，包括乔木林地0.2095hm2 、灌木林地21.2819hm2 、采矿用地15.3274hm2 ，损毁 土地均位于矿区内。损毁方式为挖损，损毁程度重度，土地权属武宣县武宣镇统安村集体

所有。

1~3#滚石区：位于3#露天采场西侧、南侧及北侧中部沟谷，为采场滚石压占。根据开 发利用方案，未来1~3#滚石区继续使用。经计算，1#滚石区已损毁土地面积1.4537hm2，包 括旱地（9等）0.0960hm2 、乔木林地0.2026hm2 、灌木林地1. 1551hm2 ，损毁土地0.4421hm2 位于矿区范围内，1.0116hm2位于矿区外，损毁方式为压占，损毁程度中度；2#滚石区已损 毁土地面积1.4273hm2，包括乔木林地0.5300hm2、灌木林地0.8973hm2，损毁土地0.2993hm2 位于矿区范围内，1. 1280hm2位于矿区外，损毁方式为压占，损毁程度轻度；3#滚石区已损 毁土地面积0.9658hm2 ，包括乔木林地0. 1731hm2 、采矿用地0.7927hm2 ，损毁土地均位于矿

区外。损毁方式为压占，损毁程度轻度。土地权属武宣县武宣镇统安村集体所有。

1#表土场：位于区域三C10拐点处的沟谷，下方修建有干砌石挡土墙，用于堆存矿山  生产收集的表土，堆存量1.2万m3 。根据开发利用方案，未来1#表土场继续使用。经计算， 1#表土场已损毁土地面积0.7071hm2 ，包括乔木林地0.0418hm2 、灌木林地0.0743hm2 、采矿 用地0.5910hm2，损毁土地均位于矿区外。损毁方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣

县武宣镇统安村集体所有。

1#沉淀池：位于1#表土场北侧，用于收集沉淀采场废水，四周与底部使用砖混结构砌 筑并布置了防水措施，砌筑量约150m3 。根据开发利用方案，未来1#沉淀池继续使用。经 计算，1#沉淀池已损毁土地面积0.0405hm2，均为乔木林地，损毁土地均位于矿区外。损毁

方式为挖损，损毁程度轻度，土地权属武宣县武宣镇统安村集体所有。

矿部及临时生活区：位于3#露天采场北东侧，用于建设矿山办公区与临时生活区，场 地内设置1~2层钢架结构建筑，地面进行硬化，地面混凝土硬化厚度0.2m ，硬化面积为 4582m2 。根据开发利用方案，未来矿部及临时生活区继续使用。经计算，矿部及临时生活 区已损毁土地面积0.4582hm2 ，包括灌木林地0.0499hm2 、采矿用地0.4068hm2 、农村道路 0.0015hm2，损毁土地均位于矿区外。损毁方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣县武

宣镇统安村集体所有。

矿石加工区：位于3#露天采场南东侧，用于建设矿石加工区，场地内设置矿石破碎站、 堆矿场、变电房等，破碎站设备底座地面及场内道路进行硬化，场地建设前进行坡脚开挖 后平整场地，两侧形成17~ 19m高的土质边坡，场地北西部为采场进场道路开拓形成的岩质 边坡，高约60m，边坡经修整大致分成3级。各边坡平台已覆土并种植灌木。场地已建设完 成，构筑物地面采用水泥砂浆硬化，硬化面积19926.0m2，硬化层厚度约0.2m，破碎机座砖 混结构构筑物量约200m3 。建设前进行表土剥离收集，堆放于1#表土场内。场地周边修筑	 截排水沟及沉淀池，场地无积水，排水条件良好。场地长期用于破碎加工和堆矿石形成废 石渣垫层，平均厚度约0. 1m ，石砾含量小于20% ，仅进行平整夯实，对土地的损毁表现为  压占，场地第四系心土层遭到夯实压结（厚度0.5～1.5m），造成区域表土流失，土壤破坏 严重，复垦时需要覆表土。根据开发利用方案，未来矿石加工区继续使用。经计算，矿石 加工区已损毁土地面积9.4486hm2 ，包括乔木林地0.5788hm2 、灌木林地0. 1291hm2 、采矿用 地8.7329hm2、农村道路0.0078hm2，损毁土地1.4740hm2位于矿区范围内，7.9746hm2位于矿

区外，损毁方式为压占、挖损，损毁程度重度，土地权属武宣县武宣镇统安村集体所有。

综上所述，现状矿山损毁土地共计 51.3200hm2 ，其中旱地（9 等）0.0960hm2 、乔木林 地 1.7763hm2 、灌木林地 23.5876hm2 、采矿用地 2.8508hm2 ，农村道路 0.0093m2 ，详见表 3-2-23 。项目损毁土地中 39.0342hm2 位于矿区范围内，12.2858hm2 位于矿区范围外，损毁 土地未占用永久基本农田，损毁方式表现为压占及挖损，损毁程度轻度、中度、重度，土

地权属为武宣县武宣镇统安村集体所有。采矿权人应及时办理相关用地手续。

综上，现状采矿活动对土地资源的损毁程度严重。

表 3-2-7

已损毁土地面积统计表

单位：hm2

| 采 区 | 场地 名称 | 损毁 方式 | 损毁 程度 | 损毁 时段 | 合计 | 一、二级地类 | 土地 权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 工矿用地 06 | 交通运输用 地 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林地 0301 | 灌木林地 0305 | 采矿用地 0602 | 农村道路 1006 |  | 矿区内 | 矿区外 |
| 区域三 | 3#露天采场 | 挖损 | 重度 | 2024 年 -204 9 年 | 36.8188 |  | 0.2095 | 21.2819 | 15.3274 |  | 武宣镇统安村 | 36.8188 |  |
|  | 1#滚石区 | 压占 | 中度 |  | 1.4537 | 0.0960 | 0.2026 | 1.1551 |  |  |  | 0.4421 | 1.0116 |
|  | 2#滚石区 | 压占 | 轻度 |  | 1.4273 |  | 0.5300 | 0.8973 |  |  |  | 0.2993 | 1.128 |
|  | 3#滚石区 | 压占 | 轻度 |  | 0.9658 |  | 0.1731 |  | 0.7927 |  |  |  | 0.9658 |
|  | 1#表土场 | 压占 | 轻度 |  | 0.7071 |  | 0.0418 | 0.0743 | 0.591 |  |  |  | 0.7071 |
|  | 1#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0405 |  | 0.0405 |  |  |  |  |  | 0.0405 |
|  | 矿部及临时生活区 | 压占 | 中度 |  | 0.4582 |  |  | 0.0499 | 0.4068 | 0.0015 |  |  | 0.4582 |
|  | 矿石加工区 | 压占、挖损 | 重度 |  | 9.4486 |  | 0.5788 | 0.1291 | 8.7329 | 0.0078 |  | 1.474 | 7.9746 |
| 合计 | 51.3200 | 0.0960 | 1.7763 | 23.5876 | 25.8508 | 0.0093 |  | 39.0342 | 12.2858 |

### 3.2.6.现状评估小结

综上所述，现状评估不稳定斜坡强发育，危害程度小，危险性中等；崩塌地质灾害强 发育，危害程度小，危险性中等。现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重。现状采 矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对含水层的影响和破坏程度较轻；对水土 环境的污染程度较轻；对土地资源的损毁程度严重。因此，现状采矿活动对矿山地质环境

的影响程度严重。

#### 3.2.6.1.矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响程度分级，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的 影响和破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的 影响和破坏程度等方面的现状评估而综合确定，矿山地质环境影响现状评估结果见表 3-2-8 。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录E. 1的矿山地质 环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标

中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则及前述的现状评估结果，本矿山地质环境影响程度现状评估分区整体划

分为严重区、较严重区、较轻区3个级别（详见附图1）。

#### 3.2.6.2.各影响程度分级阐述

严重区：位于整个评估范围内露天采场、矿石加工区影响范围区域，面积 46.2674hm2。 现状评估不稳定斜坡强发育，危害程度小，危险性中等；崩塌地质灾害强发育，危害程度 小，危险性中等。现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重；现状采矿活动地形地貌 景观及土地资源的影响和破坏程度严重，对含水层和水土环境的污染的影响和破坏程度较

轻。

较严重区：位于整个评估范围内除露天采场和矿石加工区外损毁的场地影响范围区 域，面积 5.0526hm2 。现状评估地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；现状采矿活动对 地形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度较严重；现状采矿活动对含水层、水土环境的

污染的影响和破坏程度较轻。

较轻区：评估区内除严重区、较严重区外的区域，面积 442.3883hm2 。现状地质灾害 对矿山地质环境影响程度较轻；现状采矿活动对含水层、水土环境的污染、地形地貌景观

及土地资源的影响和破坏程度较轻。

表 3-2-8        矿山地质环境影响现状评估结果表

| 矿山地质环境 问题现状 | 分布位置 | 影响与危害对象 | 损失情况 | 影响级 别 | 综合 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 疏干影响范围的含水层 | 含水层厚度、结 构 | 破坏疏干范围内地 下含水层结构 | 较轻 | 较 轻 |
|  | 地表水漏失 | 疏干影响范围内地表水 | 无 | 较轻 | 较轻 |  |
|  | 疏干影响 | 疏干影响范围内 | 疏干影响范围地 下水 | 疏干影响范围内的 含水层被疏干。 | 较轻 |  |
|  | 水质污染 | 评估区内的地下水 | 矿区下游 地下水 | 预测矿区地下水污 染程度较轻 | 较轻 |  |
| 土地 资源 | 矿山建设压占 | 滚石区、表土场、矿部 及临时生活区、矿石加 工区局部 | 压占损毁地表植 被及土壤 | 压占旱地、林地、采 矿用地等 11.4574hm2。 | 较严重 | 严重 |
|  | 矿山建设挖损 | 露天采场、沉淀池、矿 石加工区局部 | 挖损损毁地表植 被及土壤 | 挖损林地、采矿用地 等 39.8626hm2。 | 严重 |  |
|  | 地面变形损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
| 地质 灾害 | 滑坡 | 无 | 无 | 无 | 较轻 | 较严重 |
|  | 不稳定斜坡 | 3#露天采场 | 下方农田及耕作 村民、采场工作 人员及采矿设备 | 强发育，危害程度 小，危险性中等 | 较严重 |  |
|  | 崩塌 | 矿石加工区南侧 | 加工场地工作人 员及生产设备 | 强发育，危害程度 小，危险性中等 | 较严重 |  |
|  | 危岩 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 泥石流 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 岩溶沉陷 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
| 地形 地貌 景观 | 原生地形地貌 | 露天采场、生产辅助设 施用地 | 改变地形地貌 | 改变山坡及沟谷原 始地形地貌。 | 严重 | 严重 |
|  | 自然保护及风 景名胜区 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |

## 3.3.预测评估

### 3.3.1.地质灾害预测评估

根据矿山开发利用方案，未来矿山生产建设对地质环境的影响和破坏主要表现为露天 采矿活动等。因此，未来开采时，露天采矿可能引发或加剧不稳定斜坡地质灾害；矿山建

设工程自身可能遭受已存在的不稳定斜坡、崩塌地质灾害。

地质灾害危险性预测评估分级及损失大小参照《评估规程》中表 4、表 5 进行评估（见 表 3-3- 1 、表 3-3-2），不稳定斜坡发育程度可能性分级表参照《评估规程》中表 D. 10 进行

评估（见表 3-2-4），崩塌发育程度可能性分级表参照表 D.3 进行评估（见表 3-2-5）。

表 3-3- 1        地质灾害危险性预测评估分级表

| 危害程度 | 引发或加剧地质灾害的可能性 |
| --- | --- |
|  | 大 | 中等 | 小 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性中等 | 危险性小 |

表 3-3-2        地质灾害危害程度及可能造成的损失大小分级表

| 危害 程度 | 灾情 | 险情 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡人数（人） | 直接经济损失（万元） | 受威胁人数 | 可能直接经济损失（万元） |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | 4～9 | 100～<500 | 10～99 | 100～<500 |
| 小 | ≤3 | <100 | <10 | <100 |
| 注 1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价。 注 2：险情：指可能发生的地质灾害（地质灾害隐患），采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价。 注 3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 |

#### 3.3.1.1工程建设中可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估

##### （1）预测评估工程建设中采矿活动引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的危险性

1）预测评估工程建设中采矿活动引发或加剧露天采场不稳定斜坡地质灾害的危险性

根据矿山开发利用方案开采顺序，将各采区按开采结束后形成的封闭地块划分为 4 个 露天采场，编号分别为 1~4#露天采场。露天采场设计台阶高度 15m ，台阶坡面角：70° ,  安全平台宽度 5m ，清扫平台宽度 8m（每隔两个安全平台设一清扫平台），采场最终边坡 角≤58° 。采矿过程中产生临时人工边坡，开采结束后产生永久性边坡。下面就采矿活动引

发或加剧各采场不稳定斜坡地质灾害的危险性分别进行预测分析：

1# 、3# 、4#露天采场：根据开发利用方案，开采终了后，1#露天采场最高边坡位于西 侧，坡高 93m ，最终边坡角 53.79 ° , 其余区域边坡＜45m ，南侧局部不形成边坡；3#露天 采场最高边坡位于南西侧，坡高 149m ，最终边坡角 53.91 ° , 其余区域边坡 0~ 105m 北东 侧一平台北侧不形成边坡；4#露天采场最高边坡位于东侧，坡高 197m，最终边坡角 53.88 ° 北侧两处边坡不足 60m 、30m ，南侧边坡不足 15m ，其余区域不形成边坡。1# 、3# 、4#露 天采场形成的大部分为高度＞30m 的岩质边坡，各采场采矿过程中产生临时人工边坡 15m， 各采场边坡岩性为大埔组（C2d）层状次硬~坚硬白云岩，属于碳酸盐岩类。矿区范围内褶 皱、断层发育不明显，地层平缓且产状稳定，走向大致近南北向，总体近东倾向，倾角一般 7°~9°

之间。仅 1#露天采场东侧边坡为顺向坡，其他边坡均为斜交坡或逆向坡，边坡稳定性较稳定。

2#露天采场：根据开发利用方案，开采终了后，2#露天采场北西侧、南西侧、南侧边 坡高 18m ，最终边坡角 46.7° 、53.5 ° 、55.6 ° , 其余区域形成高度＜15m 的岩质边坡，东 侧不形成边坡。采场采矿过程中产生临时人工边坡 15m ，各边坡岩性为大埔组（C2d）层

状次硬~坚硬白云岩，属于碳酸盐岩类。

各采场最终境界平面图见图 3-3- 1~ 图 3-3-2 ，采场主要终了边坡见图 3-3-3~ 图 3-3-6。

图 3-3- 1        1# 、2#露天采场最终境界平面示意图

84

图 3-3-2        3# 、4#露天采场最终境界平面示意图

85

图 3-3-3        1#露天采场边坡剖面示意图

86

图 3-3-4        2#露天采场边坡剖面示意图

87

图 3-3-5        3#露天采场边坡剖面示意图

88

图 3-3-6        4#露天采场边坡剖面示意图

89

经调查，矿区内主要发育一组垂直于岩层层面的溶蚀裂隙，裂隙宽一般0.2~ 1cm ，产  状为270~300° ∠55~70°。溶蚀（节理）裂隙面延展有限，延伸长度一般数十厘米至数十米， 其张开程度随埋深增大而减小。该结构面破坏了岩石的完整性，影响局部岩体的稳定性。

按照各种结构面产状，各露天采场代表性终了边坡赤平投影分析如图3-3-7~3-3- 10。

据图 3-2-7~3-3- 10 可知，1# 、2#露天采场最高边坡为顺向坡，边坡与结构面之间的夹 角均小于 30° , 但岩体完整性良好，深部裂隙不发育，各切割体基本稳定，边坡基本稳定； 3# 、4#露天采场最高边坡为斜交坡，边坡与结构面之间的夹角均大于 30° , 各切割体基本

稳定，边坡基本稳定。在震动、暴雨工况下可能产生岩质崩塌。

图 3-3-7        1#露天采场边坡赤平投影分析图

图 3-3-8        2#露天采场边坡赤平投影分析图

图 3-3-9        3#露天采场边坡赤平投影分析图

91

图 3-3- 10        4#露天采场边坡赤平投影分析图

根据《评估规程》表 D. 10 不稳定斜坡发育程度（可能性）分级表（表 3-2-4），由于 1# 、3# 、4#露天采场内边坡最大高度均＞30m ，2#露天采场内最高边坡高度在 15~30m 之 间，主要边坡坡度≤56° , 临时边坡坡度 70° , 故预测评估采矿活动引发或加剧 1# 、3# 、4#  露天采场不稳定斜坡地质灾害的可能性大，引发或加剧 2#露天采场不稳定斜坡地质灾害的 可能性中等。根据地质灾害诱发因素分类表（表 3-2- 1），降雨、挖填扰动、震动、加载、 采矿等因素是不稳定斜坡地质灾害的主要诱发因素，不稳定斜坡影响范围按 2 倍坡高算， 不稳定斜坡若发生岩质崩塌，以小型岩质崩塌为主，一般＜1000m3 ，可能危及采场及工业 场地施工人员和机械设备，受威胁人数小于 10 人（单个采场工作人数小于 10 人），可能

造成的直接经济损失小于 100 万元，危害程度小，危险性中等。

2）预测评估工程建设中采矿活动引发或加剧矿山公路不稳定斜坡地质灾害的危险性

根据开发利用方案，未来采矿活动，需从各采区坡脚农村道路旁修建连接采区顶部平 台的临时矿山公路，各临时矿山公路均位于采场外，矿山闭坑后，保留为农村道路。拟建 矿山公路宽约 6m ，形成的边坡高一般约 3m ，局部坡陡处可能坡高约 8m ，边坡约 60°。边 坡岩性为大埔组（C2d）层状次硬~坚硬白云岩，属于碳酸盐岩类。根据《评估规程》表

D. 10 不稳定斜坡发育程度（可能性）分级表（表 3-2-4），由于矿山公路各向边坡高度小

于 15m ，主要边坡坡度≤60° , 故预测评估采矿活动引发或加剧矿山公路不稳定斜坡地质灾 害的可能性小，一旦不稳定斜坡引发崩塌地质灾害，主要危害到运输车辆及工作人员等， 受威胁人数小于 10 人（单个采场工作人数小于 10 人），可能造成的直接经济损失小于 100

万元，危害程度小，危险性小。

##### （2）预测评估工程建设中采矿活动引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的危险性

根据开发利用方案，矿山采用山坡露天式开采，设计开采最低标高为+86m，高于矿区 地下水位（+72~+80m）及当地最低侵蚀基准面（+72.80m）标高，未来采矿活动无需抽排 地下水。采场范围内为层状次硬~坚硬白云岩，岩石完整性较好，故采场范围内不存在岩 溶塌陷问题。矿山爆破振动可能引发矿区周围谷地岩溶塌陷地质灾害发生。根据详查资料， 评估区地表岩溶中等~强发育，上覆第四系土层厚度 0.5～8m 不等，根据详查的钻孔资料， 矿区自然地下水位位于岩面上下波动，在矿山开采以及汽车运输等所产生的振动和荷载作 用下可能产生岩溶塌陷地质灾害。根据《评估规程》表 D.8 岩溶塌陷发育程度（可能性）

分级表，对评估区岩溶塌陷可能性指标进行评定，结果见表 3-3-3。

由于预测岩溶塌陷可能性指标得分值为 80，预测工程建设中采矿活动引发或加剧岩溶 塌陷地质灾害的可能性中等。岩溶塌陷可能危害到岩溶谷地上的行人、耕地、农作物、土 地资源、植被及农村道路，受威胁人数小于 10 人，可能造成的直接经济损失小于 100 万

元，危害程度小，危险性中等。

表 3-3-3        岩溶塌陷可能性指标得分评价表

| 1 | 地下水 及加载、震动 | 自然地下水位或抽排水、灌浆、灌水导致评估区地下水位在岩体中波动，或 加载、震动影响塌陷较大。 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 覆盖土 | 土性与结构 | 坚硬～可塑状粘性土 | 5 |
|  |  | 厚度 | ＜10m | 20 |
| 3 | 岩溶发育程度 及地貌 | 地貌 | 平原、谷地、溶蚀洼地 | 10 |
|  |  | 岩溶发育程 度 | 岩溶中等发育，有小型溶洞、洼地、落水洞，溶槽、溶洞少， 地面塌陷发育密度＜3 个/km2。 | 15 |
| 合计得分 | 80 |

综上，预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，

危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。

#### 3.3.1.2工程建成后可能引发或加剧地质灾害的危险性预测评估

##### （1）预测评估工程建成后引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的危险性

根据前文评估，未来采矿活动共形成 1~4#露天采场等 4 个露天采场。开采终了后， 1#露天采场最高边坡位于西侧，坡高 93m ，最终边坡角 53.79 ° , 其余区域边坡＜45m ，南

侧局部不形成边坡；3#露天采场最高边坡位于南西侧，坡高 149m ，最终边坡角 53.91 ° ,

其余区域边坡 0~ 105m 北东侧一平台北侧不形成边坡；4#露天采场最高边坡位于东侧，坡 高 197m ，最终边坡角 53.88 °北侧两处边坡不足 60m 、30m ，南侧边坡不足 15m ，其余区 域不形成边坡。2#露天采场北西侧、南西侧、南侧边坡高 18m，最终边坡角 46.7°、53.5 °、 55.6 ° , 其余区域形成高度＜15m 的岩质边坡，东侧不形成边坡。工程建成后，不存在爆 破振动等工程活动，但由于采场局部边坡上游均存在一定的汇水面积，暴雨季节地表汇水 冲刷边坡造成岩土体抗剪强度的降低，可能引发或加剧不稳定斜坡发生岩质崩塌地质灾 害。因此，预测工程建成后引发或加剧露天采场不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大。由 于矿山已闭坑，一旦不稳定斜坡引发崩塌地质灾害，威胁人数小于 10 人，可能造成的直

接经济损失小于 100 万元，危害程度小，危险性小～中等。

##### （2）预测评估工程建成后引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的危险性

工程建成后（矿山闭坑后），不存在抽排地下水、爆破振动及加载等影响岩溶塌陷的 因素。因此，预测评估工程建设后引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，

危险性小。

综上，预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，

危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。

#### 3.3.1.3.矿山建设工程自身可能遭受已存在的地质灾害危险性预测评估

根据现场调查，现状 3#露天采场开采过程中存在临时边坡，属不稳定斜坡；矿石加工

区场地周边存在不稳定斜坡，且发生过小型土质崩塌。

表 3-3-4        建设工程自身遭受已存在地质灾害危害可能性预测评估分级表

| 建设工程与地质灾害影响范围位置关系 | 建设工程遭受地质灾害的可能性等级 |
| --- | --- |
| 建设工程位于地质灾害影响范围内 | 大 |
| 建设工程邻近地质灾害影响范围 | 中等 |
| 建设工程位于地质灾害影响范围外 | 小 |
| 注 1：地质灾害影响范围内是指地质灾害体及预测地质灾害可能威胁到边界内。 注 2：邻近地质灾害影响范围是指超出地质灾害可能威胁的边界外 2 倍灾点中心至边界距离内。 注 3：地质灾害影响范围外是指超出地质灾害可能威胁到边界外 2 倍灾点中心至边界距离外。 |

（1）预测评估建设工程自身可能遭受已存在的不稳定斜坡地质灾害的危险性

根据现状评估，3#露天采场中部场内道路临时边坡约 70m ，边坡岩性以大埔组（C2d） 白云岩为主，属层状次硬~坚硬的碳酸盐岩类，区域上岩层断裂、褶皱等构造不发育，岩  石稳定性较稳定，边坡高度＞30m；矿石加工区内西侧边坡稳定，东侧北部边坡修建有护 坡，坡高 17~ 19m ，坡度 32 °~47 ° , 各边坡岩性以第四系（Q）为主，属其他堆积土。未

来矿山生产时 3#露天采场内部道路、矿石加工区仍继续使用，建设工程位于不稳定斜坡地

质灾害影响范围内（按 2 倍坡高考虑）。根据《评估规程》7.3.3 条中的建设工程自身遭受 已存在地质灾害危害可能性预测评估分级表 6（见表 3-3-4），预测矿山建设工程自身遭受 不稳定斜坡地质灾害的可能性大。一旦不稳定斜坡引发崩塌地质灾害，可能危及采矿、矿 石加工过程中的工作人员及机械设备，受威胁人数小于 10 人（单个采场工作人数小于 10

人），可能造成的直接经济损失小于 100 万元，危害程度小，危险性中等。

（2）预测评估建设工程自身可能遭受已存在的崩塌地质灾害的危险性

根据现状评估，矿石加工区南侧边坡发生土质崩塌，崩塌所在边坡高约 19m ，未来矿 山生产时矿石加工区仍继续使用，建设工程位于崩塌地质灾害影响范围内（按 2 倍坡高考 虑）。根据《评估规程》7.3.3 条中的建设工程自身遭受已存在地质灾害危害可能性预测评 估分级表 6（见表 3-3-4），预测矿山建设工程自身遭受崩塌地质灾害的可能性大。一旦场 地建设活动加剧崩塌地质灾害，可能危及加工场地的工作人员及机械设备，受威胁人数小 于 10 人（单个采场工作人数小于 10 人），可能造成的直接经济损失小于 100 万元，危害

程度小，危险性中等。

综上，预测矿山建设工程自身遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性 大，危害程度小，危险性中等；遭受已存在的崩塌地质灾害加剧的可能性大，危害程度小，

危险性中等。

#### 3.3.1.4.地质灾害预测评估小结

综上，预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小， 危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。 预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，危险性小~ 中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。预测矿山建设 工程自身遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中 等；遭受已存在的崩塌地质灾害加剧的可能性大，危害程度小，危险性中等。地质灾害对

矿山地质环境的影响或破坏程度严重。

### 3.3.2.其他地质环境问题预测评述

#### 3.3.2.1.滚石区其他地质环境问题

未来各露天采场生产过程中，由于各采场开采前期地势均高于四周洼地，爆破作业时 不可避免地产生滚石，滚石沿采场边坡滚入下方并堆积在坡脚。设计在开采前在坡脚开挖

防护沟，避免滚石滚入采场下方农田，造成更多的损毁土地。

由于露天开采工艺以及地形的原因，开采产生滚石具有不可避免的特性，根据开发利

用方案，露天开采划定爆破警戒范围，矿山开采前在爆破安全距离内的村庄全部搬迁，区 域三与区域四之间的养殖场与两采区的采场间有自然山体相隔。未来生产期间滚石可能会 威胁到下方农田，滚石区其他地质环境问题危险性小。在未来生产过程中，应按应急主管

部门要求做好滚石区其他地质环境问题的防治工作。

#### 3.3.2.2.表土场滑坡、崩塌及泥石流其他地质环境问题

矿山在区域二南侧拟建矿山公路旁的坡脚设置 2#表土场，面积约 4816m2 ，拟在下游 设置挡土墙，表土平均有效堆高 3.5m ，总容积约 1.54 万 m3 。在生产过程中实行边生产边 复垦的原则，表土场的容量可满足生产需要。设计在表土场周边开挖截排水沟，避免雨水、

山洪灌入场区内。

由于上游地表水汇水面积较大，在暴雨季节，如未严格按设计堆放、截排水沟堵塞等， 上游地表汇水迅速向表土场内汇流，渗入表土体中，易发生崩塌、滑坡及泥石流等地质环 境问题。未来生产过程中，应按应急主管部门要求做好表土场的滑坡、崩塌及泥石流等其

他地质环境问题的防治工作。

### 3.3.3 地形地貌景观影响和破坏预测评估

矿区及周围无地质遗迹、人文景观、国家或自治区级的文物保护单位，采矿活动主要 是对矿山地形地貌景观产生影响及破坏。结合开发利用方案，未来采矿活动对地形地貌景 观的破坏主要表现在各露天采场、初破站、变电房、矿山公路、沉淀池及表土场等地段。

具体表现为：

1#露天采场：为区域一开采①号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 705m、 东西宽约 485m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+298.5m，最低 开采标高+100m ，最大采深 198.5m 。因此，1#露天采场采矿活动使原有山体被开挖，挖损

面积 21.8282hm2 ，最高形成 93m 的岩质边坡，对地形地貌的影响和破坏程度严重。

2#露天采场：为区域二开采①号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 416m、 东西宽约 238m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+268.9m，最低 开采标高+115m ，最大采深 153.9m 。因此，2#露天采场采矿活动使原有山体被开挖，挖损

面积 7.222hm2 ，最高形成 18m 的岩质边坡，对地形地貌的影响和破坏程度严重。

1#初破站：位于区域一南东部，用于初步处理大块矿石以便使用传送带运输，主要设 置破碎车间以及运输车停车坪。因此，1#初破站由于场地的平整及建筑物的修建，破坏原

有地形地貌及地表植被，压占面积 0.0900hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

1#变电房：位于区域一南东侧，用于修建变电房。因此，1#变电房由于场地的平整及

建筑物的修建，破坏原有地形地貌及地表植被，压占面积 0.0194hm2 ，对地形地貌的影响

和破坏程度较轻。

1#矿山公路：位于区域一南东侧、区域二南侧，用于连接 1 、2#露天采场至邻近的农 村道路。因此，1#矿山公路由于场地的平整及坡脚开挖，破坏原有地形地貌及地表植被，

挖损面积 0.4779hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

2#表土场：位于区域二南侧的矿山公路旁，用于收集区域一、二开采前剥离的表土。 因此，1#表土场由于场地的平整及表土堆存，破坏原有地形地貌及地表植被，压占面积

0.4816hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

2#沉淀池：位于区域二东侧的露天采场出口，用于建设沉淀池。因此，2#沉淀池由于 场地开挖，破坏原有地形地貌及地表植被，挖损面积 0.0540hm2 ，对地形地貌的影响和破

坏程度较轻。

3#露天采场：为区域三开采②号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 930m、 东西宽约 900m近“U ”形的露天采空区，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+339m， 最低开采标高+86m ，最大采深 253m 。因此，3#露天采场采矿活动使原有山体被开挖，新

增挖损面积 16. 1422hm2，最高形成 149m 的岩质边坡，对地形地貌的影响和破坏程度严重。

4#露天采场：为区域四开采③矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 552m 、 东西宽约 456m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+332.21m ，最 低开采标高+115m ，最大采深 217.21m 。因此，4#露天采场采矿活动使原有山体被开挖，

挖损面积 22. 1779hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度严重。

3#沉淀池：位于区域四南侧，用于建设沉淀池。因此，3#沉淀池由于场地开挖，破坏

原有地形地貌及地表植被，挖损面积 0.0898hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

2#初破站：位于区域四南部，用于初步处理大块矿石以便使用传送带运输，主要设置 破碎车间。因此，2#初破站由于场地的平整及建筑物的修建，破坏原有地形地貌及地表植

被，压占面积 0. 1312hm2 ，对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

2#矿山公路：位于区域四东侧，用于连接 4#露天采场至邻近的农村道路。因此，2#  矿山公路由于场地的平整及坡脚开挖，破坏原有地形地貌及地表植被，挖损面积0.4189hm2，

对地形地貌的影响和破坏程度较轻。

综上，预测采矿活动对地形地貌的影响和破坏程度严重。

### 3.3.4.含水层的影响和破坏预测评估

矿山采用露天开采，设计最低开采标高+86m 位于当地侵蚀基准面（+72.80m）及地下

水位（+72~+80m）之上。矿区含水层主要为碳酸盐岩裂隙溶洞水含水岩组组成，未来矿坑 直接充水水源为大气降水，矿山可自然排水，排水条件较好，矿山开采造成上部包气带部 分缺失，部分改变地下水入渗、补给条件，不会对矿山所在区域水文地质单元的地下水位、 地下水流场等产生影响，对区域地下水的补径排条件影响程度较小。且露天采场与附近村 庄居民饮用水源距离较远，对区域地下水没有造成影响，对周边居民生活饮用水的影响和

破坏程度较轻。

因此，预测采矿活动对含水层的影响和破坏程度较轻。

### 3.3.5.矿区水土环境污染预测评估

矿区未来的水型污染源主要来自矿山采矿活动及矿山建设所排放的矿坑废水、临时堆 矿场的淋滤水，生产及生活污水。根据详查报告样品检测，矿石不含有毒有害金属元素，

矿石及废弃物不易分解出有害组分，矿坑废水及大气降水形成的淋滤水不含有毒有害元

素。本矿山为露天开采白云岩矿山，开采矿种及围岩无有毒有害元素，结合拟采用的矿山 开采及矿石加工工艺以及矿山开发情况，未来采矿过程中废水主要是采矿设备用水、防尘 用水，凿岩、防尘用水形成的污水除含有矿石成分外，无其他有毒成分。加工矿石过程产 生的少量废水为设备用水、防尘用水，无其他有毒成分，矿山生活污水经化粪池处理后用 于周边山地和林地施肥。因此，生产生活过程中不排放污染液体，对地下水造成污染的可 能性极小。采矿活动影响范围内无村屯居民居住，故采矿活动对周围居民生活饮用水影响

程度较小。

综上，预测采矿活动对水土环境的污染程度较轻。

### 3.3.6.土地损毁预测评估

矿山为变更矿山，未来采矿活动新增对土地资源的损毁主要发生在新增的露天采场及 生产配套设施用地（初破站、变电房、矿山公路、表土场、沉淀池），各损毁单元损毁程 度评价因子及等级标准详见表 3-2-6。根据当地自然资源管理部门提供的土地利用现状图及

实地勘测结果，未来采矿活动对土地资源的损毁如表 3-3-5 所示。

1#露天采场：为区域一开采①号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 705m、 东西宽约 485m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+298.5m，最低 开采标高+100m ，最大采深 198.5m。经计算，1#露天采场拟损毁土地面积 21.8282hm2 ，包 括乔木林地 0.4972hm2 、灌木林地 6.6654hm2 、其他草地 4.5852hm2 ，损毁土地均位于矿区 内。损毁方式为挖损，损毁程度重度，土地权属武宣县桐岭镇马料村（11.7478hm2 ）、武

宣镇统安村（10.0804hm2 ）集体所有。

2#露天采场：为区域二开采①号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 416m、 东西宽约 238m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+268.9m，最低 开采标高+115m ，最大采深 153.9m 。经计算，2#露天采场拟损毁土地面积 7.222hm2 ，包括 灌木林地 7. 1849hm2 、其他林地 0.0373hm2 ，损毁土地均位于矿区内。损毁方式为挖损，损

毁程度重度，土地权属武宣县武宣镇统安村集体所有。

1#初破站：位于区域一南东部，用于初步处理大块矿石以便使用传送带运输，主要设 置破碎车间以及运输车停车坪。基建期内将进行生产配套设施建设，包括场地内的破碎车 间（砖混结构的 1 层建筑）、运输车停车坪等，主要工程活动为场地的平整及临时建筑物 的修建，构筑物地面采用水泥砂浆硬化，硬化面积 900m2 ，硬化层厚度约 0.2m 。建设前， 拟对草地部分按 0.2m 进行表土剥离收集，收集量约 9995m3 ，堆放于 2#表土场内。场地建 设后可以形成自然排泄，场地无积水，排水条件良好。场地长期破碎加工使用会形成废石 渣垫层，平均厚度约 0. 1m，石砾含量小于 20%，仅进行平整夯实，对土地的损毁表现为压 占，场地第四系心土层遭到夯实压结（厚度 0.5～1.5m），造成区域表土流失，土壤破坏 严重，复垦时需要覆表土。经计算，1#初破站拟损毁土地面积 0.0900hm2 ，均为其他草地， 损毁土地均位于矿区内。损毁方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣县桐岭镇马料村

集体所有。

1#变电房：位于区域一南东侧，用于修建变电房。基建期内将进行生产配套设施建设， 建设前拟对草地部分按 0.2m 进行表土剥离收集，收集量约 9995m3 ，堆放于 2#表土场内。 未来拟建设一间变电房，构筑物地面采用水泥砂浆硬化，硬化面积 194m2 ，硬化层厚度约 0.2m 。场地建设后可以形成自然排泄，场地无积水，排水条件良好。场地建设对土地的损 毁表现为压占，场地第四系心土层遭到夯实压结（厚度 0.5～1.5m），造成区域表土流失， 土壤破坏严重，复垦时需要覆表土。经计算，1#变电房拟损毁土地面积 0.0194hm2 ，均为 其他草地，损毁土地均位于矿区内。损毁方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣县桐

岭镇马料村。

1#矿山公路：位于区域一南东侧、区域二南侧，用于连接 1 、2#露天采场至邻近的农 村道路。经计算，1#矿山公路拟损毁土地面积 0.4779hm2 ，包括乔木林地 0.0469hm2 、灌木 林地 0.2369hm2 、其他草地 0. 1941hm2 ，损毁土地 0.2391hm2 位于矿区范围内，0.2388hm2 位于矿区范围外 。损毁方式为挖损 ，损毁程度轻度 ，土地权属武宣县桐岭镇马料村

（0.3091hm2 ）、武宣镇统安村（0. 1688hm2 ）。

2#表土场：位于区域二南侧的矿山公路旁，用于收集区域一、二开采前剥离的表土。

经计算，2#表土场拟损毁土地面积 0.4816hm2 ，均为灌木林地，损毁土地均位于矿区范围 外。损毁方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣县桐岭镇马料村（0.2681hm2 ）、武宣

镇统安村（0.2135hm2 ）。

2#沉淀池：位于区域二东侧的露天采场出口，用于建设沉淀池，四周与底部拟使用砖 混结构砌筑并布置防水措施 ，砌筑量约 190m3 。经计算 ， 1#沉淀池拟损毁土地面积 0.0540hm2 ，包括乔木林地 0.0005hm2 、灌木林地 0.0535hm2 ，损毁土地均位于矿区范围外。

损毁方式为挖损，损毁程度轻度，土地权属武宣县武宣镇统安村。

3#露天采场：为区域三开采②号矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 930m、 东西宽约 900m近“U ”形的露天采空区，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+339m， 最低开采标高+86m，最大采深 253m。经计算，3#露天采场拟新增损毁土地面积 16. 1422hm2， 包括旱地（9 等）0.0501hm2、乔木林地0.0062hm2、灌木林地 15.8092hm2、采矿用地0.2764hm2、 设施农用地 0.0003hm2 ，损毁土地均位于矿区内。损毁方式为挖损，损毁程度重度，土地

权属武宣县武宣镇统安村集体所有。

4#露天采场：为区域四开采③矿体后形成，开采终了后，形成一个南北长约 552m 、 东西宽约 456m 的露天采空平台，采空区内无积水。该采空区最高开采标高+332.21m ，最 低开采标高+115m ，最大采深 217.21m。经计算，4#露天采场拟损毁土地面积 22. 1779hm2， 包括乔木林地 0.4917hm2、竹林地 0.0817hm2、灌木林地 21.6045hm2，损毁土地均位于矿区 内。损毁方式为挖损，损毁程度重度，土地权属武宣县武宣镇统安村（17.2454hm2 ）、武

宣镇马步村（4.9325hm2 ）集体所有。

3#沉淀池：位于区域四南侧，用于建设沉淀池，四周与底部拟使用砖混结构砌筑并布 置防水措施，砌筑量约 300m3。经计算，3#沉淀池拟损毁土地面积 0.0898hm2，均为灌木林 地，损毁土地均位于矿区内。损毁方式为挖损，损毁程度轻度，土地权属武宣县武宣镇统

安村。

2#初破站：位于区域四南部，用于初步处理大块矿石以便使用传送带运输，主要设置 破碎车间，构筑物地面采用水泥砂浆硬化，硬化面积 1312m2 ，硬化层厚度约 0.2m 。经计 算，2#初破站拟损毁土地面积 0. 1312hm2 ，均为灌木林地，损毁土地均位于矿区内。损毁

方式为压占，损毁程度轻度，土地权属武宣县武宣镇统安村。

2#矿山公路：位于区域四东侧，用于连接 4#露天采场至邻近的农村道路。建设前，拟 对林地部分按 0.2m 进行表土剥离收集，收集量约 507.4m3 ，堆放于 1#表土场内。经计算，

2#矿山公路拟损毁土地面积 0.4189hm2 ，包括乔木林地 0.2215hm2 、灌木林地 0. 1652hm2、

其他林地 0.0322hm2 ，损毁土地均位于矿区外。损毁方式为挖损，损毁程度轻度，土地权

属武宣县武宣镇统安村。

因此，预测未来采矿活动新增损毁土地面积 69.1333hm2（67.9206hm2 位于矿区范围内， 1.2127hm2 位于矿区外），包括旱地（9 等）0.0501hm2、乔木林地 1.2836hm2、竹林地 0.0817hm2、 灌木林地 62.4830hm2 、其他林地 0.0695hm2 、其他草地 4.8887hm2 、采矿用地 0.2764hm2 、设施 农用地 0.0003hm2 。损毁土地未占用永久基本农田，损毁方式为挖损及压占，损毁程度轻度、

重度损毁土地权属为武宣县桐岭镇马料村、武宣镇统安村、武宣镇马步村集体所有。

因此，预测未来采矿活动共计损毁土地面积 120.4533hm2（106.9548hm2 位于矿区范围 内，13.4985hm2 位于矿区外），包括旱地（9 等）0. 1461hm2 、乔木林地 3.0599hm2 、竹林 地 0.0817hm2 、灌木林地 86.0706hm2 、其他林地 0.0695hm2 、其他草地 4.8887hm2 、采矿用 地 26. 1272hm2、农村道路 0.0093hm2、设施农用地 0.0003hm2。损毁土地未占用永久基本农 田，损毁方式为挖损及压占，损毁程度轻度、中度、重度。损毁土地权属为武宣县桐岭镇

马料村、武宣镇统安村、武宣镇马步村集体所有。采矿权人应及时办理相关用地手续。

因此，预测采矿活动对土地资源的损毁程度严重。

表 3-3-5

拟损毁土地面积统计表

单位：hm2

| 采区 | 场地 名称 | 损毁 方式 | 损毁 程度 | 损毁时段 | 合计 | 一、二级地类 | 土地 权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用地 06 | 其他土地 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林地 0305 | 其他林地 0307 | 其他草地 0404 | 采矿用地 0602 | 设施农用地 1202 |  | 矿区内 | 矿区外 |
| 区域一、二 | 1#露天采场 | 挖损 | 重度 | 2 0 2 4 年 - 2 0 4 9 年 | 11.7478 |  | 0.4972 |  | 6.6654 |  | 4.5852 |  |  | 桐岭镇马料村 | 11.7478 |  |
|  |  |  |  |  | 10.0804 |  | 0.0196 |  | 10.0608 |  |  |  |  | 武宣镇统安村 | 10.0804 |  |
|  | 小计 |  | 21.8282 |  | 0.5168 |  | 16.7262 |  | 4.5852 |  |  |  | 21.8282 |  |
|  | 2#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 7.2222 |  |  |  | 7.1849 | 0.0373 |  |  |  | 武宣镇统安村 | 7.2222 |  |
|  | 1#初破站 | 压占 | 轻度 |  | 0.0900 |  |  |  |  |  | 0.0900 |  |  | 桐岭镇马料村 | 0.0900 |  |
|  | 1#变电房 | 压占 | 轻度 |  | 0.0194 |  |  |  |  |  | 0.0194 |  |  |  |  | 0.0194 |
|  | 1#矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.3091 |  | 0.0469 |  | 0.0681 |  | 0.1941 |  |  |  | 0.2090 | 0.1001 |
|  |  |  |  |  | 0.1688 |  |  |  | 0.1688 |  |  |  |  | 武宣镇统安村 | 0.0301 | 0.1387 |
|  | 小计 |  | 0.4779 |  | 0.0469 |  | 0.2369 |  | 0.1941 |  |  |  | 0.2391 | 0.2388 |
|  | 2#表土场 | 压占 | 轻度 |  | 0.2681 |  |  |  | 0.2681 |  |  |  |  | 桐岭镇马料村 |  | 0.2681 |
|  |  |  |  |  | 0.2135 |  |  |  | 0.2135 |  |  |  |  | 武宣镇统安村 |  | 0.2135 |
|  | 小计 |  | 0.4816 |  |  |  | 0.4816 |  |  |  |  |  |  | 0.4816 |
|  | 2#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.054 |  | 0.0005 |  | 0.0535 |  |  |  |  | 武宣镇统安村 |  | 0.054 |
| 区域三 | 3#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 16. 1422 | 0.0501 | 0.0062 |  | 15.8092 |  |  | 0.2764 | 0.0003 |  | 16. 1422 |  |
| 区域四 | 4#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 17.2454 |  | 0.4917 | 0.0817 | 16.672 |  |  |  |  |  | 17.2454 |  |
|  |  |  |  |  | 4.9325 |  |  |  | 4.9325 |  |  |  |  | 武宣镇马步村 | 4.9325 |  |
|  | 小计 |  | 22.1779 |  | 0.4917 | 0.0817 | 21.6045 |  |  |  |  |  | 22.1779 |  |
|  | 3#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0898 |  |  |  | 0.0898 |  |  |  |  | 武宣镇统安村 | 0.0898 |  |
|  | 2#初破站 | 压占 | 轻度 |  | 0.1312 |  |  |  | 0.1312 |  |  |  |  |  | 0.1312 |  |
|  | 2#矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.4189 |  | 0.2215 |  | 0.1652 | 0.0322 |  |  |  |  |  | 0.4189 |
| 合计 | 69.1333 | 0.0501 | 1.2836 | 0.0817 | 62.4830 | 0.0695 | 4.8887 | 0.2764 | 0.0003 | — | 67.9206 | 1.2127 |

表 3-3-6

总损毁土地面积统计表

单位：hm2

| 采 区 | 场地 名称 | 损毁 方式 | 损毁 程度 | 损毁时段 | 合计 | 小计 | 一、二级地类 | 土地 权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用 地 06 | 交通运输用 地 10 | 其他土地 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林 地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林 地 0305 | 其他林 地 0307 | 其他草 地 0404 | 采矿用 地 0602 | 农村道路 1006 | 设施农用 地 1202 |  | 矿区内 | 矿区外 |
| 区域一、二 | 1#露天采场 | 挖损 | 重度 | 2 0 2 4 年 - 2 0 4 9 年 | 21.8282 | 11.7478 |  | 0.4972 |  | 6.6654 |  | 4.5852 |  |  |  | 桐岭镇 马料村 | 11.7478 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.0804 |  | 0.0196 |  | 10.0608 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 | 10.0804 |  |
|  | 2#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 7.2222 | 7.2222 |  |  |  | 7.1849 | 0.0373 |  |  |  |  |  | 7.2222 |  |
|  | 1#初破站 | 压占 | 轻度 |  | 0.09 | 0.0900 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 桐岭镇 马料村 | 0.09 |  |
|  | 1#变电房 | 压占 | 轻度 |  | 0.0194 | 0.0194 |  |  |  |  |  | 0.0194 |  |  |  |  |  | 0.0194 |
|  | 1#矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.4779 | 0.3091 |  | 0.0469 |  | 0.0681 |  | 0.1941 |  |  |  |  | 0.209 | 0.1001 |
|  |  |  |  |  |  | 0.1688 |  |  |  | 0.1688 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 | 0.0301 | 0.1387 |
|  | 2#表土场 | 压占 | 轻度 |  | 0.4816 | 0.2681 |  |  |  | 0.2681 |  |  |  |  |  | 桐岭镇 马料村 |  | 0.2681 |
|  |  |  |  |  |  | 0.2135 |  |  |  | 0.2135 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 |  | 0.2135 |
|  | 2#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.054 | 0.0540 |  | 0.0005 |  | 0.0535 |  |  |  |  |  |  |  | 0.054 |
| 区域三 | 3#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 52.961 | 52.9610 | 0.0501 | 0.2157 |  | 37.0911 |  |  | 15.6038 |  | 0.0003 |  | 52.961 |  |
|  | 1#滚石区 | 压占 | 中度 |  | 1.4537 | 1.4537 | 0.096 | 0.2026 |  | 1.1551 |  |  |  |  |  |  | 0.4421 | 1.0116 |
|  | 2#滚石区 | 压占 | 轻度 |  | 1.4273 | 1.4273 |  | 0.5300 |  | 0.8973 |  |  |  |  |  |  | 0.2993 | 1.128 |
|  | 3#滚石区 | 压占 | 轻度 |  | 0.9658 | 0.9658 |  | 0.1731 |  |  |  |  | 0.7927 |  |  |  |  | 0.9658 |
|  | 1#表土场 | 压占 | 轻度 |  | 0.7071 | 0.7071 |  | 0.0418 |  | 0.0743 |  |  | 0.591 |  |  |  |  | 0.7071 |
|  | 1#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0405 | 0.0405 |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0405 |
|  | 矿部及临时生活区 | 压占 | 中度 |  | 0.4582 | 0.4582 |  |  |  | 0.0499 |  |  | 0.4068 | 0.0015 |  |  |  | 0.4582 |
|  | 矿石加工区 | 压占、 挖损 | 重度 |  | 9.4486 | 9.4486 |  | 0.5788 |  | 0.1291 |  |  | 8.7329 | 0.0078 |  |  | 1.474 | 7.9746 |

| 采区 | 场地 名称 | 损毁 方式 | 损毁 程度 | 损毁时段 | 合计 | 小计 | 一、二级地类 | 土地 权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用 地 06 | 交通运输用 地 10 | 其他土地 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林 地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林 地 0305 | 其他林 地 0307 | 其他草 地 0404 | 采矿用 地 0602 | 农村道路 1006 | 设施农用 地 1202 |  | 矿区内 | 矿区外 |
| 区域四 | 4#露天采场 | 挖损 | 重度 |  | 22.1779 | 17.2454 |  | 0.4917 | 0.0817 | 16.672 |  |  |  |  |  |  | 17.2454 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.9325 |  |  |  | 4.9325 |  |  |  |  |  | 武宣镇 马步村 | 4.9325 |  |
|  | 3#沉淀池 | 挖损 | 轻度 |  | 0.0898 | 0.0898 |  |  |  | 0.0898 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 | 0.0898 |  |
|  | 2#初破站 | 压占 | 轻度 |  | 0.1312 | 0.1312 |  |  |  | 0.1312 |  |  |  |  |  |  | 0.1312 |  |
|  | 2#矿山公路 | 挖损 | 轻度 |  | 0.4189 | 0.4189 |  | 0.2215 |  | 0.1652 | 0.0322 |  |  |  |  |  |  | 0.4189 |
| 桐岭镇马料村小计 | 12.4344 |  | 0.5441 |  | 7.0016 |  | 4.8887 |  |  |  |  | 12.0468 | 0.3876 |
| 武宣镇统安村小计 | 103.0864 | 0.1461 | 2.5158 | 0.0817 | 74.1365 | 0.0695 |  | 26.1272 | 0.0093 | 0.0003 |  | 89.9755 | 13.1109 |
| 武宣镇马步村小计 | 4.9325 |  |  |  | 4.9325 |  |  |  |  |  |  | 4.9325 |  |
| 总计 | 120.4533 | 120.4533 | 0.1461 | 3.0599 | 0.0817 | 86.0706 | 0.0695 | 4.8887 | 26.1272 | 0.0093 | 0.0003 |  | 106.9548 | 13.4985 |

### 3.3.7.预测评估小结

综上，预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小， 危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。 预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，危险性小~ 中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。预测矿山建设 工程自身遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中 等；遭受已存在的崩塌地质灾害加剧的可能性大，危害程度小，危险性中等。地质灾害对 矿山地质环境的影响或破坏程度较严重。采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏严重；对 含水层的影响或破坏程度较轻；对水土环境的污染程度较轻；对土地资源的影响和破坏严

重。因此，预测采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

#### 3.3.7.1.矿山地质环境影响程度分级和范围

矿山地质环境影响程度分级，是根据采矿活动对矿山地质灾害的发育程度、含水层的 影响和破坏程度、地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏程度、土地资源的

影响和破坏程度等方面的预测评估而综合确定，矿山地质环境影响预测评估结果见表

3-3-7 。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录E. 1的矿山地质  环境影响程度分级表，分严重、较严重、较轻三级，分级确定采取上一级优先原则，指标

中只要有一项符合某一级别，就定为该级别。

根据上述原则及前述的现状评估结果，本矿山地质环境影响程度预测评估分为严重

区、较严重区及较轻区 3 个级别（详见附图 2）。

#### 3.3.7.2.各影响程度分级阐述

严重区：位于各露天采场、矿石加工区等地段，面积 113.6379hm2 。预测工程建设中 引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，危险性小～中等；引发或 加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，危险性中等。预测工程建成后引发或 加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶 塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。预测矿山建设工程自身可能遭受已存 在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等；遭受已存在的 崩塌地质灾害加剧的可能性大，危害程度小，危险性中等。地质灾害对矿山地质环境的影 响或破坏程度较严重。采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏严重；对含水层的影响或破

坏程度较轻；对水土环境的污染程度较轻；对土地资源的影响和破坏严重。

较严重区：位于整个评估范围内除露天采场和矿石加工区外损毁的场地影响范围区 域，面积 6.8154hm2 。预测评估地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；预测采矿活动对 地形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度较严重；预测采矿活动对含水层、水土环境的

污染的影响和破坏程度较轻。

较轻区：评估区内除严重区、较严重区外的区域，面积约 373.2550hm2 。预测评估地 质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；采矿活动对含水层、地形地貌源及土地资源的影响

和破坏程度较轻。预测评估该区采矿活动对矿山地质环境的影响程度较轻。

表 3-3-7        矿山地质环境影响预测评估结果表

| 矿山地质环境问 题现状 | 分布位置 | 影响与危害 对象 | 损失情况 | 影响 级别 | 综合 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水层 | 结构破坏 | 疏干影响范围的含水层 | 含水层厚度、 结构 | 破坏疏干范围内地下含水层 结构 | 较轻 | 较 轻 |
|  | 地表水漏失 | 疏干影响范围内地表水 | 无 | 较轻 | 较轻 |  |
|  | 疏干影响 | 疏干影响范围内 | 疏干影响范围 地下水 | 疏干影响范围内的含水层被 疏干 | 较轻 |  |
|  | 水质污染 | 评估区内的地下水 | 矿区下游地下 水 | 预测矿区地下水污染程度较 轻 | 较轻 |  |
| 土地资源 | 矿山建设压占 | 各滚石区、各表土场、 矿部及临时生活区、各 初破站、变电站、矿石 加工区局部 | 压占损毁地表 植被及土壤 | 压占旱地、林地、草地、采 矿用地等 12. 1796hm2 | 较严 重 | 严重 |
|  | 矿山建设挖损 | 各露天采场、各沉淀池、 各矿山公路、矿石加工 区局部 | 挖损损毁地表 植被及土壤 | 挖损旱地、林地、草地、采 矿用地等 108.2737hm2 | 严重 |  |
|  | 地质灾害损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 土壤污染损毁 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
| 地质灾害 | 滑坡 | 无 | 无 | 无 | 较轻 | 较严重 |
|  | 崩塌 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 不稳定斜坡 | 各露天采场、矿石加工 区局部 | 下方农田及耕 作村民、采场 工作人员及采 矿设备 | 引发或加剧不稳定斜坡地质 灾害的可能性小～大，危害 程度小，危险性小～中等； 遭受已存在的不稳定斜坡发 生崩塌地质灾害的可能性 大，危害程度小，危险性中 等，遭受已存在的崩塌地质 灾害加剧的可能性大，危害 程度小，危险性中等。 | 较严 重 |  |
|  | 岩溶塌陷 | 采空区地表 | 田及耕作村 民、采场工作 人员及采矿设 备 | 引发或加剧采空塌陷地质灾 害的可能性小～中等，危害 程度小，危险性小～中等 | 较严 重 |  |
| 地形地貌景观 | 原生地形地貌 | 各露天采场、生产辅助 设施用地 | 改变地形地貌 | 改变山坡及沟谷原始地形地 貌 | 严重 | 严重 |
|  | 自然保护及风 景名胜区 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |
|  | 主要交通干线 | 无 | 无 | 无 | 较轻 |  |

# 4.矿山地质环境保护治理分区和土地复垦区、复垦责任范围划分

## 4.1.矿山地质环境保护治理分区

### 4.1.1.分区原则及方法

（1）分区原则

按矿山地质环境影响程度轻重级别划分矿山地质环境保护治理区，然后按矿山地质环 境问题的差异划分矿山地质环境保护与保护治理亚区，再按防治区分布的自然地段划分矿

山地质环境保护治理地段。

（2）分区及其表示方法

以矿山地质环境影响程度的严重、较严重、较轻的级别，分别对应划分为矿山地质环 境保护治理重点、次重点、一般防治区，分别用代号 I 、Ⅱ 、Ⅲ表示；凡影响严重、较严重 的地质环境问题，按单个地质环境问题划分亚区，并冠以该环境地质问题的名称，可再按

地质环境问题的具体自然地段的名称进一步划分地段。

根据上述分区原则，将矿山划分为“矿山地质环境保护治理重点防治区（I）”“矿山 地质环境保护治理次重点防治区（Ⅱ） ”和“矿山地质环境保护治理一般防治区（Ⅲ） ”3

个防治区。

### 4.1.2.分区评述

根据上述分区原则，将整个评估范围划分为“重点 ”“次重点 ”和“一般 ”3 个矿山

地质环境保护治理分区，分述如下：

（1）地质环境保护治理重点防治区(Ⅰ)

位于各露天采场、矿石加工区等地段，面积 113.6379hm2 。该防治区现状评估不稳定 斜坡强发育，危害程度小，危险性中等，现状地质灾害对矿山地质环境影响程度较严重； 现状采矿活动地形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度严重，对含水层和水土环境的污 染的影响和破坏程度较轻。预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小～ 大，危害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程 度小，危险性中等。预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小～大，危害 程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害程度小，危险 性小。预测矿山建设工程自身可能遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地质灾害的可能性

大，危害程度小，危险性中等。地质灾害对矿山地质环境的影响或破坏程度较严重。采矿

活动对地形地貌景观的影响和破坏严重；对含水层的影响或破坏程度较轻；对水土环境的

污染程度较轻；对土地资源的影响和破坏严重。

主要防治措施为：近期部署截排水沟等预防工程措施；按边生产边治理复垦的原则， 生产过程中对开采完毕的各采区进行治理与土地复垦工程及相应的矿山地质环境监测、管 护工程；闭坑后对露天采场、矿石加工场等未复垦单元进行治理与土地复垦工程及相应的

矿山地质环境监测、管护工程。

（2）地质环境保护治理次重点防治区(Ⅱ)

位于除各露天采场与矿石加工区 以外损毁的生产配套设施用地等地段 ，面积 6.8154hm2。该防治区现状评估地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；现状采矿活动对地 形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度较严重；现状采矿活动对含水层、水土环境的污 染的影响和破坏程度较轻。预测评估地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；预测采矿活 动对地形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度较严重；预测采矿活动对含水层、水土环

境的污染的影响和破坏程度较轻。

主要防治措施为：近期部署截排水沟等预防工程措施；按边生产边治理复垦的原则， 生产过程中对各场地进行相应的矿山地质环境监测、管护工程；闭坑后对各场地未复垦单

元进行治理与土地复垦工程及相应的矿山地质环境监测、管护工程。

（3）地质环境保护治理一般防治区(Ⅲ)

位于评估范围内除重点、次重点防治区外的区域，面积约 373.2550hm2 。该防治区现 状地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；现状采矿活动对含水层、水土环境的污染、地 形地貌景观及土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估地质灾害对矿山地质环境影响程 度较轻；采矿活动对含水层、地形地貌源及土地资源的影响和破坏程度较轻。预测评估该

区采矿活动对矿山地质环境的影响程度较轻。

主要防治措施为：整个生产过程中进行矿山地质环境监测。

## 4.2.土地复垦区与复垦责任范围确定

复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。复垦责任范围是指 复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本矿山损毁土地单元 中，无永久性建设用地。因此，项目复垦区为矿山生产建设损毁土地区域，等于项目复垦

责任范围 120.4533hm2。复垦区（复垦责任范围）具体位置详见附图 4 及表 4-2- 1～表 4-2- 19。

表 4-2- 1        1#露天采场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-2        2#露天采场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-3        1#初破站损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-4        1#变电站损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-5        1#矿山公路损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-6        2#表土场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 面积：0.4815hm2 |

表 4-2-7        2#沉淀池损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-8        3#露天采场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2-9        1#滚石区损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 10        2#滚石区损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 11        3#滚石区损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 12        1#表土场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 13        1#沉淀池损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 14        矿部及临时生活区损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 15        矿石加工区损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 16        4#露天采场损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 17        3#沉淀池损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 18        2#初破站损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

表 4-2- 19        2#矿山公路损毁土地及复垦责任范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

| 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000 国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |

# 5.矿山地质环境保护治理与土地复垦可行性分析

## 5.1.矿山地质环境治理可行性分析

### 5.1.1.技术可行性分析

根据现状评估及预测评估，本矿山将来可能产生的矿山地质灾害主要为崩塌、不稳定 斜坡、岩溶塌陷等。通过部署挡土墙、截排水沟等预防控制及治理工程，配合土地复垦工 程及不定期对评估区进行专业排查、清除或治理、监测等措施，可有效防治地质灾害，技

术上基本可行。

表土场的崩塌、滑坡、泥石流等作为其他地质环境问题，未来生产过程中，应规范表 土排放，防止引发崩塌、滑坡及泥石流地质灾害；同时应按环保部门要求做好矿坑废水、

堆矿场淋滤水等处理工作。

### 5.1.2.经济可行性分析

经计算，本矿山地质环境保护与土地复垦工程总投资 1990.28 万元，全部由采矿权人 自行承担。正常生产后，矿山年净利润达 4609 万元，矿山的经济效益较好，矿山地质环

境保护治理与土地复垦费用有保障，项目经济上可行。

### 5.1.3.生态环境协调性分析

通过实施本矿山的地质环境保护治理，达到水土保持、生态环境恢复的目的，实现绿 色矿山、保护环境和可持续发展。将破坏的地质环境按照“合理布局、因地制宜” 的原则进 行治理，采取工程、生物措施，把矿山开采对环境的影响降低到最低，遏制生态环境的恶 化，改善矿区及其周边地区的生产和生活环境，增强对自然灾害的抵抗力，使地质环境走

向良性循环。

## 5.2.矿区土地复垦可行性分析

### 5.2.1.土地复垦区土地利用现状及权属情况

#### 5.2.1.1.土地复垦区土地利用现状

根据项目用地已损毁土地现状调查和拟损毁土地预测分析，本矿山生产建设共计损毁 土地资源 120.4533hm2，包括旱地（9 等）0. 1461hm2、乔木林地 3.0599hm2、竹林地 0.0817hm2、 灌木林地 86.0706hm2 、其他林地 0.0695hm2 、其他草地 4.8887hm2 、采矿用地 26. 1272hm2、 农村道路 0.0093hm2 、设施农用地 0.0003hm2。项目损毁土地未占用永久基本农田，损毁土

地方式为压占及挖损。复垦区土地利用现状详见表 5-2- 1。

表 5-2- 1        矿山复垦区土地利用现状（第三次国土变更调查成果（最新））

| 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） | 占总面积比例 （%） | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 |  |  |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1461 | 0.1461 | 0. 12 | 武宣镇统安村 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.5441 | 3.0599 | 2.54 | 桐岭镇马料村 |
|  |  |  |  | 2.5158 |  |  | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 0.0817 | 0.0817 | 0.07 | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 7.0016 | 86.0706 | 71.46 | 桐岭镇马料村 |
|  |  |  |  | 79.0690 |  |  | 武宣镇统安村 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 0.0695 | 0.0695 | 0.06 | 武宣镇统安村 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 4.8887 | 4.8887 | 4.06 | 桐岭镇马料村 |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 26.1272 | 26.1272 | 21.69 | 武宣镇统安村 |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0093 | 0.0093 | 0.01 |  |
| 12 | 其他土地 | 1202 | 设施农用地 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00 |  |
| 合计 | 120.4533 | 120.4533 | 100.00 |  |

根据前述，《原矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计损毁面积与地类同本方案相 比有较大出入，根据武宣县自然资源局提供的第二次国土变更调查成果数据（最后），损 毁土地共计 120.4533hm2 ，其中旱地（9 等）1.7575hm2 、乔木林地 1.5629hm2 、灌木林地  106.2170hm2 、其他草地 6.5191hm2 、坑塘水面 1.0849hm2 、裸地 3.3119hm2 ，损毁土地未占

用永久基本农田，土地权属武宣县武宣镇统安村，详见表 5-2-2。

表 5-2-2        矿山复垦区土地利用现状表（第二次国土变更调查成果（最后））

| 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 1.7575 | 1.46 |
| 03 | 林地 | 031 | 乔木林地 | 1.5629 | 1.30 |
|  |  | 032 | 灌木林地 | 106.2170 | 88.18 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 6.5191 | 5.41 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 114 | 坑塘水面 | 1.0849 | 0.90 |
| 12 | 其他土地 | 127 | 裸地 | 3.3119 | 2.75 |
| 合计 | 120.4533 | 100.00 |

现状损毁土地中的采矿用地、设施农用地为建设用地，该部分建设用地没有合法来源， 同时按照“耕地占一补一 ”等原则，损毁土地需按损毁前地类复垦。故本方案需复垦旱地

1.7575hm2 ，损毁地类中的采矿用地、设施农用地均按林地复垦。

#### 5.2.1.2.土地权属状况

项目用地为临时用地，土地权属为武宣县桐岭镇马料村，武宣镇统安村、马步村集体

所有。采矿权人应及时办理相关用地手续。土地权属详见表 5-2-3。

表 5-2-3        矿山复垦区土地权属表

| 土地权属 | 一、二级地类 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用 地 06 | 交通运输 用地 10 | 其他土地 12 |  |
|  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林 地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林 地 0305 | 其他林 地 0307 | 其他草 地 0404 | 采矿用 地 0602 | 农村道路 1006 | 设施农用 地 1202 |  |
| 桐岭镇马料村 |  | 0.5441 |  | 7.0016 |  | 4.8887 |  |  |  | 12.4344 |
| 武宣镇统安村 | 0.1461 | 2.5158 | 0.0817 | 74.1365 | 0.0695 |  | 26.1272 | 0.0093 | 0.0003 | 103.0864 |
| 武宣镇马步村 |  |  |  | 4.9325 |  |  |  |  |  | 4.9325 |
| 合计 | 0.1461 | 3.0599 | 0.0817 | 86.0706 | 0.0695 | 4.8887 | 26.1272 | 0.0093 | 0.0003 | 120.4533 |

### 5.2.2.土地复垦适宜性评价

#### 5.2.2.1.适宜性评价原则和依据

（1）评价原则

土地复垦适宜性评价应包括以下原则：

1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调；

2）因地制宜原则；

3）土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则；

4）耕地占一补一， 占优补优原则， 占水田补水田；

5）主导性限制因素与综合平衡原则；

6）复垦后土地可持续利用原则；

7）经济可行、技术合理性原则；

8）社会因素和经济因素相结合原则；

9）符合土地权益人意愿的原则；

10）边生产边复垦的原则。

（2）评价依据

土地复垦适宜性评价在详细分析项目区自然条件、社会经济以及土地利用状况的基础 上，结合当地土地利用总体规划，依据国家和地方的法律及相关规范要求，综合考虑土地 损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确

定复垦利用方向。主要评价规范如下：

1）《土地复垦技术要求及验收规范》(DB45/T892-2012)；

2）《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)；

3）《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（G815618-2018）；

4）《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（G836600-2018）。

#### 5.2.2.2.土地复垦适宜性评价技术路线

本项目与普通的土地适宜性评价相比，具有时间上的未来性与空间上的预测性。因此， 必须考虑采矿引起的损毁状况对土地利用的影响，并选取其中的主导因素作为土地利用受 损毁状况影响的评价因素。同时，不同的复垦适宜利用方向，其影响因素不尽相同，因素

间的重要性也存在或大或小的差异。

根据本项目的特点，因地制宜制定如下的适宜性评价技术路线，以期望得到最佳合理

的土地复垦方案。

#### （1）评价单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类 型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评

价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

根据本项目已损毁土地现状和拟损毁土地预测结果。在土地复垦适宜性评价单元划分

上，根据各破坏土地特征进行评价单元划分。评价单元应按以下原则进行划分：

1  单元内部性质相对均一或相近；

2  单元之间具有差异性，能客观反映土地在一定时期和空间上的差异性；

3  具有一定的可比性。

4  单元内部的土地特征、复垦所采取的工程措施相似。

根据以上划分原则，本方案对复垦土地的评价单元划分如下：

1 露天采场底部平台、安全及清扫平台土地损毁方式为挖损，损毁土地程度重度，

平台拟按原地类复垦为灌木林地、其他草地，复垦不同地类平台拟采取的复垦工程措施基

本一致，故按“平台 1 ”“平台 2 ”统一进行适宜性分析。

2 根据“耕地占一补一”原则，损毁旱地部分拟复垦为旱地。根据前述，损毁场地需 按照原地类复垦，根据矿山生产的实际情况的调查结果，结合各场地复垦条件，对各场地 复垦地类与复垦方向进行调整。矿山拟复垦旱地面积共计 1.7575hm2 ，其位置位于矿石加 工区。复垦旱地拟采取的复垦工程措施基本一致，故单独进行适宜性分析，故按“场地 1”

统一进行适宜性分析。

3 矿石加工区损毁林地部分与各矿山生产配套设施用地（滚石区、初破站、变电房、 表土场、沉淀池等）损毁林地拟按乔木林地复垦，损毁方式为压占、挖损，损毁程度轻度、

中度，拟采取的复垦工程措施与复垦方向基本一致，故按“场地 2”统一进行适宜性分析。

4 露天采场边坡面坡度较陡，仅在各边坡坡脚处种植爬山虎进行边坡绿化，不进行

适宜性评价。

5 矿山道路保留为农村道路，不进行适宜性评价。

综上所述，根据项目实际，划分为 4 个评价单元：平台 1 、平台 2 、场地 1 、场地 2。

#### （2）边生产边复垦的可行性

根据“ 自上而下开采、边生产边复垦的原则” ，结合开采的先后顺序，采取分区分阶段 （按 5 年一个阶段）复垦。结合开发利用方案开采顺序，本矿山分为四个采区，三个工作 区域，相应工作区域的矿山生产配套设施用地按照各工作区内的采场闭坑后进行复垦，区 域四 4#露天采场第三阶段内开采完毕，该采场及区域四矿山配套生产设施用地土地复垦工 作安排在第三阶段复垦；区域一 1#露天采场、区域二 2#露天采场第四阶段内开采完毕， 该采场及区域一、二矿山配套生产设施用地土地复垦工作安排在第四阶段复垦；区域三 3# 露天采场第五阶段开采完毕，该采场及区域三剩余矿山配套生产设施用地土地复垦工作安 排在第六阶段（闭坑后）复垦；第四阶段内，3#露天采场标高开采至与 2#滚石区持平，计 划该阶段复垦 2#滚石区；第五阶段内，3#露天采场标高开采至与 1 、3#滚石区持平，计划

该阶段复垦 1 、3#滚石区。

因此，矿山存在“边生产边复垦 ”的条件，边生产边复垦可行。

#### （3）初定复垦方向

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护规划相衔接，从矿山实际出发，通过对矿

区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定项目区土地复垦方向。

1） 自然和社会经济因素分析

经现场调查，项目区表土资源较为丰富。项目区土地利用现状以林地为主，少量旱地、 采矿用地、农村道路、设施农用地，据自然和社会经济因素分析，损毁土地以恢复耕地及

改善项目区生态环境（林、草地）为主，注重防止水土流失。

2）政策因素分析

根据相关规划，项目区的土地复垦工作应本着耕地占一补一、因地制宜、合理利用原 则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经 济、环境协调发展。综合项目区的自然条件和土地利用规划，项目区的土地复垦为旱地、

林草地及农村道路。

3）公众参与分析

复垦义务人和编制单位以走访、座谈的方式了解和听取了相关土地权益人和职能部门的意

见，得到了他们的大力支持。土地权益人希望通过项目区土地复垦工作能够恢复原有耕地面积， 改善项目区生态环境，保留矿山道路，建议复垦为旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地及农

村道路。

综合上述，初步确定项目区的复垦方向为旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地及农村道 路。下文通过对各评价单元选择合适的指标和方法进行定量适宜性评价后，最终确定项目区的

土地复垦方向。

#### （4）土地复垦适宜性评价

1）评价因子的选择

根据我国土地复垦技术标准要求，在前人研究的基础上，选定旱地及林草地复垦评价 因子，包括土层厚度、土壤质地、地形坡度、土壤 pH 值、排灌条件、土壤有机质。提取 各评价因子的特征值，再根据各因子的特征值及权重公式（见公式（1））算得评价因子

权重，得出的结果如表 5-2-4 所示。

评价因子权重按下式计算：

a=（Pi/∑Pi ）× 100%                                                             （ 1）

式中：a—评价因子权重值；Pi—评价因子特征值；∑Pi—各评价因子特征值之和。

表 5-2-4        土地适宜性评价因子权重

| 评价因子 | 坡度 | 土层厚度 | 土壤质地 | 土壤 pH 值 | 排灌条件 | 有机质含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征值 | 1.2011 | 0.9941 | 1.0332 | 0.8571 | 1.1714 | 0.9342 |
| 权重（%） | 19.40 | 16.06 | 16.69 | 13.84 | 18.92 | 15.09 |
| 调整后权重（%） | 19 | 16 | 17 | 14 | 19 | 15 |

旱地、林地、草地参评因子赋值见表 5-2-5 、表 5-2-6 、表 5-2-7。

表 5-2-5        旱地适宜性评价参评因子赋值表

| 评价因子 | 权重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | 19 | ＜2° | 2~6° | 6~ 15° | >15° |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土层厚度（cm） | 16 | >100 | 75~ 100 | 50~75 | ＜50 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤质地 | 17 | 壤土 | 砂质土、粘壤土 | 粘土 | 砂土 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤 pH 值 | 14 | 无 | 轻微 | 中等 | 严重 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 排水条件 | 19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 有机质含量（%） | 15 | >2.0 | 1.5~2.0 | 1.0~ 1.5 | ＜1.0 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |

表 5-2-6        林地适宜性评价参评因子赋值表

| 评价因子 | 权重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | 19 | ＜10° | 10~25° | 25~35° | >35° |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土层厚度（cm） | 16 | >50 | 30~50 | 10~30 | ＜10 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤质地 | 17 | 壤土 | 壤土、砂土 | 砂砾质 | 砾质 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤 pH 值 | 14 | 6.0~7.9 | 5.0~6.0 | 4.0~5.0 | <4.0 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 排水条件 | 19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 无水源 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 有机质含量（%） | 15 | >1.2 | 1.0~ 1.2 | 0.6~ 1.0 | ＜0.6 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |

表 5-2-7        草地适宜性评价参评因子赋值表

| 评价因子 | 权重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形坡度 | 19 | ＜20° | 20~30° | 30~40° | >40° |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土层厚度（cm） | 16 | >30 | 20~30 | 3~ 10 | ＜3 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤质地 | 17 | 壤土 | 砂壤土 | 砂砾质 | 砾质 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 土壤 pH 值 | 14 | 6.0~7.9 | 5.0~6.0 | 4.0~5.0 | <4.0 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 排水条件 | 19 | 有保证 | 基本保证 | 困难 | 不能排水 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 0 |
| 有机质含量（%） | 15 | >1.0 | 0.8~ 1.0 | 0.4~0.8 | ＜0.4 |
| 分值 |  | 100 | 80 | 60 | 20 |

2）土地适宜性能评价

①评价单元的等级划分

根据项目区土壤采样对项目区各评价单元实地考察，参考《土地复垦技术标准》《第 二次全国土壤普查技术规范》《农用地定级规程》（TD/T1005～2003）和《农用地分等规 程》（TD/T1004～2003）中关于农用地的评价标准，对各评价因子进行分类，针对各单元， 对各评价因子进行打分，再采用加权平均的方法进行综合打分，按得分从高到低分为四级， 分别定为：一级（高度适宜）、二级（中度适宜）、三级（勉强适宜）、四级（不适宜）。

评价单元的得分赋值与对应的划分等级如表 5-2-8 所示。

表 5-2-8        评价单元得分与等级划分

| 得分 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 60 以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |

②评价单元的得分计算方法

本项目土地评价采取以下评价模型（见公式（2））评定各单元等级：

公式：S=∑PiW                            （2）

式中：S——评价单元适宜性的得分值；

W——该评价因子权重；Pi——评价单元因子的得分值。

③评价单元的最终评价结果

根据被评价单元各参评因子的基本特征，采用上述公式对评价单元的复垦适宜性评价

进行计算，最终得出的结果见表 5-2-9：

表 5-2-9        评价单元参评因子特征值及评价结果表

| 评价单元 | 土壤质地 | 地形坡度 | 有机含量 | 排水条件 | pH 值 | 土层厚度 | 总分 | 适宜性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台 1 | 砂壤土 | <10° | >1.2% | 基本保证 | 6.0~7.9 | 30~50cm | 89.6 | 林地 |
|  | 13.6 | 19.0 | 15.0 | 15.2 | 14.0 | 12.8 |  |  |
| 平台 2 | 砂壤土 | ＜20° | >1.0% | 基本保证 | 6.0~7.9 | >30cm | 92.8 | 草地 |
|  | 13.6 | 19.0 | 15.0 | 15.2 | 14.0 | 16.0 |  |  |
| 场地 1 | 壤土 | 2~6° | >2.0% | 有保证 | 6.0~7.9 | >100cm | 96.2 | 旱地 |
|  | 17.0 | 15.2 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 |  |  |
| 场地 2 | 壤土 | ＜10° | >1.2% | 基本保证 | 6.0~7.9 | >50cm | 97.2 | 林地 |
|  | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 15.2 | 14.0 | 16.0 |  |  |

#### （5）确定最终复垦方向

根据以上土地复垦适宜性分析，结合当地土地利用总体规划、土地权属人意愿以及“耕 地占一补一”原则，复垦为旱地，由于复垦旱地区域采用原场地旱地耕作层剥离土，通过种 植绿肥及土地培肥等措施，其土壤质量基本能满足复垦同等质量等别旱地。其它区域基本 按原地类复垦，由于采场土地利用类型以林地为主，可直接挖坑种树并撒播草籽恢复植被。

确定该矿山各评价单元最终复垦方向如下：

露天采场平台原损毁林地、采矿用地、设施农用地（现状已拆除用于种植农作物）区 域复垦为灌木林地；露天采场平台损毁草地区域复垦为其他草地；矿石加工区损毁旱地区 域，根据“耕地占一补一”原则复垦为旱地；其余矿山生产配套设施用地损毁林地区域按原

地类复垦为乔木林地。

### 5.2.3.水土资源平衡分析

#### 5.2.3.1.水资源平衡分析

根据土地复垦可行性分析，本项目拟复垦地类为旱地、乔木林地、灌木林地、其他草

地与农村道路。经现场调查，矿山生产、生活用水来源为矿区中部的濠江河。矿区周边分

布大量农田，农田间小型湖泊、坑塘密布，农田通过地表蓄水水体引流灌溉。矿山生产未 影响矿区及周边农用地原先的排灌条件。矿山生产拟从濠江河修建引水管道储存于高位水 池中作生产使用，矿石加工区邻近道路，复垦时直接利用设计的矿山用水系统或周边林地 排灌系统及排灌条件。本矿山在露天采场排水口设置多个沉淀池，满足矿山生产所需，闭 坑后在采场底部修建排水沟，避免形成积水；现状矿石加工区周边已修建好截排水沟，基 建期拟在 2#表土场修建截排水沟，避免暴雨冲入场地，场地建设时进行平整，避免形成积

水，各场地排水条件良好。综上，水资源平衡。

#### 5.2.3.2.土方供求平衡分析

#### （1）土方需求量计算

本项目复垦方向为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地及农村道路。拟复垦旱地的 矿石加工区土壤层较厚，原土层厚度在 0.5m 以上，生产过程中耕作层已遭到损毁，清理 废渣（清除至原地表土层）后进行回填表土，通过种植绿肥、土地翻耕等措施恢复耕作层， 回填厚度 0.5m；拟复垦为林地区域，回填土方后直接挖坑种植，乔木林地拟覆土 0.3m ， 树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.5m，行株距 3.0 ×2.0m；灌木林地拟覆土 0.3m（0. 18m 废渣土+0. 12m 表 土）树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m；拟复垦其他草地区域利用废渣土回填，覆 土厚度 0.2m 。另外，沉淀池直接按整体回填，平均回填厚度 1.0m ，表土回填后直接开挖 树坑，表土场不需回填。此外，表土运输过程中，考虑 5%的运输损失量。因此，项目表

土需求见表 5-2- 10。

表 5-2- 10        土方需求量汇总表

| 序 号 | 用土单元 | 覆土面积 hm2 | 复垦地类 | 覆土厚 度 m | 用土量 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 表土 | 废渣土 |
| 1 | 1#露天采场 | 17.8059 | 灌木林地 | 0.3 | 53417.7 | 21367. 1 | 32050.6 |
|  |  | 1.8933 | 其他草地 | 0.2 | 3786.6 | 0 | 3786.6 |
| 2 | 2#露天采场 | 6.7694 | 灌木林地 | 0.3 | 20308.2 | 8123.3 | 12184.9 |
| 3 | 1#初破站 | 0.0900 | 乔木林地 | 0.3 | 270.0 | 270.0 | 0 |
| 4 | 1#变电房 | 0.0194 | 乔木林地 | 0.3 | 58.2 | 58.2 | 0 |
| 5 | 1#矿山公路 | 0.4779 | 农村道路 | — | — | — | — |
| 6 | 2#表土场 | 0.4816 | 乔木林地 |  |  |  |  |
| 7 | 2#沉淀池 | 0.0540 | 乔木林地 | 1.0 | 540.0 | 540.0 | 0 |
| 8 | 3#露天采场 | 47.2053 | 灌木林地 | 0.3 | 141615.9 | 56646.4 | 84969.5 |
| 9 | 1#滚石区 | 1.4537 | 乔木林地 | 0.3 | 4361. 1 | 4361. 1 | 0 |
| 10 | 2#滚石区 | 1.4273 | 乔木林地 | 0.3 | 4281.9 | 4281.9 | 0 |
| 11 | 3#滚石区 | 0.9658 | 乔木林地 | 0.3 | 2897.4 | 2897.4 | 0 |
| 12 | 1#表土场 | 0.7071 | 乔木林地 |  |  |  |  |
| 13 | 1#沉淀池 | 0.0405 | 乔木林地 | 1.0 | 405.0 | 405.0 | 0 |

| 序 号 | 用土单元 | 覆土面积 hm2 | 复垦地类 | 覆土厚 度 m | 用土量 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 表土 | 废渣土 |
| 14 | 矿部及临时生活区 | 0.4582 | 乔木林地 | 0.3 | 1374.6 | 1374.6 | 0 |
| 15 | 矿石加工区 | 1.7575 | 旱地 | 0.5 | 8787.5 | 8787.5 | 0 |
|  |  | 4.6878 | 乔木林地 | 0.3 | 14063.4 | 14063.4 | 0 |
|  |  | 0.5346 | 灌木林地 | 已复垦 |  |  |  |
|  |  | 0.1999 | 农村道路 | — | — | — | — |
| 16 | 4#露天采场 | 19.3475 | 灌木林地 | 0.3 | 58042.5 | 23217.0 | 34825.5 |
| 17 | 3#沉淀池 | 0.0898 | 乔木林地 | 1.0 | 898.0 | 898.0 | 0 |
| 18 | 2#初破站 | 0.1312 | 乔木林地 | 0.3 | 393.6 | 393.6 | 0 |
| 19 | 2#矿山公路 | 0.4189 | 农村道路 | — | — | — | — |
| 小计 | 107.0166 | — | — | 315501.6 | 147684.4 | 167817.2 |
| 合计（考虑 5%运输损失） | 332106.9 | 155457.3 | 176649.7 |

#### （2）土方可供量计算

从表 5-2- 10 可知，考虑到表土收集、运输及回填过程中的损耗量（按损失率 5%算）， 需土方量约 332106.9m3 。根据现场调查，项目区土壤为红壤土，按所处位置不同，土壤厚 度变化较大。在谷地及峰林山脚缓坡地段，土壤层厚度较大，可达 0.5～1.5m ，平均厚度 约 1.0m ，有机质含量较高；在峰林山体地段，即各露天采场区域，土壤极薄，多覆存在岩 石裂隙中，土壤层厚度 0～0.5m 不等，平均厚度约 0.3m。这些地段以天然灌木和杂草等植

被覆盖。建设前可对建设场地进行表土剥离收集，开采过程中可进行废渣土收集。

根据现场调查，现状矿山生产前已进行表土剥离收集，并设置有 1#表土场，该表土场 位于区域三 C10 拐点处，目前已堆放约 1.20 万 m3。未来矿山各露天采场损毁方式为挖损， 对其坡脚土层较厚的区域应剥尽剥，拟开辟新增的配套设施用地均设置在平缓地段，故建 设前拟对场地进行表土收集，剥离场地地类为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、草 地区域，旱地区域按平均厚度 0.5m ，其他场地按平均厚度 0.3m 进行表土剥离收集，剥离

表土就近堆存于矿山设置的 1# 、2#表土场。

结合同类矿山生产情况，预计矿山生产过程中将产生大量废渣土，废渣土为石灰土粘 性土质，酸碱度中性，有机质含量 0.5~ 1.0％，石砾量≤20% ，通过筛分少量大块碎石及土 壤培肥，由于本矿山采场复垦灌木林地、其他草地对土壤有机质含量要求不高，满足复垦 林草地用土质量。因此，未来采矿过程中，矿石将与裂隙废渣土分离，局部未分离的废渣 土与矿石一起通过破碎加工振动筛分离系统，矿石加工后将与废渣土分离，今后需对废渣 土进行收集堆放，且废渣土与表土应分开堆放，保证土地复垦所需的土方量。根据同类矿 山以往生产经验，废渣土含量约占剥采总量的****% ，生产过程中产生的离析弃土渣（石

砾量≤20%）标准约*******m3/m3 ，矿山拟生产年限内可采出矿石量********万 t（约***

万 m3 ），故可收集弃土渣量为********万 m3 ×*******m3/m3 ＝180011.3m3 ，全部用于露天

采场平台复垦。因此，矿山可收集的废渣土满足矿山灌木林地、草地复垦需土方量，多余

废渣土用于增加场地覆土厚度，提高复垦质量。项目工程本身可供表土情况详见表 5-2- 11。

表 5-2- 11        土方可供量汇总表

| 表土来源 | 原地类 | 单元面积 hm2 | 收集厚度 m | 可收集土方量 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#露天采场 | 乔木林地 | 0.5168 | 0.3 | 1550.4 |
|  | 其他草地 | 4.5852 | 0.3 | 13755.6 |
| 2#露天采场 | 其他林地 | 0.0373 | 0.3 | 111.9 |
| 1#初破站 | 其他草地 | 0.0900 | 0.3 | 270 |
| 1#变电房 | 其他草地 | 0.0194 | 0.3 | 58.2 |
| 1#矿山公路 | 乔木林地 | 0.0469 | 0.3 | 140.7 |
|  | 其他草地 | 0.1941 | 0.3 | 582.3 |
| 2#表土场 | 灌木林地 | 0.4816 | 0.3 | 1444.8 |
| 2#沉淀池 | 乔木林地 | 0.0005 | 0.3 | 1.5 |
|  | 灌木林地 | 0.0535 | 0.3 | 160.5 |
| 3#露天采场 | 旱地 | 0.0501 | 0.5 | 250.5 |
|  | 乔木林地 | 0.0062 | 0.3 | 18.6 |
| 4#露天采场 | 乔木林地 | 0.4917 | 0.3 | 1475. 1 |
|  | 竹林地 | 0.0817 | 0.3 | 245. 1 |
| 3#沉淀池 | 灌木林地 | 0.0898 | 0.3 | 269.4 |
| 2#初破站 | 灌木林地 | 0.1312 | 0.3 | 393.6 |
| 2#矿山公路 | 乔木林地 | 0.2215 | 0.3 | 664.5 |
|  | 灌木林地 | 0.1652 | 0.3 | 495.6 |
|  | 其他林地 | 0.0322 | 0.3 | 96.6 |
| 废渣土收集 | 180011.3 |
| 合计 | 7.2949 | — | 201996.2 |

根据开发利用方案，矿山开采后期收集的客土及生产过程中产生的废渣土可直接用于 首采区的复垦工作，未能复垦利用的部分表土或废渣土，可堆放于先期开采结束的底部采 场内，并进行复垦与恢复治理，实现边生产边复垦。由于可收集的旱地耕作层表土量极少， 无法满足旱地复垦的需求；复垦草地对土壤质量要求不高，可直接使用收集的废渣土进行

复垦。根据前述，本项目土方供求对比的情况如下：

表 5-2- 12                                        土方供需平衡分析表                    单位：m3

| 回填土 | 土方需求量 | 土方可供量 | 土方缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复垦地类 | 小计 | 合计（考虑 5% 运输损失） |  |  |
| 表土 | 旱地 | 8787.5 | 155457.3 | 250.5 | 133472.4 |
|  | 乔木林地 | 29543.2 |  | 21734.4 |  |
|  | 灌木林地 | 109353.7 |  |  |  |
| 废渣土 | 灌木林地 | 164030.6 | 176649.7 | 180011.3 |  |
|  | 其他草地 | 3786.6 |  |  |  |
| 合计 | 315501.6 | 332106.9 | 201996.2 |  |

综上，矿山可收集土方小于项目土地复垦所需土方需求量，本项目收集表土中耕地耕 作层表土量远不能满足复垦需要，复垦乔木林地、灌木林地所需土方同样不足，经计算， 复垦所需表土土方缺口 133472.4m3。根据矿区周边非农建设项目建设情况的调查，矿区距 武宣县城直距 8.0km ，县城周边未来城镇与工业建设过程中将剥离大量表土，土质优良， 由于矿山建设期限较长，按“边生产边收集 ”的原则，矿山建设期间要积极与武宣县自然

资源局协调，收集周边非农建设项目剥离的表土进行复垦，客土运距暂定为 10.0km。

综上所述，本项目水土资源平衡。综上所述，本项目水土资源平衡。

### 5.2.4.土壤剥离方案

#### 5.2.4.1.剥离区调查内容

（1）剥离区土地利用现状

本项目占地总面积 120.4533hm2，耕地质量等别为旱地 9 等，耕地总面积为 0. 1461hm2   （已损毁 0.0960hm2 ，拟损毁 0.0501hm2 ）。根据《自治区国土资源厅 财政厅 农业厅关于 非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见》（桂国土资发〔2016〕2 号）文 件要求及《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规程》（DB 45 T1992-2019），结合项 目区现场踏勘调查情况，为满足本矿山生产用地复垦用土，主要对未损毁区域进行表土剥 离，根据项目区地形地貌及耕地地类，表土剥离区划分 18 个剥离区，总面积为 7.2949hm2。 剥离区旱地区域土壤平均厚度约 1.0m，地势平坦，地块土壤以壤土为主，坡度小于 5° , 耕 作层厚度约 0.3m；林草地区域平均厚度约 0.3m ，坡度 10~25 ° , 表土厚度约 0. 1m 。各剥

离区地块三调基本情况详见下表：

表5-2- 13        各剥离区土地利用现状表

| 序号 | 地块名称 | 所在乡镇 | 所在村委 | 地类编码 | 国家利用等级 | 图幅号 | 合计面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离区 1 | 武宣镇、桐 岭镇 | 统安村、 马料村 | 0301 |  | ***** *** | 0.4972 |
| 2 | 剥离区 2 |  |  | 0404 |  |  | 4.5852 |
| 3 | 剥离区 3 |  |  | 0307 |  |  | 0.0196 |
| 4 | 剥离区 4 |  |  | 0404 |  |  | 0.09 |
| 5 | 剥离区 5 |  |  | 0404 |  |  | 0.0194 |
| 6 | 剥离区 6 |  |  | 0301 |  |  | 0.0469 |
| 7 | 剥离区 7 |  |  | 0404 |  |  | 0.1941 |
| 8 | 剥离区 8 |  |  | 0301 |  |  | 0.4816 |
| 9 | 剥离区 9 | 武宣镇 | 统安村 | 0301 |  |  | 0.0005 |
| 10 | 剥离区 10 |  |  | 0305 |  |  | 0.0535 |
| 11 | 剥离区 11 |  |  | 0103 | 9 | ***** *** | 0.0501 |
| 12 | 剥离区 12 |  |  | 0301 |  |  | 0.0062 |
| 13 | 剥离区 13 |  |  | 0103 |  |  | 0.4917 |
| 14 | 剥离区 14 |  |  | 0302 |  |  | 0.0817 |
| 15 | 剥离区 15 |  |  | 0305 |  |  | 0.0898 |
| 16 | 剥离区 16 |  |  | 0305 |  |  | 0.1312 |
| 17 | 剥离区 17 |  |  | 0301 |  |  | 0.2215 |
| 18 | 剥离区 18 |  |  | 0307 |  |  | 0.0322 |
| 合计 | 7.2949 |

（2）剥离区土壤情况

根据现场调查，项目区区域耕地土层厚度约 1.0m ，其中旱地耕作层表土平均厚 0.3m， 有机质含量为2.2％～3.5％；林地土层厚度约 0.3m，表土平均厚 0. 1m，有机质含量为 1.5%~ 2.5％。当地耕作层土壤质地粘重，偏酸性，pH 值约为 7.6 。土壤肥力较好。本方案项目剥

离土壤用于土地复垦，用于改善土壤质量，提升耕地地力等级与农业综合生产能力。

（3）剥离区附近交通状况

项目区表土剥离区位于矿山各采场及生产配套设施用地范围内，作业方便，项目区旁

有矿山公路相连，交通便利。

（4）剥离区土壤污染情况

根据实地调查，项目区耕作层土壤剥离区域周围以耕地为主，根据矿山生产特性，主 要产生的污染源为矿坑废水、堆矿场淋滤水以及生活污水，其中，矿坑废水和堆矿场淋滤

水经收集并沉淀达标后外排，生活污水经化粪池处理后用于山林施肥，剥离区污染较轻。

#### 5.2.4.2.剥离区调查方法

（1）实地踏勘

查项目区地形坡度、土层厚度、耕作层厚度、耕作层土壤质地、地表碎屑物类型及含 量、道路状况、污染物类型、污染方位和距离、灌溉水源及能力、排水能力、植被状况等，

测量土层厚度，收集当地土壤各项数据。

（2）耕作层土壤采集及监测

本项目主体工程为大型矿山建设项目，在矿区范围内设置采场，并在矿区旁设置生产 配套设施用地，各场地之间设置矿山公路进行连接。根据工程特性，工程建设过程中对周 边土壤污染物主要为处理达标的矿坑废水、堆矿场淋滤水及生活废水，本矿山生产矿种为 白云岩、石灰岩矿，生产废水处理难度低，项目建设前后土壤质量变化不大，故不涉及土

壤监测。

#### 5.2.4.3.剥离区评价条件

（1）评价依据

根据《非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规程（试行）》，列入剥离方案的

耕地，应符合以下条件，否则不剥离或剥离后提出改良措施。

①集中连片面积大于 100m2 、现状工程 500m 范围内剥离面积大于等于 100m2 的建设

项目占用耕地；

②土层厚度大于等于 20cm ，土壤资源稀缺的地区大于等于 10cm；

③土壤质地砂质壤土至砂质黏土，土壤中物理砂粒含量小于 60% ，物理黏粒含量小于

30%；

④地形坡度小于等于 15° ;

⑤土壤符合 GB15618 规定的Ⅱ类土壤质量标准；

⑥土壤有机质含量大于等于 15 克/千克、pH 值在 5.0～8.5 之间；

⑦具备剥离机械设备作业和耕作层土壤运输条件。

（2）本临时用地剥离区土地适宜性评价

本项目未损毁场地为 1# 、2# 、4#露天采场、1 初破站、1#变电房、1#矿山公路、2#表 土场、2#沉淀池、3#沉淀池、2#初破站、2#矿山公路与 3#露天采场北部，未来建设前设计 进行表土剥离，其中旱地的耕地质量等别为 9 等，耕作层土壤质地为壤土，土壤 pH 值约 7.6 ，土壤有机质含量为 1.5％～2.5% ，有效土层厚度＞100cm ，耕作层平均厚度 30cm；林 地区域有效土层＞30cm ，表土层约 10cm 。项目剥离区及附近无重金属污染源。根据实地 调查，项目剥离区地形坡度耕地＜5° , 林草地＜25 ° , 灌溉条件良好，排水条件良好；项

目剥离区交通便利，运输条件良好。故本项目临时用地剥离区具备剥离机械设备作业和耕

作层土壤运输条件，适宜进行耕作层剥离。

#### 5.2.4.4.剥离土壤土方量计算

为保证耕作层土壤不被破坏，都应进行耕作层土壤剥离，本方案采用“全铲法 ”，剥 离、收集熟化耕作层，由于露天采场区域为重度挖损损毁，各场地建设年限较长，本方案 增大剥离厚度，拟剥离厚度定为耕地 50cm 、林草地 30cm ，耕作层土壤剥离前需要清除实

施地块内存在的石块、木头等杂物。

本项目未来建设前拟对场地耕地、林地进行表土剥离。经现场实地调查，临时用地拟 损毁范围内的耕地土层厚度＞100cm，其中旱地耕作层表土平均厚 30cm；林地土层厚度＞ 30cm ，表土平均厚 10cm 。表土剥离时，在土质较好的情况下，可以根据需要加大剥离深 度，以保障各复垦单元的表土用量。能剥离表土的是项目拟损毁场地耕地、林地区域，根 据各场地复垦需土情况，从基本上保证收集的表土能满足各场地的复垦用土量要求，经计 算，耕地、林草地分别按平均剥离厚度 50cm 、30cm 计算，拟剥离表土 21984.9m3 。各场 地剥离的表土集中堆放场地设置的表土场内，表土堆放时严格按同类土堆放在一起，严禁 混入心土及砾石，以防影响土质。表土场周围采用草袋装土砌成简易挡土墙进行防护，表土 堆表面撒播草籽进行植被恢复，防止水土流失。因此本方案临时用地场地拟收集表土面积为 拟损毁土地的耕地与林地区域，面积 7.2949hm² 。经测算，拟收集量约 21984.9m3 。表土剥

离量详见表 5-2- 14。

表 5-2- 14        临时用地表土拟剥离量计算表

| 地类名称 | 面积（hm2） | 剥离厚度（ m） | 土方量（ m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 0.0501 | 0.5 | 250.5 |
| 乔木林地 | 1.2836 | 0.3 | 3850.8 |
| 竹林地 | 0.0817 | 0.3 | 245. 1 |
| 灌木林地 | 0.9213 | 0.3 | 2763.9 |
| 其他林地 | 0.0695 | 0.3 | 208.5 |
| 其他草地 | 4.8887 | 0.3 | 14666. 1 |
| 合计 | 7.2949 | — | 21984.9 |

#### 5.2.4.5.土方平衡分析

本方案土方平衡分析详见“5.2.3 水土资源平衡分析 ”，本节不再赘述。

#### 5.2.4.6.运输路线选择

本方案中的表土剥离区收集的耕作层土壤根据实际施工工序情况考虑，各剥离区采用 推土机剥离后，自卸汽车运输至表土场统一堆放。区域一、二采场及生产配套设施用地剥

离表土堆放至 2#表土场（新建），区域三、四采场及生产配套设施用地剥离表土堆放至

1#表土场（已建），各表土场位置详见附图 2。

#### 5.2.4.7.施工条件

（1） 自然条件

本项目位于来宾市武宣县境内。根据武宣县气象站资料统计（1985~2020 年），全年 平均气温 21.2℃ , 最低气温 1 月平均气温为 11.5℃ , 最高温度 7 月平均气温为 29.0℃ , 极 端最低气温达到- 1℃ , 极端最高气温达到 40.5℃。历年降雨量 1200~ 1400mm，年最大降雨 量 1730.7mm（1997 年）， 日最大降雨量 140.2mm（1998 年），小时最大降雨量 40.7mm （1998 年）。每年 4~9 月为雨季，降雨量约占全年的 77% ，雨季开始晚，结束早，大部分 地区 4 月下旬才进入雨季，又于 9 月初雨季就结束。因此，5~8 月为丰水期，12 月至翌年

3 月为枯水期，其他为平水期。

（2）交通位置条件

项目剥离区与表土场之间有矿山公路连接，作业方便。

（3）施工用水用电

施工用水可就近从濠江河、灌溉沟渠及水塘取水。项目区已具有电力设施，施工用电

可从项目区周边的居民接入至项目区内。

（4）施工队伍

施工采取招标承包制，由具有相关专业资质的施工队伍承担工程施工，从而促进施工

技术的改进，确保工程质量。

#### 5.2.4.8.表土场储存能力及堆存工程设计

本方案已设置 1 个表土场，规划 1 个表土场，1#表土场位于 3#露天采场中部北侧，表 土场下方已修建有挡土墙与排水沟，拟建 2#表土场位于区域一南东侧拟建矿山公路旁，表

土场现状为灌木林地。

（1）采用分类、集中堆放，以利于复垦使用。剥离的表土、心土应分开堆放；不同

地类中剥离的表土，也应分类堆放。各类土应界线分明，并立标识牌。

（2）表土堆放时略夯压整形，顶部应保持斜面以利排水，为防止土堆水土流失，随

着表土存放工作的推进，在表土场下方设置浆砌石挡土墙防护工程。设计挡墙详见。

（3）为防止雨水侵入土体，造成新的水土流失，拟在 2#表土场上方修建截排水沟。

截排水沟设计详见。

#### 5.2.4.9.施工总布置

本方案工程建设内容主要有表土剥离与堆存。施工总体布置应遵循“因地制宜、因时

制宜 ”和利于生产、生活、管理的原则，本项目以土方工程为主，施工布置应首先布置好

矿山公路，做好表土运输路线的规划。

#### 5.2.4.10.表土剥离施工步骤

项目区对外交通便捷，为本方案的顺利实施提供十分便利的交通条件。施工采取招标 承包制，由具有专业资质的施工队伍承担工程施工，从而促进施工方法的改进，确保工程 质量。施工总体布置应遵循“ 因地制宜、因时制宜 ”和利于生产、生活、管理的原则。宜

根据天气情况确定剥离时间，严禁雨天剥离。

放线。对剥离单元划线，标明土壤剥离的范围、面积和厚度。当剥离单元内需要剥离

不同土层时，应分层标明土壤剥离的厚度；

清障。实施剥离前，应清除表土层中树根石块、建筑垃圾等异物，并运输到剥离区外

指定位置进行堆存。

剥离。根据作业区划分，选用合适的剥离工艺和机械设备，在每一个剥离单元内完成 剥离后，应详细记载土壤类型、剥离厚度和剥离量。在土壤资源瘠薄地区，需进行犁底层、

心土层等分层剥离时，应增加记载土壤属性和剥离厚度。

临时堆放。剥离后的土壤在运出剥离区之前，需要临时堆放时，应选择排水条件良好

的地点进行堆放，并对堆放的土壤进行薄膜或者草棚遮盖，实施保护。

装车。采用挖掘机装土时，在进入储区后应沿着挖掘面实施作业。

运输。运输途中应采取塑料薄膜覆盖等保护措施，防止土料遗撒和对环境的污染。采

用自卸汽车运输时，必须在操作区域内指定的运输路上运行。

### 5.2.5.土地复垦质量要求

根据实际情况并结合当地土地利用总体规划，本项目损毁的土地复垦为旱地、乔木林地、

其它草地及农村道路。复垦地类的技术要求及标准按国家、自然资源有关技术标准执行。

#### 5.2.5.1.旱地技术标准

（1）覆土后场地平整，地面坡度一般不超过 6° ;

（2）有效土层厚度≥50cm ，耕（表）层厚度≥25cm；

（3）土壤质地为沙壤土—轻粘土，耕层石砾量≤10%；

（4）40cm 内无障碍层；

（5）排水设施满足排水要求，防洪标准为 10 年一遇；

（6）土壤 pH 值范围 5.0～8.0 ，土壤有机质 15~20g/kg；

（7）土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（G815618-2018）；

（8）农作物产量达到周边同类土地中等水平；

（9）复垦耕地等别和质量大于或等于损毁前。

#### 5.2.5.2.乔木林地技术标准

（1）场地地面坡度一般不超过 25° ;

（2）采用坑栽方式，坑内回填表土，土壤质地为沙壤土-轻粘土；

（3）有效土层厚度≥50cm ，表层石砾量≤20% ，40cm 内无障碍层；

（4）排水设施满足排水要求，防洪标准为 10 年一遇；

（5）要有控制水土流失措施；

（6）土壤 pH 值 5.0～8.0 ，土壤有机质 10~ 15g/kg；

（7）土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（G815618-2018）；

（8）林木生长量达到周边同类土地中等水平；

（9）一年后树苗成活率≥85%。

#### 5.2.5.3.其他草地复垦技术标准

（1）覆土后场地地面坡度一般不超过 35° ;

（2）覆土厚度≥20cm；

（3）土壤质地为沙壤土-轻粘土，表层石砾量≤20%；

（4）排水设施满足排水要求，防洪标准为 10 年一遇；

（5）土壤 pH 值范围 5.0～8.0 ，土壤有机质 5~ 10g/kg；

（6）土壤符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（G815618-2018）；

（7）三年后覆盖率≥85%。

#### 5.2.5.4.农村道路复垦技术标准

（1）地面平整，坡度≤15° ;

（2）场地及边坡稳定性可靠；

（3）防洪设施满足当地标准；

（4）有控制水土流失措施。

# 6.  矿山地质环境保护治理与土地复垦工程设计

## 6.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防工程

### 6.1.1. 目标任务

坚持科学发展，贯彻“预防为主、防治结合” 的方针，最大限度地避免或减轻采矿 活动引发的矿山环境地质问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻 对地形地貌景观及含水层的影响和破坏，最大限度和修复矿山地质环境；依据土地复 垦适宜性评价结果和土地权属人意愿，确定拟复垦土地的地类、面积和复垦率，落实 复垦后土地利用结构调整，使其达到可利用状态，努力创建绿色矿山，使矿业经济科

学、和谐、持续发展，预期达到一个安全、卫生舒适的工作生活环境并造福于后人。

### 6.1.2.主要预防工程

#### 6.1.2.1.矿山地质灾害的预防措施

##### （1）露天采场不稳定斜坡预防措施

根据评估结果，采矿活动可能引发或加剧的不稳定斜坡地质灾害主要发生在各露 天采场。因此，本方案拟采取“规范开采+安装警示+危岩及浮石清理+截排水沟+坡

面防护+巡视监测 ”等治理工程措施进行预防，工程措施设计详见 6.2.2.1.（1）。

##### （2）矿石加工区不稳定斜坡、崩塌预防措施

根据评估结果，采矿活动可能引发或加剧矿石加工区不稳定斜坡地质灾害的可能 性大。本方案采取“截排水沟+浆砌石挡土墙+ 削坡+坡面防护+监测工程 ”等治理工

程措施进行预防，工程措施详见 6.2.2.1.（2）。

##### （3）岩溶塌陷预防措施

根据评估结果，预测岩溶塌陷可能发生在评估区的洼地等地段，由于无法预测岩溶塌 陷发生的具体位置及规模，矿山未来采矿过程中，严禁强抽地下水，防止引发岩溶塌陷地 质灾害。对可能发生岩溶塌陷地段进行回填治理，并根据岩溶塌陷地质灾害情况做专项设

计，列入矿山主体工程。具体工程措施详见 6.2.2.2。

##### （4）其他地质环境问题预防措施

根据矿山开发利用方案，未来矿山建设初期区域一、二剥离表土收集堆放于 2#  表土场内，总堆放量约 2.7 万 m3 ，平均堆放高度 5.5m ，堆放坡度 1：2 。本方案拟采

取截排水沟+挡土墙工程措施进行预防。表土场治理工程措施详见 6.2.2.3。

##### （5）矿山分区开采分开治理复垦预防措施

根据“ 自上而下开采、边生产边复垦的原则”，结合开采的先后顺序，采取分区（按

独立矿体）分阶段（按 5 年一个阶段）复垦。具体分区治理措施详见 6.2.2.4。

#### 6.1.2.2.含水层破坏的预防措施

根据现状评估及预测评估，采矿活动对含水层的影响或破坏程度较轻，本方案不

专门部署针对含水层破坏的预防措施。

#### 6.1.2.3水土环境污染的预防措施

根据评估结果，预测矿山采矿活动对水土环境的污染程度较轻。本项目为露天开 采白云岩矿山，开采的矿石无化学污染、无放射性污染，未来生产生活过程中不排放 污染液体，采矿工艺不会造成地下水水质污染、土壤污染。按环评要求，矿山生活污

水经化粪池处理后用于周边山地和林地施肥，并需采取如下措施：

①矿区、矿山道路、表土场、堆矿场、废石场（排土场）、加工场地应设计有截

排水沟（渠）、沉渣池；

②对外排水时排水沟端部应设置简易消能池，防止冲毁农田、果树、公路等；

③做到雨污分流，污水须沉渣或处理再排放。

由于各场地基本已设置（设计）有排水沟，新建场地根据规划设计截排水沟，生 产过程矿山应严格按照环评部门要求设置足够容量的沉淀池，初期雨水收集到沉淀池 中经澄清后排放，并做好其它废水的处理。本方案主要部署监测工程进行预防，详见

“6.4 矿山地质环境监测”一节内容。

#### 6.1.2.4.矿区地形地貌景观破坏的预防措施

严格按照开发利用方案要求开采，严禁越界、越层开采；采矿产生的废渣土，堆 放于先期开采结束的底部采场内，并进行复垦与恢复治理，实现边生产边复垦，减少

对地形地貌的破坏。

#### 6.1.2.5.土地损毁的预防措施

（1）合理安排废弃岩土排放，部分采用内排土工艺，减少对土地资源的损毁。

（2）临时堆土场修建拦挡、排水设施，防止水土流失而新增土地损毁。

（3）地面生产、生活建筑未经当地管理部门批准的，不得乱建乱盖，防止地面

压占范围进一步扩大。

（4）根据项目采矿许可证的拐点坐标及开采标高，勘定矿界，设立拐点桩号及

标识牌，禁止越界、越层开采。本矿权最低开采标高为+86m，矿区范围内+86m 标高

以下地段不允许任何损毁。

## 6.2.地质环境治理工程设计

### 6.2.1. 目标任务

通过采取工程措施，最大限度地避免或减轻采矿活动引发的矿山环境地质问题和 地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及含水层的影响

和破坏，最大限度和修复矿山地质环境。

### 6.2.2.地质灾害治理工程

#### 6.2.2.1.不稳定斜坡、崩塌地质灾害治理

##### （1）露天采场不稳定斜坡治理措施

为防止露天采场不稳定斜坡发生崩塌地质灾害，本方案采取“规范开采+安装警示 +危岩及浮石清理+截排水沟+坡面防护+巡视监测”等治理工程措施。并不定期对整个 评估区进行专业排查、清除或治理、监测等措施，监测时段为整个采矿证生产年限内，

监测费用列入矿山安全生产经费，属主体工程费用。

①规范开采：严格按照开发利用方案自上而下分台阶进行开采，禁止掏采。深部 临近最终边坡采掘作业时，须爆破的应进行预裂控制爆破，按设计确定的宽度预留安

全、清扫平台，要严格控制坡面角，不超挖坡底，保证最终边坡的稳定性。

②警示牌：各采场出入口及采场周围设置警示牌，警示牌布置详见附图 5 工程部

署图。经计算，共需布置警示牌 10 块。

③危岩及浮石清理：生产过程中，对工作面进行机械清除坡面松动浮石及危岩， 采取边开采边修坡清理浮石。机械清除坡面松动浮石及危岩工程应在采矿施工过程中 同步进行，为采矿工程的必要工作，无须开展专项工程设计。采矿过程中每开采完一 个台阶，首先对不稳定岩体进行爆破清除，才能进入下一平台开采。对同一平台开采 过程中出现不稳定岩体也应及时清除。开采终了后进一步排查并彻底治理，确保边坡 稳定。采取的措施：对已完全或大部分脱离母岩的岩块采取或人工清除或控制爆破清

除；采场清除危岩均属采矿主体工程，工程量及费用不计入本方案工程内。

④截排水沟：露天采场开采终了后，在采场底部平台修建截排水沟。

设计在露天采场底部平台内侧与 2#表土场上游修建截排水沟，截排水沟平面布 局见工程部署图 。根据中华人民共和国国家标准《滑坡防治设计规范》 （GB/T 38509-2020）中的地表排水工程设计，首先对排水系统各主、支沟段控制的汇流面积

进行分割计算，根据降雨强度和校核标准分别计算主、支沟段汇流量和输水量，以确

定排水沟断面。

设计的频率地表汇水流量，即：Qp=0.278φSpF/τn

式中：Qp—设计频率地表水汇流量，m3/s；

φ— 当地径流系数，本项目区取 0.5；

Sp—十年一遇 1h 降雨强度；

F—汇水面积，km2；

τ—流域汇流时间，h；

n— 降雨强度衰减系数。

查广西壮族自治区年最大 1 小时点雨量均值等值线图，得当地最大 1 小时点雨量 均值为 52；查广西壮族自治区年最大 1 小时点雨量变差系数等值线图，得当地最大 1 小时点雨量变差系数 Cv 为 0.32；按离差系数 Cs=3.5Cv 计算设计频率最大 1 小时降 水量，查皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数 Kp 值表，查得 10 年一遇 Kp 值为 1.99，相应平均

10 年一遇 1h 降雨强度为 S10=52× 1.99= 103.48mm。

根据拟设计截排水沟汇水面积的大小，设计 1 种断面尺寸的排水沟，2#表土场截 排水沟编号为 P1，露天采场底部平台排水沟编号为 P2。截排水沟均为浆砌石砌筑（砂

浆标号 M7.5 ，块石材质 Mu30）。断面规格见图 6- 1- 1 、图 6- 1-2。

排水沟的过流量按下列公式计算，考虑到可能存在废土堵塞排水沟，故考虑了

1.2 的堵塞系数：

Q=WC（Ri）1/2/1. 1；C ＝R1/6/n；R ＝W/X；X ＝b+s；

式中：Q—过流量，m3/s；     W—过水断面面积，m2 ；C—流速系数，m/s；

| R—水力半径，m； | i—水力坡降； | n—糙率，取 0.025； |
| --- | --- | --- |
| X—水沟湿周，m； | b—沟底宽，m； | S—斜坡长，m。 |

此外，排水沟的弯曲段弯曲半径不应小于最小容许半径及沟底宽的 5 倍，其计算

公式：Rmin= 1. 1ν2A1/2+12

式中：Rmin—排水沟最小容许半径，m；

ν—沟道水流流速，m/s；

A—沟道过流断面面积，m2。

根据表 6- 1- 1 计算结果，确定水沟的设计参数，截排水沟断面规格见表 6- 1-2。

图 6- 1- 1    P1 排水沟断面图（单位：mm ）  图 6- 1-2     P2 排水沟断面图（单位：mm）

表 6- 1- 1        排水沟水力计算成果表

| 编号 | 上底 宽（m） | 下底 宽（m） | 水深 （m） | 过水断面 ( m2) | 斜坡 长（m） | 湿周 （m） | 水力 半径 | 糙率 | 水力 坡降 | 流速 系数 | 流量 （m3/s） | 流速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.60 | 0.4 | 0.45 | 0.22 | 0.99 | 1.39 | 0.159 | 0.025 | 0.050 | 29.44 | 0.526 | 2.387 |
| P2 | 0.66 | 0.55 | 0.25 | 0.149 | 0.54 | 1.09 | 0.136 | 0.025 | 0.050 | 28.69 | 0.321 | 2.152 |

表 6- 1-2        排水沟参数

| 参数 排 水 沟 | 集雨 面积 (km2) | 洪峰 流量 (m3/s) | 设计 流量 (m3/s) | 水力 坡降 i | 糙率 n | 排水沟截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上底宽 a（m） | 底宽 b(m) | 水深 h(m) | 沟深 H(m) | 面积 (m2) | 浆砌石 厚度 |
| P1 | 0.020 | 0.288 | 0.526 | 0.05 | 0.025 | 0.6 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.60 | 0.3 |
| P2 | 0.020 | 0.288 | 0.321 | 0.05 | 0.025 | 0.66 | 0.55 | 0.25 | 0.3 | 0.09 | 0.3 |

表 6- 1-3        排水沟工程量汇总表

| 编号 | 水沟位置 | 长度（m） | 挖土方（ m3） | 浆砌石（ m3） | 抹面立面 （m2） | 抹面平面 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2#表土场 | 189 | 159.8 | 112.5 | 192.7 | 75.6 |
| P2 | 1#露天采场底部平台 | 1529 |  | 137.6 | 946.5 | 841.0 |
|  | 2#露天采场底部平台 | 884 |  | 79.6 | 547.2 | 486.2 |
|  | 3#露天采场底部平台 | 3588 |  | 322.9 | 2221.0 | 1973.4 |
|  | 4#露天采场底部平台 | 1310 |  | 117.9 | 810.9 | 720.5 |
| 合计 | 7500.0 | 159.8 | 770.5 | 4718.3 | 4096.7 |

排水沟工程量详见表 6- 1-3 ，根据矿山生产时序及复垦工程安排，P1 排水沟安排

在基建期内修建，P2 排水沟安排在闭坑后修建。

⑤坡面防护：开采终了后对各采场平台覆土恢复植被；对于岩质边坡，在坡脚种

植爬山虎使其生长逐步爬满坡面。

⑥监测工程：生产过程中做好不稳定斜坡的巡视监测工程，并不定期对整个评估

区进行专业排查、清除或治理、监测等措施，监测时段为整个采矿证生产年限内，监

测费用列入矿山安全生产经费，属主体工程费用。

##### （2）矿石加工区不稳定斜坡、崩塌治理措施

为防止矿石加工区不稳定斜坡引发或加剧崩塌，同时减小矿石加工区遭受南侧已 发生的崩塌地质灾害的可能，本方案采取“截排水沟+浆砌石挡土墙+ 削坡+坡面防护

+监测工程 ”等工程措施对该崩塌进行治理：

①截排水沟：现状矿石加工区周边已修建截排水沟，生产过程中加强对排水沟的

维护，防止水沟堵塞造成边坡坡脚软化。

②浆砌石挡土墙：场地东侧至南侧土质边坡下方已修筑有 3.5m 高的挡土墙。另 外，对现状南侧已经发生崩塌的边坡坡脚修建浆砌石挡土墙进行护坡，设计挡土墙长 23m ，墙顶宽 0.7m ，底宽 3.0m ，高 5m ，基础埋深 1m 。经计算，挡土墙砌筑工程量

约 216.2m3 ，挖土方工程量约 52.9m3。

③削坡：现有挡土墙上方已进行分级削坡，6m 一级，平台作为道路，供村民上 山种植林木通行。另外，对已产生的崩塌修筑挡土墙后墙顶以上部分进行分台阶削坡，

设计台阶高度≤8m ，边坡角 45 ° , 平台宽 2m 。经计算，削土方工程量约 797.5m3。

④坡面防护：对各土质边坡喷播草籽进行绿化，经计算，喷播面积约 0.0563hm2。

⑤监测工程：生产过程中做好不稳定斜坡的巡视监测工程，并不定期对整个评估 区进行专业排查、清除或治理、监测等措施，监测时段为整个采矿证生产年限内，监

测费用列入矿山安全生产经费，属主体工程费用。

#### 6.2.2.2.岩溶塌陷地质灾害治理

根据评估结果，未来采矿活动引发岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危害程度小，

危险性中等。岩溶塌陷若发生，需采取工程措施进行治理。治理工程具体如下：

①塌陷回填工程：先清除塌陷坑内崩塌土和其他松软土，从坑底部起用片石回填 至地表下 2m，然后依次分别回填 1m碎石与中粗砂、0.5m 粘性土和 0.5m 表土，回填

时应分层碾压密实，防止回填后地表沉降开裂。

②监测工程：由于无法预测岩溶塌陷发生的具体位置及规模，矿山未来采矿过程中，

派专人定期进行巡视监测。

生产过程中发生岩溶塌陷地质灾害时，应根据岩溶塌陷地质灾害情况做专项设

计，岩溶塌陷地质灾害治理工程属于矿山主体工程，不列入本方案治理范畴。

#### 6.2.2.3.其他地质环境问题治理

（1）滚石区其他地质环境问题

为防止爆破产生的滚石滚落至周边农田内，主要采取以下治理工程措施：

①采场进行开拓前，应在采区坡脚开挖防护沟，防止滚石滚落而损毁坡脚农田，

该项目工程列入采矿成本，属主体工程。

②严格按照开发利用方案及本方案设计用地范围红线进行场地建设，定期对损毁

土地进行监测。

（2）表土场滑坡、崩塌及泥石流其他地质环境问题

为防止 2#表土场发生滑坡、崩塌及泥石流灾害，本方案采取了“挡土墙+截排水

沟+巡视监测”等工程措施。

①截排水沟：采取修筑排水沟的工程措施，防止雨水冲刷坡面及浸润边坡脚。设

计在 2#表土场上游修建截排水沟，防止雨水冲刷坡面。排水沟设计详见上节。

②挡土墙：为保证排土场堆土边坡的稳定，在排土场四周设置浆砌石挡土墙进行

挡拦。浆砌石挡土墙设计具体如下：

浆砌石挡土墙设计

根据开发利用方案，在区域一、二拟建矿山公路中部南侧的山坳坡脚设置 2#表 土场，容量充足利于堆土、利于布设拦挡措施。挡土墙设在下游，采用 M7.5 浆砌石 修筑。设计挡土墙基础深为 0.5m ，施工时按实际地基开挖情况可做适当调整。墙体 背坡垂直，面坡坡比为 1：0.4 ，每 10m 设一道宽 2cm 的伸缩缝（伸缩缝采用沥青麻 筋充填），墙身布设φ50 塑料排水管，纵横间距分别为 1m 、10m ，排水管出水口离 地面高 0.35m 。反滤层必须用透水性材料，如卵石、砂砾石等，在排泄水孔底部夯填

0.3m 厚的粘土隔水层。断面详见图 6- 1-3。

图 6- 1-3        挡土墙断面图

2#表土场高差约 10m ，坡度＜10° , 根据矿山剥离表土情况，堆存量最大达 2.7

万 m3 ，修建挡土墙后表土顺坡堆放，堆放坡度 1：2 。在场地上游布置截排水沟，挡

土墙设置了出水孔，及时将地面的降水排出，保证了土体堆放的稳定。

表 6- 1-4        挡土墙参数表

| 位置 | 墙高（m） | 墙长（ m） | 墙顶宽（m） | 墙底宽（m） | 基础埋深（ m） | 基础宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#表土场 | 1.5 | 115 | 0.5 | 1. 1 | 0.5 | 1. 1 |

经计算 ，2#表土场挡土墙长 115m ，基础挖土方量 63.25m3 ，浆砌石方量约

201.25m3 ，伸缩缝 19.25m2 ，排水管 10.67m ，反滤层 1. 15m3 。挡土墙在基建期修建。

③严格按照开发利用方案及本方案设计用地范围红线进行场地建设，定期对损毁

土地及配套设施进行监测。

#### 6.2.2.4.矿山分区治理措施

根据开发利用方案，矿山服务年限 22 年，设计 4 个露天采场，各采场自上而下 分层开采，随着开采进行，在尚有条件通向边坡时及时对边坡平台进行复垦。根据矿 山生产能力，各采场开采完成时间不一致，各采场开采完成后，应及时进行治理及复

垦。主要措施如下：

①截排水沟：采取修筑排水沟的工程措施，防止雨水冲刷坡面及浸润边坡脚。按 边生产边治理的原则，设计在底部平台内侧修建截排水沟，防止雨水冲刷坡面。排水

沟设计详见 6.2.2.1.（1）。

②坡面防护：各采场开采终了后对各采场平台覆土恢复植被；对于岩质边坡，在

坡脚种植爬山虎使其生长逐步爬满坡面。

### 6.2.3.含水层破坏治理工程

含水层破坏治理工程措施与含水层破坏的预防措施一致，本节不再复述。

### 6.2.4.水土环境污染治理工程

水土环境污染治理工程措施与水土环境污染的预防措施一致，本节不再复述。

### 6.2.5.地形地貌景观破坏治理工程

本项目对地形地貌景观的破坏主要表现在各露天采场、初破站、变电房、矿山公 路、表土场、沉淀池、滚石区、矿部及临时生活区、矿石加工区等损毁土地单元。各

损毁土地单元的地形地貌防治工程与土地复垦工程设计一致，详见下节内容。

### 6.2.6  地质环境防治工程量汇总

根据上述地质环境预防和治理工程设计，测算矿山地质环境防治工程量，工程量

汇总见表 6-2- 1。

表 6-2- 1        矿山地质环境防治工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2024 年 2 月-2029 年 1 月 |
| （一） | 削坡工程 |  |  | 基建期（2024 年 1 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 削土方 | m3 | 797.5 | 等于崩塌点削坡土方量 |
| （二） | 警示牌工程 |  |  | 基建期（2024 年 1 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 安装警示牌 | 块 | 10 | 安装于采场入口及周边 |
| （三） | 截排水沟工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 截排水沟挖土方 | m3 | 159.8 | 等于水沟长度×断面 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 112.5 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 3 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 192.7 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 4 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 75.6 | 等于水沟断面底长×长度 |
| （四） | 矿石加工区挡土墙工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 挖土方 | m3 | 52.9 | 等于挡土墙基础挖方量 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 216.2 | 等于挡墙长度×墙体断面 |
| 3 | 伸缩缝 | m2 | 18.8 | 每 10m 设 1 道 |
| 4 | 排水管 | m | 7.8 | 纵横间距分别为 1.5m 、5.0m |
| 5 | 反滤层 | m3 | 0.2 | 等于挡墙长度×反滤层断面 |
| （五） | 2#表土场挡土墙工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 挖土方 | m3 | 63.3 | 等于挡土墙基础挖方量 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 201.3 | 等于挡墙长度×墙体断面 |
| 3 | 伸缩缝 | m2 | 19.3 | 每 10m 设 1 道 |
| 4 | 排水管 | m | 10.7 | 纵横间距分别为 1.5m 、5.0m |
| 5 | 反滤层 | m3 | 1.2 | 等于挡墙长度×反滤层断面 |
| 三 | 第三阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2034 年 2 月-2039 年 1 月 |
| （一） | 4#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  | 生产期（2038 年 2 月-2039 年 1 月）实施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 117.9 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 810.9 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 720.5 | 等于水沟断面底长×长度 |
| 四 | 第四阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2039 年 2 月-2044 年 1 月 |
| （一） | 1#、2#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  | 生产期（2042 年 2 月-2043 年 1 月）实施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 217.2 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 1493.6 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 1327.2 | 等于水沟断面底长×长度 |
| 六 | 第六阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2046 年 2 月-2048 年 1 月 |
| （一） | 3#露天采场底部排水沟工程 |  |  | 恢复治理期（2046 年 2 月-2047 年 1 月）实 施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 322.9 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 2221.0 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 1973.4 | 等于水沟断面底长×长度 |

## 6.3.矿区土地复垦工程设计

### 6.3.1. 目标任务

通过对项目区内损毁的土地进行复垦，实现可持续利用。本项目具体的土地复垦 任务为：实施本方案后，复垦土地总面积 107.0166hm2 ，包括旱地 1.7575hm2 、乔木 林地 10.6064hm2、灌木林地 91.6627hm2、其它草地 1.8933hm2、农村道路 1.0967hm2， 土地复垦率 88.84% 。减少的土地面积为露天采场与矿石加工区的边坡面积（约

13.4367hm2 ）。矿区土地复垦前后地类面积对比表见表 6-3- 1 所示。

表 6-3- 1          矿区土地复垦前后地类面积对比表    单位：hm2

| 场地名称 | 损毁 或 复垦 | 合计 | 一、二级地类 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用地 06 | 交通运输用地 10 | 其他土地 12 |  |
|  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林地 0305 | 其他林地 0307 | 其他草地 0404 | 采矿用地 0602 | 农村道路 1006 | 设施农用地 1202 |  |
| 1#露天采场 | 损毁 | 11.7478 |  | 0.4972 |  | 6.6654 |  | 4.5852 |  |  |  | 桐岭镇 马料村 |
|  | 复垦 | 10.9446 |  |  |  | 10.4424 |  | 0.5022 |  |  |  |  |
|  | 损毁 | 10.0804 |  | 0.0196 |  | 10.0608 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 |
|  | 复垦 | 8.7546 |  |  |  | 7.3635 |  | 1.3911 |  |  |  |  |
| 2#露天采场 | 损毁 | 7.2222 |  |  |  | 7.1849 | 0.0373 |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 6.7694 |  |  |  | 6.7694 |  |  |  |  |  |  |
| 1#初破站 | 损毁 | 0.0900 |  |  |  |  |  | 0.0900 |  |  |  | 桐岭镇 马料村 |
|  | 复垦 | 0.0900 |  | 0.0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#变电房 | 损毁 | 0.0194 |  |  |  |  |  | 0.0194 |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.0194 |  | 0.0194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#矿山公路 | 损毁 | 0.3091 |  | 0.0469 |  | 0.0681 |  | 0.1941 |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.3091 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3091 |  |  |
|  | 损毁 | 0.1688 |  |  |  | 0.1688 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 |
|  | 复垦 | 0.1688 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1688 |  |  |
| 2#表土场 | 损毁 | 0.2681 |  |  |  | 0.2681 |  |  |  |  |  | 桐岭镇 马料村 |
|  | 复垦 | 0.2681 |  | 0.2681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 损毁 | 0.2135 |  |  |  | 0.2135 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 |
|  | 复垦 | 0.2135 |  | 0.2135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#沉淀池 | 损毁 | 0.0540 |  | 0.0005 |  | 0.0535 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.0540 |  | 0.0540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#露天采场 | 损毁 | 52.9610 | 0.0501 | 0.2157 |  | 37.0911 |  |  | 15.6038 |  | 0.0003 |  |
|  | 复垦 | 47.2053 |  |  |  | 47.2053 |  |  |  |  |  |  |
| 1#滚石区 | 损毁 | 1.4537 | 0.0960 | 0.2026 |  | 1.1551 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 1.4537 |  | 1.4537 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 场地名称 | 损毁 或 复垦 | 合计 | 一、二级地类 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 01 | 林地 03 | 草地 04 | 工矿用地 06 | 交通运输用地 10 | 其他土地 12 |  |
|  |  |  | 旱地 0103 （9等） | 乔木林地 0301 | 竹林地 0302 | 灌木林地 0305 | 其他林地 0307 | 其他草地 0404 | 采矿用地 0602 | 农村道路 1006 | 设施农用地 1202 |  |
| 2#滚石区 | 损毁 | 1.4273 |  | 0.5300 |  | 0.8973 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 1.4273 |  | 1.4273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#滚石区 | 损毁 | 0.9658 |  | 0.1731 |  |  |  |  | 0.7927 |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.9658 |  | 0.9658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#表土场 | 损毁 | 0.7071 |  | 0.0418 |  | 0.0743 |  |  | 0.5910 |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.7071 |  | 0.7071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#沉淀池 | 损毁 | 0.0405 |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.0405 |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿部及临时生活区 | 损毁 | 0.4582 |  |  |  | 0.0499 |  |  | 0.4068 | 0.0015 |  |  |
|  | 复垦 | 0.4582 |  | 0.4582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿石加工区 | 损毁 | 9.4486 |  | 0.5788 |  | 0.1291 |  |  | 8.7329 | 0.0078 |  |  |
|  | 复垦 | 7.1798 | 1.7575 | 4.6878 |  | 0.5346 |  |  |  | 0.1999 |  |  |
| 4#露天采场 | 损毁 | 17.2454 |  | 0.4917 | 0.0817 | 16.6720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 15.8803 |  |  |  | 15.8803 |  |  |  |  |  |  |
|  | 损毁 | 4.9325 |  |  |  | 4.9325 |  |  |  |  |  | 武宣镇 马步村 |
|  | 复垦 | 3.4672 |  |  |  | 3.4672 |  |  |  |  |  |  |
| 3#沉淀池 | 损毁 | 0.0898 |  |  |  | 0.0898 |  |  |  |  |  | 武宣镇 统安村 |
|  | 复垦 | 0.0898 |  | 0.0898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#初破站 | 损毁 | 0.1312 |  |  |  | 0.1312 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.1312 |  | 0.1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#矿山公路 | 损毁 | 0.4189 |  | 0.2215 |  | 0.1652 | 0.0322 |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 | 0.4189 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4189 |  |  |
| 损毁合计 | 120.4533 | 0.1461 | 3.0599 | 0.0817 | 86.0706 | 0.0695 | 4.8887 | 26.1272 | 0.0093 | 0.0003 |  |
| 复垦合计 | 107.0166 | 1.7575 | 10.6064 | 0.0000 | 91.6627 | 0.0000 | 1.8933 | 0.0000 | 1.0967 | 0.0000 |  |
| 面积增减 | -13.4367 | 1.6114 | 7.5465 | -0.0817 | 5.5921 | -0.0695 | -2.9954 | -26.1272 | 1.0874 | -0.0003 |  |
| 复垦率% | 88.84 |  |

### 6.3.2.土地复垦工程设计

#### 6.3.2.1.土方收集堆放工程

由前文土方供求平衡分析可知，矿山复垦工程所需土量共计约 315501.6m3，考虑 表土收集及运输过程中的损耗量，需收集土方约 332106.9m3。表土来源主要为拟建露 天采场坡脚平缓区域、初破站、矿山公路、表土场等场地的剥离表土及生产废渣土。 表土采用机械剥离方式，表土、心土、废渣土分层剥离分别堆放，不同地类中剥离的 表土，也应分类堆放。各类土应界线分明，并立标识牌。剥离的旱地表土用于复垦旱

地，心土用于复垦林草地等。

根据矿山开发利用方案，区域一、二建设初期剥离表土收集堆放于 2#表土场内， 总堆放量约 2.7 万 m3 ，平均堆放高度 5.5m ，堆放坡度 1：2 ，面积 0.4816hm2 ；区域 三 1#表土场剩余容量约 3.25 万 m3，用于收集堆放区域三、四拟剥离表土和生产废渣 土；矿山开采后期剥离的表土及生产过程中产生的废渣土可直接用于首采区的复垦工 作，未能复垦利用的部分表土或废渣土，可堆放于先期开采结束的底部采场内，并进

行复垦与恢复治理，实现边生产边复垦。

为防止水土流失，现状 1#表土场下方已修建有干砌石挡土墙，未来拟在 2#表土 场下方修建浆砌石挡土墙进行围挡，同时在表土堆表面撒播草籽，以保护有益的土壤 微生物活跃群。浆砌石挡土墙详见“6.1.2.1.矿山地质灾害的预防措施”一节，其工程量

已列入治理工程。

#### 6.3.2.2.建（构）筑物与地面硬化层拆除及废渣清理工程

各场地复垦前需对场地的建（构）筑物与硬化地面拆除及废渣进行清理，拆除的 建筑物用于回填至采场内，因此建（构）筑物与地面硬化层拆除及废渣清理回填对环 境影响较轻。各单元的建（构）筑物与硬化地面拆除及废渣清理工程详见表 6-3-2、

表 6-3-3。

表 6-3-2        各场地建（构）筑物拆除工程统计表

| 序 号 | 复垦单元 | 混凝土结构面 积（m2） | 混凝土结构硬 化厚度（m） | 混凝土拆除工 程量（ m3） | 砌体拆除（ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#初破站 | 900.0 | 0.2 | 180.0 | 0.0 |
| 2 | 1#变电房 | 194.0 | 0.2 | 38.8 | 0.0 |
| 3 | 2#表土场 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 201.3 |
| 4 | 2#沉淀池 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 190.0 |
| 5 | 1#沉淀池 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 150.0 |
| 6 | 矿部及临时生活区 | 4582.0 | 0.2 | 916.4 | 0.0 |
| 7 | 矿石加工区 | 19926.0 | 0.2 | 3985.2 | 200.0 |
| 8 | 3#沉淀池 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 300.0 |
| 9 | 2#初破站 | 1312.0 | 0.2 | 262.4 | 0.0 |
| 合计 | 26914.0 |  | 5382.8 | 1041.3 |

表 6-3-3        各场地废渣清理工程量统计表

| 序 号 | 复垦单元 | 硬化结构拆除清 理工程量（ m3） | 废渣垫层清 理面积（m2） | 废渣垫层清 理厚度（m） | 废渣清理 量（ m3） | 总废渣清理 量（ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#初破站 | 180.0 | 900.0 | 0. 1 | 90.0 | 270.0 |
| 2 | 1#变电房 | 38.8 | 194.0 | 0. 1 | 19.4 | 58.2 |
| 3 | 2#表土场 | 201.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 201.3 |
| 4 | 2#沉淀池 | 190.0 | 540.0 | 0. 1 | 54.0 | 244.0 |
| 5 | 1#滚石区 | 0.0 | 14537.0 | 0. 1 | 1453.7 | 1453.7 |
| 6 | 2#滚石区 | 0.0 | 14273.0 | 0. 1 | 1427.3 | 1427.3 |
| 7 | 3#滚石区 | 0.0 | 9658.0 | 0. 1 | 965.8 | 965.8 |
| 8 | 1#沉淀池 | 150.0 | 405.0 | 0. 1 | 40.5 | 190.5 |
| 9 | 矿部及临时生活区 | 916.4 | 4582.0 | 0. 1 | 458.2 | 1374.6 |
| 10 | 矿石加工区 | 4185.2 | 70192.0 | 0. 1 | 7019.2 | 11204.4 |
| 11 | 3#沉淀池 | 300.0 | 898.0 | 0. 1 | 89.8 | 389.8 |
| 12 | 2#初破站 | 262.4 | 1312.0 | 0. 1 | 131.2 | 393.6 |
| 合计 | 6424.1 | 117491.0 | — | 11749.1 | 18173.2 |

#### 6.3.2.3.回填工程

矿石加工区旱地复垦区回填表土 0.5m ，通过种植绿肥、土地翻耕等措施恢复耕 作层；各露天采场平台复垦灌木林地、其它草地分别覆土 0.3m（0. 18m 废渣土+0. 12m  表土）、0.2m ，复垦灌木林地回填后挖坑种树（树坑 0.5m×0.5m×0.3m）；其他场地 直接回填表土 0.3m，复垦乔木林地回填后挖坑种树（树坑 0.5m×0.5m×0.5m）；另外， 沉淀池直接按整体回填，平均回填厚度 1.0m ，表土回填后直接开挖树坑，表土场不

需回填。各复垦单元表土回填工程详见各单元复垦工程设计。

#### 6.3.2.4.土地翻耕、土壤培肥改良工程

复垦旱地单元场地清理后直接对复垦旱地区域使用三铧犁进行土地翻耕，使原耕

作层土壤疏松；为保证耕地的土质能达到原耕地耕作层的标准，拟采用种植绿肥的方

式对土地培肥，旱地种豆科作物（如黄豆或绿豆），尽快提高土壤中作物养分的含量， 利用其秸秆压地，并在盛花期翻耕用作绿肥。植被恢复需要进行培肥以增强土壤肥力， 商品有机肥选用当地市面上批发的发酵有机肥，选用的复合肥有机质含量≥45% ，氮 磷钾总养分≥5.0%。土壤培肥改良工程拟对复垦旱地单元公顷施有机肥 5250kg（350kg/  亩），复垦乔木林地单元每个树坑施用 1.0kg 商品有机肥+0.5kg 复合肥，复垦灌木林 地单元每个树坑施用商品有机肥、复合肥各 0.5kg 。各复垦单元土地翻耕、土壤培肥

改良工程详见各单元复垦工程设计。

#### 6.3.2.5.林草植被恢复工程

本项目复垦方向为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地及农村道路。有林地种 植松树并采取林草结合方式复垦。草地撒播草籽进行植被恢复。林草植被恢复工程详

见各单元复垦工程设计。

#### 6.3.2.6.各土地复垦单元复垦工程设计

根据开发利用方案开采顺序，按边生产边治理复垦的原则，矿山基建期 1.0 年后 各采区同时开采，矿山采用自上而下的顺序进行开采，在还具备通行条件通向已形成 的露天采场边坡时对其进行治理复垦，区域四 4#露天采场约 13.0 年开采完毕，第三 阶段（第 15.0 年）复垦采场底部平台和生产配套设施用地；区域一、二 1# 、2#露天 采场约 16.0 年开采完毕，第四阶段（第 18.0 年）复垦采场底部平台和生产配套设施 用地；区域三 3#露天采场标高第四阶段内开采至 2#滚石区持平，计划该阶段对该场 地进行复垦，第五阶段内采场标高开采至 1# 、3#滚石区持平，计划闭坑前一年（第

22.0 年）对该场地进行复垦；其余单元安排在第六阶段（闭坑后）复垦。

##### （1）第一阶段复垦工程（2024 年 2 月-2029 年 1 月）

根据土地复垦适宜性分析结果，1#露天采场边坡平台拟复垦其它草地，2~4#露天 采场边坡平台拟复垦灌木林地，第一阶段可复垦灌木林地 2.2793hm2 、其他草地 0.4733hm2 。预计复垦时间自生产期第一年中后期开始，边生产边复垦。具体工程设

计如下：

1）浆砌石绿化储土槽：为防止水土流失，对拟复垦为林地、草地的平台，沿各 平台台阶外侧砌筑浆砌石绿化储土槽（采用 M7.5 砂浆及 Mu30 块石砌筑），砌石断

面宽 0.3m ，高 0.3m 。经计算，砌筑绿化储土槽 4139m ，砌筑工程量约 372.5m3。

2）土方回填：复垦时直接对平台回填土方，复垦灌木林地、其他草地分别回填

厚度 0.3m 、0.2m 。经计算，共需回填土方 8149.3m3 ，平均运距约 0.5km。

3）种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树 种选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植

灌木 5698 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

4）土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。 复垦为乔木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树 坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接

触。经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 2849kg ，复合肥 2849kg。

5）撒播草籽：平台拟复垦其它草地区域，土方回填后，拟撒播草籽进行复绿， 复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复 。因此 ，共计撒播草籽面积为

2.7526hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

6）种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触 线处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条 直接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡

接触线总长 7608m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 15216 株。

##### （2）第二阶段复垦工程（2029 年 2 月-2034 年 1 月）

根据土地复垦适宜性分析结果，1#露天采场边坡平台拟复垦其它草地，2~4#露天 采场边坡平台拟复垦灌木林地，可复垦灌木林地 2.8491hm2 、其他草地 0.5917hm2，

边生产边复垦。具体工程设计如下：

1）浆砌石绿化储土槽：为防止水土流失，对拟复垦为林地、草地的平台，沿各 平台台阶外侧砌筑浆砌石绿化储土槽（采用 M7.5 砂浆及 Mu30 块石砌筑），砌石断

面宽 0.3m ，高 0.3m 。经计算，砌筑绿化储土槽 5174m ，砌筑工程量约 465.6m3。

2）土方回填：复垦时直接对平台回填土方，复垦灌木林地、其他草地分别回填

厚度 0.3m 、0.2m 。经计算，共需回填土方 10242.8m3 ，平均运距约 0.5km。

3）种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树 种选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植

灌木 7123 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

4）土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。 复垦为灌木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树 坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接

触。经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 3561kg ，复合肥 3561kg。

5）撒播草籽：平台拟复垦其它草地区域，土方回填后，拟撒播草籽进行复绿， 复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复 。因此 ，共计撒播草籽面积为

3.4408hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

6）种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触 线处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条 直接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡

接触线总长 9510m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 19020 株。

##### （3）第三阶段复垦工程（2034 年 2 月-2039 年 1 月）

1）露天采场复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，1#露天采场边坡平台拟复垦其它草地，2~4#露天 采场边坡平台与 4#露天采场底部平台拟复垦灌木林地，可复垦灌木林地 19. 1264hm2、

其他草地 0.5917hm2 ，边生产边复垦。具体工程设计如下：

①浆砌石绿化储土槽：为防止水土流失，对拟复垦为林地、草地的平台，沿各平 台台阶外侧砌筑浆砌石绿化储土槽（采用 M7.5 砂浆及 Mu30 块石砌筑），砌石断面

宽 0.3m ，高 0.3m 。经计算，砌筑绿化储土槽 4771m ，砌筑工程量约 429.4m3。

②土方回填：复垦时直接对平台回填土方，复垦灌木林地、其他草地分别回填厚

度 0.3m 、0.2m 。经计算，共需回填土方 61644.8m3 ，平均运距约 0.5km。

③种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树种 选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植灌

木 47816 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

④土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为灌木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 23908kg ，复合肥 23908kg。

⑤撒播草籽：平台拟复垦其它草地区域，土方回填后，拟撒播草籽进行复绿，复 垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复 。 因此 ，共计撒播草籽面积为

19.7181hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

⑥种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触线 处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条直

接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡接

触线总长 10872m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 21744 株。

2）区域四生产配套设施用地复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，区域四 4#露天采场预计第 14.0 年闭坑，故区域 四生产配套设施用地（3#沉淀池、2#初破站）设计在第 15.0 年开始复垦，可复垦乔

木林地 0.2210hm2 ，具体工程设计如下：

①砌体及地面硬化层拆除：采用挖掘机机械拆除场地内的机座构筑物、各临时工 棚场地内的砖砌结构建筑物及地面硬化层，拆除的废弃物直接回填至采场内。经测算，

地面硬化层拆除工程量 262.4m3 ，拆除砌体工程量约 300.0m3。

②废渣清运：将场地内拆除的废弃物运至采场内回填，平均运距为 0.5km ，外运 工程量等于拆除工程量 562.4m3 。另外，复垦前需对整个场地进行废渣清理，清理至 原土层面，按平均清理厚度 0. 1m 计算，清理工程量等于拆除量加上地面清理量共计

783.4m3 ，运至采场内回填。

③土方回填：复垦时场地按整体回填，沉淀池、初破站平均回填厚度 1.0m、0.3m， 回填后直接开挖树坑种树，行株距 3.0×2.0m ，树坑规格 0.5×0.5×0.5m 。经计算，

共需回填土方 1359.6m3 ，平均运距约 0.5km。

④坑栽松树：拟复垦乔木林地区域坑栽种植松树（选用一年生营养杯苗），树坑

规格 0.5×0.5×0.5m ，行株距 3.0 ×2.0m 。经计算，需种植松树 368 株。

⑤土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为乔木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 1.0kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 368kg ，复合肥 184kg。

⑥撒播草籽：复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复。因此，共计撒播

草籽面积为 0.2210hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

##### （4）第四阶段复垦工程（2039 年 2 月-2044 年 1 月）

1）露天采场复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，1#露天采场边坡平台拟复垦其它草地，2# 、3# 露天采场边坡平台与 1# 、2#露天采场底部平台拟复垦灌木林地，可复垦灌木林地

26.0447hm2 、其他草地 0.2367hm2 ，边生产边复垦。具体工程设计如下：

①浆砌石绿化储土槽：为防止水土流失，对拟复垦为林地、草地的平台，沿各平

台台阶外侧砌筑浆砌石绿化储土槽（采用 M7.5 砂浆及 Mu30 块石砌筑），砌石断面

宽 0.3m ，高 0.3m 。经计算，砌筑绿化储土槽 2491m ，砌筑工程量约 224.2m3。

②土方回填：复垦时直接对平台回填土方，复垦灌木林地、其他草地分别回填厚

度 0.3m 、0.2m 。经计算，共需回填土方 82744.7m3 ，平均运距约 0.5km。

③种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树种 选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植灌

木 65112 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

④土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为灌木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 32556kg ，复合肥 32556kg。

⑤撒播草籽：平台拟复垦其它草地区域，土方回填后，拟撒播草籽进行复绿，复 垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复 。 因此 ，共计撒播草籽面积为

26.2814hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

⑥种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触线 处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条直 接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡接

触线总长 9712m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 19423 株。

2）区域一、二、三生产配套设施用地复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，区域一、二 1#、2#露天采场预计第 17.0 年闭坑， 故区域一、二生产配套设施用地（1#初破站与变电房、2#沉淀池与表土场）设计在第 18.0 年开始复垦，区域三采场标高开采至与 2#滚石区持平，该场地同时开始进行复

垦，可复垦乔木林地 2.0723hm2 ，具体工程设计如下：

①砌体及地面硬化层拆除：采用挖掘机机械拆除场地内的机座构筑物、各临时工 棚场地内的砖砌结构建筑物及地面硬化层，拆除的废弃物直接回填至采场内。经测算，

地面硬化层拆除工程量 218.8m3 ，拆除砌体工程量约 391.3m3。

②废渣清运：将场地内拆除的废弃物运至采场内回填，平均运距为 0.5km ，外运 工程量等于拆除工程量 610. 1m3 。另外，复垦前需对整个场地进行废渣清理，清理至 原土层面，按平均清理厚度 0. 1m 计算，清理工程量等于拆除量加上地面清理量共计

2200.8m3 ，运至采场内回填。

③土方回填：复垦时沉淀池整体回填 1.0m ，其他场地整体回填 0.3m ，表土场无

需覆土，回填后直接开挖树坑，行株距 3.0×2.0m ，树坑规格 0.5×0.5×0.5m 。经计

算，共需回填土方 5421.2m3 ，平均运距约 0.5km。

④坑栽松树：拟复垦乔木林地区域坑栽种植松树（选用一年生营养杯苗），树坑

规格 0.5×0.5×0.5m ，行株距 3.0 ×2.0m 。经计算，需种植松树 3455 株。

⑤土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为乔木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 1.0kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 3455kg ，复合肥 1727kg。

⑥撒播草籽：平台拟复垦其它草地区域，土方回填后，拟撒播草籽进行复绿。因 此，共计撒播草籽面积为 2.0723hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：

60kg/hm2。

##### （5）第五阶段复垦工程（实施时间：2044 年 2 月-2046 年 1 月）

1）露天采场复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，3#露天采场边坡平台拟复垦灌木林地，可复垦灌

木林地 0.6712hm2 ，边生产边复垦。具体工程设计如下：

①浆砌石绿化储土槽：为防止水土流失，对拟复垦为草地的平台，沿各平台台阶 外侧砌筑浆砌石绿化储土槽（采用 M7.5 砂浆及 Mu30 块石砌筑），砌石断面宽 0.3m，

高 0.3m 。经计算，砌筑绿化储土槽 817m ，砌筑工程量约 73.5m3。

②土方回填：复垦时直接对平台回填土方，回填厚度 0.3m 。经计算，共需回填

土方 2119.7m3 ，平均运距约 0.5km。

③种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树种 选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植灌

木 1678 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

④土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为灌木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 839kg ，复合肥 839kg。

⑤撒播草籽：复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复。因此，共计撒播

草籽面积为 0.6712hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

⑥种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触线

处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条直 接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡接

触线总长 1608m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 3217 株。

2）区域三生产配套设施用地复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，生产期第 21 年区域三 3#露天采场标高开采至与

1#、3#滚石区持平，拟复垦该滚石区为乔木林地，共 2.4195hm2，具体工程设计如下：

①废渣清运：复垦前需对整个场地进行废渣清理，清理至原土层面，按平均清理 厚度 0. 1m 计算，清理工程量等于拆除量加上地面清理量共计 2419.5m3 ，运至采场内

回填。

②土方回填：复垦时按树坑回填，行株距 3.0×2.0m，树坑规格 0.5×0.5×0.5m。

经计算，共需回填土方 7640.5m3 ，平均运距约 0.5km。

③坑栽松树：拟复垦乔木林地区域坑栽种植松树（选用一年生营养杯苗），树坑

规格 0.5 ×0.5 ×0.5m ，行株距 3.0 ×2.0m 。经计算，需种植松树 4033 株。

④土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复 垦为乔木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 1.0kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑 中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 4033kg ，复合肥 2017kg。

⑤撒播草籽：复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复。因此，共计撒播

草籽面积为 2.4195hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

##### （6）第六阶段（闭坑后）复垦工程（2046 年 2 月-2049 年 1 月）

1）露天采场复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，3#露天采场底部平台拟复垦灌木林地，可复垦灌

木林地 40. 1573hm2 ，边生产边复垦。具体工程设计如下：

①土方回填：复垦时直接对平台回填土方，回填厚度 0.3m 。经计算，共需回填

土方 126812.5m3 ，平均运距约 0.5km。

②种植灌木：复垦为灌木林地区域，采取坑栽方式种植灌木（营养杯苗），树种 选用浅根小灌木（山毛豆），树坑规格 0.5 ×0.5 ×0.3m ，行株距 2.0 ×2.0m，共计种植灌

木 100393 株，树苗来源于当地苗木交易市场。

③土壤培肥：复垦时采用商品有机肥作为基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复

垦为灌木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 0.5kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑

中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽种时应避免树苗根与所施肥料直接接触。

经计算，土壤培肥施肥量商品有机肥 50197kg ，复合肥 50197kg。

④撒播草籽：平台复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复。因此，共计

撒播草籽面积为 40. 1573hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

⑤种植爬山虎：采用“上爬、下挂” 的方法分别在各岩质边坡的上、下边沿接触线 处种植爬山虎，种植方法：以平台上回填表土为爬山虎扦插基质，将处理后的插条直 接插入基质中，压实后及时喷、灌水。经测算，各露天采场共需种植爬山虎的边坡接

触线总长 7216m ，按 0.5m/株进行栽种，需栽种爬山虎 14432 株。

2）区域三生产配套设施用地复垦工程

根据土地复垦适宜性分析结果，区域三除滚石区外其他生产配套设施用地（1# 表土场和沉淀池、矿部及临时生活区、矿石加工区）均设计在闭坑后复垦，可复垦旱 地 1.7575hm2 、乔木林地 5.8936hm2 、灌木林地 0.5346hm2（边坡平台，已复垦），具

体工程设计如下：

①砌体及地面硬化层拆除：采用挖掘机机械拆除场地内的机座构筑物、各临时工 棚场地内的砖砌结构建筑物及地面硬化层，拆除的废弃物直接回填至采场内。经测算，

地面硬化层拆除工程量 4901.6m3 ，拆除砌体工程量约 350.0m3。

②废渣清运：将场地内拆除的废弃物运至采场内回填，平均运距为 0.5km ，外运 工程量等于拆除工程量 5251.6m3。另外，复垦前需对整个场地进行废渣清理，清理至 原土层面，按平均清理厚度 0. 1m 计算，清理工程量等于拆除量加上地面清理量共计

12930. 1m3 ，运至采场内回填。

③土地平整：采用机械方式进行平整，平整面积 1.7575hm2，按平均平整厚度 0. 1m

计算，平整工程量 1757.5m3。

④土方回填：复垦时沉淀池整体回填 1.0m ，其他场地整体回填 0.3m ，表土场无 需覆土，回填后直接挖坑种树，行株距 3.0×2.0m ，树坑规格 0.5×0.5×0.5m 。经计

算，共需回填土方 25926.8m3 ，平均运距约 0.5km。

⑤坑栽松树：拟复垦乔木林地区域坑栽种植松树（选用一年生营养杯苗），树坑

规格 0.5×0.5×0.5m ，行株距 3.0 ×2.0m 。经计算，需种植松树 9825 株。

⑥

⑦土壤培肥：旱地采用商品有机肥进行培肥，培肥标准 5250kg/hm2，连续培肥 3

年，经计算，旱地土壤培肥量商品有机肥 27680.6kg 。复垦林地采用商品有机肥作为

基肥，加施复合肥的方式进行培肥。复垦为乔木林地区域按每个树坑施用商品有机肥 1.0kg+复合肥 0.5kg 。基肥与回填树坑中的表土充分混匀，以促进树苗早生快发。栽 种时应避免树苗根与所施肥料直接接触 。经计算 ，土壤培肥施肥量商品有机肥

9825kg ，复合肥 4912kg。

⑧种植绿肥：为保证耕地的土质能达到原耕地耕作层的标准，拟采用种植绿肥的 方式对土地培肥，旱地绿肥种子选用豇豆（饭豆）或绿豆，播种量要比生产用种量大 50%以上，播种期为秋末冬初，次年春季翻耕压青作绿肥用，播种量为 22.5kg/hm2 （1.5kg/亩）。为了保证土壤质量，管护期内种植 3 季绿肥。种植绿肥面积为 5.2725hm2 （1.7575hm2 ×3 季）。另外，每公顷配合施用 375kg（25kg/亩）复合肥，加速绿肥

生长，同时尽快提高土壤中作物养分的含量。

⑨撒播草籽：复垦林地区域采用林草结合的方式进行植被恢复。因此，共计撒播

草籽面积为 5.8936hm2 ，撒播的草籽类型为茅草，草籽撒播标准：60kg/hm2。

### 6.3.3.矿区土地复垦工程量汇总

根据上述土地复垦工程设计，测算矿山土地复垦工程量，工程量汇总见表 6-3-4。

表 6-3-4        矿山土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2024 年 2 月-2029 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 表土收集（运距 0.5km） | m3 | 21984.9 | 等于前期建设场地剥离表土 |
| 2 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 3 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 67591.4 | 等于各采场生产过程前 4 年产生的废渣土 |
| 4 | 撒播草籽 | hm2 | 0.4816 | 等于 2#表土场面积 |
| （二） | 各露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 372.5 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 8194.3 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 5698 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 2849 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 2.7526 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 15216 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| 二 | 第二阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2029 年 2 月-2034 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 84489.2 | 等于各采场生产过程第 5~9 年产生的废渣土 |
| （二） | 各露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 465.6 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 10242.8 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 7123 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 3561 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 3.4408 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 19020 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| 三 | 第三阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2034 年 2 月-2039 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 79789.4 | 等于各采场生产过程第 10~ 14 年产生的废渣土 |
| （二） | 各露天采场复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 429.4 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 61644.8 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 47816 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 23908 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 19.7181 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 21744 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 区域四生产配套场地复垦工程 |  |  | 3#沉淀池、2#初破站 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 262.4 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 300.0 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 783.4 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 1359.6 | 覆土 0.3m 、沉淀池按整体回填 |
| 5 | 种植松树 | 株 | 368 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 6 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 184 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 7 | 撒播草籽 | hm2 | 0.2210 | 等于场地面积 |
| 四 | 第四阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2039 年 2 月-2044 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 45691.7 | 等于各采场生产过程第 15~ 19 年产生的废渣土 |
| （二） | 露天采场复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 224.2 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 82744.7 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 65112 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 32556 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 26.2814 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 19423 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 生产配套场地复垦工程 |  |  | 1#初破站与变电房、2#沉淀池与表土场、2#滚石区 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 218.8 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 391.3 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 2200.8 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 5421.2 | 覆土 0.3m 、沉淀池按整体回填 |
| 5 | 种植松树 | 株 | 3455 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 6 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 1727 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 7 | 撒播草籽 | hm2 | 2.0723 | 等于场地面积 |

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 第五阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2044 年 2 月-2046 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 12133.9 | 等于表土缺口的 2/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 14197. 1 | 等于 3#露天采场生产后期产生的废渣土 |
| （二） | 露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 73.5 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 2119.7 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 1678 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 839 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 0.6712 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 3217 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  | 1# 、3#滚石区 |
| 1 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 2419.5 | 等于废渣地面清理量 |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 7640.5 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植松树 | 株 | 4033 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 2017 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 2.4195 | 等于场地面积 |
| 六 | 第六阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2046 年 2 月-2049 年 1 月（闭坑后） |
| （一） | 3#露天采场底部复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 126812.5 | 覆土 0.3m |
| 2 | 种植山毛豆 | 株 | 100393 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 3 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 50197 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 4 | 撒播草籽 | hm2 | 40.1573 | 等于采场底部面积 |
| 5 | 种植爬山虎 | 株 | 14432 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （二） | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  | 1#表土场和沉淀池、矿部及临时生活区、矿石加工区 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 4901.6 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 350.0 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 12930. 1 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 土地平整 | hm2 | 1.7575 | 等于复垦旱地面积 |
| 5 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 25926.8 | 旱地回填 0.5m ，林地覆土 0.3m ，沉淀池按整体回填 |
| 6 | 种植松树 | 株 | 9825 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 7 | 土壤培肥（有机肥） | kg | 27680.6 | 耕地施有机肥 5250kg/公顷，连续 3 年 |
| 8 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 4912 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 9 | 种植绿肥 | hm2 | 5.2725 | 等于复垦旱地面积×3 |
| 10 | 撒播草籽 | hm2 | 5.8936 | 等于复垦林草地面积 |

## 6.4.矿山地质环境监测工程

### 6.4.1. 目标任务

通过开展矿山地质环境监测，进一步认识矿山地质环境问题及其危害，掌握矿山 地质环境动态变化，预测矿山地质环境的发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山

地质环境、开展矿山环境综合整治等提供基础资料和依据。

根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）表 1 ，生产过程中矿山地质 环境监测的对象主要为不稳定斜坡、崩塌、地下水环境破坏及地形地貌景观破坏；闭坑后

矿山地质环境监测对象包括不稳定斜坡、地下水环境破坏及地形地貌景观恢复。

结合项目实际，本矿山为变更矿山，因此，本方案部署的矿山地质环境监测内容 包括不稳定斜坡、地下水环境破坏、地形地貌景观破坏及地形地貌景观恢复。各监测

点布置详见附图 5 工程部署图。

### 6.4.2.地质灾害监测

#### 6.4.2.1.监测点的布设

（1）地质灾害

不稳定斜坡、崩塌：布置在各露天采场、矿石加工区及周边高陡山体，一般在不

稳定斜坡的分布范围或斜坡顶布置监测点，并对整个影响范围进行巡视。

#### 6.4.2.2.监测内容

地质灾害宏观变形监测：人工巡视观测各露天采场、矿石加工区边坡变形情况、

记录表土场表土堆放边坡变形情况。

#### 6.4.2.3.监测方法

宏观变形监测：采用地质路线调查方法，对各露天采场边坡、矿石加工区、表土

场堆放边坡进行巡视观测、记录，动态监测变形情况。

#### 6.4.2.4.监测频率

宏观变形监测频率：5-9 月雨季平均每月监测 3 次，其余时期每月监测 2 次，则 每年监测 29 次。同时，生产过程中，强降雨前后应各加密观测一次，监测费用列入

矿山安全生产经费。

6.4.2.5.技术要求

监测技术要求符合《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）以及《崩

塌 ·滑坡 · 泥石流监测规范》（DZ/T0221—2006）有关规定。

6.4.2.6.监测时限

监测时限从生产至矿山保护治理工程竣工后一个水文年。

### 6.4.3.含水层监测

#### 6.4.3.1.监测点的布设

水位监测点：旧龙堂、寨脚取水井，共 2 个点。

水质监测点：旧龙堂、寨脚取水井，濠江河下游，共 3 个点。

流量监测点：旧龙堂、寨脚取水井，共计 2 个点。

#### 6.4.3.2.监测项目

水位监测：监测水位监测点的地下水水位。

水质监测：取上述各水质监测点的水样，做水质全分析检测。

流量监测：监测各监测点的地下水流量，分析判断采矿疏干影响程度。

#### 6.4.3.3.监测方法

（1）水质分析方法：采用原国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）。

（2）水位监测：人工电位水位计测量。

（3）流量监测：人工流速仪实地测量。

#### 6.4.3.4.监测频率

每个监测点，枯、丰水期各 1 次，即每年 2 次/点。

#### 6.4.3.5.技术要求

（1）《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

（2）《地下水监测工程技术规范》（GB/T51040-2014）

#### 6.4.3.6.监测时限

监测时限从矿山建设开始到矿山保护治理工程竣工后一个水文年。

### 6.4.4.地形地貌景观监测

#### 6.4.4.1.监测点的布设

地形地貌景观监测点：布置在各土地损毁单元。

#### 6.4.4.2.监测项目

对各破坏单元的范围、面积和程度进行监测。

#### 6.4.4.3.监测方法

以地形图测量法为主、结合局部的人工调查法、照相法。

#### 6.4.4.4.监测频率

3 次/年。

6.4.4.5.技术要求

监测技术要求符合《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）有关规定。

6.4.4.6.监测时限

监测时限从矿山建设开始到矿山恢复治理工程竣工后一个水文年。

### 6.4.5.主要工程量

矿山地质环境监测工程量汇总见表 6-4- 1：

表 6-4- 1        矿山地质环境监测工程量汇总表

| 监测位置 | 点数 | 监测内容 | 监测方法 | 监测期 | 监测频次 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各露天采场、 各表土场 |  | 不稳定斜坡 | 巡视监测 | 22 年 | 29 次/年 | 638 次 |
| 河流、机井 | 2 | 地下水水位 及流量监测 | 水位及水量监测 | 22 年 | 1 次/6 月/点， 2 次/年/点 | 88 次 |
|  | 3 | 水质监测 | 水质全分析 | 22 年 | 1 组/6 月/点， 2 组/年/点 | 132 组 |
| 地形地貌景 观破坏及恢 复 | — | 剥离岩土体积、植 被损毁面积 | 人工巡视 | 22 年 | 3 次/年 | 66 次 |
|  |  | 损毁土地 1：500 地 形测量 | GPS 、全站仪 | 1 次 | 各损毁单元的面积 × 1.5 ，测量 1 次/年 | 1.8068km2 |

## 6.5.矿区土地复垦监测和管护

### 6.5.1. 目标任务

通过实施土地复垦监测和管护工程，保证复垦工程能按时、保质、保量完成，是 调整土地复垦方案中复垦目标、标准、措施及计划安排的重要依据，同时也是预防和

减少土地造成损毁的重要手段之一。

### 6.5.2.矿区土地复垦监测

本矿山土地复垦监测内容包括土地损毁与土地复垦效果监测。

#### 6.5.2.1.土地损毁监测

监测内容：监测各损毁土地单元的损毁范围、面积、地类等情况。

监测点布设范围：布置在每个损毁土地单元边界通视条件较好地段，各损毁土地

单元设置 1~2 个监测点。

监测方法：用卷尺或手持 GPS 野外定点监测损毁范围、面积，对照预测图、土

地利用现状图记录损毁地类、面积和权属等情况。

监测频率：每年 1 次，每次 2 人（2 工日）。

监测时间：等于本方案的服务年限。

#### 6.5.2.2.土壤质量检测

检测内容：每阶段复垦工作开始之前，对回填所需的土壤进行取样检测，以鉴定

用于回填的土壤有机质、酸碱度和其他重金属符号要求。

检测样本取样范围：该阶段主要表土来源取一混合样。

检测方法：委托第三方机构进行采样检测分析。

#### 6.5.2.3.土地复垦效果监测

监测内容：包括土壤质量监测、复垦植被监测及复垦配套设施监测。①土壤质量 监测：对复垦为耕地的有效土层厚度、酸碱度（pH）、有机质含量、有效磷含量、 全氮含量及重金属元素等进行监测；②复垦植被监测：复垦为林地的监测内容是林木 长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度及生长量等；复垦为草地、设施农用地（撒 播草籽恢复植被）的监测内容是草长势、高度、覆盖度等。③复垦配套设施监测：对

挡土墙及排水沟进行巡视监测，必要时进行修复。

监测点布设范围：布置在每个损毁土地单元，各损毁单元设 1 个监测点。

监测方法：土壤监测为委托第三方机构进行耕地质量等级评价；植被监测采用样 方随机调查法，巡视观测植被生长及水土流失情况；复垦配套设施监测主要采用人工

巡视，对损毁地段进行修复。

监测频率：土壤监测为复垦工程竣工后每个耕地地块每年 1 次；复垦植被监测每

年 2 次，每次 2 人；复垦配套设施监测每年 2 次，每次 2 人。

监测时间：土壤监测为时间为复垦工程结束后的 1 年；复垦植被监测时间为复垦

工程结束后的 3 年；复垦配套设施监测为方案的服务年限。

### 6.5.3.矿区土地复垦管护

#### 6.5.3.1.林地管护措施

对复垦的林地进行管护，管护年限为复垦工程结束后的 3 年，管护次数：1 次/

年，管护工作包括：水分及养分管理、林木修枝、林木病虫害防治、补种等。

（1）水分及养分管理：在幼林时期以防旱施肥为主。

（2）林木修枝：通过修枝，在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高 林木质量和促进林生长。关于修枝技术，根据当地经验，修枝高度不超过林木全高的

1/3～1/2。

（3）林木病虫害防治：对于林带中出现树木的病、虫、害等要及时进行管护。

对于病株要及时砍伐防止扩散，对于虫害要及时地施药品等控制灾害的发生。

（4）苗木补种：为保证一年后树苗成活率≥85% ，管护期间需进行苗木补种，按

每年 5%补种量，连续补种两年。

#### 6.5.3.2.草地管护措施

为保证土地复垦质量要求，尽量在春季进行草籽撒播，遇到干旱天气要淋水。同

时复垦后还要采取管护措施，保证复垦草地成活率。管护年限为复垦工程结束后的 3

年，管护次数：1 次/年。具体管护包括如下内容：

（1）破除土表板结：播种后出苗前，土壤表层时常形成板结层，妨碍种子顶土 出苗，如不采取处理措施，严重时甚至可造成缺苗。土表板结的处理措施是用具有短

齿的圆形镇压器轻度镇压，或用短齿钉齿耙轻度耙地。

（2）补苗：出苗后发现缺苗严重时，须补播草籽。为加速出苗，补种宜进行浸

种催芽。补苗须保证土壤水分充足。

（3）病虫害管理：病虫害是草地建植与管理的大敌。苗期的草极易受病虫害的

侵袭，控制不好很可能造成建植失败。

### 6.5.4.主要工程量

根据上述监测设计，测算矿山土地复垦监测及管护工程量汇总见表 6-5- 1。

表 6-5- 1        矿山土地复垦监测及管护工程量汇总表

| 监测及管护内容 | 监测方法 | 监测频率 | 监测时间 （年） | 年监测量 | 监测工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地损 毁监测 | 损毁土地范围、面 积、地类、权属等 | 地测法 | 每年 1 次，每次 2 人 | 22 | 1 次 | 22 次 |
| 复垦效 果监测 | 耕地质量评定 | 委托第三 方评价 | 1 次 | - | - | 1.7575hm2 |
|  | 复垦植被 | 实测样方 及巡视 | 每年 6 次，每次 2 人 | 23 | 6 次 | 138 次 |
|  | 配套设施 | 人工巡视 | 每年 2 次，每次 2 人 | 25 | 2 次 | 50 次 |
| 草地管护 | 施肥、防 虫、浇水等 | 每年 1 次，连续 3 年 | 面积：1.8933×3=5.6799hm2 |
| 林地管护 | 施肥、防 虫、浇水等 | 每年 1 次，连续 3 年 | 面积：103.2691×3=306.8073hm2 |
| 松树补种 | 种树 | 每年按 5%补种 | 2 | =10.6064× 10000/6×2×5%=1767 |
| 灌木补种 | 种山毛豆 | 每年按 5%补种 | 2 | =91.6627× 10000/4×2×5%=22916 |

# 7.经费估算

## 7.1.估算说明

### 7.1.1.投资估算的依据及费用计算说明

#### 7.1.1.1.投资估算依据

矿山地质环境保护与土地复垦方案是根据国家规定矿山项目建设配套方案，目前 尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。本方案投资估算费用暂时参考的相关

依据如下：

（1）《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》：原则上以 2007 年《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》《广西壮族自治区水利水电工程设 计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38 号）及相关配套文件为主，匹配广西 水利水电工程造价软件（2018 版）进行计算。如部分工程中所选择的主要定额标准 无定额标准的，则可参照其他定额标准作为依据，无定额标准的可参照同类或类似商

品（服务）市场价，并作说明；

（2）《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015 版）；

（3）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕

1 号）；

（4）《广西壮族自治区国土资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土地复垦

方案编制技术要求的通知》（桂国土资规〔2017〕4 号）

（5）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕

4  号）；

（6）《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发

降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规〔2019〕9 号）；

（7）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财

税〔2019〕39 号）；

（8）《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西地质灾

害防治工程预算定额标准的通知》（桂财资环〔2020〕6 号）；

（9）《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族

自治区地质勘查项目预算标准的通知》（桂财资环〔2021〕18 号）；

（10）《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通

知》（桂水建设〔2023〕4 号）；

（11）《来宾市建设工程造价信息（2023 年第 9 期）》；

（12）当地材料市场价格；

（13）各工程量汇总表。

#### 7.1.1.2.项目组成

水利水电建设工程项目由建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装 工程、临时工程等四部分组成。结合本项目特点，本项目工程主要为建筑工程，不涉

及机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程等三部分内容。

#### 7.1.1.3.费用计算

本项目投资估算为动态投资，其费用构成由建筑及安装工程费（含建筑工程费、 机电设备安装工程费、金属结构设备安装工程费、临时工程费）、设备费、独立费用、

预备费、建设期融资利息五部分组成。

##### （1）建筑及安装工程费

由直接工程费、间接费、企业利润、价差和税金组成。

1）直接工程费

直接工程费由直接费、其他直接费和现场经费组成。

a.直接费

直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费和机械台班费按《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007 版）、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》及、《自治区水 利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设〔2019〕4 号）等定额标

准及有关规定计取。

人工单价：根据《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂 水基〔2016〕1 号），人工单价，由原来的 42 元/工日调整为 59.68 元/工日，相应工

时单价由原来的 5.25 元/工时调整为 7.46 元/工时。

人工估算单价调整后，进入直接费的人工估算单价仍按原规定的 3.46 元/工时执 行，超过 3.46 元/工时部分（即 4.00 元/工时）的人工估算单价在工程单价计算表的价

差项内计列。

材料费＝定额材料用量×材料估算单价（或材料基价）。

施工机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。

施工机械台时费定额的折旧费除以 1. 13 调整系数，修理及替换设备费除以 1.09

调整系数。

汽油、柴油、水泥、砂、水、电等主要材料价格均参考，来宾市建设工程造价管 理站最新发布的《来宾市建设工程造价信息（2023 年第 9 期）》，并参考当地 2023

年 10 月主要材料到项目地的市场实际价格，见表 7- 1- 1 、表 7- 1-2。

表 7- 1- 1                                     主要材料单价表                   单位：元

| 材料名称 | 单位 | 估算价格（除税价） | 材料基价 | 材料价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 42.5MPa | t | 389.38 | 250 | 139.38 |
| 碎石 | m³ | 63. 11 | 30 | 33.11 |
| 柴油 | kg | 7.21 | 3.0 | 4.21 |
| 块石 | m³ | 53.40 | 30 | 23.4 |
| 砂（机制砂） | m³ | 116.5 | 30 | 86.5 |
| 木柴 | t | 800.00 | 400 | 400 |

表 7- 1-2                                    次要材料单价表                   单位：元

| 材料名称 | 单位 | 估算价格（除税价） | 材料名称 | 单位 | 估算价格（除税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬山虎（营养杯苗） | 株 | 0.80 | 松树（营养杯苗） | 株 | 2.00 |
| 复合肥 | kg | 1.00 | 沥青 | t | 4000.00 |
| 商品有机肥 | kg | 0.50 | Φ50PVC 排水管 | m | 5.75 |
| 草籽（茅草） | kg | 20.00 | 油毛毡 | m² | 5.00 |
| 灌木（营养杯苗） | 株 | 1.50 | 警示牌 | 个 | 100.00 |

b.其他直接费

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全文明施工措施费和其他。

冬雨季施工增加费：指在冬雨季施工期间为保证工程质量所需增加的费用。按直 接费的 0.5%～1.0%算，其中不计冬季施工增加费的地区取 0.5%，计算冬季施工增加

费的地区取 1.0% 。本项目按 1.0%计取，取费基础为直接费。

夜间施工增加费：指施工场地和公用施工道路的照明费用。实行一班制作业的工

程，不得计算此项费用。本项目没有夜间作业工程。

安全文明施工措施费：指为保证施工现场安全、文明施工所发生的各种措施费用。 按直接费的百分率计算，根据《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施 工措施费费率的通知》（桂水建设〔2023〕4 号）：安全文明施工措施费计算标准由

现行标准统一调整为 2.5%。

其他：按直接费的百分率计算，其中建筑工程、植物措施取 1.0%，安装工程取 1.5%。

因 此 ， 其 他 直 接 费 = 直 接 费 × 其 他 直 接 费 率 之 和 ， 建 筑 工 程 费 率

= 1.0+2.5+1.0=4.5%  ； 植 物 工 程 费 率 =1.0+2.5+1.0=4.5%  ； 安 装 工 程 费 率 = 1.0+2.5+1.5=5%。

c.现场经费

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

现场经费=直接费×现场经费费率之和。

临时设施费：指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的但又未被划入施工临

时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。

现场管理费：现场管理人员的基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、 劳动保护费；现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖（包 括现场临时宿舍取暖）用燃料等办公费用；现场职工因公出差期间的差旅费、住勤补 助费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费， 工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具运行费、养路费及牌照 费等差旅交通费；现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、大修理、维 修费或租赁费等固定资产使用费；现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家 具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费等工具用具使

用费；施工管理用财产、车辆保险费等。

根据不同的工程性质，现场经费费率可见表 7- 1-3。

表 7- 1-3    现场经费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 土方工程 | 直接费 | 4 | 2 | 2 |
| 石方工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 土石填筑工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 钢筋制安工程 | 直接费 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 模板工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 植物措施 | 直接费 | 4 | 1 | 3 |
| 其他工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |

②间接费

间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费

用。它构成产品成本。由管理费、社会保障及企业计提费组成。

间接费=管理费+社会保障及企业计提费。

a.管理费=直接工程费× 费率。

b.社会保障及企业计提费=人工费× 费率。

根据不同的工程性质，管理费费率可见表 7- 1-4 ，社会保障及企业计提费费率见

表 7- 1-5。

表 7- 1-4    管理费费率表

| 序 号 | 工程类别 | 计算基础 | 管理费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他水利水电工程 |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接工程费 | 5.8 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接工程费 | 3.7 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 直接工程费 | 3.5 |
| 6 | 模板工程 | 直接工程费 | 5.7 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接工程费 | 6.6 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接工程费 | 4.6 |
| 9 | 植物措施 | 直接工程费 | 3.8 |
| 10 | 其他工程 | 直接工程费 | 4.8 |

管理费费率根据《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调

整的通知》（桂水基〔2016〕16 号）调整后管理费费率取值。

表 7- 1-5    社会保障及企业计提费费率表

| 序号 | 名称 | 费率（%） | 序号 | 名称 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险费 | 16 | 6 | 生育保险费 | 0.5 |
| 2 | 失业保险费 | 0.5 | 7 | 工会经费 | 2 |
| 3 | 医疗保险费 | 6 | 8 | 职工教育经费 | 1.5 |
| 4 | 工伤保险费 | 1.3 |  | 合计 | 32.8 |
| 5 | 住房公积金 | 5 |  |  |  |

③企业利润

按直接工程费和间接费之和的 7%计算，即企业利润=（直接工程费+ 间接费）×

企业利润率（7%）。

④价差

材料价差=材料用量×（材料估算价-材料基价）。

人工价差=人工用量（包含机械工）×（人工估算价-人工基价）。

⑤税金

税金=（直接工程费+ 间接费+企业利润+材料价差）×税率

项目单位属一般纳税人，根据《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂

造价〔2019〕10 号），本项目采用一般计税方法，税金的税率应为 9.0%。

##### （2）设备费

本项目不涉及设备的购置与安装。

##### （3）独立费用

由建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费、建设及施工场地征用费和其他组成。

1）建设管理费

由项目建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、前期工作咨询服务费、项

目技术经济评审费组成。

①建设管理费

由建设单位开办费、建设单位管理费及工程管理经常费组成。

a.  建设单位开办费：本项目不涉及建设单位开办费。

b.  建设单位管理费：按建筑及安装工程费及建设单位开办费的百分率计算。本

项目工程总投资在 1001 万~5000 万元区间之间，费率取 1.2%。

c.  工程管理经常费：按建筑及安装工程费的百分率计算。本项目为扩建工程， 费率取 1.0%~2.0% ，建筑及安装工程费 500 万元以下的取上限，3000 万元以上的取

下限，在 500 万元~3000 万元之间的通过内插法计算。

②工程建设监理费

按照国家发改委、建设部发改价格﹝2007﹞670 号文的规定计算。对计费额小于

5000 万元的施工监理服务收费基价如下表：

表 7- 1-6    施工监理服务收费基价表

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤100 | 4.63 |
| 2 | 300 | 11.25 |
| 3 | 500 | 16.5 |
| 4 | 1000 | 30. 1 |
| 5 | 3000 | 78. 1 |
| 6 | 5000 | 120.8 |

注：计费额在两者之间的，采用内插法计算。本方案治理、复垦部分工程建设监

理费分别为按建安工程费所占比例分配。

③联合试运转费

本项目为非水利水电工程，不计联合试运转费。

④前期工作咨询服务费

本项目不涉及前期工作咨询服务费。

⑤项目技术经济评审费

根据《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015 版）规定， 计费额小于 300 万元的按 0.5%计算，计费额在 300 万~20000 万元的按表中费率内插

计算，计费额大于 20000 万元的按 0. 1%计算。

表 7- 1-7    项目技术经济评审费费率表

| 序号 | 计费额 | 计算基础 | 费率（*） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 建筑及安装工程 费、永久设备费、 建设征地和移民安 置补偿费之和 | 0.5 |
| 2 | 500 |  | 0.42 |
| 3 | 1000 |  | 0.35 |
| 4 | 3000 |  | 0.3 |
| 5 | 5000 |  | 0.2 |
| 6 | 10000 |  | 0.15 |
| 7 | 20000 |  | 0. 1 |

2）生产准备费

由生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购

置费、工器具及生产家具购置费等五部分组成。

①生产及管理单位提前进厂费

本项目不涉及生产及管理单位提前进厂费。

②生产职工培训费

本项目不涉及生产职工培训费。

③管理用具购置费

其他水利水电工程按建筑及安装工程费的 0.02%～0.03%计算。本项目不涉及管

理用具购置费。

④备品备件购置费

按占设备费的 0.4%～0.6%计算。本项目不涉及设备费，故不考虑备品备件购置费。

⑤生产家具购置费

按占设备费的 0.08%～0.2%计算。本项目不涉及设备费，故不考虑生产家具购置费。

3）科研勘察设计费

由工程科学研究试验费、工程勘察设计费组成。

①工程科学研究试验费：按建筑及安装工程费的 0.2%计算。

②工程勘察设计费：根据国家发展和改革委员会、建设部关于印发《水利、水电、 电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定的通知》（发改价格（2006）1352 号）

的规定执行。本项目按建筑及安装工程费的 3%计算。

4）建设及施工场地征用费

本项目不涉及建设及施工场地征用费。

5）其他

由工程平行检测费、工程保险费、招标业务费、工程验收抽检费、其他税费等组成。

①工程平行检测费

按建筑及安装工程费的 0.2%～0.4%计算，本项目取 0.4%。

②工程保险费

按建筑及安装工程费的 0.45%～0.5%计算，本项目取 0.5%。

③招标业务费

根据国家计委（计价格﹝2002﹞1980 号）关于印发《招标代理服务收费管理暂 行办法》的通知的标准计算，见表 7- 1-8。招标代理服务收费按差额定率累进法计算， 计费基数为本项目按建筑及安装工程费。本方案已确定矿山地质环境保护与土地复垦

责任人，无需计算招标业务费。

④工程验收抽检费

根据《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015 版），其他 水利水电工程按建筑及安装工程费的 0.3%～0.6%计算，投资超过 1000 万元取下限，

投资小于 1000 万元取中、上限。本项目按建筑及安装工程费的 0.3%计算。

⑤其他税费

主要为建筑工程意外伤害保险费，按建筑及安装工程费的 0.3%计算。

（s）预备费

预备费包括基本预备费和差价预备费。

（1）基本预备费

主要为解决在工程施工过程中，经上级批准的设计变更和国家政策性变动增加的 投资以及为解决意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。根据工程规模、施

工年限和地质条件等不同情况，按工程一至五部分投资合计的 3%计算。

（2）差价预备费

主要为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用 标准调整而增加的投资。根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。计算

公式：

式中 E—差价预备费；

N—合理建设工期；

n—施工年度；

Fn—建设期间资金流量表内第 n 年的投资；

P—年物价指数。

据国家统计局网站提供的相关数据，2013 年～2022 年我国（CPI）指数年度涨幅分 别为 2.6%、2.0%、1.4%、2.0%、1.9%、2.1%、2.9%、2.5%、0.9%、2%，平均上涨指数

2.03%。本方案按居民消费物价指数增幅 3.0%来计算差价预备费。

## 7.2.矿山地质环境防治工程经费估算

### 7.2.1.矿山地质环境防治总工程量

矿山地质环境防治工程量包括矿山地质环境预防工程量、治理工程量、监测工程

量，工程量汇总见表 7-2- 1。

表 7-2- 1    矿山地质环境治理与监测工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2024 年 2 月-2029 年 1 月 |
| （一） | 削坡工程 |  |  | 基建期（2024 年 1 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 削土方 | m3 | 797.5 | 等于崩塌点削坡土方量 |
| （二） | 警示牌工程 |  |  | 基建期（2024 年 1 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 安装警示牌 | 块 | 10 | 安装于采场入口及周边 |
| （三） | 截排水沟工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 截排水沟挖土方 | m3 | 159.8 | 等于水沟长度×断面 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 112.5 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 3 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 192.7 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 4 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 75.6 | 等于水沟断面底长×长度 |
| （四） | 矿石加工区挡土墙工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 挖土方 | m3 | 52.9 | 等于挡土墙基础挖方量 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 216.2 | 等于挡墙长度×墙体断面 |
| 3 | 伸缩缝 | m2 | 18.8 | 每 10m 设 1 道 |
| 4 | 排水管 | m | 7.8 | 纵横间距分别为 1.5m 、5.0m |
| 5 | 反滤层 | m3 | 0.2 | 等于挡墙长度×反滤层断面 |
| （五） | 2#表土场挡土墙工程 |  |  | 基建期（2024 年 2 月-2025 年 1 月）实施 |
| 1 | 挖土方 | m3 | 63.3 | 等于挡土墙基础挖方量 |
| 2 | 浆砌石砌筑 | m3 | 201.3 | 等于挡墙长度×墙体断面 |
| 3 | 伸缩缝 | m2 | 19.3 | 每 10m 设 1 道 |
| 4 | 排水管 | m | 10.7 | 纵横间距分别为 1.5m 、5.0m |
| 5 | 反滤层 | m3 | 1.2 | 等于挡墙长度×反滤层断面 |
| （六） | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 58 工日/年，监测 5 年 |
| 2 | 水质监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 4 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 30 | 人工巡视，每年 3 次，监测 5 年 |
| 二 | 第二阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2029 年 2 月-2034 年 1 月 |
| （一） | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 58 工日/年，监测 5 年 |
| 2 | 水质监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 3 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 4 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 30 | 人工巡视，每年 3 次，监测 5 年 |
| 三 | 第三阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2034 年 2 月-2039 年 1 月 |
| （一） | 4#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  | 生产期（2038 年 2 月-2039 年 1 月）实施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 117.9 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 810.9 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 720.5 | 等于水沟断面底长×长度 |
| （二） | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 58 工日/年，监测 5 年 |
| 2 | 水质监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 3 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 4 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 30 | 人工巡视，每年 3 次，监测 5 年 |
| 四 | 第四阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2039 年 2 月-2044 年 1 月 |
| （一） | 1#、2#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  | 生产期（2042 年 2 月-2043 年 1 月）实施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 217.2 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 1493.6 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 1327.2 | 等于水沟断面底长×长度 |
| （二） | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 58 工日/年，监测 5 年 |
| 2 | 水质监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 3 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 60 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 5 年 |
| 4 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 30 | 人工巡视，每年 3 次，监测 5 年 |
| 五 | 第五阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2044 年 2 月-2046 年 1 月 |
| （一） | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 232 | 58 工日/年，监测 2 年 |
| 3 | 水质监测 | 工日 | 24 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 2 年 |
| 4 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 24 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 2 年 |
| 5 | 地形地貌景观破坏监测 | 工日 | 12 | 人工巡视，每年 3 次，监测 2 年 |
| 六 | 第六阶段防治工程 |  |  | 实施时间：2046 年 2 月-2048 年 1 月 |
| （一） | 3#露天采场底部排水沟工程 |  |  | 恢复治理期（2046 年 2 月-2047 年 1 月）实 施 |
| 1 | 浆砌石砌筑 | m3 | 322.9 | 等于水沟长度×砌筑断面 |
| 2 | 砂浆抹面（立面） | m2 | 2221.0 | 等于水沟断面斜长×长度 |
| 3 | 砂浆抹面（平面） | m2 | 1973.4 | 等于水沟断面底长×长度 |
| （二） | 矿山地质环境监测工程 |  |  | 监测期（2046 年 2 月-2048 年 1 月）实施 |
| 1 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 232 | 58 工日/年，监测 2 年 |
| 2 | 水质监测 | 工日 | 24 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 2 年 |
| 3 | 地下水水位、水量监测 | 工日 | 24 | 6 月/工日/点，3 个点，监测 2 年 |
| 4 | 地形地貌景观恢复监测 | km2 | 1.8068 | 损毁面积× 1.5, 1 次 |

### 7.2.2.投资估算及单项工程费用构成

表 7-2-2                            治理工程总估算表               单位：万元

| 编 号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占总投 资比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 103.22 |  |  |  | 103.22 | 88.49 |
| （一 ) | 第一阶段治理防治工程 | 27.74 |  |  |  | 27.74 |  |
| （二 ) | 第二阶段治理防治工程 | 11.98 |  |  |  | 11.98 |  |
| （三 ) | 第三阶段治理防治工程 | 17.36 |  |  |  | 17.36 |  |
| （四 ) | 第四阶段治理防治工程 | 21.89 |  |  |  | 21.89 |  |
| （五 ) | 第五阶段治理防治工程 | 4.79 |  |  |  | 4.79 |  |
| （六 ) | 第六阶段治理防治工程 | 19.46 |  |  |  | 19.46 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 13.42 | 13.42 | 11.51 |
| （一 ) | 建设管理费 |  |  |  | 8.56 | 8.56 |  |
| （二 ) | 生产准备费 |  |  |  |  |  |  |
| （三 ) | 科研勘察设计费 |  |  |  | 3.31 | 3.31 |  |
| （四 ) | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |  |  |
| （五 ) | 其他 |  |  |  | 1.55 | 1.55 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 103.22 |  |  | 13.42 | 116.64 | 100 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 3.50 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  | 120. 14 |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  | 52. 11 |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 172.25 |  |

表 7-2-3                            治理工程建筑工程估算表           单位：元

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 |  | 1032188.40 |
| 一 |  | 第一阶段治理防治工程 |  |  |  | 277415.93 |
| （一） |  | 削坡工程 |  |  |  | 11372.35 |
| 1 | 1 | 削土方 | m³ | 797.5 | 14.26 | 11372.35 |
| （二） |  | 警示牌工程 |  |  |  | 1414.50 |
| 1 | 2 | 安装警示牌 | 个 | 10 | 141.45 | 1414.50 |
| （三） |  | 截排水沟工程 |  |  |  | 35677.76 |
| 1 | 3 | 挖掘机挖沟槽 | m³ | 159.8 | 9. 12 | 1457.38 |
| 2 | 4 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 112.5 | 268.09 | 30160.13 |
| 3 | 5 | 砌体砂浆抹面，立面 | m² | 192.7 | 16.08 | 3098.62 |
| 4 | 6 | 砌体砂浆抹面，平面 | m² | 75.6 | 12.72 | 961.63 |
| （四） |  | 矿山加工区挡土墙工程 |  |  |  | 56180.67 |
| 1 | 7 | 挖掘机挖土 | m³ | 52.9 | 3.68 | 194.67 |
| 2 | 8 | 浆砌块石，挡土墙 | m³ | 216.2 | 247.55 | 53520.31 |
| 3 | 9 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 18.8 | 89.17 | 1676.40 |
| 4 | 10 | 安装排水管 | m | 7.8 | 97.67 | 761.83 |
| 5 | 11 | 人工铺筑反滤层 | m³ | 0.2 | 137.28 | 27.46 |
| （五） |  | 2#表土场挡土墙工程 |  |  |  | 52995.55 |
| 1 | 7 | 挖掘机挖土 | m³ | 63.3 | 3.68 | 232.94 |
| 2 | 8 | 浆砌块石，挡土墙 | m³ | 201.3 | 247.55 | 49831.82 |
| 3 | 9 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 19.3 | 89.17 | 1720.98 |
| 4 | 10 | 安装排水管 | m | 10.7 | 97.67 | 1045.07 |
| 5 | 11 | 人工铺筑反滤层 | m³ | 1.2 | 137.28 | 164.74 |
| （六） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 119775.10 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 82.51 | 47855.80 |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 60 | 1074.89 | 64493.40 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 60 | 82.51 | 4950.60 |
| 4 | 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 30 | 82.51 | 2475.30 |
| 二 |  | 第二阶段治理防治工程 |  |  |  | 119775.10 |
| （一） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 119775.10 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 82.51 | 47855.80 |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 60 | 1074.89 | 64493.40 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 60 | 82.51 | 4950.60 |
| 4 | 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 30 | 82.51 | 2475.30 |
| 三 |  | 第三阶段治理防治工程 |  |  |  | 173586.94 |
| （一） |  | 4#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  |  | 53811.84 |
| 1 | 4 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 117.9 | 268.09 | 31607.81 |
| 2 | 5 | 砌体砂浆抹面，立面 | m² | 810.9 | 16.08 | 13039.27 |
| 3 | 6 | 砌体砂浆抹面，平面 | m² | 720.5 | 12.72 | 9164.76 |
| （二） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 119775.10 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 82.51 | 47855.80 |

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 60 | 1074.89 | 64493.40 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 60 | 82.51 | 4950.60 |
| 4 | 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 30 | 82.51 | 2475.30 |
| 四 |  | 第四阶段治理防治工程 |  |  |  | 218903.32 |
| （一） |  | 1#、2#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  |  | 99128.22 |
| 1 | 4 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 217.2 | 268.09 | 58229.15 |
| 2 | 5 | 砌体砂浆抹面，立面 | m² | 1493.6 | 16.08 | 24017.09 |
| 3 | 6 | 砌体砂浆抹面，平面 | m² | 1327.2 | 12.72 | 16881.98 |
| （二） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 119775.10 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 580 | 82.51 | 47855.80 |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 60 | 1074.89 | 64493.40 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 60 | 82.51 | 4950.60 |
| 4 | 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 30 | 82.51 | 2475.30 |
| 五 |  | 第五阶段治理防治工程 |  |  |  | 47910.04 |
| （一） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 47910.04 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 232 | 82.51 | 19142.32 |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 24 | 1074.89 | 25797.36 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 24 | 82.51 | 1980.24 |
| 4 | 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 12 | 82.51 | 990. 12 |
| 六 |  | 第六阶段治理防治工程 |  |  |  | 194597.07 |
| （一） |  | 3#露天采场底部平台排水沟工程 |  |  |  | 147381.59 |
| 1 | 4 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 322.9 | 268.09 | 86566.26 |
| 2 | 5 | 砌体砂浆抹面，立面 | m² | 2221 | 16.08 | 35713.68 |
| 3 | 6 | 砌体砂浆抹面，平面 | m² | 1973.4 | 12.72 | 25101.65 |
| （二） |  | 矿山地质环境监测工程 |  |  |  | 47215.48 |
| 1 | 12 | 地质灾害巡视监测 | 工日 | 232 | 82.51 | 19142.32 |
| 2 | 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 24 | 1074.89 | 25797.36 |
| 3 | 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 24 | 82.51 | 1980.24 |
| 4 | 16 | 地形地貌景观测量工程 | km² | 1.8068 | 163.58 | 295.56 |

表 7-2-4                      治理工程独立费用估算表        单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 | 13.42 |  |
| 一 | 建设管理费 | 8.56 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 3.30 |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0 人 |
| 2 | 建设单位管理费 | 1.24 | 建管费=建安工程费* 1.2%= 103.22* 1.2% |
| 3 | 工程管理经常费 | 2.06 | 经常费=建安工程费*2%= 103.22*2% |
| （二） | 工程建设监理费 | 4.74 | 4.63+(11.25-4.63)*(103.22- 100)/(300- 100) |
| （三） | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  | 前期咨询费=0 万元 |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 0.52 | 一至四部分投资*0.5%= 103.22*0.5% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  | 不计 |
| （二） | 生产职工培训费 |  | 不计 |
| （三） | 管理用具购置费 |  | 不计 |
| （四） | 备品备件购置费 |  | 不计 |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  | 不计 |
| 三 | 科研勘察设计费 | 3.31 |  |
| （一） | 工程科学研究试验费 | 0.21 | 建安工程费*0.2%= 103.22*0.2% |
| （二） | 工程勘察设计费 | 3.10 | 建安工程费*3%= 103.22*3% |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 1.55 |  |
| （一） | 工程保险费 | 0.52 | 一至四部分投资*0.5%= 103.22*0.5% |
| （二） | 招标业务费 |  |  |
| （三） | 工程抽检费 | 0.72 |  |
| 1 | 工程竣工验收抽检费 | 0.31 | 建安工程费*0.3%= 103.22*0.3% |
| 2 | 工程平行检测费 | 0.41 | 建安工程费*0.4%= 103.22*0.4% |
| （四） | 其他税费 | 0.31 |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.31 | 建安工程费*0.3%= 103.22*0.3% |
| 2 | 水资源报告评价费 |  |  |

表 7-2-5                治理工程投资估算结果表          单位：万元

| 治理阶段 | 静态投资 （万元） | 价差预备费 （万元） | 动态投态 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段工程 （2024 年 2 月-2029 年 1 月） | 2024 年 | 21. 14 | 0.53 | 21.66 |
|  | 2025 年 | 2.79 | 0. 14 | 2.93 |
|  | 2026 年 | 2.79 | 0.21 | 3.00 |
|  | 2027 年 | 2.79 | 0.29 | 3.08 |
|  | 2028 年 | 2.79 | 0.37 | 3.15 |
|  | 小计 | 32.29 | 1.54 | 33.83 |
| 第二阶段工程 （2029 年 2 月-2034 年 1 月） | 2029 年-2033 年 | 13.94 | 3.73 | 17.67 |
|  | 小计 | 13.94 | 3.73 | 17.67 |
| 第三阶段工程 （2034 年 2 月-2039 年 1 月） | 2034 年-2038 年 | 20.20 | 9.49 | 29.69 |
|  | 小计 | 20.20 | 9.49 | 29.69 |
| 第四阶段工程 （2039 年 2 月-2044 年 1 月） | 2039 年-2043 年 | 25.48 | 17.93 | 43.41 |
|  | 小计 | 25.48 | 17.93 | 43.41 |
| 第五阶段工程 （2044 年 2 月-2046 年 1 月） | 2044 年-2045 年 | 5.58 | 1.98 | 7.56 |
|  | 小计 | 5.58 | 1.98 | 7.56 |
| 第六阶段工程 （2046 年 2 月-2048 年 1 月） | 2046 年 | 19.90 | 15.22 | 35. 12 |
|  | 2047 年 | 2.75 | 2.22 | 4.97 |
|  | 小计 | 22.65 | 17.44 | 40.09 |
| 合计 | 120.14 | 52.11 | 172.25 |

## 7.3.土地复垦工程经费估算

### 7.3.1.土地复垦工程量汇总表

表 7-3- 1        土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2024 年 2 月-2029 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 表土收集（运距 0.5km） | m3 | 21984.9 | 等于前期建设场地剥离表土 |
| 2 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 3 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 67591.4 | 等于各采场生产过程前 4 年产生的废渣土 |
| 4 | 撒播草籽 | hm2 | 0.4816 | 等于 2#表土场面积 |
| （二） | 各露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 372.5 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 8194.3 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 5698 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 2849 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 2.7526 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 15216 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 人工巡视，1 次/年，监测 5 年 |

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 人工巡视，2 次/年，监测 5 年 |
| 3 | 复垦植被监测 | 工日 | 36 | 人工巡视，6 次/年，监测 3 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 5.5053 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 灌木补种 | 株 | 570 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 二 | 第二阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2029 年 2 月-2034 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 84489.2 | 等于各采场生产过程第 5~9 年产生的废渣土 |
| （二） | 各露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 465.6 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 10242.8 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 7123 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 3561 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 3.4408 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 19020 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 人工巡视，1 次/年，监测 5 年 |
| 2 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 人工巡视，2 次/年，监测 5 年 |
| 3 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 人工巡视，6 次/年，监测 5 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 6.8816 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 灌木补种 | 株 | 712 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 三 | 第三阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2034 年 2 月-2039 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 79789.4 | 等于各采场生产过程第 10~ 14 年产生的废渣土 |
| （二） | 各露天采场复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 429.4 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 61644.8 | 灌木林地、其他草地覆土 0.3m 、0.2m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 47816 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 23908 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 19.7181 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 21744 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 区域四生产配套场地复垦工程 |  |  | 3#沉淀池、2#初破站 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 262.4 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 300.0 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 783.4 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 1359.6 | 覆土 0.3m 、沉淀池按整体回填 |
| 5 | 种植松树 | 株 | 368 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 6 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 184 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 7 | 撒播草籽 | hm2 | 0.2210 | 等于场地面积 |
| （四） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 人工巡视，1 次/年，监测 5 年 |

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 人工巡视，2 次/年，监测 5 年 |
| 3 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 人工巡视，6 次/年，监测 5 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 39.8782 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 松树补种 | 株 | 37 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 6 | 灌木补种 | 株 | 4782 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 四 | 第四阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2039 年 2 月-2044 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 30334.6 | 等于表土缺口的 5/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 45691.7 | 等于各采场生产过程第 15~ 19 年产生的废渣土 |
| （二） | 露天采场复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 224.2 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 82744.7 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 65112 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 32556 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 26.2814 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 19423 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （三） | 生产配套场地复垦工程 |  |  | 1#初破站与变电房、2#沉淀池与表土场、2#滚石区 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 218.8 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 391.3 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 2200.8 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 5421.2 | 覆土 0.3m 、沉淀池按整体回填 |
| 5 | 种植松树 | 株 | 3455 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 6 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 1727 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 7 | 撒播草籽 | hm2 | 2.0723 | 等于场地面积 |
| （四） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 人工巡视，1 次/年，监测 5 年 |
| 2 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 人工巡视，2 次/年，监测 5 年 |
| 3 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 人工巡视，6 次/年，监测 5 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 56.7073 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 松树补种 | 株 | 345 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 6 | 灌木补种 | 株 | 6511 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 五 | 第五阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2044 年 2 月-2046 年 1 月 |
| （一） | 表土收集堆放工程 |  |  |  |
| 1 | 客土收集（运距 10km） | m3 | 12133.9 | 等于表土缺口的 2/22 |
| 2 | 废渣土收集（运距 0.5km） | m3 | 14197. 1 | 等于 3#露天采场生产后期产生的废渣土 |
| （二） | 露天采场边坡复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石绿化槽 | m3 | 73.5 | 砌石断面宽 0.3m ，高 0.3m |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 2119.7 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植山毛豆 | 株 | 1678 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 839 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 0.6712 | 等于平台面积 |
| 6 | 种植爬山虎 | 株 | 3217 | 上爬下挂，株距 0.5m |

| 序号 | 土地复垦工程项目 | 单位 | 工程量 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  | 1# 、3#滚石区 |
| 1 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 2419.5 | 等于废渣地面清理量 |
| 2 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 7640.5 | 覆土 0.3m |
| 3 | 种植松树 | 株 | 4033 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 2017 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 2.4195 | 等于场地面积 |
| （四） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 工日 | 4 | 人工巡视，1 次/年，监测 2 年 |
| 2 | 配套设施监测 | 工日 | 8 | 人工巡视，2 次/年，监测 2 年 |
| 3 | 复垦植被监测 | 工日 | 24 | 人工巡视，6 次/年，监测 2 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 1.3425 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 松树补种 | 株 | 403 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 6 | 灌木补种 | 株 | 168 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 六 | 第六阶段土地复垦工程 |  |  | 实施时间：2046 年 2 月-2049 年 1 月（闭坑后） |
| （一） | 3#露天采场底部复垦工程 |  |  |  |
| 1 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 126812.5 | 覆土 0.3m |
| 2 | 种植山毛豆 | 株 | 100393 | 行株距 2.0×2.0m ，有机肥 0.5kg/株 |
| 3 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 50197 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 4 | 撒播草籽 | hm2 | 40.1573 | 等于采场底部面积 |
| 5 | 种植爬山虎 | 株 | 14432 | 上爬下挂，株距 0.5m |
| （二） | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  | 1#表土场和沉淀池、矿部及临时生活区、矿石加工 区 |
| 1 | 地面硬化层拆除 | m3 | 4901.6 | 等于场地硬化面积×拆除厚度 |
| 2 | 砌体拆除 | m3 | 350.0 | 等于设备基座和临时工棚砌筑量 |
| 3 | 废渣清运（运距 0.5km） | m3 | 12930. 1 | 等于拆除量+地面清理量 |
| 4 | 土地平整 | hm2 | 1.7575 | 等于复垦旱地面积 |
| 5 | 表土回填（运距 0.5km） | m3 | 25926.8 | 旱地回填 0.5m，林地覆土 0.3m，沉淀池按整体回填 |
| 6 | 种植松树 | 株 | 9825 | 行株距 3.0×2.0m ，有机肥 1.0kg/株 |
| 7 | 土壤培肥（有机肥） | kg | 27680.6 | 耕地施有机肥 5250kg/公顷，连续 3 年 |
| 8 | 土壤培肥（复合肥） | kg | 4912 | 林地施复合肥 0.5kg/株 |
| 9 | 种植绿肥 | hm2 | 5.2725 | 等于复垦旱地面积×3 |
| 10 | 撒播草籽 | hm2 | 5.8936 | 等于复垦林草地面积 |
| （三） | 土地复垦监测及管护工程 |  |  |  |
| 1 | 耕地质量等别评定 | hm2 | 1.7575 | 委托第三方机构评价 |
| 2 | 复垦植被监测 | 工日 | 36 | 人工巡视，6 次/年，监测 3 年 |
| 3 | 配套设施监测 | 工日 | 12 | 人工巡视，2 次/年，监测 3 年 |
| 4 | 林草地管护 | hm2 | 46.0509 | 等于已复垦面积×2 |
| 5 | 松树补种 | 株 | 982 | 每年按 5%补种，2 年 |
| 6 | 灌木补种 | 株 | 10039 | 每年按 5%补种，2 年 |

7.3.2.投资估算及单项工程费用构成

表 7-3-2                        土地复垦总估算表             单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程费 | 安装 工程 费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占总投资 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 | 1025.25 |  |  |  | 1025.25 | 86.42 |
| （一） | 第一阶段土地复垦工程 | 133. 12 |  |  |  | 133. 12 |  |
| （二） | 第二阶段土地复垦工程 | 136.08 |  |  |  | 136.08 |  |
| （三） | 第三阶段土地复垦工程 | 211.56 |  |  |  | 211.56 |  |
| （四） | 第四阶段土地复垦工程 | 227.44 |  |  |  | 227.44 |  |
| （五） | 第五阶段土地复垦工程 | 53.03 |  |  |  | 53.03 |  |
| （六） | 第六阶段土地复垦工程 | 264.01 |  |  |  | 264.01 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工 程 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 161.15 | 161.15 | 13.58 |
| （一） | 建设管理费 |  |  |  | 112.95 | 112.95 |  |
| （二） | 生产准备费 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 科研勘察设计费 |  |  |  | 32.81 | 32.81 |  |
| （四） | 建设及施工场地征用费 |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 其他 |  |  |  | 15.39 | 15.39 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1025.25 |  |  | 161.15 | 1186.40 | 100 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 35.59 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  | 1221.99 |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 1221.99 |  |

表 7-3-3                        土地复垦建筑工程估算表            单位：元

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 |  | 10252488.80 |
| 一 |  | 第一阶段土地复垦工程 |  |  |  | 1331224.21 |
| （一） |  | 表土收集堆放工程 |  |  |  | 1091427.54 |
| 1 | 17 | 表土收集，运距 0.5km | m³ | 21984.9 | 5.92 | 130150.61 |
| 2 | 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 30334.6 | 18.47 | 560280.06 |
| 3 | 17 | 废渣土收集，运距 0.5km | m³ | 67591.4 | 5.92 | 400141.09 |
| 4 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 0.4816 | 1776.95 | 855.78 |
| （二） |  | 露天采场复垦工程 |  |  |  | 224160.79 |
| 1 | 4 | 浆砌石块绿化槽 | m³ | 372.5 | 268.09 | 99863.53 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 8194.3 | 8.20 | 67193.26 |

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 5698 | 4.52 | 25754.96 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 2849 | 2.13 | 6068.37 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 2.7526 | 1776.95 | 4891.23 |
| 6 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 15216 | 1.34 | 20389.44 |
| （三） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 15635.88 |
| 1 | 24 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 81.84 | 818.40 |
| 2 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 81.84 | 1636.80 |
| 3 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 36 | 81.84 | 2946.24 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 5.5053 | 1391.03 | 7658.04 |
| 5 | 21 | 灌木补种 | 株 | 570 | 4.52 | 2576.40 |
| 二 |  | 第二阶段土地复垦工程 |  |  |  | 1360807.95 |
| （一） |  | 表土收集堆放工程 |  |  |  | 1060456. 12 |
| 1 | 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 30334.6 | 18.47 | 560280.06 |
| 2 | 17 | 废渣土收集，运距 0.5km | m³ | 84489.2 | 5.92 | 500176.06 |
| （二） |  | 露天采场复垦工程 |  |  |  | 280195.48 |
| 1 | 4 | 浆砌石块绿化槽 | m³ | 465.6 | 268.09 | 124822.70 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 10242.8 | 8.20 | 83990.96 |
| 3 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 7123 | 4.52 | 32195.96 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 3561 | 2.13 | 7584.93 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 3.4408 | 1776.95 | 6114.13 |
| 6 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 19020 | 1.34 | 25486.80 |
| （三） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 20156.35 |
| 1 | 24 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 81.84 | 818.40 |
| 2 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 81.84 | 1636.80 |
| 3 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 81.84 | 4910.40 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 6.8816 | 1391.03 | 9572.51 |
| 5 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 712 | 4.52 | 3218.24 |
| 三 |  | 第三阶段土地复垦工程 |  |  |  | 2115625.16 |
| （一） |  | 表土收集堆放工程 |  |  |  | 1032633.31 |
| 1 | 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 30334.6 | 18.47 | 560280.06 |
| 2 | 17 | 废渣土收集，运距 0.5km | m³ | 79789.4 | 5.92 | 472353.25 |
| （二） |  | 露天采场复垦工程 |  |  |  | 951832.61 |
| 1 | 4 | 浆砌石块绿化槽 | m³ | 429.4 | 268.09 | 115117.85 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 61644.8 | 8.20 | 505487.36 |
| 3 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 47816 | 4.52 | 216128.32 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 23908 | 2.13 | 50924.04 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 19.7181 | 1776.95 | 35038.08 |
| 6 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 21744 | 1.34 | 29136.96 |
| （三） |  | 区域四生产配套场地复垦工程 |  |  |  | 46166.66 |
| 1 | 26 | 路（地）面混凝土拆除 | m³ | 262.4 | 47.49 | 12461.38 |
| 2 | 27 | 挖掘机拆除砌体 | m³ | 300 | 23.89 | 7167.00 |
| 3 | 28 | 废渣清理外运 | m³ | 783.4 | 11.78 | 9228.45 |

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 1359.6 | 8.20 | 11148.72 |
| 5 | 29 | 坑栽松树 | 株 | 368 | 14.61 | 5376.48 |
| 6 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 184 | 2.13 | 391.92 |
| 7 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 0.221 | 1776.95 | 392.71 |
| （四） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 84992.58 |
| 1 | 24 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 81.84 | 818.40 |
| 2 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 81.84 | 1636.80 |
| 3 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 81.84 | 4910.40 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 39.8782 | 1391.03 | 55471.77 |
| 5 | 29 | 松树补种 | 株 | 37 | 14.61 | 540.57 |
| 6 | 21 | 灌木补种 | 株 | 4782 | 4.52 | 21614.64 |
| 四 |  | 第四阶段土地复垦工程 |  |  |  | 2274439.30 |
| （一） |  | 表土收集堆放工程 |  |  |  | 830774.92 |
| 1 | 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 30334.6 | 18.47 | 560280.06 |
| 2 | 17 | 废渣土收集，运距 0.5km | m³ | 45691.7 | 5.92 | 270494.86 |
| （二） |  | 露天采场复垦工程 |  |  |  | 1174990.39 |
| 1 | 4 | 浆砌石块绿化槽 | m³ | 224.2 | 268.09 | 60105.78 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 82744.7 | 8.20 | 678506.54 |
| 3 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 65112 | 4.52 | 294306.24 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 32556 | 2.13 | 69344.28 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 26.2814 | 1776.95 | 46700.73 |
| 6 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 19423 | 1.34 | 26026.82 |
| （三） |  | 生产配套场地复垦工程 |  |  |  | 147956.66 |
| 1 | 26 | 路（地）面混凝土拆除 | m³ | 218.8 | 47.49 | 10390.81 |
| 2 | 27 | 挖掘机拆除砌体 | m³ | 391.3 | 23.89 | 9348.16 |
| 3 | 28 | 废渣清理外运 | m³ | 2200.8 | 11.78 | 25925.42 |
| 4 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 5421.2 | 8.20 | 44453.84 |
| 5 | 29 | 坑栽松树 | 株 | 3455 | 14.61 | 50477.55 |
| 6 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 1727 | 2.13 | 3678.51 |
| 7 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 2.0723 | 1776.95 | 3682.37 |
| （四） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 120717.33 |
| 1 | 24 | 土地损毁监测 | 工日 | 10 | 81.84 | 818.40 |
| 2 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 20 | 81.84 | 1636.80 |
| 3 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 60 | 81.84 | 4910.40 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 56.7073 | 1391.03 | 78881.56 |
| 5 | 29 | 松树补种 | 株 | 345 | 14.61 | 5040.45 |
| 6 | 21 | 灌木补种 | 株 | 6511 | 4.52 | 29429.72 |
| 五 |  | 第五阶段土地复垦工程 |  |  |  | 530253.59 |
| （一） |  | 表土收集堆放工程 |  |  |  | 308159.96 |
| 1 | 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 12133.9 | 18.47 | 224113.13 |
| 2 | 17 | 废渣土收集，运距 0.5km | m³ | 14197. 1 | 5.92 | 84046.83 |
| （二） |  | 露天采场复垦工程 |  |  |  | 51961.26 |

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 浆砌石块绿化槽 | m³ | 73.5 | 268.09 | 19704.62 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 2119.7 | 8.20 | 17381.54 |
| 3 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 1678 | 4.52 | 7584.56 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 839 | 2.13 | 1787.07 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 0.6712 | 1776.95 | 1192.69 |
| 6 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 3217 | 1.34 | 4310.78 |
| （三） |  | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  |  | 158671.48 |
| 1 | 28 | 废渣清理外运 | m³ | 2419.5 | 11.78 | 28501.71 |
| 2 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 7640.5 | 8.20 | 62652.10 |
| 3 | 29 | 坑栽松树 | 株 | 4033 | 14.61 | 58922.13 |
| 4 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 2017 | 2.13 | 4296.21 |
| 5 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 2.4195 | 1776.95 | 4299.33 |
| （四） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 11460.89 |
| 1 | 24 | 土地损毁监测 | 工日 | 4 | 81.84 | 327.36 |
| 2 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 8 | 81.84 | 654.72 |
| 3 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 24 | 81.84 | 1964.16 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 1.3425 | 1391.03 | 1867.46 |
| 5 | 29 | 松树补种 | 株 | 403 | 14.61 | 5887.83 |
| 6 | 21 | 灌木补种 | 株 | 168 | 4.52 | 759.36 |
| 六 |  | 第六阶段土地复垦工程 |  |  |  | 2640138.59 |
| （一） |  | 3#露天采场底部平台复垦工程 |  |  |  | 1691254.86 |
| 1 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 126812.5 | 8.20 | 1039862.50 |
| 2 | 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 100393 | 4.52 | 453776.36 |
| 3 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 50197 | 2.13 | 106919.61 |
| 4 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 40.1573 | 1776.95 | 71357.51 |
| 5 | 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 14432 | 1.34 | 19338.88 |
| （二） |  | 区域三生产配套场地复垦工程 |  |  |  | 821030.10 |
| 1 | 26 | 路（地）面混凝土拆除 | m³ | 4901.6 | 47.49 | 232776.98 |
| 2 | 27 | 砌体及地面硬化层拆除 | m³ | 350 | 23.89 | 8361.50 |
| 3 | 28 | 废渣清理外运 | m³ | 12930. 1 | 11.78 | 152316.58 |
| 4 | 30 | 土地平整 | hm² | 1.7575 | 965.27 | 1696.46 |
| 5 | 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 25926.8 | 8.20 | 212599.76 |
| 6 | 29 | 坑栽松树 | 株 | 9825 | 14.61 | 143543.25 |
| 7 | 31 | 商品有机肥施肥 | kg | 27680.6 | 1.42 | 39306.45 |
| 8 | 22 | 复合肥施肥 | kg | 4912 | 2.13 | 10462.56 |
| 9 | 32 | 种植绿肥 | hm² | 5.2725 | 1800.65 | 9493.93 |
| 10 | 19 | 撒播草籽 | hm² | 5.8936 | 1776.95 | 10472.63 |
| （三） |  | 复垦监测与管护工程 |  |  |  | 127853.63 |
| 1 | 33 | 耕地质量等别评定 | hm² | 1.7575 | 81.84 | 143.83 |
| 2 | 24 | 复垦植被监测 | 工日 | 36 | 81.84 | 2946.24 |
| 3 | 24 | 配套设施监测 | 工日 | 12 | 81.84 | 982.08 |
| 4 | 25 | 林草地管护工程 | hm² | 46.0509 | 1391.03 | 64058.18 |

| 编号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 29 | 松树补种 | 株 | 982 | 14.61 | 14347.02 |
| 6 | 21 | 灌木补种 | 株 | 10039 | 4.52 | 45376.28 |

表 7-3-4                土地复垦工程独立费用估算表         单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 金额 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 独立费用 | 161.15 |  |
| 一 | 建设管理费 | 112.95 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 30.65 |  |
| 1 | 建设单位开办费 |  | 开办费=0 人 |
| 2 | 建设单位管理费 | 12.30 | 建管费=建安工程费* 1.2%= 1025.25* 1.2% |
| 3 | 工程管理经常费 | 18.35 | 经常费=建安工程费 * 1.7899%= 1025.25* 1.7899% |
| （二） | 工程建设监理费 | 78.71 | 78. 1+(78. 1-30. 1)*(1025.25- 1000)/(3000- 1000) |
| （三） | 联合试运转费 |  | 试运转费=0*0 |
| （四） | 前期工作咨询服务费 |  | 前期咨询费=0 万元 |
| （五） | 项目技术经济评审费 | 3.59 | 一至四部分投资*0.3497%= 1025.25*0.3497% |
| 二 | 生产准备费 |  |  |
| （一） | 生产及管理单位提前进场费 |  | 不计 |
| （二） | 生产职工培训费 |  | 不计 |
| （三） | 管理用具购置费 |  | 不计 |
| （四） | 备品备件购置费 |  | 不计 |
| （五） | 工器具及生产家具购置费 |  | 不计 |
| 三 | 科研勘察设计费 | 32.81 |  |
| （一） | 工程科学研究试验费 | 2.05 | 建安工程费*0.2%= 1025.25*0.2% |
| （二） | 工程勘察设计费 | 30.76 | 建安工程费*3%= 1025.25*3% |
| 四 | 建设及施工场地征用费 |  |  |
| 五 | 其他 | 15.39 |  |
| （一） | 工程保险费 | 5.13 | 一至四部分投资*0.5%= 1025.25*0.5% |
| （二） | 招标业务费 |  |  |
| （三） | 工程抽检费 | 7.18 |  |
| 1 | 工程竣工验收抽检费 | 3.08 | 建安工程费*0.3%= 1025.25*0.3% |
| 2 | 工程平行检测费 | 4.10 | 建安工程费*0.4%= 1025.25*0.4% |
| （四） | 其他税费 | 3.08 |  |
| 1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.08 | 建安工程费*0.3%= 1025.25*0.3% |
| 2 | 水资源报告评价费 |  |  |

表 7-3-5                土地复垦工程投资估算结果表          单位：万元

| 土地复垦阶段 | 静态投资 （万元） | 价差预备费 （万元） | 动态投态 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段工程 （2024 年 2 月-2028 年 1 月） | 2024 年 | 157.19 | 3.61 | 160.80 |
|  | 2025 年 | 0.37 | 0.02 | 0.39 |
|  | 2026 年 | 0.37 | 0.03 | 0.40 |
|  | 2027 年 | 0.37 | 0.04 | 0.41 |
|  | 2028 年 | 0.37 | 0.04 | 0.41 |
|  | 小计 | 158.67 | 3.74 | 162.41 |
| 第二阶段工程 （2029 年 2 月-2033 年 1 月） | 2029 年-2033 年 | 162.19 | 43.45 | 205.64 |
|  | 小计 | 162.19 | 43.45 | 205.64 |
| 第三阶段工程 （2034 年 2 月-2038 年 1 月） | 2034 年-2038 年 | 252.16 | 118.47 | 370.63 |
|  | 小计 | 252.16 | 118.47 | 370.63 |
| 第四阶段工程 （2039 年 2 月-2043 年 1 月） | 2039 年-2043 年 | 271.09 | 190.83 | 461.92 |
|  | 小计 | 271.09 | 190.83 | 461.92 |
| 第五阶段工程 （2044 年 2 月-2046 年 1 月） | 2044 年-2045 年 | 63.20 | 22.45 | 85.65 |
|  | 小计 | 63.20 | 22.45 | 85.65 |
| 第六阶段工程 （2046 年 2 月-2049 年 1 月） | 2046 年 | 299.44 | 205.74 | 505.18 |
|  | 2047 年 | 7.62 | 5.53 | 13.15 |
|  | 2048 年 | 7.62 | 5.83 | 13.45 |
|  | 小计 | 314.68 | 217.10 | 531.78 |
| 合计 | 1221.99 | 596.04 | 1818.03 |

7.4.估算结果

本矿山地质环境保护与土地复垦工程总投资为 1990.28 万元，由静态投资和价差 预备费组成。其中静态投资 1342. 13 万元，占投入总资金的 67.43%，价差预备费 648.15 万元， 占投入总资金的 32.57% 。本矿山地质环境保护与土地复垦工程经费全部由采 矿权人自行承担，其中治理费用 172.25 万元，土地复垦费用 1818.03 万元。详见各投

资估算表。

表 7-4- 1                                  项目投资估算总表                单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 估算金额（万元） | 合计 | 占总费用的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理工程 | 复垦工程 |  |  |
| 一 | 建安工程费 | 103.22 | 1025.25 | 1128.47 | 56.70 |
| 二 | 设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 临时工程费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 独立费用 | 13.42 | 161.15 | 174.57 | 8.77 |
| 五 | 基本预备费 | 3.50 | 35.59 | 39.09 | 1.96 |
| 六 | 静态总投资 | 120.14 | 1221.99 | 1342.13 | 67.43 |
| 七 | 价差预备费 | 52. 11 | 596.04 | 648.15 | 32.57 |
| 八 | 动态总投资 | 172.25 | 1818.03 | 1990.28 | 100.00 |

## 7.5.投资估算附表

### （1）建筑工程单价汇总表                                                               单位：元

| 单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 材料 价差 | 税金 |
| 1 | 削土方 | m³ | 14.26 | 2.59 | 0.16 | 2.74 | 0.25 | 0.33 | 1.30 | 0.52 | 5.21 | 1.18 |
| 2 | 安装警示牌 | 个 | 141.45 | 3.46 | 100.00 |  | 4.66 | 4.14 | 5.28 | 8.23 | 4.00 | 11.68 |
| 3 | 挖掘机挖沟槽 | m³ | 9.12 | 1.51 | 0.18 | 2.14 | 0.17 | 0.15 | 0.76 | 0.34 | 3.11 | 0.75 |
| 4 | 浆砌块石，排水沟 | m³ | 268.09 | 32.76 | 65.42 | 2.13 | 4.51 | 6.02 | 17.27 | 8.97 | 108.88 | 22.14 |
| 5 | 砌体砂浆抹面，立面 | m² | 16.08 | 3.19 | 2.31 | 0.10 | 0.25 | 0.34 | 1.41 | 0.53 | 6.61 | 1.33 |
| 6 | 砌体砂浆抹面，平面 | m² | 12.72 | 2.27 | 2.11 | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 1.04 | 0.42 | 5.29 | 1.05 |
| 7 | 挖掘机挖土 | m³ | 3.68 | 0.14 | 0.08 | 1.42 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 1.31 | 0.30 |
| 8 | 浆砌块石，挡土墙 | m³ | 247.55 | 27.36 | 63.96 | 2.06 | 4.20 | 5.60 | 15.05 | 8.28 | 100.60 | 20.44 |
| 9 | 常态混凝土伸缩缝 | m² | 89.17 | 3.92 | 57.98 | 0.01 | 2.79 | 3.71 | 3.82 | 5.06 | 4.53 | 7.36 |
| 11 | 人工铺筑反滤层 | m³ | 137.28 | 12.49 | 33.94 |  | 2.09 | 2.79 | 7.07 | 4.09 | 63.48 | 11.33 |
| 12 | 巡视监测工程 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 13 | 地下水水质监测工程 | 组 | 1074.89 | 10.38 | 780.00 |  | 35.57 | 39.52 | 44.94 | 63.73 | 12.00 | 88.75 |
| 14 | 地下水水位、水量监测工程 | 次 | 82.51 | 27.68 |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 15 | 地形地貌景观破坏观测 | 工日 | 82.51 | 27.68 |  |  | 1.25 | 1.38 | 10.53 | 2.86 | 32.00 | 6.81 |
| 16 | 地形地貌景观测量工程 | km² | 163.58 | 55.36 |  |  | 2.49 | 2.21 | 20.38 | 5.63 | 64.00 | 13.51 |
| 17 | 表土收集，运距 0.5km | m³ | 5.92 | 0.26 | 0.09 | 2.01 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.20 | 2.43 | 0.49 |
| 18 | 表土收集，运距 10km | m³ | 18.47 | 0.26 | 0.24 | 6.26 | 0.30 | 0.27 | 0.56 | 0.55 | 8.49 | 1.53 |
| 19 | 撒播草籽 | hm² | 1776.95 | 51.90 | 1236.00 |  | 57.96 | 51.52 | 70.12 | 102.73 | 60.00 | 146.72 |
| 20 | 表土回填，运距 0.5km | m³ | 8.20 | 0.40 | 0.16 | 2.52 | 0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.26 | 3.57 | 0.68 |
| 21 | 栽植山毛豆 | 株 | 4.52 | 0.83 | 1.57 |  | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 0.21 | 0.96 | 0.37 |

| 单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 材料 价差 | 税金 |
| 22 | 复合肥施肥 | kg | 2.13 | 0.28 | 1.00 |  | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.18 |
| 23 | 栽植爬山虎 | 株 | 1.34 | 0.16 | 0.67 |  | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.11 |
| 24 | 土地损毁监测、配套设施监测、复垦植被监测 | 工日 | 81.84 | 27.68 |  |  | 1.25 | 1.11 | 10.22 | 2.82 | 32.00 | 6.76 |
| 25 | 林草地管护工程 | hm² | 1391.03 | 415.20 | 124.56 |  | 24.29 | 21.59 | 158.44 | 52.09 | 480.00 | 114.86 |
| 26 | 路（地）面混凝土拆除 | m³ | 47.49 | 10.82 | 0.49 | 9.12 | 0.92 | 1.23 | 4.86 | 1.92 | 14.21 | 3.92 |
| 27 | 挖掘机拆除砌体 | m³ | 23.89 | 0.42 | 0.57 | 9.04 | 0.45 | 0.60 | 1.02 | 0.85 | 8.98 | 1.97 |
| 28 | 废渣清理外运 | m³ | 11.78 | 0.26 | 0.17 | 4.04 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.37 | 5.18 | 0.97 |
| 29 | 坑栽松树 | 株 | 14.61 | 3.74 | 2.71 |  | 0.29 | 0.26 | 1.49 | 0.59 | 4.32 | 1.21 |
| 30 | 土地平整 | hm² | 965.27 | 62.28 | 0.57 | 274.00 | 15.16 | 13.47 | 49.07 | 29.02 | 442.00 | 79.70 |
| 31 | 商品有机肥施肥 | kg | 1.42 | 0.28 | 0.46 |  | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.32 | 0.12 |
| 32 | 种植绿肥 | hm² | 1800.65 | 114.18 | 519.75 | 274.00 | 40.86 | 36.32 | 89.63 | 75.23 | 502.00 | 148.68 |
| 33 | 耕地质量等别评定 | hm² | 81.84 | 27.68 |  |  | 1.25 | 1.11 | 10.22 | 2.82 | 32.00 | 6.76 |

### （2）砂浆单价计算表

名称：M7.5 水泥砂浆

基础单价编号：C8146 定额单位：m³

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0002 | 水 | m³ | 0.157 | 3.10 | 0.49 |
| C030007 | 水泥 42.5MPa | kg | 224.46 | 0.25 | 56. 12 |
| C142198 | 中砂（机制砂） | m³ | 1. 11 | 30.00 | 33.30 |
|  | 合计 |  |  |  | 89.91 |

### （3）机械台班费计算表

| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 费用 | 人工费 | 动力 燃料费 | 三类 费用 |
| C1701 | 测量设备 |  |  |  |  |  |
| C1703 | 耕地质量等级评定 |  |  |  |  |  |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 87.93 | 50.09 | 9.34 | 28.50 |  |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1m³ | 112.25 | 58.21 | 9.34 | 44.70 |  |
| J1041 | 推土机 功率 55kW | 50.23 | 18.23 | 8.30 | 23.70 |  |
| J1042 | 推土机 功率 59kW | 55.49 | 21.99 | 8.30 | 25.20 |  |
| J1059 | 拖拉机 履带式 功率 37kW | 25.70 | 6.20 | 4.50 | 15.00 |  |
| J1103 | 风镐（铲） 手持式 | 16.57 | 1.93 | 3.46 | 11.18 |  |
| J1139 | 修钎设备 | 171.28 | 103.31 | 16.61 | 51.36 |  |
| J1143 | 犁 三铧 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料 0.4m³ | 12.57 | 4.16 | 4.50 | 3.91 |  |
| J3005 | 载重汽车 载重量 6.5t | 46.46 | 20.36 | 4.50 | 21.60 |  |
| J3014 | 自卸汽车 载重量 5t | 46.23 | 14.43 | 4.50 | 27.30 |  |
| J3077 | 双胶轮车 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |
| JB0101 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.25m³ | 60.71 | 38.17 | 9.34 | 13.20 |  |

### （4）建筑工程单价计算表

建筑工程单价计算表

削土方工程                                建筑单价编号：1

定额编号：03023                                                                                                                定额单位：100m³

| 施工方法：液压挖掘机修整边坡，按设计边坡挂线、机械修整、人工配合修边、修坡。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 606.21 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 548.60 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 258.81 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 74.8 | 3.46 | 258.81 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 15.98 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 3 | 532.62 | 15.98 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 273.81 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 3. 114 | 87.93 | 273.81 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 548.60 | 24.69 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 548.60 | 32.92 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 129.59 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 606.21 | 35.16 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 287.90 | 94.43 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 735.80 | 51.51 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 520.98 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 74.8 | 4.00 | 299.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.4078 | 4.00 | 33.63 |
| C051001 | 柴油 | kg | 29.583 | 6.36 | 188.15 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1308.29 | 117.75 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1426.04 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 14.26 |

建筑工程单价计算表

安装警示牌工程

定额编号：补 10

建筑单价编号：2

定额单位：个

| 施工方法：购买、安装警示牌 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 112.26 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 103.46 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 3.46 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1 | 3.46 | 3.46 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 100.00 |
| C1800 | 警示牌 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |

| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 103.46 | 4.66 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 103.46 | 4. 14 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 5.28 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 112.26 | 4.15 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 3.46 | 1.13 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 117.54 | 8.23 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 4.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 129.77 | 11.68 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 141.45 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 141.45 |

建筑工程单价计算表

挖掘机挖沟槽工程

定额编号：YB0105

建筑单价编号：3

定额单位：100m³

| 施工方法：挖掘机挖沟槽 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 415.63 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 383.07 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 151.13 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 43.68 | 3.46 | 151.13 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 18.24 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 5 | 364.83 | 18.24 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 213.70 |
| JB0101 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.25m³ | 台时 | 3.52 | 60.71 | 213.70 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 383.07 | 17.24 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 383.07 | 15.32 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 75.74 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 415.63 | 15.38 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 184.01 | 60.36 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 491.37 | 34.40 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 311.24 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 43.68 | 4.00 | 174.72 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 9.504 | 4.00 | 38.02 |
| C051001 | 柴油 | kg | 15.488 | 6.36 | 98.50 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 837.01 | 75.33 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 912.34 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 9. 12 |

建筑工程单价计算表

定额编号：03094

浆砌块石，排水沟工程

建筑单价编号：4

定额单位：100m³

| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 11083.62 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 10030.42 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 3275.93 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 3.46 | 3275.93 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 6541.53 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 30.00 | 3240.00 |
| C8146 | M7.5 水泥砂浆 | m³ | 36 | 89.91 | 3236.76 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 6476.76 | 64.77 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 212.96 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料 0.4m³ | 台时 | 6.48 | 12.57 | 81.45 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 160.38 | 0.82 | 131.51 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 10030.42 | 451.37 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 10030.42 | 601.83 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1726.92 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 11083.62 | 642.85 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 3305.08 | 1084.07 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 12810.54 | 896.74 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 10887.71 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 946.8 | 4.00 | 3787.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.424 | 4.00 | 33.70 |
| C030007 | 水泥 42.5MPa | t | 8.08056 | 110.00 | 888.86 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 23.40 | 2527.20 |
| C142198 | 中砂（机制砂） | m³ | 39.96 | 91.36 | 3650.75 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 24594.99 | 2213.55 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 26808.54 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 268.09 |

建筑工程单价计算表

定额编号：03159

砌体砂浆抹面，立面工程

建筑单价编号：5

定额单位：100m²

| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 618.97 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 560.15 |

| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 319.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 3.46 | 319.36 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 231.06 |
| C0002 | 水 | m³ | 2.3 | 3. 11 | 7.15 |
| C8146 | M7.5 水泥砂浆 | m³ | 2.3 | 89.91 | 206.79 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 213.94 | 17. 12 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 9.73 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料 0.4m³ | 台时 | 0.41 | 12.57 | 5.15 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5.59 | 0.82 | 4.58 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 560.15 | 25.21 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 560.15 | 33.61 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 141.25 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 618.97 | 35.90 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 321.20 | 105.35 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 760.22 | 53.22 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 661.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 92.3 | 4.00 | 369.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.533 | 4.00 | 2.13 |
| C030007 | 水泥 42.5MPa | t | 0.516258 | 110.00 | 56.79 |
| C142198 | 中砂（机制砂） | m³ | 2.553 | 91.36 | 233.24 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1474.80 | 132.73 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1607.53 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 16.08 |

建筑工程单价计算表

定额编号：03158

砌体砂浆抹面，平面工程

建筑单价编号：6

定额单位：100m²

| 施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 493.07 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 446.22 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 226.63 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 3.46 | 226.63 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 210.63 |
| C0002 | 水 | m³ | 2 | 3. 11 | 6.22 |
| C8146 | M7.5 水泥砂浆 | m³ | 2. 1 | 89.91 | 188.81 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 8 | 195.03 | 15.60 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 8.96 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料 0.4m³ | 台时 | 0.38 | 12.57 | 4.78 |

| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 5. 1 | 0.82 | 4.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 446.22 | 20.08 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 446.22 | 26.77 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 103.50 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 493.07 | 28.60 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 228.34 | 74.90 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 596.57 | 41.76 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 528.79 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 65.5 | 4.00 | 262.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 0.494 | 4.00 | 1.98 |
| C030007 | 水泥 42.5MPa | t | 0.471366 | 110.00 | 51.85 |
| C142198 | 中砂（机制砂） | m³ | 2.331 | 91.36 | 212.96 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1167. 12 | 105.04 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1272.16 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 12.72 |

建筑工程单价计算表

挖掘机挖土工程

定额编号：01211

建筑单价编号：7

定额单位：100m³

| 施工方法：挖松、堆放。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 177.05 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 163.18 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 13.84 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 4 | 3.46 | 13.84 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 7.77 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 5 | 155.41 | 7.77 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 141.57 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 1.61 | 87.93 | 141.57 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 163.18 | 7.34 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 163.18 | 6.53 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 16.02 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 177.05 | 6.55 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 28.88 | 9.47 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 193.07 | 13.51 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 130.67 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 4 | 4.00 | 16.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 4.347 | 4.00 | 17.39 |

| C051001 | 柴油 | kg | 15.295 | 6.36 | 97.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 337.25 | 30.35 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 367.60 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 3.68 |

建筑工程单价计算表

定额编号：03091

浆砌块石，挡土墙工程

建筑单价编号：8

定额单位：100m³

| 施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 10318.69 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 9338.18 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 2735.82 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 3.46 | 2735.82 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 6396.23 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 30.00 | 3240.00 |
| C8146 | M7.5 水泥砂浆 | m³ | 34.4 | 89.91 | 3092.90 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 6332.90 | 63.33 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 206.13 |
| J2002 | 砂浆搅拌机 出料 0.4m³ | 台时 | 6.19 | 12.57 | 77.81 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 156.49 | 0.82 | 128.32 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 9338.18 | 420.22 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 9338.18 | 560.29 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 1504.96 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 10318.69 | 598.48 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 2763.66 | 906.48 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 11823.65 | 827.66 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 10060.04 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 790.7 | 4.00 | 3162.80 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.047 | 4.00 | 32.19 |
| C030007 | 水泥 42.5MPa | t | 7.721424 | 110.00 | 849.36 |
| C120038 | 块石 | m³ | 108 | 23.40 | 2527.20 |
| C142198 | 中砂（机制砂） | m³ | 38.184 | 91.36 | 3488.49 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 22711.35 | 2044.02 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 24755.37 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 247.55 |

建筑工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝工程

定额编号：04452

建筑单价编号：9

定额单位：100m²

| 施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 6841. 12 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 6191.06 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 391.67 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 113.2 | 3.46 | 391.67 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 5798.01 |
| C130025 | 木柴 | t | 0.42 | 680.00 | 285.60 |
| C141001 | 沥青 | t | 1.22 | 4000.00 | 4880.00 |
| C142186 | 油毛毡 | m² | 115 | 5.00 | 575.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 5740.60 | 57.41 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 1.38 |
| J3077 | 双胶轮车 | 台时 | 1.68 | 0.82 | 1.38 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 6191.06 | 278.60 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 6191.06 | 371.46 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 381.59 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 6841. 12 | 253. 12 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 391.67 | 128.47 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 7222.71 | 505.59 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 452.80 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 113.2 | 4.00 | 452.80 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 8181.10 | 736.30 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 8917.40 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 89.17 |

建筑工程单价计算表

人工铺筑反滤层工程

定额编号：03063

建筑单价编号：11

定额单位：100m³

| 施工方法：运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距 30m。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 5130. 14 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 4642.66 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1249.06 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 361 | 3.46 | 1249.06 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 3393.60 |
| C05001 | 碎石 | m³ | 89.6 | 30.00 | 2688.00 |

| C142102 | 砂（机制砂） | m³ | 22.4 | 30.00 | 672.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9001 | 其他材料费 | % | 1 | 3360.00 | 33.60 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 4642.66 | 208.92 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 4642.66 | 278.56 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 707.24 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 5130. 14 | 297.55 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 1249.06 | 409.69 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 5837.38 | 408.62 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 6348.26 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 361 | 4.00 | 1444.00 |
| C05001 | 碎石 | m³ | 89.6 | 33. 11 | 2966.66 |
| C142102 | 砂（机制砂） | m³ | 22.4 | 86.50 | 1937.60 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 12594.26 | 1133.48 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 13727.74 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 137.28 |

建筑工程单价计算表

巡视监测工程

定额编号：补 1

建筑单价编号：12

定额单位：工日

| 施工方法：人工巡视观测，发现险情及时上报。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.31 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 5% | 27.68 | 1.38 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.53 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 4.8% | 30.31 | 1.45 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 40.84 | 2.86 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 75.70 | 6.81 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 82.51 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 82.51 |

建筑工程单价计算表

地下水水质监测工程

定额编号：补 3

建筑单价编号：13

定额单位：组

| 施工方法：人工取水样、水质分析化验 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 865.47 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 790.38 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 10.38 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 3 | 3.46 | 10.38 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 780.00 |
| C9002 | 水质化验 | 元 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 790.38 | 35.57 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 5% | 790.38 | 39.52 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 44.94 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 4.8% | 865.47 | 41.54 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 10.38 | 3.40 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 910.41 | 63.73 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 12.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 3 | 4.00 | 12.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 986. 14 | 88.75 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1074.89 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1074.89 |

建筑工程单价计算表

定额编号：补 4

地下水水位、水量监测工程

建筑单价编号：14

定额单位：次

| 施工方法：人工取样分析 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.31 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| C1701 | 测量设备 | 次 | 0. 1 | 0.00 | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 5% | 27.68 | 1.38 |

| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 4.8% | 30.31 | 1.45 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 40.84 | 2.86 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 75.70 | 6.81 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 82.51 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 82.51 |

建筑工程单价计算表

地形地貌景观破坏观测工程

定额编号：补 5

建筑单价编号：15

定额单位：工日

| 施工方法：人工巡视观测破坏情况 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.31 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 5% | 27.68 | 1.38 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.53 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 4.8% | 30.31 | 1.45 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 40.84 | 2.86 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 75.70 | 6.81 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 82.51 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 82.51 |

建筑工程单价计算表

地形地貌景观测量工程

定额编号：补 6

建筑单价编号：16

定额单位：km²

| 施工方法：摄像、摄像及全站仪、RTK 实地测量 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 60.06 |

| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 55.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 55.36 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 16 | 3.46 | 55.36 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| C1701 | 测量设备 | 次 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 55.36 | 2.49 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 55.36 | 2.21 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 20.38 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 60.06 | 2.22 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 55.36 | 18.16 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 80.44 | 5.63 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 64.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 16 | 4.00 | 64.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 150.07 | 13.51 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 163.58 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 163.58 |

建筑工程单价计算表

定额编号：01220

表土收集，运距 0.5km 工程

建筑单价编号：17

定额单位：100m³

| 施工方法：清表、挖装、运输、卸除、空回。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 255.74 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 235.70 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 25.95 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 3.46 | 25.95 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 9.07 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 4 | 226.63 | 9.07 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 200.68 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 0.35 | 87.93 | 30.78 |
| J1042 | 推土机 功率 59kW | 台时 | 0.55 | 55.49 | 30.52 |
| J3005 | 载重汽车 载重量 6.5t | 台时 | 3 | 46.46 | 139.38 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 235.70 | 10.61 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 235.70 | 9.43 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 24.97 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 255.74 | 9.46 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 47.28 | 15.51 |

| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 280.71 | 19.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 242.57 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 4.00 | 30.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 6.165 | 4.00 | 24.66 |
| C051001 | 柴油 | kg | 29.545 | 6.36 | 187.91 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 542.93 | 48.86 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 591.79 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 5.92 |

建筑工程单价计算表

表土收集，运距 10km 工程

定额编号：01223+01224

建筑单价编号：18

定额单位：100m³

| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 733.80 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 676.32 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 25.95 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 3.46 | 25.95 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 23.94 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 4 | 598.52 | 23.94 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 626.43 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 0.58 | 87.93 | 51.00 |
| J1042 | 推土机 功率 59kW | 台时 | 0.56 | 55.49 | 31.07 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量 5t | 台时 | 10.61 | 46.23 | 490.50 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量 5t | 台时 | 1.165 | 46.23 | 53.86 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 676.32 | 30.43 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 676.32 | 27.05 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 56.34 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 733.80 | 27.15 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 88.98 | 29.19 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 790. 14 | 55.31 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 849.32 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 4.00 | 30.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 18.2175 | 4.00 | 72.87 |
| C051001 | 柴油 | kg | 117.3665 | 6.36 | 746.45 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1694.77 | 152.53 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1847.30 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 18.47 |

建筑工程单价计算表

撒播草籽工程

定额编号：09051

建筑单价编号：19

定额单位：hm²

| 施工方法：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、磙子碾等方法覆土。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1397.38 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1287.90 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 51.90 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 3.46 | 51.90 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 1236.00 |
| C130012 | 草籽（茅草） | kg | 60 | 20.00 | 1200.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 3 | 1200.00 | 36.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 1287.90 | 57.96 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 1287.90 | 51.52 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 70. 12 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 1397.38 | 53.10 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 51.90 | 17.02 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 1467.50 | 102.73 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 60.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 15 | 4.00 | 60.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1630.23 | 146.72 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1776.95 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1776.95 |

建筑工程单价计算表

表土回填，运距 0.5km 工程

定额编号：01218+01186

建筑单价编号：20

定额单位：100m³

| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 推松、运输、卸除、拖平、空回。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 333.99 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 307.83 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 39.79 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 3.46 | 25.95 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 4 | 3.46 | 13.84 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 15.66 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 4 | 225.94 | 9.04 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 10 | 66.23 | 6.62 |

| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 252.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 0.35 | 87.93 | 30.78 |
| J1042 | 推土机 功率 59kW | 台时 | 0.55 | 55.49 | 30.52 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量 5t | 台时 | 3 | 46.23 | 138.69 |
| J1041 | 推土机 功率 55kW | 台时 | 1.043 | 50.23 | 52.39 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 307.83 | 13.85 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 307.83 | 12.31 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 35.25 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 333.99 | 12.36 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 69.78 | 22.89 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 369.24 | 25.85 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 357.23 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 11.5 | 4.00 | 46.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 8.6682 | 4.00 | 34.67 |
| C051001 | 柴油 | kg | 43.4847 | 6.36 | 276.56 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 752.32 | 67.71 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 820.03 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 8.20 |

建筑工程单价计算表

栽植山毛豆工程

定额编号：09101

建筑单价编号：21

定额单位：100 株

| 施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 260.83 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 240.39 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 83.04 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 24 | 3.46 | 83.04 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 157.35 |
| C0002 | 水 | m³ | 1.4 | 3. 11 | 4.35 |
| C130015 | 灌木（营养杯苗） | 株 | 102 | 1.50 | 153.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 240.39 | 10.82 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 240.39 | 9.62 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 37.15 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 260.83 | 9.91 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 83.04 | 27.24 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 297.98 | 20.86 |

| 四 | 价差 | 元 |  |  | 96.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0001 | 人工 | 工时 | 24 | 4.00 | 96.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 414.84 | 37.34 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 452.18 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 4.52 |

建筑工程单价计算表

复合肥施肥工程

定额编号：参 09051

建筑单价编号：22

定额单位：100kg

| 施工方法：人工施肥 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 138.54 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 127.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 100.00 |
| C062030 | 复合肥 | kg | 100 | 1.00 | 100.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 127.68 | 5.75 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 127.68 | 5. 11 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 14.34 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 138.54 | 5.26 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 152.88 | 10.70 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 195.58 | 17.60 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 213.18 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 2.13 |

建筑工程单价计算表

栽植爬山虎工程

定额编号：09121

建筑单价编号：23

定额单位：100 株

| 施工方法：挖坑、栽植、回土、捣实、浇水、覆土地、整理、施肥。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 89.40 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 82.39 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 15.57 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 4.5 | 3.46 | 15.57 |

| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 66.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0002 | 水 | m³ | 0.496 | 3. 11 | 1.54 |
| C053008 | 爬山虎（营养杯苗） | 株 | 81.6 | 0.80 | 65.28 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 82.39 | 3.71 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 82.39 | 3.30 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 8.51 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 89.40 | 3.40 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 15.57 | 5. 11 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 97.91 | 6.85 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 18.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 4.5 | 4.00 | 18.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 122.76 | 11.05 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 133.81 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1.34 |

建筑工程单价计算表

土地损毁监测、配套设施监测、复垦植被监测工程

定额编号：补 7

建筑单价编号：24

定额单位：工日

| 施工方法：人工巡视监测 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.04 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 27.68 | 1. 11 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.22 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 30.04 | 1. 14 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 40.26 | 2.82 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 75.08 | 6.76 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 81.84 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 81.84 |

建筑工程单价计算表

林草地管护工程

定额编号：补 9

建筑单价编号：25

定额单位：hm²

| 施工方法：除草、施肥、浇水、喷砂农药等 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 585.64 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 539.76 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 415.20 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 120 | 3.46 | 415.20 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 124.56 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 30 | 415.20 | 124.56 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 539.76 | 24.29 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 539.76 | 21.59 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 158.44 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 585.64 | 22.25 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 415.20 | 136.19 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 744.08 | 52.09 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 480.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 120 | 4.00 | 480.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1276.17 | 114.86 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1391.03 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1391.03 |

建筑工程单价计算表

定额编号：04442

路（地）面混凝土拆除工程

建筑单价编号：26

定额单位：100m³

| 施工方法：风镐凿除、清渣堆方等。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2258.41 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2043.81 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 1082.29 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 312.8 | 3.46 | 1082.29 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 49.20 |
| C010049 | 空心钢 | kg | 2.508 | 3.00 | 7.52 |
| C053001 | 煤 | kg | 55.8 | 0.60 | 33.48 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 20 | 41.00 | 8.20 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 912.32 |
| J1103 | 风镐（铲） 手持式 | 台时 | 37.944 | 16.57 | 628.73 |

| J1139 | 修钎设备 | 台时 | 0.768 | 171.28 | 131.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J9999 | 其他机械费 | % | 20 | 760.27 | 152.05 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 2043.81 | 91.97 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 2043.81 | 122.63 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 485.80 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 2258.41 | 83.56 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 1226.33 | 402.24 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 2744.21 | 192.09 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 1420.91 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 312.8 | 4.00 | 1251.20 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 41.6304 | 4.00 | 166.52 |
| C010049 | 空心钢 | kg | 2.508 | 1.27 | 3.19 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 4357.21 | 392.15 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4749.36 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 47.49 |

建筑工程单价计算表

挖掘机拆除砌体工程

定额编号：YB0310

建筑单价编号：27

定额单位：100m³

| 施工方法：挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1107.03 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1001.84 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 41.52 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 12 | 3.46 | 41.52 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 56.71 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 6 | 945.13 | 56.71 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 903.61 |
| J1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1m³ | 台时 | 8.05 | 112.25 | 903.61 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 1001.84 | 45.08 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 6% | 1001.84 | 60. 11 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 102.49 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 5.8% | 1107.03 | 64.21 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 116.72 | 38.28 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 1209.52 | 84.67 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 897.79 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 12 | 4.00 | 48.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 21.735 | 4.00 | 86.94 |

| C051001 | 柴油 | kg | 119.945 | 6.36 | 762.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 2191.98 | 197.28 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 2389.26 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 23.89 |

建筑工程单价计算表

废渣清理外运工程

定额编号：01218

建筑单价编号：28

定额单位：100m³

| 施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 485.45 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 447.42 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 25.95 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 3.46 | 25.95 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 17.21 |
| C9003 | 零星材料费 | % | 4 | 430.21 | 17.21 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 404.26 |
| J1008 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m³ | 台时 | 1.16 | 87.93 | 102.00 |
| J1042 | 推土机 功率 59kW | 台时 | 0.56 | 55.49 | 31.07 |
| J3014 | 自卸汽车 载重量 5t | 台时 | 5.866 | 46.23 | 271.19 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 447.42 | 20.13 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 447.42 | 17.90 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 40.21 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.7% | 485.45 | 17.96 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 67.83 | 22.25 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 525.66 | 36.80 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 517.92 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 7.5 | 4.00 | 30.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 12.1018 | 4.00 | 48.41 |
| C051001 | 柴油 | kg | 69.1046 | 6.36 | 439.51 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1080.38 | 97.23 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1177.61 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 11.78 |

建筑工程单价计算表

坑栽松树工程

定额编号：09110

建筑单价编号：29

定额单位：100 株

| 施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |

| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 699.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 645.10 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 373.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 108 | 3.46 | 373.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 271.42 |
| C0002 | 水 | m³ | 5.6 | 3. 11 | 17.42 |
| C120048 | 商品有机肥 | kg | 100 | 0.50 | 50.00 |
| C130033 | 松树（营养杯苗） | 株 | 102 | 2.00 | 204.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 645.10 | 29.03 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 645.10 | 25.80 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 149.17 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 699.93 | 26.60 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 373.68 | 122.57 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 849.10 | 59.44 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 432.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 108 | 4.00 | 432.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1340.54 | 120.65 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1461.19 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 14.61 |

建筑工程单价计算表

土地平整工程

定额编号：09041

建筑单价编号：30

定额单位：hm²

| 施工方法：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地。 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 365.48 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 336.85 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 62.28 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 18 | 3.46 | 62.28 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.57 |
| C120048 | 商品有机肥 | m³ | 1 | 0.50 | 0.50 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 13 | 0.50 | 0.07 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 274.00 |
| J1059 | 拖拉机 履带式 功率 37kW | 台时 | 10 | 25.70 | 257.00 |
| J1143 | 犁 三铧 | 台时 | 10 | 1.70 | 17.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 336.85 | 15.16 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 336.85 | 13.47 |

| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 49.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 365.48 | 13.89 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 107.26 | 35.18 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 414.55 | 29.02 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 442.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 18 | 4.00 | 72.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 13 | 4.00 | 52.00 |
| C051001 | 柴油 | kg | 50 | 6.36 | 318.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 885.57 | 79.70 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 965.27 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 965.27 |

建筑工程单价计算表

商品有机肥施肥工程

定额编号：参 09051

建筑单价编号：31

定额单位：100kg

| 施工方法：人工施肥 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 79.40 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 73.18 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 45.50 |
| C120048 | 商品有机肥 | m³ | 91 | 0.50 | 45.50 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 73.18 | 3.29 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 73.18 | 2.93 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 12.10 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 79.40 | 3.02 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 91.50 | 6.41 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 129.91 | 11.69 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 141.60 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1.42 |

建筑工程单价计算表

种植绿肥工程

定额编号：参 09041

建筑单价编号：32

定额单位：hm²

| 施工方法：种子处理、翻耕压青 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 985. 11 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 907.93 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 114.18 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 33 | 3.46 | 114.18 |
| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 519.75 |
| C062030 | 复合肥 | kg | 375 | 1.00 | 375.00 |
| C1702 | 绿肥种子 | kg | 20 | 6.00 | 120.00 |
| C9001 | 其他材料费 | % | 5 | 495.00 | 24.75 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 274.00 |
| J1059 | 拖拉机 履带式 功率 37kW | 台时 | 10 | 25.70 | 257.00 |
| J1143 | 犁 三铧 | 台时 | 10 | 1.70 | 17.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 907.93 | 40.86 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 907.93 | 36.32 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 89.63 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 985. 11 | 37.43 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 159.16 | 52.20 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 1074.74 | 75.23 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 502.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 33 | 4.00 | 132.00 |
| A0002 | 机械工 | 工时 | 13 | 4.00 | 52.00 |
| C051001 | 柴油 | kg | 50 | 6.36 | 318.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 1651.97 | 148.68 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1800.65 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 1800.65 |

建筑工程单价计算表

耕地质量等别评定工程

定额编号：补 8

建筑单价编号：33

定额单位：hm²

| 施工方法：委托第三方机构评定 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 30.04 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27.68 |
| (1) | 人工费 | 元 |  |  | 27.68 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 3.46 | 27.68 |

| (2) | 材料费 | 元 |  |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1703 | 耕地质量等级评定 | 次 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| (3) | 机械使用费 | 元 |  |  | 0.00 |
| (4) | 嵌套项 | 元 |  |  | 0.00 |
| 2 | 其他直接费=直接费* 费率 | 元 | 4.5% | 27.68 | 1.25 |
| 3 | 现场经费=直接费* 费率 | 元 | 4% | 27.68 | 1. 11 |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  | 10.22 |
| 1 | 管理费=直接工程费* 费率 | 元 | 3.8% | 30.04 | 1. 14 |
| 2 | 社会保障及企业计提费=人工费* 费率 | 元 | 32.8% | 27.68 | 9.08 |
| 三 | 企业利润=(一+二)* 费率 | 元 | 7% | 40.26 | 2.82 |
| 四 | 价差 | 元 |  |  | 32.00 |
| A0001 | 人工 | 工时 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 五 | 税金=(一+二+三+ 四)*税率 | 元 | 9% | 75.08 | 6.76 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 81.84 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 81.84 |

# 8.  矿山地质环境保护治理与土地复垦工作部署及进度安排

## 8.1.总体工程部署

矿山地质环境保护治理与土地复垦工程总体部署，应根据矿山地质环境保护治理 划分的重点防治区及一般防治区，结合矿山服务年限、开采进度、开采顺序安排、生

产工艺流程等，统筹安排。

本方案按矿山生产年限 22.0 年，矿山地质环境与土地复垦保护治理工程期 1.0 年及监测管护期 2.0 年进行规划，对矿山开采破坏情况按 5 年为一个阶段进行总体部

署，设计分六个阶段进行矿山地质环境保护治理与土地复垦工程部署。分述如下：

第一阶段：2024 年 2 月至 2029 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括近期部署排 水沟、挡土墙等预防工程措施；生产过程中进行表土剥离收集、废渣土收集，并进行 客土收集。各采区开采前，在矿区下部坡脚地带设置防滚石平台或防护沟（槽）（作 为采矿主体工程）；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台阶平台进行治理 与土地复垦工程；整个生产过程中部署矿山地质环境监测、土地损毁及复垦配套设施

监测工程。

第二阶段：2029 年 2 月至 2034 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集，并进行客土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台 阶平台进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境监测工程、土地损毁及

复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。

第三阶段：2034 年 2 月至 2039 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集，并进行客土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台 阶平台以及生产配套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境

监测工程、土地损毁及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。

第四阶段：2039 年 2 月至 2044 年 1 月，共计 5.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集，并进行客土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台 阶平台以及生产配套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境

监测工程、土地损毁及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。

第五阶段：2044 年 2 月至 2046 年 1 月，共计 2.0 年，主要工作包括生产过程中 进行废渣土收集，并进行客土收集；按边生产边治理复垦的原则，对开采完毕的采场台

阶平台以及生产配套设施用地进行治理与土地复垦工程；生产过程中部署矿山地质环境

监测工程、土地损毁及复垦配套设施监测工程，以及已复垦土地的监测及管护工程。

第六阶段（闭坑后）：2046 年 2 月至 2049 年 1 月，共计 3.0 年，主要工作包括 开采完毕的采场台阶、底部平台以及生产配套设施用地进行治理与土地复垦工程，矿山

地质环境监测工程，以及治理及土地复垦实施后的监测及管护工程。

监测及管护工程完成后，由复垦义务人组织验收申报，按相关要求验收通过后向

土地权属人交还土地。

## 8.2.年度实施计划

本方案规划期 25.0 年，即从 2024 年 2 月至 2049 年 1 月。根据该矿山地质环境 保护治理与土地复垦工程总体部署，细化各年度的工作计划安排。具体的年度实施计

划如表 8-2- 1 、表 8-2-2。

表 8-2- 1      矿山地质环境保护治理年度实施进度安排表

表 8-2-2    矿山土地复垦年度实施进度安排表

# 9.保障措施与效益分析

## 9.1.保障措施

### 9.1.1.组织保障措施

根据“谁开发、谁保护；谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确方案实 施的组织机构及其职责。本矿山负责组织具体的治理与土地复垦工程实施工作；当地

自然资源局做好监督、协调、检查、竣工验收等。

### 9.1.2.技术保障措施

1）方案编制阶段，应了解方案中的技术要点，确保施工质量。

2）方案实施过程中，根据方案内容，与有关技术单位合作，按方案实施计划和 年度计划开展保护治理工作，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符

合实际治理与复垦方案。

3）加强对矿山企业技术人员的培训，组织专家咨询研讨，开展试验示范研究，

引进先进技术，跟踪监测，追踪绩效。

### 9.1.3.资金保障措施

#### 9.1.3.1.矿山地质环境治理恢复资金保障措施

根据《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区生态 环境厅关于印发〈广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）〉的 通知》，按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理” 的原则，凡在广西壮族自治区行政 区域内从事矿产资源开采活动的采矿权人，按照本办法规定，应设立矿山地质环境治 理恢复基金。矿山企业根据经自然资源行政主管部门批复的《矿山地质环境保护与土 地复垦方案》，将其中的矿山地质环境保护与治理费用，按照企业会计准则等相关规 定预计和计提，计入相关资产的入账成本，通过专户、专账核算，用于矿山地质环境

治理恢复的专项资金。

根据《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》第二章第 九条第三款规定：（一）采矿许可证有效期在 3 年以内（含 3 年），或者治理恢复资 金总额在 30 万元以下（含 30 万元）的，采矿权人必须一次性将恢复治理资金足额计 提存入基金账户；（二）采矿许可证有效期 3 年至 5 年（含 5 年）且恢复治理资金总 额超过 30 万元的，采矿权人应在采矿许可证有效期前三年内分期完成基金计提并存

入基金账户，首次计提存入基金不得低于治理恢复资金总额的 40%，余额按年度平均

计提存入基金账户；（三）采矿许可证有效期在 5 年以上的，可按照《方案》 以 5 年为一个阶段分期计提存入基金账户。每个阶段计提存入的基金为《方案》对应阶段 的治理恢复资金总额，且应在每个阶段前 3 年内分期计提完成该阶段基金并存入基金 账户；下一阶段不足 5 年的，按（一）或（二）计提基金，且应在采矿许可证有效期

届满前两年足额计提全部的矿山地质环境治理保护基金并存入基金账户。

矿山地质环境治理恢复基金由企业自主使用，基金提取后应及时用于矿山地质环 境治理恢复工程，不得挤占和挪用。按《方案》要求完成年度或阶段的矿山地质环境 治理恢复工程经验收合格后，结余的基金可以结转为下年度或下一阶段使用。当基金 不能够满足矿山地质环境治理恢复工作需要或因矿山地质环境变化、治理恢复方案变 更资金加大时，矿山企业要按实际需要补充计提基金或者自筹资金实施矿山地质环境

治理。

本矿山为市自然资源局发证矿山，拟发证年限为 22.0 年，加上矿山地质环境治理复 垦及管护期 3.0 年，本方案服务年限为 25.0 年。根据前文投资估算，本矿山地质环境治理 恢复费用 172.25 万元，截至目前，矿山治理恢复基金账户余额为 760. 16 万元，采矿权

人无需再计提。

#### 9.1.3.2.矿山土地复垦资金保障措施

矿山企业应及时将专家组审查通过的《方案》及备案表报送当地自然资源局备案， 与该局签订土地复垦费用监管协议。矿山企业应落实资金，严格按照批准的《方案》 开展矿山土地复垦工作，履行土地复垦义务。土地复垦资金须按照批准《方案》中概 算确定的复垦工程投资估算计划，存入与当地自然资源管理部门约定的银行专户，确

保专款专用。

根据《土地复垦条例实施办法（2019  年修正）》第十八条：土地复垦义务人应 当在项目动工前一个月内预存土地复垦费用。土地复垦义务人按照本办法第七条规定 补充编制土地复垦方案的，应当在土地复垦方案通过审查后一个月内预存土地复垦费 用。土地复垦义务人按照本办法第十三条规定修改土地复垦方案后，已经预存的土地 复垦费用不足的，应当在土地复垦方案通过审查后一个月内补齐差额费用。第十九条： 土地复垦费用预存实行一次性预存和分期预存两种方式。生产建设周期在三年以下的 项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分 期预存土地复垦费用，但第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的 20%。余

额按照土地复垦方案确定的土地复垦费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年

预存完毕。

根据本矿山地质环境保护与土地复垦方案，本项目土地复垦费用为 1818.03 万元。 截至目前，采矿权人已累计预存土地复垦费用 178.8540 万元，尚需预存土地复垦费 1639. 176 万元。原则上，矿山拟发证年限为 22 年，在获得采矿许可证后第一年应预 存土地复垦费 1818.03 万元×20%- 178.8540= 184.752 万元；第 2 至第 21 年，每年预存 土地复垦费 1818.03 万元×80%÷20=72.7212 万元。

采矿权人进行恢复治理和土地复垦支出在财务上要单独设账核算，要有相关的实物工

作量记录（各种工程台班记录表、报表、相片等）、材料购买凭据等作为佐证材料。

### 9.1.4.监管保障措施

经批准后的方案具有法律强制性。方案有重大变更的，需向自然资源主管部门申

请， 自然资源主管部门有权依法对方案实施情况进行监督管理。

应强化施工管理，落实阶段治理与复垦费用，落实严格按照方案的年度工程实施 计划安排，分阶段有步骤地安排治理与复垦项目资金的估算支出，定期向项目所在地 自然资源主管部门报告当年治理复垦情况，接受自然资源主管部门对工程实施情况的

监督检查，接受社会监督。并及时编制验收报告，申请自然资源主管部门验收。

根据《土地复垦条例实施办法》第十七条，土地复垦义务人应当与损毁土地所在 地县级自然资源主管部门、银行共同签订土地复垦费用使用监管协议，按照本办法规

定的原则明确土地复垦费用预存和使用的时间、数额、程序、条件和违约责任等。

### 9.1.5.公众参与

在编制方案报告书阶段，要到项目所在地自然资源局、乡、村的干部及群众中进 行调查，将方案规划的目标和内容与他们相互交流，得到他们的拥护和支持，在治理 复垦工作实施过程中，与当地自然资源局、地方政府、农业部门及有关土地权属人协 商，充分征求有关人的意见；方案编制好后，编制人员再次走访当地的群众，向他们 讲述最终方案，他们对治理复垦目标、标准、植物的选择的意见。复垦结束后，自然 资源管理部门进行验收时，除组织相关专家外，也将邀请部分群众代表参加，确保验

收工作公平、公正、公开。

### 9.1.6.土地权属调整方案

本方案复垦的土地经自然资源管理部门验收合格后将全部归还原土地权属人，因

此本方案不涉及土地权属的调整。

## 9.2.效益分析

### 9.2.1.社会效益

通过对本项目的矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，一是采矿活动引发的不稳 定斜坡、崩塌、岩溶塌陷等地质灾害得到有效防治，避免或尽可能地减少地质灾害对矿山 及周围地质环境的危害，确保人民群众生命和财产安全；二是有利于促进当地劳动力的就 业，增加农民的收入；三是有利于矿区及当地村屯的生产，实现当地社会经济的可持续发 展，使企业获得最大的经济、社会效益；四是本矿山地质环境治理与土地复垦工程实施后， 复垦土地总面积 107.0166hm2 ，包括旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地及农村道路， 在矿区内营造适生的乔木、草地等植被，有效地防止和减少了区域水土流失和土地沙化， 改良了地貌景观，为区域生态环境、农业生产环境的改造创造了有利条件，将会提高当地 群众的生产、生活质量；五是改善了土地利用结构，发挥了生态系统的功能，合理利用了 土地，提高了环境容量，促进了生态良性循环，维持了生态平衡。所以，地质环境保护与 恢复治理方案是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有着重大意义，而且对全社会的安

定团结和稳定发展也起着重要作用。

### 9.2.2.环境效益

按本方案实施后，复垦土地类别为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地及农村道 路等，旱地种植玉米，乔木林地种植松树，灌木林地种植山毛豆，其它草地种草复绿。 复垦后，与矿区土地现状基本一致，使破坏的土地、矿山生态结构、生态环境和生态 平衡得以恢复，实现可持续利用并向良性方向发展。有利于空气、土地质量的提高， 这样的环境基本维持原来的生态平衡或优于原来的生态环境，最大程度减少了水土流

失破坏程度，适宜人、动物的活动及植物的生长，环境得到和谐、持续发展。

### 9.2.3.经济效益

本矿山地质环境治理与土地复垦工程实施后，复垦土地总面积 107.0166hm2 ，包 括旱地 1.7575hm2、乔木林地 10.6064hm2、灌木林地 91.6627hm2、其它草地 1.8933hm2、 农村道路 1.0967hm2 。旱地种植玉米，乔木林地种植松树，灌木林地种植山毛豆，其 它草地种草复绿。根据当地居民种植经验，种植玉米每年可收益约 1000 元/亩，松树 成林后年均收益约 600 元/亩。因此，矿区实施地质环境保护与土地复垦工程后，年

效益约 12. 18 万元。

# 10.结论与建议

## 10.1.结论

（1）广西武宣泰富矿业有限公司武宣县花山矿区白云岩矿，矿区面积 1.2247km2， 设计露天开采，生产规模白云岩、石灰岩 900 万 t/a ，为大型矿山。矿山开采破坏的 土地类型包括旱地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、其它草地、采矿用地、 农村道路及设施农用地。评估区属矿山地质环境影响重要区。矿山地质环境条件复杂 程度中等。根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》附录 A 的

表 A.1，确定本矿山地质环境影响评估级别为一级，地质灾害危险性评估级别为一级。

（2）现状评估：现状评估不稳定斜坡强发育，危害程度小，危险性中等；崩塌 地质灾害强发育，危害程度小，危险性中等。现状地质灾害对矿山地质环境影响程度 较严重。现状采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏程度严重；对含水层的影响和破 坏程度较轻；对水土环境的污染程度较轻；对土地资源的损毁程度严重。因此，现状

采矿活动对矿山地质环境的影响程度严重。

（3）预测评估：预测工程建设中引发或加剧不稳定斜坡地质灾害的可能性小~ 大，危害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性中等，危 害程度小，危险性中等。预测工程建成后引发或加不稳定斜坡地质灾害的可能性小~ 大，危害程度小，危险性小～中等；引发或加剧岩溶塌陷地质灾害的可能性小，危害 程度小，危险性小。预测矿山建设工程自身可能遭受已存在的不稳定斜坡发生崩塌地 质灾害的可能性大，危害程度小，危险性中等。地质灾害对矿山地质环境的影响或破 坏程度较严重。采矿活动对地形地貌景观的影响和破坏严重；对含水层的影响或破坏 程度较轻；对水土环境的污染程度较轻；矿山生产建设共计损毁土地 120.4533hm2   （106.9548hm2 位于矿区范围内，13.4985hm2 位于矿区外），包括旱地（9 等）0. 1461hm2、 乔木林地 3.0599hm2、竹林地 0.0817hm2、灌木林地 86.0706hm2、其他林地 0.0695hm2、 其他草地 4.8887hm2 、采矿用地 26. 1272hm2 、农村道路 0.0093hm2 、设施农用地 0.0003hm2 。损毁土地未占用永久基本农田，损毁土地权属为武宣县桐岭镇马料村、 武宣镇统安村、武宣镇马步村集体所有。损毁方式为挖损及压占。采矿活动对土地资

源破坏程度严重。

（4）矿山地质环境保护治理分区：根据现状及预测评估结果，将评估范围划分

为“重点 ”“次重点 ”和“一般 ”3 个矿山地质环境保护治理分区；土地复垦责任区

为项目损毁土地范围，面积 120.4533hm2。

（5）本方案实施后，矿山地质灾害、地形地貌景观及土地资源损毁等矿山地质 环境问题得到有效防治，主要采取建（构）筑物拆除工程、场地回填工程、土壤培肥 改良工程、土地平整工程、表土回填工程及植被恢复等工程措施复垦土地总面积 107.0166hm2 ，包括旱地 1.7575hm2 、乔木林地 10.6064hm2 、灌木林地 91.6627hm2 、 其它草地 1.8933hm2 、农村道路 1.0967hm2 ，土地复垦率 88.84% 。矿区实施地质环境

保护与土地复垦工程后，年经济效益约 12. 18 万元。

（6）本矿山地质环境保护与土地复垦工程总投资为 1990.28 万元，由静态投资 和价差预备费组成。其中静态投资 1342. 13 万元，占投入总资金的 67.43%，价差预备 费 648. 15 万元，占投入总资金的 32.57%。其中治理费用 172.25 万元，土地复垦费用

1818.03 万元。

（7）本项目动态投资 1990.28 万元，全部由采矿权人自行承担。正常生产后， 矿山年净利润达 4609 万元，矿山地质环境保护治理与土地复垦费用有保障，项目经

济上基本可行。

## 10.2.建议

（1）建立矿山地质灾害及环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，

坚持边开发、边治理的原则，最大限度地减少矿山开采对环境的影响。

（2）矿山在开采过程中，需严格按照开采设计进行分层台阶开采，严禁从下往

上掏采。

（3）采矿权人严格按有关法律法规的要求，完善环保审批手续，严格执行环保“三 同时”制度，做好矿山开采、生产期的噪声、废气（扬尘、粉尘）、废渣等处理工作，

防止对周边环境的污染影响而引发矿群纠纷。

（4）采矿权人严格按环保部门要求进行扬尘整治，增加降尘设备、设施，控制

扬尘。

（5）按边开采边治理的原则，采矿权人应按本方案设计及时分时段对矿山进行恢复

治理工作。

（6）由于复垦所需客土量较大，按“边生产边收集”的原则，矿山建设期间要积极

与武宣县自然资源局协调，及时收集周边非农建设项目剥离的表土。

# 矿区照片：

# Text boxes

审 定 稿